| Datum jednání: | 19.04.2011 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 136/ZK/11 |
| Název bodu: | Prodloužení termínu vyúčtování akce - Domov pro seniory Chýnov |

| Předkladatel: | Ing. Karel Vlasák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

prodloužení termínu prodloužení ukončení akce „Revitalizace zámeckého parku u Domova pro seniory v Chýnově“ a závěrečného vyúčtování z 10.6.2011 na 10.6.2012 z grantového programu rozvoj venkova a krajiny;

ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt Revitalizace zámeckého parku u Domova pro seniory v Chýnově byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 88/2010/ZK-13 ze dne 16. 3. 2010 poskytnutím grantu z grantového programu rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a následné vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději do 10. 6. 2011.

Na základě smlouvy o poskytnutí grantu č. SD/OZZL/141/10 ze dne 31. 5. 2010 byl přislíben grant ve výši 607 000,- Kč.

Jihočeský kraj obdržel dne 23. 2. 2011 žádost o prodloužení termínu pro ukončení a závěrečného vyúčtování akce z 10. 6. 2011 na 10. 6. 2012.

Uvedeným důvodem pro prodloužení termínu předložení vyúčtování projektu je ten, že v rámci vyhlášené XIV. výzvy OPŽP nebyla žádost schválena k financování a další výzva nebyla vyhlášena. Žádost bude předložena do další vyhlášené výzvy OPŽP.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Blanka Klímová - OEKO

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL

Termín kontroly: 10.6.2012

Termín splnění: 30.6.2012