Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

ke dni 16. 5. 2011

1) Usnesení  25/01/ZK (ze dne 10. 4. 2001)

K bodu Dopravní napojení Budějovického kraje na okolní regiony a sousední státy, problematiky D3 a R4

### Zastupitelstvo kraje

- ukládá

orgánům kraje připravovat a projednávat dokumenty potřebné pro            výstavbu komunikací D3 a R4 a IV. železničního koridoru a vyvíjet maximální            úsilí při jednání s odpovědnými institucemi pro jejich realizaci v co nejkratších           lhůtách.

Bez usnesení rady kraje, zařazeno přímo na program ZK.

Komentář MUDr. Kuba:

Dosažené výsledky jednání vedení kraje při rozvoji páteřní dopravní infrastruktury (MD, MFin, SFDI, ŘSD, SŽDC)

D3/R3:

Pokračuje výstavba úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí (0307 a 0308) v celkové délce 25,010 km. Na základě požadavku ministerstva dopravy s cílem snížení celkových nákladů stavby je přezkoumávána projektovaná dokumentace stavby úseku Úsilné – Třebonín (0310). Příprava dalších úseků byla prozatím pozastavena. Podle návrhu Strategie dopravy MD ČR se předpokládá realizace úseku  Veselí n/L – Třebonín formou projektu PPP v létech 2015-2017.

R4:

Dne 16. 9. 2010 uveden do provozu 6 km úsek Třebkov – Mirotice. Pokračování výstavby v úseku Čimelice – Mirotice je nyní plánováno v létech  2014 - 2017.

IV.TŽK:

Po výstavbě úseku Tábor – Doubí u Tábora (11,8 km, dokončení 2009) stavba v současné době pokračuje jen ve Středočeském kraji v úseku Votice – Benešov u Prahy (18,5 km, plán. dokončení 2013).

K zahájení je připravena stavba v úseku České Budějovice – Nemanice I (2,6 km, plán. dokončení 2013), předání staveniště se uskuteční v únoru 2011. Další stavbou připravovanou k realizaci je úsek Tábor – Sudoměřice u Tábora (11,4 km, plán. realizace posunuta o 1 rok - na r. 2012 - 2014). Stavba v úseku Horusice – Veselí n/L. (5,0 km) má být realizována v létech 2014-2016, zbývající úseky v Jč. kraji Veselí n/L. – Doubí, Ševětín -  Horusice a Nemanice I- Ševětín  jsou  v návrhu Strategie dopravy odsunuty na r. 2016-2019.

Obecně k páteřní dopravní infrastruktuře:

Dne 19. 1. 2011 byl do připomínkového řízení zaslán MD dokument „ Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025“  („Superstrategie – green paper“). Po jeho schválení ve vládě ČR budou

stanoveny oblasti v investiční výstavbě v jednotlivých oborech dopravní infrastruktury. Usnesení plněno průběžně.

2) Usnesení č. 143/2005/ZK (ZK 17. 5. 2005)

Změna právní formy nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Radě Jihočeského kraje ve funkci Valné hromady Jihočeské nemocnice, a.s. předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

1. návrhy na dispozice s nemovitým majetkem Jihočeské nemocnice, a.s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. podněty na návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady Jihočeské nemocnice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Jihočeské nemocnice, a.s.,

4. návrhy na prodej akcií společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.,

5. návrh na zrušení akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.;

Usnesení rady kraje č. 318/2005/RK ze dne 5.4. 2005 a komise pro zdravotnictví a sociální věci č. 4/2004/ZK z 22. 4. 2004.

Komentář I. Stráská: Plněno průběžně.

3) Usnesení č.  192/2005/ZK (ZK 21. 6. 2005)

Program obnovy krajských komunikací na léta 2005 – 2008 (P1)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu činnosti směřující k vlastní realizaci Programu obnovy krajských komunikací na léta 2005-2008 (P1) schváleného zastupitelstvem kraje dle části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 549/2005/RK ze dne 7. 6. 2005 a finančního výboru 95/2005 z 13. 6. 2005.

Komentář JUDr. Průša:

Z programu P1, který byl schválen k realizaci na léta 2005 – 2008 nebylo provedeno:

    - II/156 průtah České Budějovice (Novohradská ul.) - nebylo provedeno z toho důvodu, že zde má město České Budějovice plánovanou rekonstrukci inženýrských sítí

    - III/14539 Haklovy Dvory České Budějovice – 11. 10. 2010 byly zahájeny stavební práce v úseku O. Nedbala - M. Horákové včetně kruhové křižovatky, předpoklad dokončení 11/11; zbývající úsek od kruhové křižovatky do Haklových Dvorů – akce byla předána na SÚS Jč. kraje.

Plnění usnesení trvá.

4) Usnesení č. 249/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Český Krumlov

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Český Krumlov a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 653/2005/RK ze dne 28. 6. 2005 a finančního výboru č. 129/2005 ze dne 5. 9. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

5) Usnesení č. 250/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Písek

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Písek a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Písek a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Písek, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Písek, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s.nebo její části

Usnesení rady kraje č. 655/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn Plnění usnesení trvá.

6) Usnesení č. 251/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Prachatice

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Prachatice a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Prachatice a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Prachatice, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.nebo její části

Usnesení rady kraje č. 656/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Usnesení plněno průběžně.

7) Usnesení č. 252/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Jindřichův Hradec

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 654/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn

Plnění usnesení trvá.

8) Usnesení č. 253/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Strakonice

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Strakonice a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Strakonice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Strakonice, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 657/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

9) Usnesení č. 254/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Tábor

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Tábor a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Tábor, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Tábor, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Tábor, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s.nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 658/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

10) Usnesení č.  314/2005/ZK (ZK 11. 10. 2005)

Návrh seznamu projektů pro přidělení podpory v rámci grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu rozvoje lidských zdrojů – Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. RNDr. Janu Zahradníkovi, hejtmanovi kraje, po provedení kontrol ex-ante, podpis smluv o financování s vybranými příjemci podpory,

2. PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zabezpečení následné administrace průběhu projektů vybraných příjemců podpory.

Usnesení rady kraje č. 934/2005/RK ze dne 27. 9. 2005 a usnesení Finančního výboru č. 96/FV/2006 ze dne 12. 6. 2006.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

11) Usnesení č. 173/2006/ZK (ZK 20. 6. 2006)

Návrh seznamu projektů pro přidělení podpory v rámci grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu rozvoje lidských zdrojů – Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání – II. výzva

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. RNDr. Janu Zahradníkovi, hejtmanovi kraje, uzavřít smlouvy o financování s vybraným příjemci podpory,

2. PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zabezpečení následné administrace průběhu projektů vybraných příjemců podpory.

Usnesení rady kraje č. 563/2006/RK ze dne 6. 6. 2006.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

12) Usnesení č. 307/2006/ZK (ZK 21.11.2006)

Návrh seznamu projektů pro přidělení podpory v rámci GS v opatření 3.3 Operačního programu rozvoj lidských zdrojů - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - III. výzva

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. RNDr.  Janu  Zahradníkovi, hejtmanovi kraje,  uzavřít  smlouvy o financování s vybraným příjemci podpory,

2. PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zabezpečení následné administrace průběhu projektů vybraných příjemců podpory.

Usnesení rady kraje č. 991/2006/RK ze dne 7. 11. 2006.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno

Komentář JUDr. Průša:  Probíhá certifikace výdajů. Plnění trvá.

13) Usnesení č. 52/2007/ZK (ZK 6. 3. 2007)

Schválení výběru projektů v Grantovém programu na podporu zpracování žádostí do budoucích dotačních programů v oblasti dopravní infrastruktury

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 218/2007/RK ze dne 27. 2. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

14) Usnesení č. 107/2007/ZK (ZK 17. 4. 2007)

Seznam staveb k zahájení v roce 2007 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb a postupu uvolňování finančních prostředků

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 255/2007/RK ze dne 20. 3. 2007 a usnesení Finančního výboru č. 41/2007 ze dne 16. 4. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

15) Usnesení č. 120/2007/ZK (ZK 17. 4. 2007)

# Informace o upřesňujícím pokynu ke schválenému zadání ÚP VÚC Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, zpracování a projednání návrhu Zásad územního rozvoje kraje v souladu se schváleným zadáním a tímto upřesňujícím pokynem.

Usnesení rady kraje č. 340/2007/RK ze dne 3. 4. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Veřejné projednání proběhlo dle harmonogramu v prosinci 2010. Bylo uplatněno celkem 87 námitek měst, obcí a zástupců veřejnosti obsahujících celkem 175 samostatných požadavků na změny v obsahu návrhu ZÚR JČK a 81 připomínek občanů, občanských sdružení a podniků, které zahrnovaly celkem 123 samostatných požadavků na změny v obsahu. KÚ OREG zpracoval návrh vypořádání těchto námitek a připomínek. MŽP nyní požaduje před vydáním jejich stanoviska upravit dokumentaci SEA. V dubnu 2011 budou provedeny poslední úpravy dokumentace a v květnu a červnu 2011 se předpokládá projednání ve výborech a Radě a Zastupitelstvu kraje. Od 15. 7. 2011 předpokládáme nabytí účinnosti těchto Zásad pro území našeho kraje.  Trvá.

16) Usnesení č. 221/2007/ZK (ZK 26. 6. 2007)

Opatření Akčního plánu koncepce podpory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Jihočeském kraji pro roky 2007 -  2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

##### JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění jednotlivých úkolů a opatření Akčního plánu.

Usnesení rady kraje č. 577/2007/RK ze dne 5. 6. 2007 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životního prostřední č. 02/2010 ze dne 25. 1. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

17) Usnesení č. 381/2007/ZK (ZK 20. 11. 2007)

Schválení realizace projektu „Healthacross“ jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1023/2007/RK ze dne 30. 10. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

18) Usnesení č. 443/2007/ZK (ZK 11. 12. 2007)

Projekt Orlicko čistější

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit přípravu kroků k podpoře komplexního projektu SORP ke zlepšení životního prostředí a nepříznivého stavu v oblasti Orlické nádrže,

2. informovat průběžně zastupitelstvo o aktuálním vývoji projektu.

Usnesení rady kraje č. 1154/2007/RK ze dne 4. 12. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Bylo předloženo na ZK 16. 3. 2010. Plnění usnesení trvá.

19) Usnesení č. 445/2007/ZK (ZK 11. 12. 2007)

Hodnocení Programu rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy (Program Z0043), financovaného z FM EHP/Norska

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1097/2007/RK ze dne 27. 11. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

20) Usnesení č. 15/2008/ZK (ZK 29. 1. 2008)

Schválení realizace projektů v oblasti kultury a jejich kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje MSPS, JčM, JVK, MuzJH, ZOO Ohrada, HaP, MuzCK, OKPC

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1150/2007/RK ze dne 4. 12. 2007.

Komentář JUDr. Průša: 1) Projekt Regionálního muzea v Českém Krumlově "Rekonstrukce elektroinstalace a reinstalace stálé expozice" - prošel hodnocením ROP a byl přijat. Realizační fáze projektu byla zahájena v únoru 2009; Byla dokončena I. i II. etapa rekonstrukce. Proběhlo úspěšné vyúčtování projektu. Splněno.

2) Projekt Jihočeského kraje - Krajského úřadu - Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu "Portál jihočeských knihoven" - byl posouzen na RRRSJ a MŠMT ČR. Projekt nebyl doporučen k financování z ROP ani programu individuálních projektů OPVK MŠMT ČR. Ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích se hledá náhradní zdroj financování.  Plnění usnesení trvá.

21) Usnesení č. 93/2008/ZK (ZK 4. 3. 2008)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2007 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 5. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 125/2008/RK ze dne 5. 2. 2008 a Finančního výboru č. 31/2008 ze dne 25. 2. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

22) Usnesení č. 146/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „RECOM“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 380/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 a Finančního výboru č. 43/2008 ze dne 7. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša:  Předpokládaná realizace r. 2008 - 2015. Plnění usnesení trvá.

23) Usnesení č. 148/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „Příhraniční silniční spojení L8278 z B41 – státní hranice Höhenberg – Nové Hrady“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 382/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 a Finančního výboru č. 45/2008 ze dne 7. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Vyúčtování r. 2011. Plnění usnesení trvá.

24) Usnesení č. 149/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení kofinancování projektu „Klíšťata a jimi přenášená infekční onemocnění  v podmínkách jižních Čech a Bavorska“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 293/2008/RK ze dne 25. 3. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování r. 2009 - 2011. Plnění usnesení trvá.

25) Usnesení č. 151/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu LABEL (původní název ELLA II) a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje a revokace usnesení 447/2007/ZK a 448/2007/ZK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 292/2008/RK ze dne 25. 3. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt běží, hotovy jsou pilotní projekty územní studie ORLICKO, územní studie TŘEBOŇSKO-NOVOHRADSKO, územní studie VLTAVY v úseku Týn nad Vltavou – České Budějovice a Dokumentace pro územní řízení Protipovodňová opatření Rožmberk. Právě probíhají výběrová řízení na zpracovatele posledních dvou výstupů JČK v rámci projektu a to na „Analýzu splavnění Vltavy v Jihočeském kraji“ a „Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem“. V listopadu 2010 proběhla velká konference v Szolnoku (Maďarsko) v polovině celého projektu. Ukončení projektu LABEL je až k 29. 2. 2012, předpokládáme, že pilotní aktivity Jihočeského kraje v rámci tohoto projektu budou ukončeny k 30. 6. 2011. Na posledním jednání řídící skupiny (tzv. STEERING GROUP) se poprvé objevil návrh vedoucího partnera (Ministerstvo vnitra spolkové země Sasko) na prodloužení termínu dokončení projektu. Ing. arch. Boček jako zástupce JČK v řídící skupině se k uvedenému stavěl neutrálně, s tím, že preferuje prodloužení max. o ½ roku bez navyšování rozpočtu projektu. Trvá.

26) Usnesení č. 158/2008/ZK  (ZK 15. 4. 2008)

# Schválení kofinancování projektu „Za lidovými tradicemi se sousedy“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 424/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace r. 2008 - 2011. Plnění usnesení trvá.

27) Usnesení č. 167/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „SoNorA (South-North Axis)“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 417/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt pokračuje podle harmonogramu, vedoucí partner projektu zaslal finanční prostředky na základě druhé žádosti o platbu. Trvá.

28) Usnesení č. 195/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Program rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 469/2008/RK ze dne 29. 4. 2008 a usnesení Finančního výboru č. 54/2008 ze dne 19. 5. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Plněno průběžně.

29) Usnesení č. 197/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu „Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy – Horní Rakousko – Waldviertel“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 471/2008/RK ze dne 29. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování r. 2008-2011. Plnění usnesení trvá.

30) Usnesení č. 212/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Revokace usnesení č. 309/2006/ZK – předfinancování nákladů administrace grantového schématu v opatření 3.3 OP RLZ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 555/2008/RK ze dne 13. 5. 2008 a usnesení Finančního výboru č. 53/2008 ze dne 19. 5. 2008.

Komentář JUDr. Průša:  Čeká se na poslední certifikaci. Plnění usnesení trvá.

31) Usnesení č. 236/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Seznam staveb k zahájení v roce 2008 v rámci dotačního programu Mze ČR „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 430/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Souhrnné schválení akcí. Plnění usnesení trvá.

32) Usnesení č. 281/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Dostavba a rekonstrukce Nemocnice Strakonice, a.s. – Dostavba lůžkové části NS, a.s.“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 614/2008/RK ze dne 3. 6. 2008 a usnesení Finančního výboru č. 62/2008 ze dne 9. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: VRR Jihozápad dne 4. 11. 2010 schválil projekt k financování, realizace ukončena, na základě SM/115/RK probíhá navýšení základního kapitálu. Plnění usnesení trvá.

33) Usnesení č. 315/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Kofinancování projektu „UNICREDS – University Collaboration in Regional Development Spaces“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 724/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2009-2011. Plnění usnesení trvá.

34) Usnesení č. 317/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 85) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 721/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

35) Usnesení č. 318/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 86) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 722/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

36) Usnesení č. 319/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Schválení realizace projektu „Zlepšení vybavenosti učeben pro modernizaci a zkvalitnění výuky na ZUŠ“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 588/2008/RK ze dne 27. 5. 2008 a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 13/2008 ze dne 9. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

37) Usnesení č. 380/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Změna usnesení č. 284/2006/ZK – projekt v rámci FM EHP/Norska – „Nástavba pavilonu „C“ a přístavba evakuačního lůžkového výtahu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 967/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Podána závěrečná zpráva vč. žádosti o platbu. Plnění usnesení trvá.

38) Usnesení č. 384/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Jihočeský krajský příspěvkový program přehlídek a soutěží a Jihočeský krajský příspěvkový program v oblasti kultury v roce 2008 – II. výzva, výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 803/2008/RK ze dne 29. 7. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

39) Usnesení č. 393/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Schválení kofinancování projektu „Léčebné centrum sv. Markéty – Wellness centrum“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 947/2008/RK ze dne 2. 9. 2008 a Finančního výboru č. 82/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt Léčebné centrum sv. Markéty neprošel přijatelností v rámci 5. výzvy ROP JZ.

40) Usnesení č. 394/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektů „Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení a zařízení sociálních služeb“ a jejich předfinancování a kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 830/2008/RK ze dne 29. 7. 2008.

Komentář JUDr. Průša: U žádostí, které obdržely registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP, se zpracovávají projektové dokumentace a následně budou probíhat výběrová řízení na dodavatele. Realizace bude probíhat v roce 2011. Plnění usnesení trvá.

41) Usnesení č. 395/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Pověření hejtmana Jihočeského kraje schvalováním změn v harmonogramu čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u evropských projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

hejtmanovi Jihočeského kraje pravidelně seznamovat zastupitelstvo kraje s jím schválenými změnami harmonogramů čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u příslušných projektů.

Usnesení rady kraje č. 919/2008/RK ze dne 19. 8. 2008 a Finančního výboru č. 87/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář Mgr. Zimola: Plněno průběžně.

42) Usnesení č. 396/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Kofinancování projektu obce Vyšší Brod „Výstavba turistické stezky Radvanov – Rading“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Komentář JUDr. Průša. Předpokládaná realizace v r. 2010-2011. Plnění usnesení trvá.

43) Usnesení č. 397/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR – Jihočeský kraj“ v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

Usnesení rady kraje č. 997/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2015. Plnění usnesení trvá.

44) Usnesení č. 400/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Kofinancování projektu Euroregionu Silva Nortica "Meziregionální mobilita - mobilita bez hranic" z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1035/2008/RK ze dne 16. 9. 2008.

##### Komentář JUDr. Průša: Vyúčtování r. 2011. Plnění usnesení trvá.

45) Usnesení č. 416/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

# Územně analytické podklady Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, prostřednictvím Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic zajistit veškeré další úkony stanovené prováděcím právním předpisem, a to:

1. ukládání územně analytických podkladů a jejich aktualizací,

2. provádění pravidelných aktualizací územně analytických podkladů a jejich projednávání Zastupitelstvem Jihočeského kraje,

3. zveřejnění územně analytických podkladů a jejich aktualizací v rozsahu umožňujícím dálkový přístup,

4. zaslání územně analytických podkladů nebo jejich aktualizací Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu životního prostředí do 6-ti měsíců od jejich pořízení nebo po aktualizaci.

Usnesení rady kraje č. 989/2008/RK ze dne 2. 9. 2008 a Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 36/2008 ze dne 9. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: 1. První územně analytické doplněné o aktualizace a podklady jsou uloženy v kanceláři 2.041, OREG, jejich aktualizace budou ukládány po jejich zhotovení (jedná se o dlouhodobý úkol). - trvá

2. Pravidelné aktualizace datových sad jsou prováděny průběžně, jak ukládá stavební zákon č. 183/2006 (jedná se o dlouhodobý úkol). Aktualizace podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území je dle pokynu Ing. arch. Bočka prováděna na konci každého čtvrtletí a kartogramy jsou pravidelně aktualizovány i na webových stránkách Jihočeského kraje. Úplné aktualizace budou dle stavebního zákona prováděny jedenkrát za 2 roky. - trvá

3. Územně analytické podklady byly zveřejněny na webových stránkách JČK v sekci územní plánování, aktualizace budou zveřejňovány průběžně po jejich provedení (na konci každého čtvrtletí). Dále byly územně analytické podklady zaslány v digitální podobě na jednotlivé obce s rozšířenou působností a na stavební úřady v Jihočeském kraji. Splněno

4. Po projednání v zastupitelstvu kraje byly předány územně analytické podklady na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Ministerstvo životního prostředí. První územně analytické podklady doplněné o aktualizace (projednáno v zastupitelstvu 19. 5. 2009 – usnesení č. 240/2009/ZK) byly předány na obě ministerstva 9. 7. 2009. Splněno

Toto usnesení doplňuje usnesení č. 240/2009/ZK (19. 5. 2009)

# Aktualizace územně analytických podkladů

Usnesení č. 240/2009/ZK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

#### bere na vědomí

1. provedení aktualizace podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území územně analytických podkladů Jihočeského kraje,

2. usnesení Rady Jihočeského kraje č. 410/2009/RK ze dne 21. 3. 2009.

Aktualizace ÚAP je provedena, dochází k pravidelným aktualizacím podkladů, aktualizované ÚAP jsou zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje a byly zaslány na Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí, stejně tak, jak ukládalo usnesení 416/2008/ZK. Úkol trvá do zhotovení další úplné aktualizace, která bude provedena v roce 2011.

46) Usnesení č. 428/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Příspěvek na zpracování projektové dokumentace, organizační a koncepční řízení projektu „Orlicko čistější“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 899/2008/RK ze dne 19. 8. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Proběhlo profinancování zálohy. ZK usnesením č. 272/2010/ZK-16 prodloužilo termín do 31. 12. 2011. Plnění usnesení trvá.

47) Usnesení č. 429/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Změna usnesení č. 283/2007/ZK – projekt v rámci FM Norska – „operativní systém dlouhodobého monitoringu těles vodohospodářské soustavy Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 980/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: V současné době již jsou ukončeny veškeré aktivity související s projektem, vyrobená pamětní deska bude instalována na dvoře budovy B. Němcové 49/3. Pro centrální finanční a kontraktační jednotku na Ministerstvu financí byla zpracována poslední čtvrtletní zpráva (po jejím ověření budeme požádáni o její podepsání panem hejtmanem) a ještě budeme vyzváni ke zpracování závěrečné zprávy pro Národní kontaktní místo na Ministerstvu financí. Trvá.

48) Usnesení č. 440/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Záměr prodeje pozemků p.č. 1603/4 a 1574/2 v k.ú. Kaplice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje dle bodu I. tohoto usnesení na úřední desce,

2. po splnění části II.1. připravit materiál k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 737/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: 1. Splněno, 2. Komplexní pozemková úprava dokončena na Katastrálním úřadě Č. Krumlov. Tato dispozice bude nahrazena novým záměrem z důvodu přečíslování parcel a jejich výměr. Navrženo k vyřazení ze sledování.

49) Usnesení č. 441/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje uvedených nemovitostí na úřední desce,

2. zajistit originál, nebo ověřenou kopii geometrického plánu

3. po splnění části II.1., 2. tohoto usnesení předložit tento materiál k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 738/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: 1. - 2. Splněno, 3. Nikdo neprojevil písemný zájem. Plnění usnesení trvá.

50) Usnesení č. 459/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR – územní pracoviště Písek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat žádost navrhovatele pro Pozemkový fond ČR dle části I. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

2. po schválení žádosti Pozemkovým fondem ČR předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu.

Usnesení rady kraje č. 926/2008/RK ze dne 19. 8. 2008.

Komentář JUDr. Průša: 1. Splněno, 2. Trvá. Plnění usnesení trvá.

51) Usnesení č. 36/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Navýšení žádosti do Integrovaného operačního programu na projekt „Územně analytické podklady Jihočeského kraje“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení

Usnesení rady kraje č. 57/2008/RK- 3 ze dne 9. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: V současné době byla po roce zpracována druhá monitorovací zpráva, která bude v nejbližších dnech podepsána hejtmanem JK a následně zaslána na CRR do Písku. Trvá.

52) Usnesení č. 41/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Změna usnesení č. 156/2008/ZK – Realizace projektu „Kulturní most“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 16/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Od června do prosince 2011 bude zpracováváno závěrečné vyúčtování projektu, které bude odevzdáno na Centrum pro regionální rozvoj do Písku v prosinci 2011. Trvá.

53) Usnesení č. 42/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Realizace projektu „Jižní Čechy na návštěvě“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1091/2008/RK ze dne 7. 10. 2008.

Komentář JUDr. Průša:  Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2009-2011. Plnění usnesení trvá.

54) Usnesení č. 43/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Realizace projektu „Mírový pochod česko-bavorským příhraničím“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 45/2008/RK- 3 ze dne 9. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2009-2011. Plnění usnesení trvá.

55) Usnesení č. 45/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Příspěvkový program „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ na rok 2009

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 15/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

56) Usnesení č. 46/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 17/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace projektů, jsou administrovány Monitorovací zprávy se žádostmi o proplacení. Plnění usnesení trvá.

57) Usnesení č. 47/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Žádost o Globální grant v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 18/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Kontrahování ukončeno, začíná realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

58) Usnesení č. 63/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2008 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 1. a 2. část

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 19/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

59) Usnesení č. 98/2009/ZK (ZK 27. 1. 2009)

# Projekt Integrovaného dopravního systému Jižní Čechy

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 52/2009/RK ze dne 20. 1. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Teze pro tvorbu a činnosti IDS Jižní Čechy přezkoumána založenou společností JIKORD, s.r.o., v případě úpravy budou následně předloženy do samosprávných orgánů Jihočeského kraje. Trvá.

60) Usnesení č. 121/2009/ZK (ZK 27. 1. 2009)

Darování stavby parkoviště a pozemků v k.ú. Písek městu Písek

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. upozornit Nemocnici Písek a. s. na skutečnost, že se část převáděného parkoviště nachází na parcele č. 1545/27, která je ve vlastnictví akciové společnosti.

Usnesení rady kraje č. 21/2009/RK ze dne 13. 1. 2009 a usnesení Finančního výboru č. 9/2009 ze dne 26. 1. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 1. trvá, 2. splněno. Darovací smlouva se smlouvou o zřízení věcného břemene před podáním návrhu na vklad. Plnění usnesení trvá.

61) Usnesení č. 137/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Vyhlášení 2. výzvy v rámci globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 183/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů potrvá do 30. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.

62) Usnesení č. 139/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Žádost města Třeboň o prodloužení termínu doložení podání žádosti o dotaci

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 4. 2009

Usnesení rady kraje č. 184/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

### Komentář JUDr. Průša: Dodatek č. 1 ke smlouvě podepsán, plnění smlouvy prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

63) Usnesení č. 148/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Evropský region Dunaj – Vltava“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 205/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2012. Plnění usnesení trvá.

64) Usnesení č. 151/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2010 – 2013“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 207/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2012. Plnění trvá.

65) Usnesení č. 180/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR – územní pracoviště Písek

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat žádost navrhovatele pro Pozemkový fond ČR dle části I. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

2. po schválení žádosti Pozemkovým fondem ČR předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu.

Usnesení rady kraje č. 126/2009/RK ze dne 10. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 1. Splněno, 2. Trvá. Plnění usnesení trvá.

66) Usnesení č. 193/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Schválení realizace projektu „Přeložka II/157, 1. úsek, část I.2_Č. Budějovice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 335/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace stavby. Plnění usnesení trvá.

67) Usnesení č. 194/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Schválení realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 334/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Plnění usnesení trvá.

68) Usnesení č. 195/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu činnosti směřující k vlastní realizaci „Programu modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ schváleného zastupitelstvem kraje dle části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 351/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Veřejná zakázka byla zrušena. V RK 1. 2. 2011 schváleno vypsání výběrového řízení na P3 a P4 jako nadlimitní veřejná zakázka. Trvá.

69) Usnesení č. 198/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Žádost obce Val o prodloužení termínu doložení podání žádosti o dotaci na projekt „Kanalizace a ČOV pro obce Val a Hamr

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 5. 2009

Usnesení rady kraje č. 382/2009/RK ze dne 17. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Podepsán dodatek. Plnění smlouvy prodlouženo do 31. 12. 2012. Trvá.

70) Usnesení č. 217/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

# Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2008 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 3. část

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 291/2009/RK- 294/2009/RK  ze dne 17. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 4 akce - splněno, 4 akce trvá. Plnění usnesení trvá.

71) Usnesení č. 252/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Projekty technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – revokace usnesení č. 155/2008/ZK ze dne 15. 4. 2008

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 513/2009/RK ze dne 5. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekt technické pomoci v realizaci do roku 2011. Plnění usnesení trvá.

72) Usnesení č. 272/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice – Grametten“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 442/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

73) Usnesení č. 273/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Nová Bystřice – Grametten, II. etapa“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (F. Štangl)

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 565/2009/RK ze dne 19. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

74) Usnesení č. 274/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Hluboká – Schaditz“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 443/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

75) Usnesení č. 276/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupových komunikací k hr. přechodu Strážný – Philippsreut“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 445/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

76) Usnesení č. 288/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Seznam staveb k zahájení v roce 2009 v rámci dotačního programu Mze 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 566/2009/RK ze dne 19. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša:

a) souhrnné schválení 7 akcí

b) ke změně usnesení č. 217/2008/ZK (7. 4. 2009) – byla uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku JčK na stavbu (Město Veselí nad Lužnicí)

Plnění usnesení trvá.

77) Usnesení č. 298/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Prodej budovy bez čp. a pozemků v k.ú. Č. Budějovice 3

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 455/2009/RK ze dne 21. 4. 2009 a Finančního výboru č. 48/2009 ze dne 11. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Usnesení nebude pravděpodobně realizováno, druhá strana nekomunikuje. Trvá.

78) Usnesení č. 304/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Výkup pozemků v areálu letiště České Budějovice PK p.č. 983/1/2 a p.č. 838/2/2 a částí PK p.č. 886 a p.č. 888/1/3, v k.ú. Homole

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu

1. zajistit vypracování geometrického plánu na oddělení částí pozemků,

2. po splnění části II. a) tohoto usnesení zajistit uzavření kupní smlouvy.

Usnesení rady kraje č. 557/2009/RK ze dne 5. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

79) Usnesení č. 324/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Zvýšení nezpůsobilých výdajů projektů škol a školských zařízení schválených ve 3. výzvě OPŽP z rozpočtu kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 735/2009/RK ze dne 23. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Schváleny všechny smlouvy. Probíhá vyúčtování. Trvá.

80) Usnesení č. 325/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Vyhlášení 2. výzvy v rámci globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – revokace usnesení č. 137/2009/ZK - 4

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 585/2009/RK ze dne 26. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů do 30. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.

81) Usnesení č. 350/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Změna usnesení č. 310/2008/ZK ve věci „Zrušení části usnesení č. 439/2007/ZK a návrh správce ORJ 20 na přesunutí příslušných projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007-2013“ – změna projektu Ekologizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci Operačního programu Životní prostředí

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 630/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do I. výzvy OPŽP, schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

82) Usnesení č. 363/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Kofinancování projektu „Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji“ z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 658/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

83) Usnesení č. 365/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Realizace projektu „Školní výlety do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 654/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace během roku 2010 a 2012. Plnění usnesení trvá.

84) Usnesení č. 366/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Realizace projektu „Školní výlety do jižních Čech, Šumavy a Dolního Bavorska“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012.

Usnesení rady kraje č. 655/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace během roku 2010 a 2011. Plnění usnesení trvá.

85) Usnesení č. 409/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Aktualizace Územní energetické koncepce Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit naplňování Územní energetické koncepce Jihočeského kraje ve znění přílohy č. 2 mat. č. ZK 363/2009.

Usnesení rady kraje č. 882/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plněno průběžně.

86) Usnesení č. 410/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 969/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

87) Usnesení č. 414/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Žádost obce Kunžak o prodloužení termínu doložení podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 904/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Žadatel požádal o prodloužení termínu do 31. 12. 2011.

(Žádost obce Kunžak spolu s ostatními obcemi je zařazena do materiálů RK 17. 5. a ZK 31. 5. k projednání). Trvá.

88) Usnesení č. 420/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Radě Jihočeského kraje jako jedinému akcionáři Nemocnice Dačice, a. s. při výkonu působnosti valné hromady předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

a) návrhy na dispozice s nemovitým majetkem společnosti Nemocnice Dačice, a. s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

b) podněty a návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

c) návrhy změn stanov společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

d) návrhy na prodej akcií společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

e) návrh na zrušení společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení nezbytných úkonů potřebných k založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a. s..

Usnesení rady kraje č. 980/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Usnesení plněno průběžně.

89) Usnesení č. 427/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Změna usnesení č. 206/2009/ZK ve věci realizace individuálního projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 986/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekt je realizován s upravenou, vyšší alokovanou částkou, klíčové aktivity probíhají dle schváleného harmonogramu. Projekt ukončen ke dni 31. 7. 2011. Plnění usnesení trvá.

90) Usnesení č. 433/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Realizace projektu „Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 924/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace během roku 2010 a 2012. Plnění usnesení trvá.

91) Usnesení č. 434/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Realizace projektu „1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 925/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace během roku 2010 a 2011. Plnění usnesení trvá.

92) Usnesení č. 452/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko z OPŽP, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2010

Usnesení rady kraje č. 927/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Žádost o podporu ze SFŽP v rámci OPŽP byla akceptována pod číslem 10076124. V současné době se připravuje výběrové řízení na zpracovatele projektu. Plnění usnesení trvá.

93) Usnesení č. 486/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2009 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 1119/2009/RK ze dne 13. 10. 2009 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 33/2009 ze dne 19. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 2 akce – splněny, 5 akcí – profinancování příspěvku. Plnění usnesení trvá.

94) Usnesení č. 487/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2009 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“(2. část)

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 1151/2009/RK ze dne 27. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 1 akce – trvá. Plnění usnesení trvá.

95) Usnesení č. 492/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení grantových projektů doporučených k financování ve 2. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1107/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace projektů do 30. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.

96) Usnesení č. 493/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usnesení č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1106/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

97) Usnesení č. 494/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Drahonice o prodloužení termínu podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1102/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

98) Usnesení č. 495/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Turovec o prodloužení termínu doložení podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1103/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

99) Usnesení č. 496/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Paseky o prodloužení termínu realizace projektu „Záměr odkanalizování obce Paseky včetně

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1104/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

100) Usnesení č. 497/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

# Žádost městyse Chlum u Třeboně o prodloužení termínu podání žádosti do

# ROP

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1101/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekt prodloužen do 31. 12. 2011. Plnění usnesení trvá.

101) Usnesení č. 507/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

# Aktualizovaný Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2010-2015

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zahájit jednání s EIB nebo připravit zadání veřejné zakázky pro přijetí úvěru ve výši 1 mld. Kč s čerpáním v roce 2010 a 2011 v souladu se Střednědobým rozpočtovým výhledem pro zajištění předfinancování tzv. evropských projektů tak, aby byl zajištěn schodek pro rozpočet roku 2010 a 2011.

Usnesení rady kraje č. 1124/2009/RK ze dne 13. 10. 2009 a usnesení Finančního výboru č. 90/2009 ze dne 19. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

102) Usnesení č. 509/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

# Realizace projektu „Vzdělávání v eGovernmentu“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1152/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Schválení projektu, realizace usnesení. Plnění usnesení trvá.

103) Usnesení č. 535/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

##### Memorandum o zajištění financování dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana, zajistit dodržování závazků Jihočeského kraje vyplývajících z Memoranda.

Usnesení rady kraje č. 1196/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář MUDr. Kuba: Plněno průběžně (Memorandum je platné pro r. 2010-2019).

104) Usnesení č. 543/2009/ZK (ZK 15. 12. 2009)

Schválení realizace projektu „Silnice II/154 Údolí u Nových Hradů – křiž. Sil. II/154 x II/156 a stavba mostu ev. č. 154-008“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1226/2009/RK-29  ze dne 24. 11. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Byl vydán kolaudační souhlas. Do konce května 2011 bude provedeno Závěrečné vyúčtování projektu. Trvá.

105) Usnesení č. 550/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

Žádost Hany Langové o prodloužení termínu podání žádosti do EAFRD

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

# JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1192/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Žádost do EAFRD nepodána, žadatelka bude opětovně žádat o prodloužení termínu. Trvá.

106) Usnesení č. 552/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

# Žádost o prodloužení termínu realizace grantu a termínů podání žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1194/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Dodatky ke smlouvám podepsány, plnění smluv prodlouženo do 30. 12. 2011. Plnění usnesení trvá.

107) Usnesení č. 553/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

Vypořádání poskytnutého příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu „Vytvoření pracovních míst pro začlenění nízkokvalifikovaných a handicapovaných osob do zaměstnání v Jihočeském kraji“ občanské sdružení Koník schváleného v programu MPSV, opatření 2.1 OP RLZ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1195/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace usnesení. Plnění usnesení trvá.

108) Usnesení č. 580/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Revokace části usnesení č. 313/2008/ZK - kofinancování projektů škol a školských zařízení OPŽP, revokace usnesení č. 324/2009/ZK-zvýšení nezpůsobilých výdajů projektů škol a školských zařízení OPŽP a části usnesení č. 461/2009/ZK- schválení předfinancování projektů JčK v OPŽP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1328/2009/RK-31  ze dne 15. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

109) Usnesení č. 581/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Zrušení usnesení č. 538/2009/ZK ve věci realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2.etapa, část 2.1“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1329/2009/RK-31  ze dne 15. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Dne 3. 5. 2011 byl podepsán dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad ve věci prodloužení termínu ukončení projektu. Byly zahájeny stavební práce po zimní technologické přestávce. Trvá.

110) Usnesení č. 582/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Zrušení usnesení č. 540/2009/ZK ve věci realizace projektu“Most ev.č. 105-048 Koloděje“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1330/2009/RK-31  ze dne 15. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Nahrazeno usnesením 107/2011/ZK-22 ze dne 19. 4. 2011. Navrženo k vyřazení ze sledování.

111) Usnesení č. 585/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Zrušení usnesení č. 546/2009/ZK ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III.třídy (P4)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1333/2009/RK-31  ze dne 15. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Dne 24. 3. 2011 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení komplexního auditu se společností BDO CB, s. r. o.

Dne 11. 4. 2011 byla uzavřena Mandátní smlouva se zástupcem zadavatele, společností Tercier, spol. s r. o. Dne 9. 5. 2011 bylo zástupcem zadavatele zveřejněno v Evropském věstníku výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Plnění usnesení trvá.

112) Usnesení č. 595/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Částečné předfinancování projektu RERA, a.s. „Innovation for Welfare“

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1285/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

113) Usnesení č. 597/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Žádosti o prodloužení termínů podání žádostí a termínu realizace grantu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1286/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša:

1) prodloužení termínu podání žádosti na projekt „ČOV Heřmaň – projektová dokumentace“ do 30. 12. 2010 – splněno

2) prodloužení termínu podání žádosti na projekt „Zpracování technické dokumentace k podání žádosti do EAFRD na rekonstrukci vodovodu a kanalizace – Třebětice“ do 31. 12. 2010 – podána žádost o prodloužení termínu podání žádosti na projekt „Výstavba, obnova kanalizace a čistírny odpadních vod“ - trvá

3) prodloužení termínu doložení podání žádosti na projekt „ČOV Radenín“ do 30. 6. 2010 – předpokládané ukončení do 30. 12. 2011- trvá

4) prodloužení termínu realizace projektu „Miroslav Kluzák – zpracování dokumentace do EAFRD“ do 31. 12. 2010 - splněno.

114) Usnesení č. 598/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1287/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.

115) Usnesení č. 614/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Majetkoprávní vypořádání budovy čp. 678 v Jindřichově Hradci

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1306/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Příprava smlouvy. Plnění usnesení trvá.

116) Usnesení č. 619/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Změna hospodaření s nemovitým majetkem Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká ulice 1175/II

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1305/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

117) Usnesení č. 12/2010/ZK-12 (ZK 26. 1. 2010)

Žádosti o prodloužení termínů realizace grantů a termínů podání žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 3/2010/RK-33  ze dne 12. 1. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Hotové dodatky smluv, předpokládané ukončení do 31. 12. 2011. Plnění usnesení trvá.

118) Usnesení č. 20/2010/ZK-12 (ZK 26. 1. 2010)

Návrh Akčního plánu koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) pro roky 2010 - 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění akčního plánu prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Usnesení rady kraje č. 1362/2009/RK-32  ze dne 22. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: V roce 2011 se průběžně naplňují úkoly, které vyplývají ze schváleného materiálu. Většina z nich v rámci OZZL, některé ve spolupráci s OŠMT. Plnění některých úkolů je zajištěno ve spolupráci s externími organizacemi, které se problematice EVVO na úrovni kraje věnují (např. Krajská síť environmentálních center KRASEC). Trvá.

119) Usnesení č. 22/2010/ZK-12 (ZK 26. 1. 2010)

Žádost Svazku obcí Písecko o prodloužení termínu doložení žádostí do OPŽP a změny počtu zpracovaných žádostí o dotaci

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1364/2009/RK-32  ze dne 22. 12. 2009 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životního prostřední č. 03/2010 ze dne 25. 1. 2010.

Komentář JUDr. Průša: ZK usnesením č. 272/2010/ZK-16 prodloužilo termín do 31. 12. 2011. Plnění usnesení trvá.

120) Usnesení č. 53/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usn. č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009 a usn. č. 493/2009/ZK z 27. 10. 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 174/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

121) Usnesení č. 54/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Žádosti o prodloužení termínů podání žádostí do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 175/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dodatky ke smlouvám podepsány. Plnění smluv prodlouženo do 31. 12. 2012. Plnění usnesení trvá.

122) Usnesení č. 61/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 351/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Modernizace vybavení intenzivní péče“ Nemocnice Tábor, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 202/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 8. 11. 2010 projekt schválen VRR k financování. Plnění usnesení trvá.

123) Usnesení č. 62/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Český Krumlov“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 203/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

124) Usnesení č. 63/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dětské polikliniky a instalace solárního systému pro ohřev TV“ Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., jeho kofinancování a financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 204/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

125) Usnesení č. 64/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 205/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

126) Usnesení č. 65/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti centrální budovy Nemocnice Prachatice, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 206/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XVI. Výzvy OPŽP, schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

127) Usnesení č. 66/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Tábor, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 207/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XVI. Výzvy OPŽP. Schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

128) Usnesení č. 67/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a. s. - etapa 2“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 208/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XVI. výzvy OPŽP. Schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

129) Usnesení č. 68/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Pokračování v záměrech investičních akcí příspěvkových organizací Jihočeského kraje v sociální oblasti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 201/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Žádosti o poskytnutí dotace z kapitoly MPSV podány. Dosud nezaslán výsledek. Plnění usnesení trvá.

130) Usnesení č. 80/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Návrh Regionální inovační strategie Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah dokumentu dle části I. usnesení při své práci a napomáhat jeho naplnění;

2. JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci dokumentu dle části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 226/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 12/2010 Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

131) Usnesení č. 81/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 73/2008/ZK - projekt „Zlepšení přístupu k hr. přechodu Strážný/Philippsreut - II/145 Vimperk“ v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2011

Usnesení rady kraje č. 220/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Doba realizace projektu byla prodloužena do 30. 6. 2011. Stavba již v předčasném užívání, kolaudace předpokládána v květnu 2011. Plnění usnesení trvá.

132) Usnesení č. 82/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část I. (příprava)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30.6.2013

Usnesení rady kraje č. 250/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Uvedené usnesení nebylo doposud realizováno. Projekt byl schválen monitorovacím výborem v červnu 2010; předpokládaná realizace projektu během let 2010 až 2013. Trvá.

133) Usnesení č. 83/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 436/2009/ZK - projekt „Analýza sítí a rozvoje území Evropského regionu Východní Bavorsko/Horní Rakousko/jihozápadní Čechy“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 249/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt byl monitorovacím výborem schválen v červnu 2010; jeho realizace se předpokládá během let 2010-2012. Plnění usnesení trvá.

134) Usnesení č. 84/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Studie přeshraničního managementu bezpečnosti silničního provozu Horní Rakousko - Jižní Čechy“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2011

Usnesení rady kraje č. 222/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2010 – 2011. Plnění usnesení trvá.

135) Usnesení č. 85/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Kofinancování projektu „Turistický destinační management Bavorský les - Šumava“  z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 221/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v letech 2010-2011. Plnění usnesení trvá.

136) Usnesení č. 88/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II usnesení.

Usnesení rady kraje č. 224/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 11/2010 Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekty s termínem závěrečného vyúčtování do konce roku 2010 byly řádně předloženy a následně proplaceny. Zbylé neproplacené projekty mají stanoven termín pro vyúčtování v roce 2011, resp. 2012 dle konkrétních podmínek ve smlouvě o poskytnutí grantu s jednotlivými žadateli. Trvá.

137) Usnesení č. 93/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Návrh na úpravu smluvních podmínek s ČSOB - běžný účet a kontokorent

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, avizovat předpoklad čerpání kontokorentu Radě Jihočeského kraje a informovat ji o stavu kontokorentu v případě jeho využití na každém jednání.

Usnesení rady kraje č. 228/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010. Usnesení Finančního výboru č. 14/2010 ze dne 8. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Po celý rozpočtový rok 2010 nevznikla potřeba kontokorent čerpat, stejná situace je i k 30. 4. 2011, ostatní dle aktuálního vývoje financování. Plněno průběžně.

138) Usnesení č. 121/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Návrh správce ORJ 20 na přesunutí nerealizovaných projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007 - 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2010

Usnesení rady kraje č. 283/2010/RK-38  ze dne 30. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

139) Usnesení č. 124/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2010 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 349/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Jeden projekt s realizací do května 2011 byl předložen k vyúčtování, vše ostatní vyúčtováno a ukončeno. Trvá.

140) Usnesení č. 130/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2010 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 341/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Zbývá ukončit jeden prodloužený grant. Trvá.

141) Usnesení č. 138/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Změna usnesení č. 354/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 358/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

142) Usnesení č. 147/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Realizace projektu „Přeshraniční literární dílna“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2010

Usnesení rady kraje č. 362/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektu ukončena, zatím nebyla přijata dotace z Programu, která se předpokládá v srpnu 2011. Trvá.

143) Usnesení č. 157/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Seznam staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 366/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010 a Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 14/2010 ze dne 19. 4. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Souhrnné schválení akcí (seznam akcí s navrženým spolufinancováním). Plnění usnesení trvá.

144) Usnesení č. 188/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)

Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2010 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 445/2010/RK-41  ze dne 11. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Od jednoho žadatele prostředky nevráceny, předáno OEKO k zahájení daňového a vyměřovacího řízení. Správcem daně OEKO byla uložena sankce (vydáním rozhodnutí o odvodu a penále dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., a to dne 25. 3. 2011) a doručeny výměry. Plnění usnesení trvá.

145) Usnesení č. 189/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)

Grantový program Jihočeského kraje Produkty a služby v cestovním ruchu, 1. výzva pro rok 2010 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 449/2010/RK-41  ze dne 11. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

146) Usnesení č. 190/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)

Grantový program Jihočeského kraje Podpora firem při přípravě učňů na povolání, 1. výzva pro rok 2010 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 448/2010/RK-41  ze dne 11. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Všem žadatelům vyplacena záloha 70% grantu. Žadatel SOŠ a SOU, J. Hradec se vzdal grantu a vrátil poskytnutých 70% grantu. Realizace projektů bude dokončena do 30. 6. 2011, předpokládané vyplacení zbývajících 30% grantu – červenec, srpen 2011. Trvá.

147) Usnesení č. 196/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)

Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.

Usnesení rady kraje č. 459/2010/RK-41 ze dne 11. 5. 2010 a usnesení Finančního výboru č. 47/2010 ze dne 17. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

148) Usnesení č. 211/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)

Realizace projektu Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích s pobočkou na Kleti „Jihočeské astronomické centrum“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013.

Usnesení rady kraje č. 499/2010/RK-42  ze dne 25. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: MŠMT přehodnotilo rozhodnutí o přijetí projektu v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace v neprospěch HaP jako žadatele. O důvodech rozhodnutí vyrozumělo vedení HaP. Vedení HaP se proti rozhodnutí odvolá. Věc je v jednání. Trvá.

149) Usnesení č. 233/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Závazek veřejné služby v oblasti organizace dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana:

1. předložit k podpisu hejtmanovi kraje v návaznosti na část I. tohoto usnesení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na rok 2010 č. 010/10/093/03/00,

2. předložit radě kraje každoročně po dobu trvání závazku veřejné služby ke schválení ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb jako předběžnou kalkulaci vyrovnávacích plateb z činností v obecném hospodářském zájmu pro příslušný kalendářní rok.

Usnesení rady kraje č. 564/2010/RK-43  ze dne 8. 6. 2010.

Komentář MUDr. Kuba: část 1. – splněno; část 2. – splněno pro r. 2011 (dlouhodobý úkol-do r. 2016).

150) Usnesení č. 245/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Jmenování tajemníka Výběrové komise pro Globální granty Jihočeského kraje v rámci prioritní osy 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (3. výzva)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 571/2010/RK-43  ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

151) Usnesení č. 246/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 598/2010/RK-44  ze dne 22. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

152) Usnesení č. 247/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 569/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

153) Usnesení č. 272/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Žádost Svazku obcí regionu Písecko o prodloužení termínu doložení žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 526/2010/RK-42 ze dne 25. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

154) Usnesení č. 273/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 579/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 6 akcí – profinancování příspěvku, 1 akce -  sepsána smlouva (následně sepsán dodatek na základě usn. č. 467/2010/ZK-19). Trvá.

155) Usnesení č. 299/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Žádost obce Srubec o prodloužení termínu doložení podání žádosti do ROP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 818/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládané ukončení do 30. 6. 2011. Trvá.

156) Usnesení č. 302/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu odboru evropských záležitostí, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2010

Usnesení rady kraje č. 767/2010/RK-47 ze dne 24. 8. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Všechny schválené příspěvky jsou vyplaceny, v současné době dochází k průběžnému zasílání vyúčtování a k vypořádání poskytnutých příspěvků dle ukončování a proplácení dotací jednotlivým projektům, na jejichž financování byl příspěvek poskytnut. Trvá.

157) Usnesení č. 305/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Zrušení usnesení č. 584/2009/ZK-11 ve věci realizace projektu „Most ev.č. 159-003 Neznašov“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 859/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 3. 5. 2011 byl podepsán dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad ve věci prodloužení termínu ukončení projektu. Byly dokončeny stavební práce a dne 10. 5. 2011 proběhla kolaudace stavby. Bude zahájen účetní audit projektu a do konce měsíce července 2011 bude provedeno Závěrečné vyúčtování projektu. Trvá.

158) Usnesení č. 306/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Zrušení usnesení č. 583/2009/ZK-11 ve věci realizace projektu „Most ev.č.146-001 Hluboká nad Vltavou - náhon a most ev.č. 146-002 Hluboká nad Vltavou“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 858/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 3. 5. 2011 byl podepsán dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad ve věci prodloužení termínu ukončení projektu. Byly zahájeny stavební práce po zimní technologické přestávce. Trvá.

159) Usnesení č. 307/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Zrušení usnesení č. 541/2009/ZK ve věci realizace projektu „Most ev.č.139-000A Písek“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 861/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 5. 5. 2011 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Dne 3. 5. 2011 byl se zhotovitelem stavebních prací uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, ve věci prodloužení termínu dokončení díla do 30. 6. 2011. Plnění usnesení trvá.

160) Usnesení č. 308/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Zrušení usnesení č. 539/2009/ZK ve věci realizace projektu „Most ev. č. 128-021E, Jindřichův Hradec“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 862/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: V současné době očekáváme uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě mandátní na výkon technického dozoru investora a BOZP, ve věci prodloužení termínu výkonu těchto funkcí. Dne 23. 5. 2011 proběhne přejímka dokončeného díla. Trvá.

161) Usnesení č. 309/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Zrušení usnesení č. 542/2009/ZK ve věci realizace projektu „Most ev.č.135-005 Bechyně“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 860/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 4. 4. 2011 byly po zimní technologické přestávce zahájeny stavební práce. Dne 18. 5. 2011 proběhne přejímka dokončeného díla. Plnění usnesení trvá.

162) Usnesení č. 312/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Zelená úsporám v Nemocnici Písek, a. s.“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 863/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán 07/2010 do programu Zelená úsporám. Plnění usnesení trvá.

163) Usnesení č. 313/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 864/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán 07/2010 do programu Zelená úsporám. Plnění usnesení trvá.

164) Usnesení č. 314/2010/ZK-17 (ZK 21.9.2010)

K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Tábor, a. s. - 2. etapa“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 865/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán 07/2010 do programu Zelená úsporám. Plnění usnesení trvá.

165) Usnesení č. 320/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Porta culturae“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 731/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Projekt byl předložen v říjnu 2010. V případě jeho schválení monitorovacím výborem bude projekt realizován v letech 2011-2013. Plnění usnesení trvá.

166) Usnesení č. 321/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Strakonice v době velkopřevorů z rodu Rožmberků“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 779/2010/RK-47 ze dne 24. 8. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Projekt schválen řídícím výborem v listopadu 2010, realizace projektu v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

167) Usnesení č. 322/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Rožmberkové“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2012

Usnesení rady kraje č. 780/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost opakovaně podána, předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Plnění usnesení trvá.

168) Usnesení č. 323/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Rožmberkové - expozice Vyplacení pasovských žoldnéřů“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 781/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář Ing. Maroš: Projekt byl schválen řídícím výborem v listopadu 2010, realizace v letech 2010-2011. Plnění usnesení trvá.

169) Usnesení č. 324/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Co jsme četli o rodu Rožmberků“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 782/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost podána, předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

170) Usnesení č. 326/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Bedekr muzeí Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 837/2010/RK-48 ze dne 7. 9.2010.

Komentář Ing. Maroš: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Plnění usnesení trvá.

171) Usnesení č. 327/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 838/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost zatím nebyla podána, probíhá příprava projektu. Plnění usnesení trvá.

172) Usnesení č. 328/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Kofinancování projektu Jihočeské hospodářské komory „Řemesla bez hranic“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 835/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost zatím nebyla podána, probíhá příprava projektu. Plnění usnesení trvá.

173) Usnesení č. 329/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Předfinancování projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část II (realizace)“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 836/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Projekt schválen monitorovacím výborem v prosinci 2010, realizace do r. 2013. Plnění usnesení trvá.

174) Usnesení č. 330/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Projekt „UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces“ - změna rozpočtu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 867/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt běží, 7.-9. června 2011 se uskuteční další seminář ve skotském Inverness. Trvá.

- 175) Usnesení č. 334/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 840/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 28/2010 ze dne 6. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 1 akce – profinancování příspěvku, 4 akce – sepsány smlouvy (následně u jedné smlouvy sepsán dodatek na základě usnesení č. 467/2010/ZK-17). Plnění usnesení trvá.

176) Usnesení č. 346/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Záměr prodeje pozemku u SZŠ v Písku

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu,

1. zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění této nemovitosti,

2. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce krajského úřadu,

3. po splnění části II. 1., 2. připravit materiál k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 796/2010/RK-47 ze dne 24. 8. 2010 a usnesení Finančního výboru č. 67/2010 ze dne 13. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Smlouvy k podpisu v Písku. Plnění usnesení trvá.

177) Usnesení č. 350/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Záměr směny pozemků v k. ú. Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr směny dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

2. po splnění části II. 1. připravit materiál na směnu k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 739/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 1. splněno, 2. na LV č. 10819 v odd. C omezení vlastnického práva – nařízení exekuce. Plnění usnesení trvá.

178) Usnesení č. 353/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Prodej pozemku v k.ú. Budíškovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 736/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

179) Usnesení č. 360/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vimperk od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

      - vypracovat žádost navrhovatele pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dle části I. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

      - po schválení žádosti Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu.

Usnesení rady kraje č. 740/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 1. Splněno. 2. Příprava smlouvy, čeká se na schválení omezujících podmínek na ZK 31. 5. 2011. Plnění usnesení trvá.

- 180) Usnesení č. 361/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

- K bodu: Bezúplatný převod souboru majetku od ČR-Institutu dětí a mládeže

- MŠMT do vlastnictví Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat žádost navrhovatele pro Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle části I. 1. a 2. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

2. po schválení žádosti Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu,

3. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 849/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a usnesení Finančního výboru č. 70/2010 ze dne 13. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 1. Splněno, 2. Čeká se na schválení žádosti. Plnění usnesení trvá.

181) Usnesení č. 367/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Memoranda o mnohostranné spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně.

Usnesení rady kraje č. 974/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář Mgr. Zimola: Plnění usnesení trvá.

182) Usnesení č. 371/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Modernizace jihočeského letiště České Budějovice - II. etapa

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstkovi hejtmana, zabezpečit další realizaci projektu,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti do ROP, včetně příslušných příloh.

Usnesení rady kraje č. 978/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář MUDr. Kuba, JUDr. Průša: projekt Modernizace jihočeského letiště byl výborem RRRSJZ schválen k financování. Trvá.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno

183) Usnesení č. 372/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Aktualizace programu rozvoje kraje - Kapitola 6 - Zabezpečení realizace a časový harmonogram

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah změněné Kapitoly 6 Programu rozvoje kraje – Zabezpečení realizace a časový harmonogram při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje dle změněné Kapitoly 6 – Zabezpečení realizace a časový harmonogram.

Usnesení rady kraje č. 920/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 43/2010 ze dne 25. 10. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Plněno průběžně.

184) Usnesení č. 373/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Zrušení usnesení č. 67/2008/ZK ve věci realizace projektu „Most ev.č. 1406-2 u Kestřan“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 977/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Byly zahájeny stavební práce po zimní technologické přestávce. Předpoklad ukončení stavebních prací je v srpnu 2011. Bylo požádáno o prodloužení termínu ukončení projektu do 14. 10. 2011, očekáváme vyjádření od RR JZ a následně uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ. Trvá.

185) Usnesení č. 375/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 3. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 979/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Realizace projektů. Trvá.

186) Usnesení č. 376/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Žádosti obcí Cehnice, Drahonice, Přeborov, Radenín a Val o prodloužení termínů doložení podání žádostí do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti VHI

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 921/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Dodatky ke smlouvám podepsány, plnění smluv prodlouženo do 31. 12. 2012.

187) Usnesení č. 377/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Stipendijní program pro učňovské obory, 1.výzva pro rok 2010 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 922/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Podepsány smlouvy, probíhá realizace do 9/2011. Trvá.

188) Usnesení č. 389/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Uznání vlastnictví Římskokatolické farnosti v Rudolfově ke gotické plastice Rudolfovské Madony

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 885/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Memorandum k Rudolfovské Madoně bylo podepsáno hejtmanem Jihočeského kraje a zástupci Římskokatolické farnosti v Rudolfově. Následně bylo předáno řediteli Alšovy jihočeské galerie. Alšova jihočeská galerie bude v souladu se zákonem 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, žádat Ministerstvo kultury ČR o vypsání předmětu z CES. Galerie dosud neobdržela vyrozumění. Na základě rozhodnutí MK ČR budou činěny další kroky ohledně výpůjčky sochy pro potřeby vystavování expozicích AJG. Plnění usnesení trvá.

189) Usnesení č. 391/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 3. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 949/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 41/2010 ze dne 18. 10. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 1 akce – sepsána smlouva. Trvá.

190) Usnesení č. 394/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Změna usnesení č. 454/2009/ZK ve věci realizace projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ a nové schválení jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 31. 12. 2013.

Usnesení rady kraje č. 981/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Veškeré smlouvy jsou uzavřeny, práce na projektu běží naplno. Trvá.

191) Usnesení č. 397/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na rok 2011 - 2015

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zahájit v souladu se SRV na rok 2011 – 2015 úkony k zajištění zdrojů pro financování rozpočtu roku 2011, a to sjednání úvěrového rámce pro přijetí úvěru a uzavření úvěrové smlouvy pro čerpání ve výši 1,2 mld. Kč v roce 2011.

Usnesení rady kraje č. 907/2010/RK-50 ze dne 5. 10. 2010 a usnesení Finančního výboru č. 75/2010 ze dne 25. 10. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 9. 11. 2010 byla odeslána oficiální žádost kraje na EIB o sjednání úvěrového rámce ve výši 1,2 mld. Kč. Po předložení veškerých bankou požadovaných podkladů pokračují jednání, při kterých kraj pro upřesnění předmětu úvěrování, díky výhradám EIB, upustil od zahrnutí projektu „Letiště“ a dále bude úvěr ve výši 1,1 mil. Kč směrován zejména do oblasti silniční dopravy. Návazně na tuto změnu proběhla jednání se zástupci EIB v rámci hodnotící mise na půdě Jihočeského kraje, při které bylo dohodnuto čerpání pro oblast krajských silnic řešených jak prostřednictvím evropských projektů, tak vlastních investic se zahrnutím akce rekonstrukce budovy Jihočeského muzea. Momentálně se nacházíme v období přípravy úvěrové smlouvy s cílem zahrnout do smlouvy částečnou alokaci akcí pro čerpání první úvěrové tranše. Cílem je připravit smlouvu pro schválení v ZK 28. 6. 2011. Trvá.

192) Usnesení č. 416/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Výkup pozemků od ÚZSVM v areálu Jihočeského letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 969/2010/RK-52 ze dne 27. 10. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Smlouva u podpisu na ÚZSVM. Plnění usnesení trvá.

193) Usnesení č. 428/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstkovi hejtmana:

- projednat optimalizaci dopravní sítě v jednotlivých ORP a Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje,

- předložit optimalizaci dopravní sítě na území Jihočeského kraje zastupitelstvu kraje k projednání. Termín: do května 2011

Bez usnesení Rady Jihočeského kraje.

Komentář MUDr. Kuba: Projednáno ve VRK, projednáno s ORP. Předloženo na RK a ZK v červnu 2011. Plnění usnesení trvá.

194) Usnesení č. 432/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 - 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat záměry Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 – 2013, stanovené pro období kalendářního roku 2011.

Usnesení rady kraje č. 1083/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

195) Usnesení č. 435/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva na rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstku hejtmana, předkládat průběžně v roce 2011 zastupitelstvu kraje radou kraje doporučené návrhy na přidělení dotací obcím na pořízení územně plánovací dokumentace.

Usnesení rady kraje č. 1077/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 49/2010 ze dne 6. 12. 2010.

Komentář MUDr. Kuba: Plnění bude probíhat po celý r. 2011. Trvá.

196) Usnesení č. 437/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Vyhlášení 2. výzvy v rámci Globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

### oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro Globální granty Jihočeského kraje v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemnice této komise, Ing. Olgu Fraňkovou pak její náhradnicí;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1121/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 51/2010 ze dne 6. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá věcné hodnocení. Plnění usnesení trvá.

197) Usnesení č. 445/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a. s.

Usnesení rady kraje č. 1061/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Zvýšení základního kapitálu schválila valná hromada společnosti dne 19. 4. 2011 usnesením č. 307/2011/RK-64. Trvá.

198) Usnesení č. 446/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Strakonice, a. s. v rámci projektu ROP JZ „Dostavba lůžkové části“  dle směrnice č. SM/115/RK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou společnosti Nemocnice Strakonice, a. s.

Usnesení rady kraje č. 1123/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Zvýšení základního kapitálu schválila valná hromada společnosti dne 19. 4. 2011 usnesením č. 307/2011/RK-64. Trvá.

199) Usnesení č. 458/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Kofinancování projektu „Společně za folklorními tradicemi“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 1035/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Plnění usnesení trvá.

200) Usnesení č. 459/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný - Nové Údolí“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 1036/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Plnění usnesení trvá.

201) Usnesení č. 460/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Bez hranic - společná turistická opatření jižní Čechy - Východní Bavorsko“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 1037/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Plnění usnesení trvá.

202) Usnesení č. 464/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: „Prostředí JVTP - první etapa“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat usnesení uvedené v bodě I.

Usnesení rady kraje č. 1129/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

203) Usnesení č. 467/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část a 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1094/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 43/2010 ze dne 13. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Sepsány dodatky ke smlouvám pro obec Horní Skrýchov a město Planá nad Lužnicí. Trvá.

204) Usnesení č. 469/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování akce - REVITA CZ o.p.s - řeka Volyňka u Strunkovic

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1125/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: REVITA CZ, o.p.s. oznámila nečerpání grantového příspěvku na kofinancování projektu, jelikož byla poskytnuta dotace ze strany SFŽP ve výši 100% uznatelných nákladů. Trvá.

205) Usnesení č. 470/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování akce - REVITA CZ o.p.s. - niva Volyňky v Mutěnicích

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1126/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí grantu byl podepsán oběma stranami. Závěrečné vyúčtování musí být předloženo nejpozději do 30. 4. 2012. Trvá.

206) Usnesení č. 471/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování akce - Ing. Josef Honz

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1127/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí grantu byl podepsán oběma stranami. Závěrečné vyúčtování musí být předloženo nejpozději do 30. 11. 2012.

207) Usnesení č. 472/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování projektů - obec Bušanovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1128/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Obci Bušanovice byl odeslán dotační dopis s prodloužením termínu pro závěrečné vyúčtování, které musí být předloženo nejpozději do 23. 9. 2012.

208) Usnesení č. 484/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Přijetí daru pozemku v k. ú. Radenín

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1045/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Příprava darovací smlouvy. Trvá.

209) Usnesení č. 485/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Přijetí nemovitého daru od města Písek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1104/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 28. 4. 2011 schváleno v zastupitelstvu města. Plnění usnesení trvá.

210) Usnesení č. 486/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Darování pozemku městu Písek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1103/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 28. 4. 2011 schváleno v zastupitelstvu města. Plnění usnesení trvá.

211) Usnesení č. 488/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Směna nemovitostí v k.ú. České Budějovice 1

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1106/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Smlouva před podpisem. Trvá.

212) Usnesení č. 489/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Výkup pozemků od ÚZSVM v areálu Jihočeského letiště České Budějovice - II. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1105/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010 a usnesení Finančního výboru č. 93/2010 ze dne 13. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Kupní smlouva je ze strany JK podepsána, nyní je v procesu schvalování na ÚZSVM. Trvá.

213) Usnesení č. 490/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Bezúplatný převod souboru majetku v k. ú. Trocnov od ČR-ÚZSVM do vlastnictví Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1133/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010 a usnesení Finančního výboru č. 89/2010 ze dne 13. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Věci nemovité – podán návrh na vklad, věci movité – smlouva je u podpisu na ÚZSVM. Trvá.

214) Usnesení č. 5/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení ve věci realizace projektu „Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí – 2. část“ a nové schválení kofinancování a předfinancování projektu z rozpočtu JK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Usnesení rady kraje č. 104/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář Mgr. Zimola: Dne 29. 4. 2011 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Splněno.

Komentář JUDr. Průša: V současné době probíhá příprava návrhu zadání veřejné zakázky na zajištění zpracování, tisku a distribuci propagačních brožur a map kraje včetně tvorby webových aplikací. Trvá.

215) Usnesení č. 8/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Akční plán 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

orgánům kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplnění.

Usnesení rady kraje č. 106/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá po celý rok 2011.

216) Usnesení č. 9/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zvýhodněný regionální úvěr pro drobné a malé podnikatele - pokračování v roce 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 35/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá do další aktualizace smlouvy. Trvá.

217) Usnesení č. 12/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Vyhlášení 4. výzvy v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 109/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá hodnocení formální a přijatelnosti. Trvá.

218) Usnesení č. 13/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 438/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č.Budějovicích - 1.etapa, část 1.1 a 1.2“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 107/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Byly zahájeny stavební práce a výkon Technického dozoru + BOZP. Trvá.

219) Usnesení č. 14/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 439/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 108/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 11. 4. 2011 byla uzavřena Mandátní smlouva se zástupcem zadavatele, společností Tercier, spol. s r. o. Dne 9. 5. 2011 bylo zástupcem zadavatele zveřejněno v Evropském věstníku výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Plnění usnesení trvá.

220) Usnesení č. 17/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 282/2008/ZK ve věci realizace projektu „Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jčk

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 111/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 8. 11. 2010 schválen VRR k financování; navýšení celkových výdajů projektů; změna původního usnesení dle SM/115/RK. Plnění usnesení trvá.

221) Usnesení č. 18/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 283/2008/ZK ve věci realizace projektu „Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JčK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 112/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 8. 11. 2010 schválen VRR k financování; navýšení celkových výdajů projektů; změna původního usnesení dle SM/115/RK; Plnění usnesení trvá.

222) Usnesení č. 22/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Sloučení příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit v případě přijetí části I. usnesení Zastupitelstvem Jihočeského kraje nezbytné úkony související se sloučením příspěvkové organizace Pístina – domov pro osoby se zdravotním postižením s Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec.

Usnesení rady kraje č. 13/2011/RK-58 ze dne 11. 1. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

223) Usnesení č. 30/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Muzeum mlýnů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 61/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2011-2014. Plnění usnesení trvá.

224) Usnesení č. 32/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 461/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou „ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa“ a nové schválení kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 121/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt byl přijat v rámci regionálního operačního programu a je připraven k realizaci. Trvá.

225) Usnesení č. 33/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Grantový program Nemovité kulturní památky - výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 30. 6. 2011.

Usnesení rady kraje č. 64/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář Ing. Štangl: Předloženo na ZK 31. 5. 2011. Splněno.

226) Usnesení č. 34/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb - výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 30. 6. 2011.

Usnesení rady kraje č. 65/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář Ing. Štangl: Předloženo na ZK 31. 5. 2011. Splněno.

227) Usnesení č. 35/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Grantový program Movité kulturní dědictví - výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 30. 6. 2011.

Usnesení rady kraje č. 66/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář Ing. Štangl: Předloženo na ZK 31. 5. 2011. Splněno.

228) Usnesení č. 36/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině - výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 30. 6. 2011.

Usnesení rady kraje č. 67/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář Ing. Štangl: Předloženo na ZK 31. 5. 2011. Splněno.

229) Usnesení č. 37/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek - výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 30. 6. 2011.

Usnesení rady kraje č. 68/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář Ing. Štangl: Předloženo na ZK 31. 5. 2011. Splněno.

230) Usnesení č. 40/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 73/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 01/2011 ze dne 31. 1. 2011,

Komentář JUDr. Průša: Sepsán dodatek ke smlouvě pro obec Košice. Trvá.

231) Usnesení č. 41/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 455/2009/ZK ve věci realizace projektu „Revitalizace starých ramen Malše a tůní v přírodní památce a lokálním biocentru u Špačků – 1.etapa“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení. Termín 31. 12. 2011

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem smlouvy o přidělení dotace z fondů (příp. ze SR).

Usnesení rady kraje č. 74/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář Mgr. Zimola, JUDr. Průša: V současné době se dokončují práce na základě smlouvy o dílo. Veškeré podklady pro uzavření smlouvy se SFŽP byly na SFŽP dodány. Smlouva se SFŽP by měla být uzavřena do konce měsíce května 2011. Trvá.

232) Usnesení č. 49/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Záměr prodeje části pozemku v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- 1.	zajistit vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku a znaleckého posudku na ocenění této nemovitosti,

- 2.	zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

- 3.	po splnění části II. 1. a 2. tohoto usnesení připravit materiál k projednání v orgánech kraje.

Usnesení rady kraje č. 1137/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010. Usnesení Finančního výboru č. 10/2011 ze dne 7. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Podána žádost na odbor památkové péče Magistrátu města Č. Budějovice o vydání závazného stanoviska dle § 14, odst. 1 zák. 20/1987 Sb. ve věci oddělení části pozemku. Stanovisko odboru památkové péče Magistrátu města ČB zamítavé, předáno k rozhodnutí. Trvá.

233) Usnesení č. 50/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Volyně městu Volyně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zveřejnit záměr prodeje dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

- po splnění části II. 1. připravit návrh na prodej k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 81/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011. Usnesení Finančního výboru č. 11/2011 ze dne 7. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: 1. Splněno. 2. Čekáme na potvrzení zájmu o koupi od města Volyně. Plnění usnesení trvá.

234) Usnesení č. 52/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Výkup lesních pozemků v k.ú. Homole

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části 1. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 84/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

235) Usnesení č. 53/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Majetkové vypořádání - přijetí skladu na řezivo

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení všech potřebných úkonů vedoucí k realizaci části I. 1. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 18/2011/RK-58 ze dne 11. 1. 2011. Usnesení Finančního výboru č. 13/2011 ze dne 7. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Po doložení znaleckého posudku dojde k podpisu smlouvy s městem Č. Budějovice. Trvá.

236) Usnesení č. 55/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Záměr prodeje objektu a parcely v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit vyhotovení znaleckého posudku a zveřejnit záměr prodeje na úřední desce;

2. po vyhodnocení nabídek záměru předložit samostatný materiál k prodeji uvedeného pozemku.

Usnesení rady kraje č. 118/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Bylo zadáno vypracování posudku. Plnění usnesení trvá.

237) Usnesení č. 56/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Prodej pozemku u SZŠ v Písku

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení všech potřebných úkonů vedoucích k realizaci tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 117/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Sepisuje se smlouva. Trvá.

238) Usnesení č. 64/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Grantový program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi kraje, předložit radě a zastupitelstvu kraje k projednání návrh projektů doporučených hodnotící komisí a radou kraje. Termín: 31. 05. 2011 – RK, 31. 05. 2011 – ZK

Usnesení rady kraje č. 164/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předán návrh projektů doporučených hodnotící komisí k projednání radou kraje. Trvá.

239) Usnesení č. 66/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Územní studie Vltavy v úseku Týn nad Vltavou - České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, prostřednictvím příslušného odboru zajistit zápis studie do centrální evidence územně plánovací činnosti;

- doporučuje

orgánům veřejné správy v dotčeném území (zejména obcím, úřadům územního plánování, stavebním úřadům a orgánům ochrany ŽP), využívat územní studii jako podklad pro své rozhodování.

Usnesení rady kraje č. 168/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 10/2011 ze dne 7. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Územní studie Vltavy v úseku Týn nad Vltavou – České Budějovice byla dne 23. 3. 2011 zapsána do centrální evidence územně plánovací činnosti spravovanou Ústavem územního rozvoje v Brně. V měsíci květnu budou s územní studií seznámeni pracovníci stavebních úřadů a úřadů územního plánování. Dle ustanovení § 166 odst. 3 stavebního zákona byla studie poskytnuta obcím s rozšířenou působností v řešeném území a stavebním úřadům. Dotčeným orgánům bylo oznámeno, kde je možné do územní studie nahlížet. Plnění usnesení trvá.

240) Usnesení č. 67/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 167/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 8/2011 ze dne 7. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Mlýny, Strážný, Val a Velešín byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky.  Plnění usnesení trvá.

241) Usnesení č. 69/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 179/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

242) Usnesení č. 71/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Krajský program prevence kriminality Jihočeského kraje pro rok 2011, 1. výzva - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 123/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 19. 4. 2011 obdržel Jihočeský kraj od Odboru prevence kriminality MV ČR rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR. Vybraným obcím byly zaslány dotační dopisy a smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace k podpisu. Po podpisu smluv budou obcím poskytnuty finanční prostředky na realizaci vybraných projektů. Plnění usnesení trvá.

243) Usnesení č. 72/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Krajský program prevence kriminality Jihočeského kraje pro rok 2011, 2. výzva - vyhlášení grantového programu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: podle harmonogramu Pravidel GP

Usnesení rady kraje č. 181/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář Mgr. Stráská: Dne 23. 3. 2011 byl vyhlášen Krajský program prevence kriminality Jihočeského kraje v roce 2011 – 2. výzva. Příjem žádostí byl ukončen 29. 4. 2011. V současnosti probíhá hodnocení došlých žádostí. Projekty vybrané hodnotící komisí budou předloženy radě a zastupitelstvu kraje ke schválení na nejbližším jednání. Trvá.

244) Usnesení č. 73/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Krajský program prevence kriminality Jihočeského kraje pro rok 2011 - krajský projekt „Bezpečí pro seniory - informace a připravenost“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 123/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 19. 4. 2011 obdržel Jihočeský kraj od Odboru prevence kriminality MV ČR rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR. V současnosti probíhá příprava na realizaci projektu a převedení finančních prostředků z MV ČR do rozpočtu Jihočeského kraje. Trvá.

245) Usnesení č. 74/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Grantový program „Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji“ - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 223/2011/RK-62 ze dne 22. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá podepisování smluv o poskytnutí grantu. Plnění usnesení trvá.

246) Usnesení č. 77/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Bez hranic – společný marketingový program Horní Rakousko - Jižní Čechy 2011-2013“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 184/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Žádost podána v březnu 2011, rozhodnutí bude známé v červnu 2011. Trvá.

247) Usnesení č. 79/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Jihočeský krajský příspěvkový program v oblasti přehlídek a soutěží v roce 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit distribuci schválených příspěvků tohoto programu dle části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 152/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

248) Usnesení č. 80/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Jihočeský krajský příspěvkový program v oblasti kultury v roce 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit distribuci schválených příspěvků tohoto programu dle části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 153/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

249) Usnesení č. 81/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Příspěvek na reprezentaci Jihočeského kraje - Základní škola J. Š. Baara

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 187/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

250) Usnesení č. 82/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Studie proveditelnosti souhrnu doporučených opatření a propagace vybraných ptačích oblastí v JčK - schválení evropského projektu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o poskytnutí dotace, smlouvy o přidělení dotace a všech dalších nezbytných úkonů spojených s administrací dotace.

Usnesení rady kraje č. 604/2010/RK-44 ze dne 22. 6. 2010.

Komentář Mgr. Zimola, JUDr. Průša: Projektový záměr bude přepracován v souladu s usnesením ZK. Žádost o podporu do osy 6 bude podána do nejbližší výzvy, která se očekává v měsíci květnu až červnu 2011 nebo výzva následující s ohledem na skutečnost, kdy AOPK dodá souhrny doporučených opatření, které jsou podmínkou podání žádosti. Trvá.

251) Usnesení č. 83/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Příspěvky na hospodaření v lesích - 1. část žádostí k projednání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 191/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 07/2011 ze dne 7. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

252) Usnesení č. 84/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II usnesení.

Usnesení rady kraje č. 192/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 08/2011 ze dne 7. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dotační dopisy obcím a smlouvy ostatním žadatelům byly připraveny. Dotační dopisy byly odeslány a smlouvy o poskytnutí grantu jsou připraveny k odeslání příjemcům dotace k jejich podpisu. Trvá.

253) Usnesení č. 92/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, po zveřejnění záměru na úřední desce dle části I. tohoto usnesení zabezpečit zpracování návrhu pro rozhodnutí orgánů kraje o prodeji předmětných nemovitostí.

Usnesení rady kraje č. 198/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Finančního výboru č. 21/2011 ze dne 14. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Návrh na prodej formou veřejné dražby bude předložen na jednání RK 17. 5. a ZK 31. 5. 2011. Splněno.

254) Usnesení č. 93/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Revokace usnesení č. 347/2010/ZK-17 - záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Nová Ves u Čížové

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, po zveřejnění záměru na úřední desce dle části II. tohoto usnesení zabezpečit zpracování návrhu pro rozhodnutí orgánů kraje o prodeji předmětných nemovitostí.

Usnesení rady kraje č. 197/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Finančního výboru č. 22/2011 ze dne 14. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Zveřejněno na úřední desce a provedeno poptávkové řízení na uzavření smlouvy s realitní kanceláří na vyhledání několika potencionálních kupců a následné uspořádání veřejné dražby. Po zpracování znaleckého posudku bude orgánům kraje předložen návrh na vlastní prodej prostřednictvím realitní kanceláře, která uspořádá veřejnou dobrovolnou dražbu. Trvá.

255) Usnesení č. 94/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Prodej pozemků u Mlýnské stoky v k.ú. České Budějovice 1

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

- zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 201/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Smlouva vyhotovena a předložena k podpisu smluvních stran. Trvá.

256) Usnesení č. 95/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Prodej částí pozemku v k. ú. Radenín

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 200/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Příprava kupní smlouvy. Trvá.

257) Usnesení č. 96/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Prodej budovy bez čp/če v k. ú. Strakonice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu,

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucí k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 202/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Finančního výboru č. 24/2011 ze dne 14. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Smlouva u podpisu. Trvá.

258) Usnesení č. 98/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Tvrz Žumberk - výkup pozemků v areálu tvrze od obce Žár

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 203/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Finančního výboru č. 23/2011 ze dne 14. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Podán návrh na vklad do KN. Plnění usnesení trvá.

259) Usnesení č. 99/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Tvrz Žumberk - výkup jižního svahu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 204/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Smlouva odeslána k podpisu. Trvá.

260) Usnesení č. 100/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Výkup lesních pozemků v území vzletových rovin letiště České Budějovice II

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 226/2011/RK-62  ze dne 22. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Na stavební úřad byla dána žádost o dělení pozemků; poté bude uzavřena smlouva. Plnění usnesení trvá.

261) Usnesení č. 101/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Dodatek zřizovací listiny Dětského domova a Školní jídelny, Zvíkovské Podhradí 42

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucí k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 207/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

262) Usnesení č. 102/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Záštity členů Rady Jihočeského kraje

##### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 227/2011/RK-62 ze dne 22. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

263) Usnesení č. 105/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Volba přísedících krajského soudu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi kraje, informovat o volbě přísedících předsedu krajského soudu.

Usnesení rady kraje č. 266/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

264) Usnesení č. 106/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Poskytnutí finančního daru Japonsku na řešení následků zemětřesení v březnu 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit převedení částky finančního daru Velvyslanectví Japonska v Praze, zpracování a podpis darovací smlouvy.

Usnesení rady kraje č. 312/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

265) Usnesení č. 107/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 582/2099/ZK-11 ve věci realizace projektu „Most ev.č. 105-048 Koloděje“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 269/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 3. 5. 2011 byl podepsán dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad ve věci prodloužení termínu ukončení projektu. Byly zahájeny stavební práce po zimní technologické přestávce. Trvá.

266) Usnesení č. 108/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Kofinancování projektů soukromoprávních subjektů předložených v rámci 11. výzvy ROP NUTS II JZ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 7,5 % celkových způsobilých veřejných výdajů projektu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, promítnout usnesení dle části I. do „Rámcové smlouvy“ Jihočeského kraje s Regionální radou regionu soudržnosti NUTS II. Jihozápad a to formou dodatku, a to včetně vyčíslení dopadu do rozpočtu kraje v jednotlivých letech.

Usnesení rady kraje č. 326/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Koncem měsíce května 2011 proběhne jednání mezi KÚ a ÚRR, na základě něhož dojde k vypracování a následnému podepsání zmíněného dodatku. Trvá.

267) Usnesení č. 110/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Návrh správce ORJ20 na přesunutí projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007 - 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 5. 2011

Usnesení rady kraje č. 275/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Přesun schválených projektů bude zohledněn v matici projektů za měsíc duben 2011. Matice projektů za duben 2011 bude zveřejněna na disku I. adresář EU do konce května 2011. Trvá.

268) Usnesení č. 111/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Vyhlášení prvních výzev v rámci druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro druhé Globální granty v Prioritní ose 1 a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemníka této komise, náhradnicí pak Ing. Olgu Fraňkovou;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 325/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Výzva vyhlášena. Trvá.

269) Usnesení č. 112/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 268/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.Usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 15/2011 ze dne 4. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Obcím Hornosín, Lažany, Lnáře, Chotýčany, Libín, Nerestce byly zaslány návrhy smluv. Po jejich navrácení na krajský úřad budou podepsány hejtmanem Jihočeského kraje a po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Plnění usnesení trvá.

270) Usnesení č. 113/2011/ZK-22 (19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 319/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Proběhl výběr a následné schválení žádostí v RK a ZK, momentálně se připravují smlouvy a dotační dopisy. Trvá.

271) Usnesení č. 114/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 318/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Proběhl výběr a následné schválení žádostí v RK a ZK, momentálně se připravují smlouvy a dotační dopisy. Trvá.

272) Usnesení č. 115/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 320/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Vyhotovené smlouvy odeslány žadatelům k podpisu, po vrácení podepsaných smluv proběhne vyplacení 70 % z přiděleného grantu. Trvá.

273) Usnesení č. 116/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 321/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Vyhotovené smlouvy odeslány žadatelům k podpisu, po vrácení podepsaných smluv proběhne vyplacení 70 % z přiděleného grantu. Trvá.

274) Usnesení č. 117/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Opravy a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku, pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 322/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Vyhotovené smlouvy odeslány žadatelům k podpisu, po vrácení podepsaných smluv proběhne vyplacení 70 % z přiděleného grantu. Trvá.

275) Usnesení č. 118/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 323/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekty schváleny, probíhá příprava smluv. Termín kontroly a splnění: 30. 12. 2011. Trvá.

276) Usnesení č. 119/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 324/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekty schváleny, probíhá příprava smluv. Termín kontroly a splnění: 30. 12. 2011. Trvá.

277) Usnesení č. 120/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 315/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekty schváleny, probíhá příprava smluv. Termín kontroly a splnění: 30. 12. 2011. Trvá.

278) Usnesení č. 121/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora terénních sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 314/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekty vybrány a schváleny, probíhá příprava smluv, předpokládané ukončení do 30. 3. 2012. Trvá.

279) Usnesení č. 122/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jčk v roce 2011, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 313/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekty vybrány a schváleny, probíhá příprava smluv, předpokládané ukončení do 30. 3. 2012. Trvá.

280) Usnesení č. 123/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 316/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Proběhl výběr a následné schválení žádostí v RK a ZK, momentálně se připravují smlouvy a dotační dopisy. Trvá.

281) Usnesení č. 124/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 317/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Proběhl výběr a následné schválení žádostí v RK a ZK, momentálně se připravují smlouvy a dotační dopisy. Trvá.

282) Usnesení č. 125/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 273/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Příprava smluv s úspěšnými žadateli. Trvá.

283) Usnesení č. 126/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program „Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 2011“ - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 282/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Jsou připravovány smlouvy o poskytnutí grantu, které budou po podepsání hejtmanem kraje zaslány k podpisu příjemcům dotace. Po podpisu smluv druhou stranou budou finanční prostředky poukázány na účty příjemcům. Trvá.

284) Usnesení č. 127/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín 31. 5. 2011

Usnesení rady kraje č. 283/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

285) Usnesení č. 128/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Vyhlášení příspěvkového programu Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: do 30. 9. 2011

Usnesení rady kraje č. 273/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář Mgr. Stráská: Plnění usnesení trvá.

286) Usnesení č. 130/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a v případě schválení dotace podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení rady kraje č. 308/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář Mgr. Zimola, JUDr. Průša: Projektová žádost ve stadiu přípravy. Trvá.

287) Usnesení č. 131/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Sloučení příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit v případě přijetí části I. usnesení zastupitelstva kraje nezbytné úkony související se sloučením příspěvkové organizace Denní a týdenní stacionář Duha s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky.

Usnesení rady kraje č. 252/2011/RK-62 ze dne 22. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

288) Usnesení č. 135/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 285/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Žadatelé předkládají předepsané doklady na ORP, po kontrole se budou vypracovávat jednotlivé smlouvy. Trvá.

289) Usnesení č. 136/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Příspěvek na administraci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 obcím s rozšířenou působností

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 284/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

290) Usnesení č. 137/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Finanční dar na činnost místních akčních skupin v roce 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 286/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá podepisování darovacích smluv. Trvá.

291) Usnesení č. 138/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora muzeí a galerií 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení, v termínu do konce června 2011.

Usnesení rady kraje č. 288/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

292) Usnesení č. 139/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Zřízení Nadačního fondu Lenorské sklo

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- doporučuje

prvním členům správní rady zvolit předsedou správní rady pana Ing. Františka Štangla;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, provést nezbytné kroky ke zřízení Nadačního fondu Lenorské sklo.

Usnesení rady kraje č. 287/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: První jednání správní rady členů nadačního fondu Lenorské sklo proběhne během měsíce května/června. Na základě volby předsedy správní rady dojde k podpisu a předání zakládacích listin k zápisu do obchodního rejstříku. Trvá.

293) Usnesení č. 140/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu vyúčtování akce - Domov pro seniory Chýnov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 289/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011. Usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 17/2011 ze dne 4. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Sepsán dodatek č. 1 ke smlouvy č. SD/OZZL/141/10, kde byl na základě rozhodnutí ZK prodloužen termín pro vyúčtování do 10. 6. 2012. Trvá.

294) Usnesení č. 141/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Seznam staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 328/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Souhrnné schválení akcí (seznam akcí s navrženým spolufinancováním). Trvá.

295) Usnesení č. 144/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Rozpočtové změny 10/11

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 166/Z - 169/Z.

Usnesení rady kraje č. 290/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011 a č. 330/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

296) Usnesení č. 145/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje v roce 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit administraci příspěvků prostřednictvím příslušných gesčních odborů a uvolňování příspěvků kraje žadatelům prostřednictvím KHEJ, v jehož rozpočtu jsou potřebné finanční prostředky na rok 2011 alokovány.

Usnesení rady kraje č. 329/2011/RK-64 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Jednotlivým gesčním odborům bylo uloženo vstoupit do kontaktu s příjemci pro přípravu jednotlivých smluvních vztahů. Trvá.

297) Usnesení č. 146/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 341/2010/ZK-17 ve věci realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ a nové schválení realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ včetně souvisejícího kofinancování a předfinancování z rozpočtu JK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 6. 2013;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu pro projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“.

Usnesení rady kraje č. 272/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář Mgr. Zimola, JUDr. Průša: Hodnotící komise MV ČR doporučila na svém jednání dne 7.4.2011 projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ (registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07254) k financování. Dne 8. 4. 2011 Jihočeský kraj obdržel oficiální „oznámení o schválení žádosti o dotaci z IOP“, s tím, že je nutné oficiálně požádat o vydání registračního listu akce, tak, aby v souladu s pravidly IOP bylo možno zahájit proces schválení právního aktu – vydání Podmínek rozhodnutí. Oficiální žádost o vydání registračního listu akce podepsaná hejtmanem Jihočeského kraje byla zaslána na MV ČR dne 15.4.2011.

298) Usnesení č. 148/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím krajského úřadu příslušné kroky směřující k realizaci majetkoprávní dispozic uvedených v části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 280/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: ODSH postupně uzavírá se smluvními stranami příslušné smlouvy na převod nemovitostí. Trvá.

299) Usnesení č. 149/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru prodeje a darování nemovitostí, uvedených v části I. 1. a 2. tohoto usnesení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a v případě prodejů, uvedených v části I. 1. též na úředních deskách obcí, do jejichž územní působnosti předmětné nemovitosti náležejí.

Usnesení rady kraje č. 279/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

300) Usnesení č. 150/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění těchto nemovitostí,

- zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

- po splnění části II. 1., 2. tohoto usnesení a po přijetí nabídek zabezpečit zpracování návrhu pro rozhodnutí orgánů kraje o prodeji předmětných nemovitostí.

Usnesení rady kraje č. 295/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

301) Usnesení č. 151/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Prodej nemovitostí v obci Veselíčko

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 296/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

302) Usnesení č. 152/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Darování nepotřebných nemovitostí v k. ú. Měšice u Tábora městu Tábor

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

- zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 298/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Příprava smlouvy. Plnění usnesení trvá.

303) Usnesení č. 154/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Rozdělování finančních prostředků poskytovaných podle rámcové smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

radu kraje k projednávání Ročního prováděcího plánu podle schválených pravidel.

Usnesení rady kraje č. 311/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář: Plněno průběžně.