Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

ke dni 5. 12. 2011

1) Usnesení  25/01/ZK (ze dne 10. 4. 2001)

K bodu Dopravní napojení Budějovického kraje na okolní regiony a sousední státy, problematiky D3 a R4

### Zastupitelstvo kraje

- ukládá

orgánům kraje připravovat a projednávat dokumenty potřebné pro           výstavbu komunikací D3 a R4 a IV. železničního koridoru a vyvíjet maximální            úsilí při jednání s odpovědnými institucemi pro jejich realizaci v co nejkratších           lhůtách.

Bez usnesení rady kraje, zařazeno přímo na program ZK.

Komentář MUDr. Kuba:

Dosažené výsledky jednání vedení kraje při rozvoji páteřní dopravní infrastruktury (MD, MFin, SFDI, ŘSD, SŽDC)

D3/R3:

Pokračuje výstavba úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí (0307 a 0308) v celkové délce 25,010 km. Na základě požadavku ministerstva dopravy s cílem snížení celkových nákladů stavby je přezkoumávána projektovaná dokumentace stavby úseku Úsilné – Třebonín (0310). Příprava dalších úseků byla prozatím pozastavena. Podle návrhu „Superstrategie„ se předpokládá realizace úseku Veselí n/L – Třebonín formou projektu PPP v létech 2015-2017. Další práce na „Superstrategii„ jsou ze strany MD pozastaveny.

R4:

Dne 16. 9. 2010 uveden do provozu 6 km úsek  Třebkov – Mirotice. Pokračování výstavby v úseku Čimelice – Mirotice je nyní plánováno v létech  2014 - 2017. Další práce na „ Superstrategii „ jsou ze strany MD pozastaveny.

IV.TŽK:

Po výstavbě úseku Tábor – Doubí u Tábora (11,8 km, dokončení 2009) stavba v současné době pokračuje jen ve Středočeském kraji v úseku Votice – Benešov u Prahy (18,5 km, plán. dokončení 2013).

Je realizována stavba v úseku České Budějovice – Nemanice I (2,6 km, plán. dokončení 2013). Další stavbou připravovanou k realizaci je úsek Tábor – Sudoměřice u Tábora (11,4 km, plán. realizace posunuta o 1 rok - na r. 2012 - 2014). Stavba v úseku Horusice – Veselí n/L. (5,0 km) má  být realizována v létech 2014-2016, zbývající úseky v Jč. kraji Veselí n/L. – Doubí, Ševětín -  Horusice a Nemanice I- Ševětín  jsou  v návrhu Strategie dopravy odsunuty na r. 2016-2019.

Obecně k páteřní dopravní infrastruktuře:

Dne 19. 1. 2011 byl do připomínkového řízení zaslán MD dokument „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025“ („Superstrategie – green paper“). Po jeho schválení ve vládě ČR měly být stanoveny oblasti v investiční výstavbě v jednotlivých oborech dopravní infrastruktury. Další práce na „Superstrategii„ jsou ze strany MD pozastaveny. V připomínkovém řízení na úrovni krajů je v současné době Návrh rozpočtu SFDI na rok 2012 a SRV do roku 2014. Usnesení plněno průběžně.

2) Usnesení č. 143/2005/ZK (ZK 17. 5. 2005)

Změna právní formy nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Radě Jihočeského kraje ve funkci Valné hromady Jihočeské nemocnice, a.s. předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

1. návrhy na dispozice s nemovitým majetkem Jihočeské nemocnice, a.s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. podněty na návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady Jihočeské nemocnice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Jihočeské nemocnice, a.s.,

4. návrhy na prodej akcií společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.,

5. návrh na zrušení akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.;

Usnesení rady kraje č. 318/2005/RK ze dne 5.4. 2005 a komise pro zdravotnictví a sociální věci č. 4/2004/ZK z 22. 4. 2004.

Komentář I. Stráská: Plněno průběžně.

3) Usnesení č.  192/2005/ZK (ZK 21. 6. 2005)

Program obnovy krajských komunikací na léta 2005 – 2008 (P1)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu činnosti směřující k vlastní realizaci Programu obnovy krajských komunikací na léta 2005-2008 (P1) schváleného zastupitelstvem kraje dle části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 549/2005/RK ze dne 7. 6. 2005 a finančního výboru 95/2005 z 13. 6. 2005.

Komentář JUDr. Průša:

Z programu P1, který byl schválen k realizaci na léta 2005 – 2008 nebylo provedeno:

    - II/156 průtah České Budějovice (Novohradská ul.) - nebylo provedeno z toho důvodu, že zde má město České Budějovice plánovanou rekonstrukci inženýrských sítí

    - III/14539 Haklovy Dvory České Budějovice – dokončeno 11/11; zbývající úsek od kruhové křižovatky do Haklových Dvorů – akce byla předána na SÚS Jč. kraje

Plnění usnesení trvá.

4) Usnesení č. 249/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Český Krumlov

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Český Krumlov a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 653/2005/RK ze dne 28. 6. 2005 a finančního výboru č. 129/2005 ze dne 5. 9. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

5) Usnesení č. 250/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Písek

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Písek a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Písek a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Písek, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Písek, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 655/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn Plnění usnesení trvá.

6) Usnesení č. 251/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Prachatice

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Prachatice a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Prachatice a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Prachatice, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.nebo její části

Usnesení rady kraje č. 656/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Usnesení plněno průběžně.

7) Usnesení č. 252/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Jindřichův Hradec

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 654/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

8) Usnesení č. 253/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Strakonice

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Strakonice a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Strakonice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Strakonice, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 657/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

9) Usnesení č. 254/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Tábor

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Tábor a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Tábor, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Tábor, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Tábor, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 658/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

10) Usnesení č. 307/2006/ZK (ZK 21. 11. 2006)

Návrh seznamu projektů pro přidělení podpory v rámci GS v opatření 3.3 Operačního programu rozvoj lidských zdrojů - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - III. výzva

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. RNDr.  Janu  Zahradníkovi, hejtmanovi kraje,  uzavřít  smlouvy o financování s vybraným příjemci podpory,

2. PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zabezpečení následné administrace průběhu projektů vybraných příjemců podpory.

Usnesení rady kraje č. 991/2006/RK ze dne 7. 11. 2006.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

Komentář JUDr. Průša:  Probíhá certifikace výdajů. Plnění trvá.

11) Usnesení č. 52/2007/ZK (ZK 6. 3. 2007)

Schválení výběru projektů v Grantovém programu na podporu zpracování žádostí do budoucích dotačních programů v oblasti dopravní infrastruktury

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 218/2007/RK ze dne 27. 2. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

12) Usnesení č. 221/2007/ZK (ZK 26. 6. 2007)

Opatření Akčního plánu koncepce podpory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Jihočeském kraji pro roky 2007 -  2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

##### JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění jednotlivých úkolů a opatření Akčního plánu.

Usnesení rady kraje č. 577/2007/RK ze dne 5. 6. 2007 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životního prostřední č. 02/2010 ze dne 25. 1. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

13) Usnesení č. 381/2007/ZK (ZK 20. 11. 2007)

Schválení realizace projektu „Healthacross“ jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1023/2007/RK ze dne 30. 10. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

14) Usnesení č. 443/2007/ZK (ZK 11. 12. 2007)

Projekt Orlicko čistější

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit přípravu kroků k podpoře komplexního projektu SORP ke zlepšení životního prostředí a nepříznivého stavu v oblasti Orlické nádrže,

2. informovat průběžně zastupitelstvo o aktuálním vývoji projektu.

Usnesení rady kraje č. 1154/2007/RK ze dne 4. 12. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

15) Usnesení č. 15/2008/ZK (ZK 29. 1. 2008)

Schválení realizace projektů v oblasti kultury a jejich kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje MSPS, JčM, JVK, MuzJH, ZOO Ohrada, HaP, MuzCK, OKPC

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1150/2007/RK ze dne 4. 12. 2007.

Komentář JUDr. Průša:

Projekt Jihočeského kraje - Krajského úřadu - Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu "Portál jihočeských knihoven" - byl posouzen na RRRSJ a MŠMT ČR. Projekt nebyl doporučen k financování z ROP ani programu individuálních projektů OPVK MŠMT ČR. Ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích se hledá náhradní zdroj financování.  Plnění usnesení trvá.

16) Usnesení č. 146/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „RECOM“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 380/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 a Finančního výboru č. 43/2008 ze dne 7. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša:  Předpokládaná realizace r. 2008 - 2015. Plnění usnesení trvá.

17) Usnesení č. 148/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „Příhraniční silniční spojení L8278 z B41 – státní hranice Höhenberg – Nové Hrady“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 382/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 a Finančního výboru č. 45/2008 ze dne 7. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Termín dokončení prosinec 2011. Trvá.

18) Usnesení č. 149/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení kofinancování projektu „Klíšťata a jimi přenášená infekční onemocnění  v podmínkách jižních Čech a Bavorska“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 293/2008/RK ze dne 25. 3. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování r. 2009 - 2011. Plnění usnesení trvá.

19) Usnesení č. 151/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu LABEL (původní název ELLA II) a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje a revokace usnesení 447/2007/ZK a 448/2007/ZK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 292/2008/RK ze dne 25. 3. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt byl prodloužen, konání závěrečné konference se předpokládá v květnu 2012, výstupy JčK v rámci projektu byly dokončeny. Od 15. 11. 2011 probíhá na KÚ putovní výstava k výstupům projektu. Trvá.

20) Usnesení č. 158/2008/ZK  (ZK 15. 4. 2008)

# Schválení kofinancování projektu „Za lidovými tradicemi se sousedy“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 424/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace r. 2008 - 2011. Plnění usnesení trvá.

21) Usnesení č. 167/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „SoNorA (South-North Axis)“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 417/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt pokračuje podle harmonogramu, vedoucí partner projektu zaslal finanční prostředky na základě druhé žádosti o platbu. Trvá.

22) Usnesení č. 195/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Program rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 469/2008/RK ze dne 29. 4. 2008 a usnesení Finančního výboru č. 54/2008 ze dne 19. 5. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Realizace PRK trvá do doby platnosti. Plněno průběžně.

23) Usnesení č. 197/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu „Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy – Horní Rakousko – Waldviertel“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 471/2008/RK ze dne 29. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování r. 2008-2011. Plnění usnesení trvá.

24) Usnesení č. 236/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Seznam staveb k zahájení v roce 2008 v rámci dotačního programu Mze ČR „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 430/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Souhrnné schválení akcí. Plnění usnesení trvá.

25) Usnesení č. 315/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Kofinancování projektu „UNICREDS – University Collaboration in Regional Development Spaces“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 724/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2009-2011. Plnění usnesení trvá.

26) Usnesení č. 317/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 85) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 721/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

27) Usnesení č. 318/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 86) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 722/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

28) Usnesení č. 393/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Schválení kofinancování projektu „Léčebné centrum sv. Markéty – Wellness centrum“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 947/2008/RK ze dne 2. 9. 2008 a Finančního výboru č. 82/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt Léčebné centrum sv. Markéty neprošel přijatelností v rámci 5. výzvy ROP JZ. Město Prachatice samo převzalo na sebe část úvazku financování. Trvá.

29) Usnesení č. 394/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektů „Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení a zařízení sociálních služeb“ a jejich předfinancování a kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 830/2008/RK ze dne 29. 7. 2008.

Komentář JUDr. Průša: U žádostí, které obdržely registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP, se zpracovávají projektové dokumentace, probíhají či následně budou probíhat výběrová řízení na dodavatele a realizace bude probíhat v r. 2011 nebo na jaře r. 2012. Trvá.

30) Usnesení č. 395/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Pověření hejtmana Jihočeského kraje schvalováním změn v harmonogramu čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u evropských projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

hejtmanovi Jihočeského kraje pravidelně seznamovat zastupitelstvo kraje s jím schválenými změnami harmonogramů čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u příslušných projektů.

Usnesení rady kraje č. 919/2008/RK ze dne 19. 8. 2008 a Finančního výboru č. 87/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář Mgr. Zimola: Plněno průběžně.

31) Usnesení č. 396/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Kofinancování projektu obce Vyšší Brod „Výstavba turistické stezky Radvanov – Rading“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Komentář JUDr. Průša. Předpokládaná realizace v r. 2010-2011. Plnění usnesení trvá.

32) Usnesení č. 397/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR – Jihočeský kraj“ v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

Usnesení rady kraje č. 997/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2015. Plnění usnesení trvá.

33) Usnesení č. 400/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Kofinancování projektu Euroregionu Silva Nortica "Meziregionální mobilita - mobilita bez hranic" z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1035/2008/RK ze dne 16. 9. 2008.

##### Komentář JUDr. Průša: Vyúčtování r. 2011. Plnění usnesení trvá.

34) Usnesení č. 36/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Navýšení žádosti do Integrovaného operačního programu na projekt „Územně analytické podklady Jihočeského kraje“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení

Usnesení rady kraje č. 57/2008/RK- 3 ze dne 9. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Byla zpracována druhá monitorovací zpráva, která byla podepsána hejtmanem Jihočeského kraje a následně zaslána na CRR v Písku. Monitorovací zpráva je zpracovávána vždy jedenkrát za rok, z důvodu zachování udržitelnosti projektu. Trvá.

35) Usnesení č. 41/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Změna usnesení č. 156/2008/ZK – Realizace projektu „Kulturní most“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 16/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt ve fázi kontroly. Trvá.

36) Usnesení č. 42/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Realizace projektu „Jižní Čechy na návštěvě“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1091/2008/RK ze dne 7. 10. 2008.

Komentář JUDr. Průša:  Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2009-2011. Plnění usnesení trvá.

37) Usnesení č. 43/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Realizace projektu „Mírový pochod česko-bavorským příhraničím“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 45/2008/RK- 3 ze dne 9. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2009-2011. Plnění usnesení trvá.

38) Usnesení č. 45/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Příspěvkový program „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ na rok 2009

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 15/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

39) Usnesení č. 46/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 17/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace projektů, jsou administrovány Monitorovací zprávy se žádostmi o proplacení. Plnění usnesení trvá.

40) Usnesení č. 47/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Žádost o Globální grant v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 18/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Kontrahování ukončeno, začíná realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

41) Usnesení č. 98/2009/ZK (ZK 27. 1. 2009)

# Projekt Integrovaného dopravního systému Jižní Čechy

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 52/2009/RK ze dne 20. 1. 2009.

Komentář JUDr. Průša:  Trvá.

42) Usnesení č. 137/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Vyhlášení 2. výzvy v rámci globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 183/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů potrvá do 30. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.

43) Usnesení č. 148/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Evropský region Dunaj – Vltava“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 205/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2012. Plnění usnesení trvá.

44) Usnesení č. 151/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2010 – 2013“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 207/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2012. Plnění trvá.

45) Usnesení č. 193/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Schválení realizace projektu „Přeložka II/157, 1. úsek, část I.2_Č. Budějovice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 335/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace stavby. Plnění usnesení trvá.

46) Usnesení č. 194/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Schválení realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 334/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Výběrové řízení na ÚOHS. Plnění usnesení trvá.

47) Usnesení č. 195/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu činnosti směřující k vlastní realizaci „Programu modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ schváleného zastupitelstvem kraje dle části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 351/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

48) Usnesení č. 217/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

# Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2008 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 3. část

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 291/2009/RK- 294/2009/RK  ze dne 17. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 6 akcí - splněno, 2 akce trvá. Plnění usnesení trvá.

49) Usnesení č. 252/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Projekty technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – revokace usnesení č. 155/2008/ZK ze dne 15. 4. 2008

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 513/2009/RK ze dne 5. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekt technické pomoci v realizaci do roku 2011. Plnění usnesení trvá.

50) Usnesení č. 272/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice – Grametten“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 442/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

51) Usnesení č. 273/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Nová Bystřice – Grametten, II. etapa“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (F. Štangl)

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 565/2009/RK ze dne 19. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

52) Usnesení č. 274/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Hluboká – Schaditz“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 443/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

53) Usnesení č. 276/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupových komunikací k hr. přechodu Strážný – Philippsreut“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 445/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

54) Usnesení č. 288/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Seznam staveb k zahájení v roce 2009 v rámci dotačního programu Mze 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 566/2009/RK ze dne 19. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša:

a) souhrnné schválení 7 akcí

b) ke změně usnesení č. 217/2008/ZK (7. 4. 2009) – byla uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku JčK na stavbu (Město Veselí nad Lužnicí)

Plnění usnesení trvá.

55) Usnesení č. 325/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Vyhlášení 2. výzvy v rámci globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – revokace usnesení č. 137/2009/ZK - 4

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 585/2009/RK ze dne 26. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů do 30. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.

56) Usnesení č. 350/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Změna usnesení č. 310/2008/ZK ve věci „Zrušení části usnesení č. 439/2007/ZK a návrh správce ORJ 20 na přesunutí příslušných projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007-2013“ – změna projektu Ekologizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci Operačního programu Životní prostředí

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 630/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do I. výzvy OPŽP, schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

57) Usnesení č. 363/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Kofinancování projektu „Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji“ z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 658/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Smlouva o kofinancování projektu mezi i  mezi Chance in Nature a JčK byla uzavřena na neinvestiční část, na investiční část bude uzavřena. Kofinancování bude v obou případech realizováno až po dokončení projektů. Plnění usnesení trvá.

58) Usnesení č. 365/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Realizace projektu „Školní výlety do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 654/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

59) Usnesení č. 366/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Realizace projektu „Školní výlety do jižních Čech, Šumavy a Dolního Bavorska“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012.

Usnesení rady kraje č. 655/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

60) Usnesení č. 410/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 969/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

61) Usnesení č. 420/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Radě Jihočeského kraje jako jedinému akcionáři Nemocnice Dačice, a. s. při výkonu působnosti valné hromady předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

a) návrhy na dispozice s nemovitým majetkem společnosti Nemocnice Dačice, a. s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

b) podněty a návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

c) návrhy změn stanov společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

d) návrhy na prodej akcií společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

e) návrh na zrušení společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení nezbytných úkonů potřebných k založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a. s..

Usnesení rady kraje č. 980/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Usnesení plněno průběžně.

62) Usnesení č. 433/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Realizace projektu „Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 924/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace do r. 2012. Plnění usnesení trvá.

63) Usnesení č. 434/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Realizace projektu „1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 925/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace r. 2011. Plnění usnesení trvá.

64) Usnesení č. 452/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko z OPŽP, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2010

Usnesení rady kraje č. 927/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

65) Usnesení č. 486/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2009 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 1119/2009/RK ze dne 13. 10. 2009 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 33/2009 ze dne 19. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 4 akce – splněny, 3 akce – trvá. Plnění usnesení trvá.

66) Usnesení č. 487/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2009 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“(2. část)

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 1151/2009/RK ze dne 27. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 1 akce – trvá. Plnění usnesení trvá.

67) Usnesení č. 492/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení grantových projektů doporučených k financování ve 2. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1107/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace projektů do 30. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.

68) Usnesení č. 493/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usnesení č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1106/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

69) Usnesení č. 494/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Drahonice o prodloužení termínu podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1102/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 bylo usnesením č. 170/2011/ZK-23 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

70) Usnesení č. 495/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Turovec o prodloužení termínu doložení podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1103/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 bylo usnesením č. 170/2011/ZK-23 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

71) Usnesení č. 496/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Paseky o prodloužení termínu realizace projektu „Záměr odkanalizování obce Paseky

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1104/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

72) Usnesení č. 497/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

# Žádost městyse Chlum u Třeboně o prodloužení termínu podání žádosti do

# ROP

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1101/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekt prodloužen do 31. 12. 2011. Plnění usnesení trvá.

73) Usnesení č. 509/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

# Realizace projektu „Vzdělávání v eGovernmentu“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1152/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Schválení projektu, realizace usnesení (do 14. 9. 2012). Plnění usnesení trvá.

74) Usnesení č. 535/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

##### Memorandum o zajištění financování dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana, zajistit dodržování závazků Jihočeského kraje vyplývajících z Memoranda.

Usnesení rady kraje č. 1196/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář MUDr. Kuba: Plněno průběžně (Memorandum je platné pro r. 2010-2019).

75) Usnesení č. 553/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

Vypořádání poskytnutého příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu „Vytvoření pracovních míst pro začlenění nízkokvalifikovaných a handicapovaných osob do zaměstnání v Jihočeském kraji“ občanské sdružení Koník schváleného v programu MPSV, opatření 2.1 OP RLZ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1195/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace usnesení. Plnění usnesení trvá.

76) Usnesení č. 581/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Zrušení usnesení č. 538/2009/ZK ve věci realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2.etapa, část 2.1“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1329/2009/RK-31  ze dne 15. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Bylo podáno Závěrečné vyúčtování spolu se žádostí o platbu. Trvá.

77) Usnesení č. 585/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Zrušení usnesení č. 546/2009/ZK ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III.třídy (P4)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1333/2009/RK-31  ze dne 15. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Výběrové řízení bylo předáno na ÚOHS k prošetření. Dne 25. 8. 2011 bylo ze strany ÚOHS vydáno předběžné opatření ve věci zákazu uzavření smlouvy. Trvá.

78) Usnesení č. 595/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Částečné předfinancování projektu RERA, a.s. „Innovation for Welfare“

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1285/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

79) Usnesení č. 598/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1287/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.

80) Usnesení č. 20/2010/ZK-12 (ZK 26. 1. 2010)

Návrh Akčního plánu koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) pro roky 2010 - 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění akčního plánu prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Usnesení rady kraje č. 1362/2009/RK-32  ze dne 22. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

81) Usnesení č. 53/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usn. č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009 a usn. č. 493/2009/ZK z 27. 10. 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 174/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

82) Usnesení č. 61/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 351/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Modernizace vybavení intenzivní péče“ Nemocnice Tábor, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 202/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 8. 11. 2010 projekt schválen VRR k financování. Plnění usnesení trvá.

83) Usnesení č. 62/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Český Krumlov“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 203/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

84) Usnesení č. 63/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dětské polikliniky a instalace solárního systému pro ohřev TV“ Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., jeho kofinancování a financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 204/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

85) Usnesení č. 64/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 205/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

86) Usnesení č. 66/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Tábor, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 207/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Revokováno usnesení č. 373/2011/ZK-27. Návrh na vyřazení ze sledování.

87) Usnesení č. 67/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a. s. - etapa 2“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 208/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XVI. výzvy OPŽP. Schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

88) Usnesení č. 80/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Návrh Regionální inovační strategie Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah dokumentu dle části I. usnesení při své práci a napomáhat jeho naplnění;

2. JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci dokumentu dle části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 226/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 12/2010 Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

89) Usnesení č. 81/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 73/2008/ZK - projekt „Zlepšení přístupu k hr. přechodu Strážný/Philippsreut - II/145 Vimperk“ v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2011

Usnesení rady kraje č. 220/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša:  Podána závěrečná zpráva o realizaci projektu na CRR, předpokládané proplacení dotace z ERDF a SR do konce r. 2011. Trvá.

90) Usnesení č. 82/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část I. (příprava)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 250/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace projektu během let 2010 až 2013. Trvá.

91) Usnesení č. 83/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 436/2009/ZK - projekt „Analýza sítí a rozvoje území Evropského regionu Východní Bavorsko/Horní Rakousko/jihozápadní Čechy“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 249/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt byl monitorovacím výborem schválen v červnu 2010; jeho realizace se předpokládá během let 2010-2012. Plnění usnesení trvá.

92) Usnesení č. 84/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Studie přeshraničního managementu bezpečnosti silničního provozu Horní Rakousko - Jižní Čechy“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2011

Usnesení rady kraje č. 222/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2010 – 2011. Plnění usnesení trvá.

93) Usnesení č. 85/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Kofinancování projektu „Turistický destinační management Bavorský les - Šumava“  z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 221/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v letech 2010-2011. Plnění usnesení trvá.

94) Usnesení č. 88/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II usnesení.

Usnesení rady kraje č. 224/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 11/2010 Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekty s termínem závěrečného vyúčtování do konce roku 2010 byly řádně předloženy a následně proplaceny. Zbylé neproplacené projekty mají stanoven termín pro vyúčtování v roce 2011, resp. 2012 dle konkrétních podmínek ve smlouvě o poskytnutí grantu s jednotlivými žadateli. Trvá.

95) Usnesení č. 93/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Návrh na úpravu smluvních podmínek s ČSOB - běžný účet a kontokorent

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, avizovat předpoklad čerpání kontokorentu Radě Jihočeského kraje a informovat ji o stavu kontokorentu v případě jeho využití na každém jednání.

Usnesení rady kraje č. 228/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010. Usnesení Finančního výboru č. 14/2010 ze dne 8. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: K 28. 11. 2011 nevznikla potřeba kontokorent čerpat. Plněno průběžně.

96) Usnesení č. 130/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2010 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 341/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

97) Usnesení č. 138/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Změna usnesení č. 354/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 358/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

98) Usnesení č. 157/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Seznam staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 366/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010 a Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 14/2010 ze dne 19. 4. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Souhrnné schválení akcí (seznam akcí s navrženým spolufinancováním). Plnění usnesení trvá.

99) Usnesení č. 188/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)

Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2010 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 445/2010/RK-41  ze dne 11. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Zahájeno daňové a vyměřovací řízení. Dlužník své závazky vůči JčK opožděně plní. Trvá.

100) Usnesení č. 211/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)

Realizace projektu Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích s pobočkou na Kleti „Jihočeské astronomické centrum“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013.

Usnesení rady kraje č. 499/2010/RK-42  ze dne 25. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Proběhlo další řízení s řídícím orgánem, v neprospěch HaP – nerealizováno.

101) Usnesení č. 233/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Závazek veřejné služby v oblasti organizace dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana:

1. předložit k podpisu hejtmanovi kraje v návaznosti na část I. tohoto usnesení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na rok 2010 č. 010/10/093/03/00,

2. předložit radě kraje každoročně po dobu trvání závazku veřejné služby ke schválení ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb jako předběžnou kalkulaci vyrovnávacích plateb z činností v obecném hospodářském zájmu pro příslušný kalendářní rok.

Usnesení rady kraje č. 564/2010/RK-43  ze dne 8. 6. 2010.

Komentář MUDr. Kuba: část 1. – splněno; část 2. – splněno pro r. 2011 (dlouhodobý úkol-do r. 2016).

102) Usnesení č. 245/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Jmenování tajemníka Výběrové komise pro Globální granty Jihočeského kraje v rámci prioritní osy 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (3. výzva)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 571/2010/RK-43  ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

103) Usnesení č. 246/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 598/2010/RK-44  ze dne 22. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

104) Usnesení č. 247/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 569/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

105) Usnesení č. 272/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Žádost Svazku obcí regionu Písecko o prodloužení termínu doložení žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 526/2010/RK-42 ze dne 25. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

106) Usnesení č. 273/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 579/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 3 akce – splněny; 3 akce – profinancování příspěvku, 1 akce -  sepsána smlouva (následně sepsán dodatek na základě usn. č. 467/2010/ZK-19). Trvá.

107) Usnesení č. 302/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu odboru evropských záležitostí, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2010

Usnesení rady kraje č. 767/2010/RK-47 ze dne 24. 8. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Všechny schválené příspěvky jsou vyplaceny, v současné době dochází k průběžnému zasílání vyúčtování a k vypořádání poskytnutých příspěvků dle ukončování a proplácení dotací jednotlivým projektům, na jejichž financování byl příspěvek poskytnut. Trvá.

108) Usnesení č. 305/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Zrušení usnesení č. 584/2009/ZK-11 ve věci realizace projektu „Most ev.č. 159-003 Neznašov“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 859/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Bylo podáno Závěrečné vyúčtování spolu se žádostí o platbu. Trvá.

109) Usnesení č. 306/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Zrušení usnesení č. 583/2009/ZK-11 ve věci realizace projektu „Most ev.č.146-001 Hluboká nad Vltavou - náhon a most ev.č. 146-002 Hluboká nad Vltavou“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 858/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Bylo podáno Závěrečné vyúčtování spolu se žádostí o platbu. Trvá.

110) Usnesení č. 307/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Zrušení usnesení č. 541/2009/ZK ve věci realizace projektu „Most ev.č.139-000A Písek“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 861/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 27. 9. 2011 byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Dne 30. 9. 2011 bylo na Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad předloženo závěrečné vyúčtování projektu se žádostí o platbu dotace. Trvá.

111) Usnesení č. 308/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Zrušení usnesení č. 539/2009/ZK ve věci realizace projektu „Most ev. č. 128-021E, Jindřichův Hradec“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 862/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 31. 8. 2011 bylo na Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad předloženo závěrečné vyúčtování projektu se žádostí o platbu dotace. Dne 12. 9. 2011 byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Plnění usnesení trvá.

112) Usnesení č. 309/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Zrušení usnesení č. 542/2009/ZK ve věci realizace projektu „Most ev.č.135-005 Bechyně“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 860/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dne 30. 9. 2011 bylo na Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad předloženo závěrečné vyúčtování projektu se žádostí o platbu dotace. Dne 7. 9. 2011 byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Plnění usnesení trvá.

113) Usnesení č. 312/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Zelená úsporám v Nemocnici Písek, a. s.“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 863/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán 07/2010 do programu Zelená úsporám. Plnění usnesení trvá.

114) Usnesení č. 313/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 864/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán 07/2010 do programu Zelená úsporám. Plnění usnesení trvá.

115) Usnesení č. 314/2010/ZK-17 (ZK 21.9.2010)

K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Tábor, a. s. - 2. etapa“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 865/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán 07/2010 do programu Zelená úsporám. Plnění usnesení trvá.

116) Usnesení č. 320/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Porta culturae“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 731/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Projekt byl předložen v říjnu 2010. V případě jeho schválení monitorovacím výborem bude projekt realizován v letech 2011-2013. Plnění usnesení trvá.

117) Usnesení č. 321/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Strakonice v době velkopřevorů z rodu Rožmberků“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 779/2010/RK-47 ze dne 24. 8. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Splněno.

118) Usnesení č. 322/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Rožmberkové“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2012

Usnesení rady kraje č. 780/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost opakovaně podána, předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Plnění usnesení trvá.

119) Usnesení č. 323/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Rožmberkové - expozice Vyplacení pasovských žoldnéřů“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 781/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář Ing. Maroš: Projekt byl schválen řídícím výborem v listopadu 2010, realizace v letech 2010-2011. Plnění usnesení trvá.

120) Usnesení č. 324/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Co jsme četli o rodu Rožmberků“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 782/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost podána, předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011. Plnění usnesení trvá.

121) Usnesení č. 326/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Bedekr muzeí Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 837/2010/RK-48 ze dne 7. 9.2010.

Komentář Ing. Maroš: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Plnění usnesení trvá.

122) Usnesení č. 327/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 838/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost zatím nebyla podána, probíhá příprava projektu. Plnění usnesení trvá.

123) Usnesení č. 328/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Kofinancování projektu Jihočeské hospodářské komory „Řemesla bez hranic“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 835/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost zatím nebyla podána, probíhá příprava projektu. Plnění usnesení trvá.

124) Usnesení č. 329/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Předfinancování projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část II (realizace)“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 836/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Projekt schválen monitorovacím výborem v prosinci 2010, realizace do r. 2013. Plnění usnesení trvá.

125) Usnesení č. 330/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Projekt „UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces“ - změna rozpočtu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 867/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Připravuje se konference, která se uskuteční v Č. Budějovicích, hlavním organizátorem bude Jihočeská univerzita. Semináře proběhnou v prostorách KÚ ve dnech 17. a 18. 1. 2012. Trvá.

- 126) Usnesení č. 334/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 840/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 28/2010 ze dne 6. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 1 akce – splněna, 3 akce – profinancování příspěvku,

1 akce – sepsány smlouvy (následně u jedné smlouvy sepsán dodatek na základě usnesení č. 467/2010/ZK-17). Plnění usnesení trvá.

127) Usnesení č. 350/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Záměr směny pozemků v k. ú. Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr směny dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

2. po splnění části II. 1. připravit materiál na směnu k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 739/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář JUDr. Průša:  Plnění usnesení trvá.

- 128) Usnesení č. 361/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

- K bodu: Bezúplatný převod souboru majetku od ČR-Institutu dětí a mládeže

- MŠMT do vlastnictví Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat žádost navrhovatele pro Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle části I. 1. a 2. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

2. po schválení žádosti Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu,

3. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 849/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a usnesení Finančního výboru č. 70/2010 ze dne 13. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Nemovitosti nabídnuty k přímému prodeji. Plnění usnesení trvá.

129) Usnesení č. 367/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Memoranda o mnohostranné spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně.

Usnesení rady kraje č. 974/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář Mgr. Zimola: Plnění usnesení trvá.

130) Usnesení č. 371/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Modernizace jihočeského letiště České Budějovice - II. etapa

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstkovi hejtmana, zabezpečit další realizaci projektu,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti do ROP, včetně příslušných příloh.

Usnesení rady kraje č. 978/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář MUDr. Kuba, JUDr. Průša: V současné době probíhá dotazování ze strany Evropské komise ve věci projektu mezi ÚRRRSJZ a zástupci EK. Ze strany KÚ všechny doklady doloženy. Po vyjasnění všech dotazů bude ÚRRRSJZ zaslán návrh smlouvy. Trvá.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno

131) Usnesení č. 372/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Aktualizace programu rozvoje kraje - Kapitola 6 - Zabezpečení realizace a časový harmonogram

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah změněné Kapitoly 6 Programu rozvoje kraje – Zabezpečení realizace a časový harmonogram při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje dle změněné Kapitoly 6 – Zabezpečení realizace a časový harmonogram.

Usnesení rady kraje č. 920/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 43/2010 ze dne 25. 10. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Plněno průběžně.

132) Usnesení č. 373/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Zrušení usnesení č. 67/2008/ZK ve věci realizace projektu „Most ev.č. 1406-2 u Kestřan“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 977/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Bylo podáno Závěrečné vyúčtování spolu se žádostí o platbu. Trvá.

133) Usnesení č. 375/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 3. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 979/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Realizace projektů. Trvá.

134) Usnesení č. 389/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Uznání vlastnictví Římskokatolické farnosti v Rudolfově ke gotické plastice Rudolfovské Madony

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 885/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

135) Usnesení č. 391/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 3. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 949/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 41/2010 ze dne 18. 10. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 1 akce – sepsána smlouva. Trvá.

136) Usnesení č. 432/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 - 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat záměry Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 – 2013, stanovené pro období kalendářního roku 2011.

Usnesení rady kraje č. 1083/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

137) Usnesení č. 435/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva na rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstku hejtmana, předkládat průběžně v roce 2011 zastupitelstvu kraje radou kraje doporučené návrhy na přidělení dotací obcím na pořízení územně plánovací dokumentace.

Usnesení rady kraje č. 1077/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 49/2010 ze dne 6. 12. 2010.

Komentář MUDr. Kuba: Plnění bude probíhat po celý r. 2011. Trvá.

138) Usnesení č. 437/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Vyhlášení 2. výzvy v rámci Globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

### oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro Globální granty Jihočeského kraje v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemnice této komise, Ing. Olgu Fraňkovou pak její náhradnicí;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1121/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 51/2010 ze dne 6. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

139) Usnesení č. 458/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Kofinancování projektu „Společně za folklorními tradicemi“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 1035/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Plnění usnesení trvá.

140) Usnesení č. 459/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný - Nové Údolí“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 1036/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Plnění usnesení trvá.

141) Usnesení č. 460/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Bez hranic - společná turistická opatření jižní Čechy - Východní Bavorsko“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 1037/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Plnění usnesení trvá.

142) Usnesení č. 464/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: „Prostředí JVTP - první etapa“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat usnesení uvedené v bodě I.

Usnesení rady kraje č. 1129/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

143) Usnesení č. 467/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část a 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1094/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 43/2010 ze dne 13. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Sepsány dodatky ke smlouvám pro obec Horní Skrýchov a město Planá nad Lužnicí. Trvá.

144) Usnesení č. 470/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování akce - REVITA CZ o.p.s. - niva Volyňky v Mutěnicích

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1126/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí grantu byl podepsán oběma stranami. Závěrečné vyúčtování musí být předloženo nejpozději do 30. 4. 2012. Trvá.

145) Usnesení č. 471/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování akce - Ing. Josef Honz

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1127/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí grantu byl podepsán oběma stranami. Závěrečné vyúčtování musí být předloženo nejpozději do 30. 11. 2012.

146) Usnesení č. 472/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování projektů - obec Bušanovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1128/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Obci Bušanovice byl odeslán dotační dopis s prodloužením termínu pro závěrečné vyúčtování, které musí být předloženo nejpozději do 23. 9. 2012.

147) Usnesení č. 8/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Akční plán 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

orgánům kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplnění.

Usnesení rady kraje č. 106/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá po celý rok 2011.

148) Usnesení č. 9/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zvýhodněný regionální úvěr pro drobné a malé podnikatele - pokračování v roce 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 35/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá do další aktualizace smlouvy. Trvá.

149) Usnesení č. 12/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Vyhlášení 4. výzvy v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 109/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá kontrahování. Trvá.

150) Usnesení č. 13/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 438/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č.Budějovicích - 1.etapa, část 1.1 a 1.2“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 107/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 16. 11. 2011 byla podána etapová monitorovací zpráva spolu se žádostí o platbu. Trvá.

151) Usnesení č. 14/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 439/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 108/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Výběrové řízení bylo předáno na ÚOHS k prošetření. Dne 25. 8. 2011 bylo ze strany ÚOHS vydáno předběžné opatření ve věci zákazu uzavření smlouvy. Plnění usnesení trvá.

152) Usnesení č. 17/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 282/2008/ZK ve věci realizace projektu „Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jčk

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 111/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša:  Plnění usnesení trvá.

153) Usnesení č. 18/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 283/2008/ZK ve věci realizace projektu „Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JčK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 112/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 8. 11. 2010 schválen VRR k financování; navýšení celkových výdajů projektů; změna původního usnesení dle SM/115/RK. Plnění usnesení trvá.

154) Usnesení č. 30/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Muzeum mlýnů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 61/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2011-2014. Plnění usnesení trvá.

155) Usnesení č. 32/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 461/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou „ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa“ a nové schválení kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 121/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt je připraven k realizaci. Předpokládané ukončení realizační fáze – červenec 2013. Trvá.

156) Usnesení č. 40/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 73/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 01/2011 ze dne 31. 1. 2011,

Komentář JUDr. Průša: Sepsán dodatek ke smlouvě pro obec Košice. Trvá.

157) Usnesení č. 41/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 455/2009/ZK ve věci realizace projektu „Revitalizace starých ramen Malše a tůní v přírodní památce a lokálním biocentru u Špačků – 1.etapa“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení. Termín 31. 12. 2011

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem smlouvy o přidělení dotace z fondů (příp. ze SR).

Usnesení rady kraje č. 74/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

Komentář JUDr. Průša: Práce na základě smlouvy o dílo byly dokončeny. Dne 10. 11. 2011 se uskutečnil závěrečný kontrolní den se zástupci ze SFŽP. Ze strany SFŽP nebylo shledáno žádné pochybení. V současné době byla vygenerována žádost o platbu, podepsána hejtmanem a odeslána zpět na SFŽP. Plnění usnesení trvá.

158) Usnesení č. 49/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Záměr prodeje části pozemku v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- 1.	zajistit vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku a znaleckého posudku na ocenění této nemovitosti,

- 2.	zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

- 3.	po splnění části II. 1. a 2. tohoto usnesení připravit materiál k projednání v orgánech kraje.

Usnesení rady kraje č. 1137/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010. Usnesení Finančního výboru č. 10/2011 ze dne 7. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhají nová jednání. Trvá.

159) Usnesení č. 55/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Záměr prodeje objektu a parcely v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit vyhotovení znaleckého posudku a zveřejnit záměr prodeje na úřední desce;

2. po vyhodnocení nabídek záměru předložit samostatný materiál k prodeji uvedeného pozemku.

Usnesení rady kraje č. 118/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

160) Usnesení č. 67/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 167/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 8/2011 ze dne 7. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

161) Usnesení č. 69/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 179/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno (navazující usnesení č. 304/2011/ZK-26).

162) Usnesení č. 73/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Krajský program prevence kriminality Jihočeského kraje pro rok 2011 - krajský projekt „Bezpečí pro seniory - informace a připravenost“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 123/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Pro potřebu projektu byly vytištěny informační brožury určené pro seniory. Dále byly objednány zabezpečovací předměty - osobní alarmy, které jsou určené pro seniory účastnící se přednášek a pro seniory oslovené prostřednictvím pečovatelských služeb. V říjnu 2011 byly ve spolupráci s Policií ČR zahájeny přednášky pro seniory v obcích, které se rozhodly spolupracovat v rámci Krajského projektu prevence kriminality „Bezpečí pro seniory - informace a připravenost“. Byly proškoleny pečovatelky vybraných pečovatelské služeb, které budou osobně pracovat s odloučeně žijícími seniory v místě jejich bydliště. Všem seniorům účastnícím se projektu byl předán dotazník a byli požádáni o jeho vyplnění. Výsledky tohoto dotazníkového šetření budou zpětnou vazbou a budou sloužit k vyhodnocení projektu. Splněno.

163) Usnesení č. 77/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Bez hranic – společný marketingový program Horní Rakousko - Jižní Čechy 2011-2013“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 184/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

164) Usnesení č. 82/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Studie proveditelnosti souhrnu doporučených opatření a propagace vybraných ptačích oblastí v JčK - schválení evropského projektu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o poskytnutí dotace, smlouvy o přidělení dotace a všech dalších nezbytných úkonů spojených s administrací dotace.

Usnesení rady kraje č. 604/2010/RK-44 ze dne 22. 6. 2010.

Komentář Mgr. Zimola, JUDr. Průša: Dne 15. 7. 2011 byla podána žádost o podporu do osy 6 do XXVII. výzvy. Žádost nebyla SFŽP akceptována. Trvá.

165) Usnesení č. 84/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II usnesení.

Usnesení rady kraje č. 192/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 08/2011 ze dne 7. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dle jednotlivých opatření budou žadatelé předkládat závěrečné vyúčtování až do konce r. 2013. Trvá.

166) Usnesení č. 111/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Vyhlášení prvních výzev v rámci druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro druhé Globální granty v Prioritní ose 1 a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemníka této komise, náhradnicí pak Ing. Olgu Fraňkovou;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 325/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá věcné hodnocení. Trvá.

167) Usnesení č. 112/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 268/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011. Usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 15/2011 ze dne 4. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

168) Usnesení č. 113/2011/ZK-22 (19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 319/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

169) Usnesení č. 114/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 318/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Odeslány smlouvy a dotační dopisy, vyplaceny 70% zálohy. Vyúčtování prvních projektů a vyplácení 30% doplatků. Trvá.

170) Usnesení č. 115/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 320/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace projektů do 29. června 2012. Trvá.

171) Usnesení č. 116/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 321/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

172) Usnesení č. 117/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Opravy a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku, pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 322/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

173) Usnesení č. 118/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 323/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

174) Usnesení č. 119/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 324/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

175) Usnesení č. 120/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 315/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Smlouvy se žadateli uzavřeny, všem žadatelům vyplaceno 70% zálohy grantu. Termín kontroly a splnění: 30. 12. 2011. Trvá

176) Usnesení č. 121/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora terénních sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 314/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládané ukončení do 30. 3. 2012. Trvá.

177) Usnesení č. 122/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jčk v roce 2011, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 313/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládané ukončení do 30. 3. 2012. Trvá.

178) Usnesení č. 123/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 316/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

179) Usnesení č. 124/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 317/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Grant dofinancován částkou 3 580 000,- Kč, byly uzavřeny smlouvy s novými žadateli a vyplaceny 70% zálohy. Realizace dofinancovaných projektů do 30. 9. 2012. Trvá.

180) Usnesení č. 125/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 273/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Realizace probíhá, ukončení 12/2011. Trvá.

181) Usnesení č. 131/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Sloučení příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit v případě přijetí části I. usnesení zastupitelstva kraje nezbytné úkony související se sloučením příspěvkové organizace Denní a týdenní stacionář Duha s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky.

Usnesení rady kraje č. 252/2011/RK-62 ze dne 22. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

182) Usnesení č. 140/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu vyúčtování akce - Domov pro seniory Chýnov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 289/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011. Usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 17/2011 ze dne 4. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Byl vyhotoven Dodatek č. 1 ke smlouvě, který byl akceptován a podepsán oběma stranami. Byl stanoven termín pro předložení závěrečného vyúčtování na 10. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.

183) Usnesení č. 145/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje v roce 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit administraci příspěvků prostřednictvím příslušných gesčních odborů a uvolňování příspěvků kraje žadatelům prostřednictvím KHEJ, v jehož rozpočtu jsou potřebné finanční prostředky na rok 2011 alokovány.

Usnesení rady kraje č. 329/2011/RK-64 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dle vyjádření gesčních odborů byla k 17. 10. 2011 poskytnuta podpora na všechny schválené projekty s výjimkou akce „Sportovec Jihočeského kraje roku 2011 – anketa“ (akce proběhne 3. 1. 2012, předpoklad poskytnutí podpory v prosinci 2011). Trvá.

184) Usnesení č. 146/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 341/2010/ZK-17 ve věci realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ a nové schválení realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ včetně souvisejícího kofinancování a předfinancování z rozpočtu JK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 6. 2013;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu pro projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“.

Usnesení rady kraje č. 272/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: V rámci realizace projektu byla v části projektu „Digitální mapa veřejné správy“ realizována veřejná zakázka „Vytvoření a aktualizace digitálního vektorového mapového díla s obsahem KM pokrývající území kraje“. V tuto chvíli probíhá lhůta pro odvolání účastníků VZ. Smlouva s vítězným uchazečem připravena k podpisu. Probíhá komunikace s ČÚZK ohledně pravidel digitalizace.

V části projektu „vnitřní integrace úřadu“ byla převzata „Analýza současného stavu systému řízení úřadu a návrhu realizace jeho úprav“, probíhají přípravné práce na přípravě návrhu zadání veřejné zakázky na dodávku „IAM a ESB“.

V části projektu „technologické centrum kraje“ probíhají ve spolupráci se zástupcem zadavatele přípravné práce na vyhlášení veřejné zakázky na „Dodávku HW infrastruktury a síťové infrastruktury TC K včetně stavebních úprav pro záložní TC K, rozšíření kapacit datových úložišť TC K výhradně pro potřebu ukládání dokumentů kulturního dědictví“.

K vyhlášení je připravena podlimitní veřejná zakázka na „Externí poradenství, projektové řízení, dohled, administrace VŘ, poradenství v oblasti EU dotací“ v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“.

Rada Jihočeského kraje schválila na základě doporučení hodnotící komise výběr nejvhodnějšího dodavatele v rámci veřejné zakázky „Nástavba technologického centra a stavební úpravy Centra krizového řízení“.

Komentář Mgr. Zimola: Jihočeský kraj obdržel dne 8. 8. 2011 listinnou podobu Podmínek Rozhodnutí k projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“. Splněno.

185) Usnesení č. 154/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Rozdělování finančních prostředků poskytovaných podle rámcové smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

radu kraje k projednávání Ročního prováděcího plánu podle schválených pravidel.

Usnesení rady kraje č. 311/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář: Plněno průběžně.

186) Usnesení č. 168/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 401/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 22/2011 ze dne16. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

187) Usnesení č. 170/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro podání žádostí do budoucích dotačních titulů z grantových programů vyhlášených v rámci AP PRK v letech 2007 - 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 1. 2014.

Usnesení rady kraje č. 418/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dodatky uzavřeny, plnění dodatků smluv do 31. 12. 2013. Trvá.

188) Usnesení č. 172/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií a obnova vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 366/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace, ukončení 12/2011. Trvá.

189) Usnesení č. 173/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č.108/2006 sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2011 - schválení projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 422/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů dokončena 30. 11. 2011. vyúčtování proběhne do 27. 12. 2011. Trvá.

190) Usnesení č. 174/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 423/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Smlouvy se žadateli uzavřeny, všem žadatelům vyplaceno 70% zálohy grantu. Termín kontroly a splnění: 30. 12. 2011. Trvá

191) Usnesení č. 175/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora činnosti tělovýchovných jednot, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 365/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace, ukončení 12/2011. Trvá.

192) Usnesení č. 176/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Zlepšení veřejného osvětlení v obcích, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 12. 2011.

Usnesení rady kraje č. 421/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládané ukončení do 31. 12. 2011 (zbývají ukončit 2 projekty). Trvá.

193) Usnesení č. 177/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 420/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Smlouvy uzavřeny, předpokládané ukončení do 31. 12. 2011 (zbývá ukončit 6 projektů). Plnění usnesení trvá.

194) Usnesení č. 178/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 419/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Odeslány smlouvy a dotační dopisy, vyplaceny 70% zálohy. Vyúčtování prvních projektů a vyplácení 30% doplatků. Trvá.

195) Usnesení č. 194/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Přístrojové vybavení - IC Nemocnice Písek, a. s.“ a jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 377/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do 8. výzvy IOP v 03/2011. Trvá.

196) Usnesení č. 195/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Krajský standardizovaný projekt ZZS Jihočeského kraje“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 445/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do 11. výzvy IOP v 06/2011; doručeno oznámení o schválení projektu. Trvá.

197) Usnesení č. 201/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Nemovité kulturní památky 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 456/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

198) Usnesení č. 202/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 454/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

199) Usnesení č. 203/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Movité kulturní dědictví 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 455/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

200) Usnesení č. 204/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2011 - výběr projektů

Usnesení č. 204/2011/ZK-23

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 457/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

201) Usnesení č. 205/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 458/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

202) Usnesení č. 206/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Projednání jmenovitých podpor ve veřejném zájmu kraje pro Jihočeskou agenturu pro podporu inovačního podnikání o.p.s. na rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 453/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Nejpozději do 28. 2. 2012 je příjemce povinen předložit OREG podklady vyúčtování a finančního vypořádání příspěvku. Trvá

203) Usnesení č. 207/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - obec Horosedly

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 449/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 22/2011 ze dne 16. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Byl připraven dodatek č. 1 k dotačnímu dopisu č. SD/ OZZL/119/10, který byl obci odeslán. Byl stanoven termín pro předložení závěrečného vyúčtování na 10. 12. 2012. Plnění usnesení trvá.

204) Usnesení č. 211/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení seznamu staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 485/2011/RK-67 ze dne 31. 5. 2011. Usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 27/2011 ze dne 13j. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Souhrnné schválení (změna usnesení č. 141/2011/ZK-22). Trvá.

205) Usnesení č. 220/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po udělení příklepu ve veřejné dražbě změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 465/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 46/2011 ze dne 19. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 8. 11. 2011 přijato usnesení č. 413/2011/ZK-27 (revokace usnesení). Navrženo k vyřazení ze sledování.

206) Usnesení č. 221/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Výkup spoluvlastnického podílu pozemků potřebných pro zabezpečení provozu letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 468/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 20. 12. 2011 předložen návrh změny usnesení.

207) Usnesení č. 222/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Výkup částí pozemků v území vzletových rovin letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 466/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Vlastník vyzván k podpisu kupní smlouvy. Trvá.

208) Usnesení č. 225/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Návrh na darování dokumentace pro územní rozhodnutí „Protipovodňová opatření Rožmberk“ Povodí Vltavy, s. p.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 463/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 47/2011 ze dne 19. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

209) Usnesení č. 226/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Koupě pozemku pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 384/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Čeká se na podpis smlouvy ze strany Veterinárního ústavu. Plnění usnesení trvá.

210) Usnesení č. 235/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Návrh na odstoupení od Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu CZ. 1.07/1.2.06 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. SON/OGEI/6/2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 558/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Bude předložen materiál do ZK 20. 12. 2011 s návrhem na podání žaloby na vydání platebního rozkazu. Trvá.

211) Usnesení č. 236/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 2. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 592/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Začala realizace projektů. Trvá.

212) Usnesení č. 238/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraji

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o realizaci Programu zvýhodněných úvěrů pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraje;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 594/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Trvá do uzavření dalšího dodatku. Dodatky se uzavírají většinou počátkem roku s navyšováním úvěrového rámce, či úprav pravidel a podmínek úvěru.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

213) Usnesení č. 239/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: První úplná aktualizace územně analytických podkladů Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic zajistit veškeré další úkony stanovené prováděcím právním předpisem, a to:

1. uložení první úplné aktualizace územně analytických podkladů,

2. provádění pravidelných aktualizací územně analytických podkladů a jejich projednávání Zastupitelstvem Jihočeského kraje,

3. zveřejnění první úplné aktualizace územně analytických podkladů v rozsahu umožňujícím dálkový přístup,

4. zaslání první úplné aktualizace územně analytických podkladů Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu životního prostředí do 6-ti měsíců od pořízení.

Usnesení rady kraje č. 549/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: 1. První úplná aktualizace územně analytických podkladů je uložena v kanceláři 2 041, OREG, průběžné aktualizace budou ukládány tamtéž – úkol trvá.

2. Pravidelné aktualizace datových sad budou prováděny průběžně, jak ukládá stavební zákon č. 183/2006 (jedná se o dlouhodobý úkol). Kartogramy jsou pravidelně aktualizovány i na webových stránkách Jihočeského kraje. Úplné aktualizace budou dle stavebního zákona prováděny jedenkrát za 2 roky – úkol trvá.

3. Územně analytické podklady byly zveřejněny na webových stránkách JČK v sekci územní plánování, aktualizace budou zveřejňovány průběžně po jejich provedení. Dále byly územně analytické podklady předány v digitální podobě na jednotlivé obce s rozšířenou působností. – úkol trvá.

4. Po projednání v zastupitelstvu kraje byly dne 8. 8. 2011 předány územně analytické podklady na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Ministerstvo životního prostředí.- úkol splněn.

214) Usnesení č. 240/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Udělení výjimky z pravidel grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva pro rok 2008

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic realizaci tohoto usnesení formou uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí grantu.

Usnesení rady kraje č. 548/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 27/2011 ze dne 13. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

215) Usnesení č. 241/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 547/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 27/2011 ze dne 13. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

216) Usnesení č. 253/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Kofinancování a předfinancování projektů „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část I. (příprava)“ a „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část II. (realizace) z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 564/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Ukončení projektu v r. 2013. Trvá.

217) Usnesení č. 254/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Healthacross in Practice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 566/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Žádost byla podána v září 2011, rozhodnutí bude známé

v lednu 2012. Trvá.

218) Usnesení č. 255/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Dosažitelnost spojuje“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 565/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Žádost byla podána v srpnu 2011, rozhodnutí bude

známé v lednu 2012. Trvá.

219) Usnesení č. 256/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2011 - vybrané projekty

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 567/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá (do 31. 12. 2011).

220) Usnesení č. 259/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro vyúčtování akce - obec Olešná

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 570/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Po schválení prodloužení termínu pro vyúčtování byl připraven dodatek č. 1 k dotačnímu dopisu č. SD/OZZL/127/10, který byl obci odeslán. Trvá.

221) Usnesení č. 260/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Optimalizace podmínek pro populace obojživelníků na rybníce Nový u Černoháje - schválení projektu OPŽP, oblast podpory 6.2.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony související s realizací tohoto usnesení;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o poskytnutí dotace, smlouvy o přidělení dotace a všech dalších nezbytných úkonů spojených s administrací dotace.

Usnesení rady kraje č. 600/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář Mgr. Zimola, JUDr. Průša: Dne 15. 7. 2011 byla podána žádost o podporu do osy 6 do XXVII. výzvy. Žádost byla akceptována. Plnění usnesení trvá.

222) Usnesení č. 261/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Ochrana vybraných lokalit NATURA 2000 v Jihočeském kraji prostřednictvím řízené návštěvnosti - schválení evropského projektu LIFE+

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony související s realizací tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 601/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Výběrové řízení na zpracovatele projektového záměru pro podání žádosti a zpracování žádosti do programu LIFE+ bylo dokončeno. Plnění usnesení trvá.

223) Usnesení č. 269/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Nová Ves u Čížové

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

zajistit po udělení příklepu ve veřejné dražbě změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 578/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011. Usnesení Finančního výboru č. 55/2011 ze dne 20. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

224) Usnesení č. 272/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Výkup lesního pozemku v území vzletových rovin letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 604/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Vlastník požaduje změny v ustanovení kupní smlouvy. Trvá.

225) Usnesení č. 273/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Výkup pozemku v území vzletových rovin letiště České Budějovice III

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 605/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dosud nebyl vlastníkem proveden výmaz z LV, proto nelze nemovitost vykoupit. Trvá.

226) Usnesení č. 282/2011/ZK-25 (ZK 9. 8. 2011)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 702/2011/RK-71 ze dne 9. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Sepsány smlouvy. Trvá.

227) Usnesení č. 283/2011/ZK-25 (ZK 9. 8. 2011)

K bodu: Doplnění seznamu staveb a poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 703/2011/RK-71 ze dne 9. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Sepsány smlouvy. Trvá.

228) Usnesení č. 293/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - vydání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Ing. Karlu Vlasákovi, členu rady kraje, zajistit prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu v rámci celkového systému sledování dopadů implementace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje sledovat dopady implementace zásad na životní prostředí a veřejné zdraví a pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu,

2. MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstku hejtmana, prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu zveřejnit na internetových stránkách Jihočeského kraje vyhodnocení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření, námitek a připomínek došlých po celou dobu přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu vyhodnocení.

Usnesení rady kraje č. 740/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 32/2011 ze dne 29. 8. 2011.

Komentář MUDr. Kuba: Splněno.

Komentář Ing. Vlasák: Trvá.

229) Usnesení č. 295/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 742/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 30/2011 ze dne 29. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

230) Usnesení č. 301/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Návrh správce ORJ 20 na přesunutí projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007 - 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 10. 2011

Usnesení rady kraje č. 757/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Usnesení splněno.

231) Usnesení č. 302/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 4. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 814/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá kontrahování. Trvá.

232) Usnesení č. 303/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Realizace projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 815/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Příprava žádostí. Trvá.

233) Usnesení č. 304/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 755/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Na základě uzavřené smlouvy dochází k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů. Trvá.

234) Usnesení č. 307/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 65/2010/ZK-13 a nové schválení realizace projektu „Centrální budova Nemocnice Prachatice, a. s. - snížení energetické náročnosti“ včetně kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 821/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

235) Usnesení č. 311/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Grantový program „Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji - 2. výzva“ - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 820/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

236) Usnesení č. 312/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje, rozvoj služeb, 2. výzva pro rok 2011 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 769/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

237) Usnesení č. 323/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Revokace usnesení č. 31/2011/ZK-20 ve věci pozastavení výstavby 2. etapy VTP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 689/2011/RK-70 ze dne 19. 7. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

238) Usnesení č. 324/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Kofinancování projektu „Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna zkušeností a hledání nových cest“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 775/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Žádost byla podána v září 2011, rozhodnutí bude známé v lednu 2012. Trvá.

239) Usnesení č. 325/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Předfinancování projektu „Inovační katalyzátor Mühlviertel - jižní Čechy“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 824/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Žádost byla podána v září 2011, rozhodnutí bude známé v lednu 2012. Trvá.

240) Usnesení č. 328/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Podpora zachování hasičského muzea v Bechyni

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu I.

Usnesení rady kraje č. 826/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

241) Usnesení č. 334/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 2.část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 784/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Sepsány smlouvy. Trvá.

242) Usnesení č. 335/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování akce - obec Radošovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 786/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Po schválení termínu pro prodloužení ukončení akce byl pro obec Radošovice připraven dodatek č. 1 dotačního dopisu č. DD/OZZL/202/11, který byl obci odeslán. Termín pro předložení závěrečného vyúčtování dle dodatku dotačního dopisu byl stanoven na 30. 3. 2012. Trvá.

243) Usnesení č. 336/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Změna usnesení č. 394/2010/ZK-18 ve věci realizace projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ a nové schválení jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 827/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 30. 11. 2011 byla na KÚ doručena smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, téhož dne byla podepsána panem hejtmanem a bude zaslána obratem zpět na SFŽP. Trvá.

244) Usnesení č. 340/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje - II. kolo v roce 2011 - doplněné

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit administraci příspěvků prostřednictvím příslušných gesčních odborů a uvolňování příspěvků kraje žadatelům prostřednictvím KHEJ, v jehož rozpočtu jsou potřebné finanční prostředky pro rok 2011 alokovány.

Usnesení rady kraje č. 830/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

245) Usnesení č. 345/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Záměr směny pozemků v k. ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat nabídku bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví kraje dle části I. tohoto usnesení a odeslat ji na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,

2. zveřejnit záměr směny s podmínkou dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

3. po splnění části II. 1. a 2. tohoto usnesení v případě nepřijetí nabídky státem připravit materiál na směnu k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 794/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 65/2011 ze dne 5. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: 1.-2. Splněno. 3. Čekáme na vyjádření státu. Trvá.

246) Usnesení č. 346/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Záměr prodeje pozemku p. č. 1534/12 v k. ú. Třeboň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti,

2. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

3. zajistit zaměření věcného břemene dle části I. tohoto usnesení,

4. po zveřejnění záměru a jeho vyhodnocení předložit samostatný materiál na prodej uvedené nemovitosti.

Usnesení rady kraje č. 795/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 64/2011 ze dne 5. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

247) Usnesení č. 347/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu,

zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 789/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

248) Usnesení č. 348/2011/ZK-26¨(ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Prodej nemovitostí v k. ú. Volyně městu Volyně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 790/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Čeká se na usnesení ZM Volyně. Trvá.

249) Usnesení č. 349/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Prodej areálu bývalé lesnické školy ve Vimperku

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 791/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 62/2011 ze dne 5. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Smlouva na KN. Trvá.

250) Usnesení č. 350/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Koupě pozemku p.č. 435/5 v k.ú. Protivín

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 793/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

251) Usnesení č. 352/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Likvidace ČOV v k.ú. Pístina

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Ing. Jiřímu Blížilovi, řediteli Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek po realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 674/2011/RK-70 ze dne 19. 7. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Ředitel Centra sociálních služeb vyzván k doložení provedení likvidace. Trvá.

252) Usnesení č. 361/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Poskytnutí finančního daru Japonsku v rámci solidarity a humanitární pomoci

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit převedení částky finančního daru Velvyslanectví Japonska v Praze, zpracování a podepsání darovací smlouvy.

Usnesení rady kraje č. 918/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno ke dni 6. 12. 2011.

253) Usnesení č. 362/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 982/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

254) Usnesení č. 363/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Poskytnutí neinvestičního příspěvku na podporu školení a výcviku dobrovolných hasičů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 983/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

255) Usnesení č. 364/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Rozdělení neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR a Jihočeským krajem na rok 2011 na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit rozdělení částky neinvestiční dotace obcím uvedených v přílohách usnesení.

Usnesení rady kraje č. 981/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

256) Usnesení č. 365/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Politika územního rozvoje ČR 2008 - podněty k aktualizaci

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím člena konzultačního výboru, veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 922/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj kraje č. 39/2011 ze dne 24. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Podněty k aktualizaci byly ve stanoveném termínu zaslány na MMR. Trvá.

257) Usnesení č. 366/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 921/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 37/2011 ze dne 24. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: V současné době probíhá příprava grantových smluv s obcemi Borek, Jivno a Netolice na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.

258) Usnesení č. 367/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 930/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

259) Usnesení č. 368/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2011/2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 925/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Po schválení příjemců grantu byly nejprve na odboru dopravy a silničního hospodářství zpracovány smlouvy o poskytnutí grantu. Po posouzení jejich formálního obsahu ekonomickým pracovníkem ODSH a schválení vedoucím odboru ODSH byly podepsány hejtmanem Jihočeského kraje. Následně byly smlouvy odeslány k podpisu školám – příjemcům příspěvku Jihočeského kraje. Po podpisu smluv ze strany ředitelek a ředitelů vybraných základních a mateřských škol dojde k převodu finančních prostředků na bankovní účty zřizovatelů, kteří je převedou na bankovní účty koncových příjemců grantu. Předpokládaný termín splnění: polovina měsíce prosince 2011. Plnění usnesení trvá.

260) Usnesení č. 370/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Dodatek č. 5 k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro RRRSJ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011;

  - pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Dodatku č. 5 k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro RRRSJZ dle přílohy č. 1 mat. č. 376/ZK/11.

Usnesení rady kraje č. 985/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

261) Usnesení č. 373/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Změna usnesení č. 66/2010/ZK-13 ve věci schválení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Tábor, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 987/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

262) Usnesení č. 374/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 904/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt bude realizován po dobu 2 let – od 1. 9. 2011 do 31.8. 2013; ustanovená Krajská koordinační skupina SPRSS JK pracuje dle záměru projektu. Trvá.

263) Usnesení č. 375/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

  - pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a v případě schválení dotace podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení rady kraje č. 988/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Příprava projektu. Trvá

Komentář Mgr. Zimola: Trvá

264) Usnesení č. 376/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Č. Budějovice, Skuherského 1274/3, objekt Rudolfovská

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 959/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

265) Usnesení č. 377/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ, SPŠ aut. a tech., Č. Budějovice, Skuherského 1274/3, objekt Trocnovská

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 960/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

266) Usnesení č. 378/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ, SPŠ aut. a tech., Č. Budějovice, Skuherského 1274/3, objekt Žižkova

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průchovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 961/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

267) Usnesení č. 379/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ, Střední škola, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 962/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

268) Usnesení č. 380/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – DD, MŠ, ZŠ a PrŠ, Písek, Šobrova 111

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 963/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

269) Usnesení č. 381/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – ISŠ stavební, České Budějovice, Nerudova 59

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 964/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

270) Usnesení č. 382/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – MŠ pro zrakově postižené České Budějovice, Zachariášova 5

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 965/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

271) Usnesení č. 383/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ OSaŘ a JŠ, Tábor, Bydlinského  2474

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 966/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

272) Usnesení č. 384/2011/ZK-27 (8. 11. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ OSaŘ a JŠ, Tábor, Bydlinského 2474 – objekt Chýnovská

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 967/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

273) Usnesení č. 385/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SPŠ strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 968/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

274) Usnesení č. 386/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SOŠ vet., mechanizační a zahr. a JŠ, České  Budějovice, Rudolfovská 92

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 969/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

275) Usnesení č. 387/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2012 - vyhlášení

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

RNDr. Janě Krejsové, člence rady kraje, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotitelskou komisí. Termín: leden- únor 2012.

Usnesení rady kraje č. 955/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 14/2011 ze dne 24. 10. 2011.

Komentář RNDr. Krejsová: Plnění usnesení trvá.

276) Usnesení č. 388/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2012 - vyhlášení

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

RNDr. Janě Krejsové, člence rady kraje předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotitelskou komisí. Termín: leden – únor 2012.

Usnesení rady kraje č. 956/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 15/2011 ze dne 24. 10. 2011.

Komentář RNDr. Krejsová: Plnění usnesení trvá.

277) Usnesení č. 391/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Změna v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 (3.část)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 990/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

278) Usnesení č. 392/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Prohlášení o spolupráci k realizaci projektů v oblasti dopravy a cestovního ruchu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 991/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

279) Usnesení č. 393/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Dny otevřených ateliérů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 938/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování 2011-2012. Trvá.

280) Usnesení č. 394/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 880/2011/RK-75 ze dne 27. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

281) Usnesení č. 395/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Vyhlášení Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na přehlídky a soutěže v roce 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: rada kraje únor 2012, zastupitelstvo kraje březen 2012

Usnesení rady kraje č. 940/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář Ing. Štangl: Plnění usnesení trvá.

282) Usnesení č. 396/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Vyhlášení Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: rada kraje únor 2012, zastupitelstvo kraje březen 2012

Usnesení rady kraje č. 939/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář Ing. Štangl: Plnění usnesení trvá.

283) Usnesení č. 397/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 2012 - 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění koncepce prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Usnesení rady kraje č. 909/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 32/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

284) Usnesení č. 398/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Příspěvky na odměny v soutěži „Jihočeská ratolest“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 993/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: S příjemci příspěvku byly sepsány smlouvy o poskytnutí příspěvku, s obcemi a DSO byl konzultován obsah dotačních dopisů odeslaných do 2. 12. 2012. Trvá.

285) Usnesení č. 399/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Příspěvek na činnost Centra ochrany fauny Zoo Hluboká nad Vltavou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 943/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

286) Usnesení č. 400/2011/ZK-27 (ZK 8.11. 2011)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 992/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Sepsán dodatek ke smlouvě. Trvá.

287) Usnesení č. 402/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2012 - 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit v návaznosti na změněné alokace v SRV úpravy zejména časových harmonogramů realizací v něm promítnutých záměrů, případně předložit návrhy revokací usnesení, pokud jsou jimi vázány, a přípravu nových záměrů předkládat výhradně v souladu s alokacemi SRV.

Usnesení rady kraje č. 945/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 70/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Návazně na změněné alokace dosud k revokacím schválených harmonogramů nedošlo. Jde zejména o některé evropské projekty, kde jejich úpravy a časový posun bude schvalován průběžně. Trvá.

288) Usnesení č. 403/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Rozpočtové změny 31/11

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 546/Z – 551/Z.

Usnesení rady kraje č. 946/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení č. 994/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011. Usnesení Finančního výboru č. 69/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

289) Usnesení č. 404/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje - III. kolo v roce 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit administraci příspěvků prostřednictvím příslušných gesčních odborů a uvolňování příspěvků kraje žadatelům prostřednictvím KHEJ, v jehož rozpočtu jsou potřebné finanční prostředky pro rok 2011 alokovány.

Usnesení rady kraje č. 947/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Prostředky na schválené projekty byly k 25. 11. 2011 vyplaceny. Splněno.

290) Usnesení č. 406/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Majetkové dispozice v rámci stavby „Přeložka silnic II/157 a II/156 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.2“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení;

III. pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Usnesení rady kraje č. 984/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

Komentář Mgr. Zimola: Plnění usnesení trvá.

291) Usnesení č. 411/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Záměr prodeje nemovitosti v obci Stráž nad Nežárkou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení připravit materiál k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 911/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 72/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: 1. záměr zveřejněn; 2. Trvá.

292) Usnesení č. 412/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Záměr prodeje části pozemku v Táboře

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

2. po splnění části II. 1. Tohoto usnesení připravit materiál k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 912/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 71/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

293) Usnesení č. 413/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Revokace usnesení č. 92/2011/ZK-21 - záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 a usnesení č. 220/2011/ZK-23 - prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a v tisku,

- po zveřejnění záměru dle části III. 1. tohoto usnesení a po přijetí nabídek zabezpečit zpracování návrhu pro rozhodnutí orgánů kraje o prodeji předmětných nemovitostí.

Usnesení rady kraje č. 954/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 74/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

294) Usnesení č. 414/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Koupě pozemků v k. ú. Stachy

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 948/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 73/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Příprava smlouvy, čeká se na dodání geometrického plánu se souhlasem SÚ s dělením pozemků. Trvá.

295) Usnesení č. 415/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Darování pozemku KN p.č. 202/66 v k.ú. Homole

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 949/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

296) Usnesení č. 416/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Protivín od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

            - zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

            - zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 913/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.