| Datum jednání: | 20.12.2011 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 477/ZK/11 |
| Název bodu: | Realizace Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 - 2013, dílčí zpráva za rok 2011 |

| Předkladatel: | MUDr. Martin Kuba |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jiří Klása |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - bere na vědomí

průběžnou zprávu o realizaci Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 – 2013, o splněných cílech pro rok 2011 a záměrech pro období následujícího kalendářního roku;

  - ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat záměry Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 – 2013, stanovené pro období kalendářního roku 2012.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Na svém jednání dne 25. 5. 2010 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje nový koncepční dokument Strategii bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 – 2013 (dále jen „Strategie“). Jedním z úkolů uložených tímto dokumentem bylo informovat jedenkrát ročně před koncem kalendářního roku zastupitelstvo kraje o uskutečněných dílčích krocích k naplnění Strategie a plánech pro příští kalendářní rok. V této souvislosti je předkládána tato zpráva, která informuje o realizaci a plánech Strategie dle jejích jednotlivých opatření takto:

- Bezpečnostně preventivní opatření

  - Monitoring, statistická analýza, bezpečnostní audit

Splněné cíle:

- V oblasti monitoringu dopravních nehod a statistické analýzy byla nastavena spolupráce s Policií ČR 	o způsobu shromažďování zveřejňování příčin závažných dopravních nehod s následky na zdraví a život občanů – v této souvislosti jsou Policií ČR zasílány jedenkrát za měsíc protokoly o dopravních nehodách s uvedenými následky, které ODSH zpracovává ve formě statistických výstupů a umísťuje je na webové stránky http://besip.kraj-jihocesky.cz/ do záložky bezpečnost na silnicích – nehodovost – nehodovost v Jihočeském kraji.

- Zahájení akce „Úprava křižovatky silnice II/145 s místní komunikací směr Pěčnov a se silnicí III/14418 směr Chlumany“ (okr. PT)“, jež byla v rámci projektu Koncepce optimalizace silniční sítě na území Jihočeského kraje vyhodnocena jako nejnebezpečnější křižovatka silnic v majetku kraje, na ni byla v rámci platné smlouvy o dílo vypracována a předána bezpečnostní inspekce, která bude sloužit jako podklad pro vypracování stavebně inženýrských opatření obsažených v projektové dokumentaci k odstranění závad této nebezpečné křižovatky.

- Provedení bezpečnostního auditu křižovatky II/137 a III/1371 v Táboře – Švehlův most – je vydáno stavební povolení, investorem akce bude město Tábor, předpoklad realizace v r. 2012

- Provedení bezpečnostního auditu křižovatky III/1469 a III/14613 u obce Libín – obnoveno svislé dopravní značení (retroreflexní), obnoveno vodorovné dopravní značení, do konce r. 2011 budou osazeny dopravní značky B20a s povolenou rychlostí 70 km/hod.

- V oblasti bezpečnostní inspekce byla dále provedena bezpečnostní inspekce dopravně nebezpečného místa na Novohradské ulici v Českách Budějovicích a v Dobré Vodě u Českých Budějovic.

- V oblasti cílené kontroly silniční sítě byly provedeny bezpečnostní inspekce ve dnech 12. 4., 2. 5., 18. 5., 13. 6. a 27. 7. 2011, při kterých bylo zkontrolováno cca 750 km silnic II. a III. třídy. O zjištěných závadách byl sepsán zápis, který byl postoupen Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje k určení způsobu a termínu odstranění závad. Náprava nedostatků je průběžně namátkově kontrolována. Na základě provedených kontrol dále ODSH ve spolupráci se správcem komunikace cíleně určil z rezervovaných prostředků SÚS JčK na BESIP, na kterých nejvíce nebezpečných místech budou osazena nebo vyměněna silniční svodidla a doplněno vodorovné dopravní značení.

- Od 1. 11. 2011 je zajištěna na webových stránkách BESIP Jihočeského kraje možnost aktuálního sledování udržovaných úseků silnic II. a III. tříd pro veřejnost v rámci probíhající zimní údržby v záložce bezpečnost na silnicích – zimní údržba on – line.

Plánované cíle:

- pokračovat se systematickým zveřejňováním informací o místech a příčinách závažných dopravních nehod s následky na zdraví a život občanů na webových stránkách BESIP Jihočeského kraje

- pokračovat v systematické kontrole silniční sítě ve vlastnictví kraje s cílem naplnění jednotlivých úkolů v rámci Strategie

- rezervovat vždy část provozního příspěvku SÚS JčK k odstraňování závad zjištěných při kontrole silniční sítě s obecnou platností pro celé území kraje např. nedostatečné či absentující vodorovné dopravní značení – vodící čáry, vadný technický stav zádržných systémů a jejich absence, stav liniové silniční vegetace

- realizovat bezpečnostní inspekce dopravně nebezpečných míst identifikovaných v rámci systematické kontroly silniční sítě Jihočeského kraje popřípadě na základě jiných podnětů

- zařadit bezpečnostní audit při projektování staveb se silným dopravním zatížením v komplikovaném střetu různých skupin účastníků silničního provozu jako součást projektové práce od stupně studie.

  - Dopravní inženýrství

    - Stavebně technická opatření

      - Bezpečnost železničních přejezdů

Splněné cíle:

- Pokračování projektové přípravy akce křížení silnice III/1442 s železniční tratí u obce Malenice - přestavba úrovňového železničního přejezdu na trati Strakonice – Vimperk a s tím související přeložka silnice III/1442 z důvodu zvýšení bezpečnosti železničního přejezdu, kde v minulosti došlo v důsledku špatných rozhledových poměrů k několika smrtelným dopravním nehodám.

- Ve dnech 20. 7. - 27. 7. 2011 proběhly aktuální prohlídky 249 železničních přejezdů, byl prověřen stav vegetace, dopravního značení a rozhledových poměrů, zjištěné závady ve stavu vegetace byly odstraněny bezodkladně, ve stavu dopravního značení (oprava a doplnění) byly odstraněny do konce srpna, seznam závad v rozhledových poměrech včetně výstupu z kontrol (pasport přejezdů) byl předán k dalšímu řízení SŽDC

Plánované cíle:

- dokončit projektovou a inženýrskou přípravu akce křížení silnice III/1442 s železniční tratí u obce Malenice do stadia vydaného stavebního povolení ve věci stavby

- pokračovat v důsledných prohlídkách železničních přejezdů se SŽDC především z pohledu správce komunikace (vyhodnocení dobrých rozhledových poměrů) především s ohledem na nárůst počtu smrtelných dopravních nehod na železničních přejezdech v Jihočeském kraji v tomto roce a jejich vyhodnocování včetně navržení úprav a stanovení termínu jejich provedení

- spolupracovat se SŽDC při případných jednáních ve věci odstranění závad v rozhledových poměrech.

      - Okružní křižovatky

Splněné cíle:

- Pokračování projektové přípravy ve spolupráci s městem Vimperk akce okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku u autobusového nádraží – společná akce města Vimperk a Jihočeského kraje - dne 12. 4. 2011 byla odevzdána dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR), ve spolupráci s městem Vimperk probíhá majetkoprávní příprava (budoucí kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, budoucí darovací smlouvy a budoucí věcná břemena) jako základní předpoklad vydání stavebního povolení a realizace akce.

- Zadána studie úpravy křižovatek silnic II/141, III/12243 a ulic Staropoštovská, A. Křížka a Tylova ve Vodňanech s předpokladem realizace atypické okružní křižovatky.

Plánované cíle:

- V roce 2012 se předpokládá zajištění platného územního rozhodnutí a pokračování prací na zajištění dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně zajištění platného stavebního povolení a dokumentace pro zadání stavby (ZDS) na akci okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku u autobusového nádraží.

      - Bezpečnost chodců

Splněné cíle:

- Pokračování projektové přípravy ve stupni DUR, DSP/ZDS ve spolupráci s městem Vyšší Brod akce chodník podél silnice II/163 Vyšší Brod od centra Vyššího Brodu k železniční zastávce v délce cca 600 m - společná akce města Vyšší Brod a Jihočeského kraje - vypracována a dne 3. 5. 2011 odevzdána dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR) akce „Chodník podél silnice II/163 - Vyšší Brod“, ve spolupráci s městem Vyšší Brod probíhá majetkoprávní příprava (budoucí kupní smlouvy, nájemní smlouvy a budoucí věcná břemena).

Plánované cíle:

- V roce 2012 se předpokládá zajištění platného územního rozhodnutí a pokračování prací na zajištění dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci „Chodník podél silnice II/163 - Vyšší Brod“, včetně zajištění platného stavebního povolení a dokumentace pro zadání stavby (ZDS).

      - Odstraňování bodových dopravních závad

Splněné cíle:

- Akce rekonstrukce křižovatky Špic - styková křižovatka silnice II/170, III/1708 a III/1709 s nepřehledným horizontem a nedostatečnými rozhledovými poměry byla dokončena v roce 2011 s celkovými stavebními náklady ve výši 9. 650. 000,-- Kč.

- Dokončení projektové přípravy ve stupni DUR, DSP/ZDS akce rekonstrukce křižovatky silnice II/166 a účelové komunikace – Střemily k realizaci stavebně inženýrských opatření k odstranění nebezpečného připojení účelové komunikace do vojenského prostoru Boletice v nepřehledné a „vynášivé“ zatáčce – v září 2011, požádáno o vydání územního rozhodnutí.

- Zahájena projektová příprava ve stupni DUR, DSP/ZDS akce „Úprava křižovatky silnice II/145 s místní komunikací směr Pěčnov a se silnicí III/14418 směr Chlumany“ (okr. PT) k realizaci stavebně inženýrských opatření k odstranění závad nebezpečné křižovatky, kde dochází ke smrtelným dopravním nehodám.

- Na akci „Úprava křižovatky silnice II/146 a místní komunikace Nad Parkovištěm v Hluboké nad Vltavou“ byla vypracována projektová dokumentace ve stupni DUR a dne 13. 4. 2011 bylo předáno platné územní rozhodnutí. Dokumentace ve stupni DSP/ZDS je v současné době rozpracována, úplné dokončení je závislé na majetkoprávním vypořádání, které zajišťuje Město Hluboká nad Vltavou.

- Zadání vypracování projektové dokumentace na akci „Křižovatka silnice II/156 a III/00354, Mánesova, Lidická - České Budějovice“ ve stupni DUR, DSP/ZDS pro rekonstrukci a nové uspořádání stávající stykové křižovatky silnice II/156 a III/00354 (ulic Mánesova a Lidická v Českých Budějovicích), jejímž účelem je zajištění dostatečné dopravní propustnosti a dopravně bezpečnostních standardů pro účastníky silničního provozu v křižovatce, na podkladu zpracované bezpečnostní inspekce.

- Zahájena projektová příprava ve stupni DSP/ZDS na rozšíření silnice III/1478 a úpravu křižovatky s místní komunikací v Dolním Bukovsku.

Plánované cíle:

- Pokračovaní v projektové a inženýrské přípravě akce rekonstrukce křižovatky silnice II/166 a účelové komunikace – Střemily získáním stavebního povolení a realizací stavebních prací.

- V roce 2012 se předpokládá dokončení projektové dokumentace ve stupni DUR na akci „Úprava křižovatky silnice II/145 s místní komunikací směr Pěčnov a se silnicí III/14418 směr Chlumany“ včetně zajištění platného územního rozhodnutí, dále pak pokračování prací na zajištění dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně zajištění platného stavebního povolení a dokumentace pro zadání stavby (ZDS).

- Na akci „Úprava křižovatky silnice II/146 a místní komunikace Nad Parkovištěm v Hluboké nad Vltavou“ se plánuje dokončit v roce 2012 projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně zajištění platného stavebního povolení a následně dokončení dokumentace pro zadání stavby (ZDS). Město Hluboká nad Vltavou musí dořešit majetkoprávní vypořádání s Pozemkovým fondem.

- Na akci „Křižovatka silnice II/156 a III/00354, Mánesova, Lidická - České Budějovice“ se plánuje  dokončit v roce 2012 projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DUR) včetně zajištění platného územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) včetně zajištění platného stavebního povolení a následně dokumentaci pro zadání stavby (ZDS).

- Pokračování v projektové a inženýrské přípravě akce opěrná zeď Klení u silnice III/1545 – v rámci zadané projektové dokumentace byl stávající nevyhovující směrový oblouk upraven a komunikace rozšířena. Odvodnění kolem líce opěrné zdi není možné provést jako otevřený příkop. Tato úprava by si vyžádala velký zábor soukromých pozemků a konec úpravy by zasáhl do stávající návsi, kterou by bylo nutné zcela přebudovat (napojení místních komunikací, zastávka autobusu, zatrubněný vodní tok, sloup vedení sdělovacího kabelu atp.). Proto vyvstala nutnost provedení odvodnění pomocí dešťové kanalizace. Jelikož kanalizace odvádí převážně vody z pozemků mimo komunikaci III/1545 a Obec Benešov nad Černou plánuje vybudování splaškové a dešťové kanalizace, byly projektové práce zastaveny do doby vypracování projektové dokumentace kanalizace a získání dotace na výstavbu. V současnosti je projektová dokumentace na kanalizaci v obci k dispozici a probíhá koordinace obou projektů. Obě stavby budou provedeny současně za jedné uzavírky po získání dotace.

Pozn.:

Projektová příprava ve stupni DUR, DSP/ZDS akce komunikační závada Koječín na silnici II/142 byla zastavena.  K odstranění zúženého místa v zatáčce u usedlosti č. p. 9 je nezbytná její demolice - vzhledem k tomu, že se nachází ve vesnické památkové zóně, je k tomu nutné vyjádření Národního památkového ústavu.  Tento vydal dne 9. 3. 2011 vyjádření, ve kterém shledává demolici nepřijatelnou (zamýšlenou demolicí části usedlosti by došlo k nevratnému poškození památkově chráněného vesnického celku v takovém rozsahu, že by byla zásadně poškozena historická urbanistická a hmotová struktura sídla). Následně MěÚ Strakonice - stavební odbor, památková péče, dne 1. 4. 2011  vydává stanovisko a konstatuje, že navržené stavební úpravy jsou nepřípustné.

      - Zklidňování dopravy

Splněné cíle:

V roce 2011 byla realizována, na základě zpracované projektové dokumentace, stavební úprava dopravně inženýrských opatření na akci „Úprava křižovatky silnice III/1734 a místních komunikací ulice Šilhova a   J.  Wericha v Blatné“ jako společná akce města Blatná a Jihočeského kraje. Na uvedené realizaci se podílel Jihočeský kraj dle uzavřené smlouvy o dílo celkovou částkou ve výši 2. 638. 937,- Kč vč. DPH a město Blatná celkovou předpokládanou částkou ve výši 467. 396,- Kč vč. DPH. Stavba byla realizována v období od 10. 10. 2011 do 30. 11. 2011.

    - Dopravně technická opatření

      - Dopravní značení a bezpečnostní prvky na vozovce

      - Přechody pro chodce

      - Problematika pasivní bezpečnosti

Splněné cíle:

- Po provedení bezpečnostního auditu křižovatky III/1469 a III/14613 u obce Libín – obnoveno svislé dopravní značení (retroreflexní), obnoveno vodorovné dopravní značení, do konce r. 2011 budou osazeny dopravní značky B20a s povolenou rychlostí 70 km/hod.

- Po provedení bezpečnostní inspekce byla dále provedena nápravná opatření  dopravně nebezpečného místa v Dobré Vodě u Českých Budějovic – ke zlepšení rozhledových poměrů – odstranění nevhodně umístěného vzrostlého stromu, další opatření by měla být provedená v následujícím období (řešení stávajícího umístění přechodu pro chodce, vhodné řešení zídky mostku – rozhledové poměry, šířka chodníku na mostku)

- V oblasti cílené kontroly silniční sítě byly provedeny bezpečnostní inspekce ve dnech 12. 4., 2. 5., 18. 5., 13. 6. a 27. 7. 2011, při kterých bylo zkontrolováno cca 750 km silnic II. a III. třídy. O zjištěných závadách byl sepsán zápis, který byl postoupen Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje k určení způsobu a termínu odstranění závad. Náprava nedostatků je průběžně namátkově kontrolována. Na základě provedených kontrol dále ODSH ve spolupráci se správcem komunikace cíleně určil z rezervovaných prostředků SÚS JčK na BESIP, na kterých nejvíce nebezpečných místech budou osazena nebo vyměněna silniční svodidla a doplněno vodorovné dopravní značení.

Plánované cíle:

- pokračovat v systematické kontrole silniční sítě ve vlastnictví kraje s cílem naplnění jednotlivých úkolů v rámci Strategie

- rezervovat vždy část provozního příspěvku SÚS JčK k odstraňování závad zjištěných při kontrole silniční sítě s obecnou platností pro celé území kraje např. nedostatečné či absentující vodorovné dopravní značení – vodící čáry, vadný technický stav zádržných systémů a jejich absence, stav liniové silniční vegetace.

  - Dopravní výchova

    - Věková skupina do 6 let

    - Věková skupina 6 – 15 let

    - Věková skupina 15 – 18 let

    - Dospělí. Společné projekty pro rodiče a děti.

Splněné cíle:

- V souvislosti s přípravou celostátního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů 2011 v Třeboni se od ledna 2011 jedenkrát měsíčně konala pracovní schůze krajské koordinační skupiny BESIP.

- Ve dnech 21. 6. 2011 – 23. 6. 2011 proběhlo v Třeboni celostátní finále Dopravní soutěže mladých cyklistů 2011 za finanční podpory Jihočeského kraje, pracovníci ODSH se akce aktivně účastnili jako členové organizačního výboru.

- Dne 22. 2. 2011 a dne 21. 9. 2011 proběhl na krajském úřadě seminář BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje a pro pracovníky obcí s rozšířenou působností pod záštitou MUDr. Martina Kuby, 1. náměstka hejtmana, s příspěvky vystoupili kromě pracovníků krajského úřadu také zástupci odborů dopravy obcí s rozšířenou působností, pracovníci Ministerstva dopravy ČR a školení na téma zdravovědy a poskytnutí první pomoci provedli zástupci Českého červeného kříže.

- Dne 20. 9. 2011 byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže pro děti v mateřských školách s dopravní tématikou a pro děti v základních školách na téma „Bezpečná cesta do školy“ slavnostním vyhlášením vítězů a předání cen, v týdnu od 19. 9. 2011 do 23. 9. 2011 byly nejlepší práce vystaveny ve vestibulu hlavní budovy krajského úřadu.

- V průběhu kalendářního roku byl graficky zpracován návrh nového pracovního sešitu pro mateřské školky a 1. a 2. ročníky základních škol „Autoškolka skřítka Bertíka“, v říjnu 2011 proběhlo zadávací řízení k tisku prvního nákladu, který by měl být začátkem roku 2012 bezplatně distribuován do školských zařízení.

- Ve dnech 6. 12 a 7. 12. 2011 proběhla porada vedoucích pracovníků odborů doprav a dopravně správních agend obecních úřadů obcí s rozšířenou působností organizovaná krajským koordinátorem BESIP.

- V listopadu 2011 Jihočeský kraj prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ poskytl finanční kompenzaci 37 základním školám, jejichž žáci se zúčastnili vyšších kol Dopravní soutěže mladých cyklistů (vždy 1 000 Kč za účast školy na oblastním, okresním a krajském kole, event. na celostátním finále). Celkem bylo vyplaceno 51 000 Kč. Tato forma podpory by měla školy více motivovat a pomoci zvýšit počet soutěžících škol.

Plánované cíle:

- pokračovat pravidelně nejméně jednou za pololetí v poradách krajské koordinační skupiny BESIP

- uspořádat odborný seminář pro pedagogické pracovníky (I. pololetí 2012)

- vyhodnotit a oficiálně vyhlásit výsledky výtvarných soutěží, odměnit vítěze, rozšířit okruh zúčastněných ve vyhlašovaných soutěžích také na středoškoláky

- připravit odborný seminář a provést vyhodnocení uplynulého školního roku z pohledu práce s dětmi v předškolních zařízeních, ocenit práci pedagogů, vyhlásit soutěže pro školní rok 2012 - 2013 (leden 2012)

- vytvořit  metodiku organizace dopravní soutěže pro tuto věkovou kategorii ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP

- vytvořit e – testíky pro děti pro webové stránky BESIP Jihočeského kraje přizpůsobené věkové úrovni dětí základních škol.

  - Grantová politika

Splněné cíle:

- Dne 16. 2. 2011 vyhlásil Jihočeský kraj grantový program „Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení“.

- Dne 16. 4. 2011 zastupitelstvo kraje schválilo finanční podporu v rámci grantového programu program „Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení“. Podpořeny byly následující projekty: Město Vimperk (90 000 Kč na výstavbu DDH), Mateřská škola Větrná v Českých Budějovicích (60 000 Kč na výstavbu DDH), Město Kaplice (80 000 Kč na výstavbu DDH), ÚAMK České Budějovice (65 000 Kč na modernizaci DDH), Město Týn nad Vltavou (200 000 Kč na výstavbu DDH), Obec Studená (345 000 Kč na první etapu výstavby DDH) a Město Milevsko (220 000 Kč na výstavbu DDH).

- Dne 3. 9. 2011 bylo v Týně nad Vltavou otevřeno nové dopravní hřiště.

- Dne 13. 9. 2011 vyhlásil Jihočeský kraj grantový program „Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2011/2012“.

- Dne 27. 9. 2011 bylo ve Vimperku otevřeno nové dopravní hřiště.

- Dne 8. 11. 2011 zastupitelstvo kraje schválilo pro 26 škol příspěvek v rámci grantového programu program „Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2011/2012“. Celkový příspěvek školám činí 122 668 Kč.

- Dne 16. 2. 2011 vyhlásil Jihočeský kraj grantový program „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, 1. výzva pro rok 2011“ s alokací 3 mil. Kč. Do uzávěrky dne 15. 3. 2011 do 14:00 hod. došlo v řádném termínu 71 žádostí v celkové výši požadovaných prostředků 8.651.586,- Kč. Celkem 48 žádostí bylo shledáno jako formálně nesprávné (nedoloženy povinné přílohy žádosti), tudíž byly vyřazeny z dalšího hodnocení žádostí. Hodnotící komise následně doporučila schválit 23 formálně správných žádostí.  Dne 31. 5. 2011 zastupitelstvo kraje schválilo všech 23 žádostí s celkovou alokací 2.602.423,- Kč. Celkem 9 žádostí se týkalo zřízení svislého a vodorovného dopravního značení a osazení bezpečnostních prvků (svodidel a zrcadel), 6 žádostí řešilo přechody pro chodce a 8 žádostí se týkalo osazení informačních ukazatelů rychlosti (radarů).

Plánované cíle:

- pokračovat v grantové politice k podpoře výuky na dětských dopravních hřištích granty na jejich výstavbu, rekonstrukci, obnovu a vybavení s podmínkou volného přístupu veřejnosti u dětských dopravních hřišť postavených nově z grantových prostředků Jihočeského kraje ve vymezených časových úsecích a dále podporou dopravy dětí na dětská dopravní hřiště s nově vyhlašovanými výzvami tohoto opatření vždy na počátku školního roku  - v roce 2012 by měla pokračovat výstavba DDH v obci Studená na Jindřichohradecku, dále bude dokončeno DDH Milevsko a výstavbu či modernizaci DDH podle informací ODSH plánují Pluhův Žďár, Volary, Dačice a Trhové Sviny

- vyhlásit grantové opatření „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích 2. výzva pro rok 2012“ s požadovanou alokací       4. 500. 000,- Kč (viz. „Karta grantového programu Akčního plánu pro rok 2012“).

- Výkon dozoru v oblasti BESIP

Splněné cíle:

- v oblasti výkonu státní správy v oblasti dopravních přestupků byla domluvena spolupráce s Policií ČR s cílem zvýšit efektivitu správního řízení a dále formou přímé účasti na akcích Policie ČR, pracovníci ODSH se zúčastňují akcí Policie ČR v oblasti bezpečnosti silničního provozu, zástupci Policie ČR se zúčastňují akcí KÚ JČK v oblasti BESIP a spolupracují při zajišťování všech vyšších kol Dopravní soutěže mladých cyklistů v Jihočeském kraji. Pracovníci KÚ JČK se v roce 2011 zúčastnili celkem 15 soutěžních akcí v oblasti BESIP

- Dne 16. června 2011 proběhlo v kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje setkání pracovníků Ministerstva dopravy, Krajského úřadu Jihočeského kraje, zkušebních komisařů obcí s rozšířenou působností a zástupců autoškol a akreditovaných školicích středisek řidičů v Jihočeském kraji, které se věnovalo připravovaným změnám v oblasti autoškolství a vzdělávání řidičů, které by se měly projevit vyšší bezpečností silničního provozu.

- ODSH KÚ  uspořádal dne 22. února 2011 seminář zásad poskytování první pomoci pro učitele dopravní výchovy a zkušební komisaře ORP ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP a Českým červeným křížem pod záštitou MUDr. Martina Kuby, 1. náměstka hejtmana.

- V rámci státního odborného dozoru byla provedena kontrola ve všech třiceti stanicích technické kontroly v územní působnosti Jihočeského kraje - ve 3 případech bylo zjištěno pochybení ze strany provozovatelů STK, k tomu byla přijata řada nápravných opatření a k pochybením v dotčených stanicích již nedochází; pracovníci ODSH se dvakrát ročně zúčastňují setkání provozovatelů STK v kraji a jednou ročně celostátního setkání provozovatelů STK.

Plánované cíle:

- rozvíjet spolupráci s PČR, zejména s dopravní policií, a to formou přímé účasti na akcích policie a dále formou účasti na seminářích na téma dokumentace přestupků v dopravě a plnění sociálních předpisů v dopravě a formou pravidelných konzultací s řídícími pracovníky

- stejným způsobem rozvíjet spolupráci s Městskou policií se zaměřením na právní hodnocení přestupků a zajištění důkazních materiálů k dokumentaci protiprávního jednání účastníků silničního provozu

- zorganizovat pro provozovatele, učitele autoškol a zkušební komisaře  odborný doškolovací seminář s důrazem na téma psychologie výuky v autoškole a humanizace výuky a přístupu k řidičům, aby při výuce a výcviku nových řidičů kladli vyšší důraz na vysvětlování nutnosti dodržovat zejména zásady bezpečné jízdy, chovat se ohleduplně vůči ostatním účastníkům silničního provozu, neriskovat, potlačovat agresivitu

- zaměřit se důsledně na otázku bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s vydáváním povolení k umístění reklamních zařízení v ochranných pásmech pozemních komunikací v působnosti krajského úřadu

- v rámci státního dozoru nad STK zpřísnit kontroly a učinit taková opatření, aby se v co nejvyšší míře zabránilo schválení nevyhovujících vozidel do provozu

- zabezpečit účinný státní odborný dozor nad provozovateli silniční dopravy ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb. v rámci výkonu státní správy.

- Mezinárodní spolupráce

Plánované cíle:

- realizace projektu ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v průjezdních úsecích silnic II. a III. tříd v obcích (dvě obce na území České republiky, jedna obec v Horním Rakousku) s důrazem na bezpečnost chodců, především školní mládeže a zklidňování rychlostního chování ve městech s následným vybavením obcí cenově výhodnými opatřeními pro bezpečnost silniční dopravy (low cost measures), zažádat pro financování tohoto projektu v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj

- prověřit možnost spolupráce v oblasti BESIP s Úřadem vlády Dolní Rakousko a Úřadem vlády Dolní Bavorsko na úrovni společných pracovních skupin.

Obecné úkoly a cíle platné pro všechny oblasti:

Splněné cíle:

- média o akcích Jihočeského kraje informují průběžně v souvislosti s pořádáním konkrétních akcí (ČRO v případě výtvarné soutěže BESIP, tištěná média v případě dopravních soutěží a výstavby nových dopravních hřišť v kraji, regionální televize v případě semináře BESIP).

Plánované cíle:

- oslovit sponzory k zapojení se do sponzorského systému k podpoře jednotlivých projektů v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje

- zajistit mediální podporu a propagaci plnění dalších úkolů v oblasti Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje.

Stanoviska, seznam konzultantů: nevyžádána

Souhlas správce rozpočtu: není požadován

PŘÍLOHY: Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 - 2013 (KÚ_Besip_brožura_A4_08-2010_K1.pdf)

Zodpovídá: Ing. Jiří Klása

Termín kontroly: prosinec 2012

Termín splnění: průběžně během roku 2011