Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

ke dni 12. 3. 2012

1) Usnesení  25/01/ZK (ze dne 10. 4. 2001)

K bodu Dopravní napojení Budějovického kraje na okolní regiony a sousední státy, problematiky D3 a R4

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

orgánům kraje připravovat a projednávat dokumenty potřebné pro výstavbu komunikací D3 a R4 a IV. železničního koridoru a vyvíjet maximální            úsilí při jednání s odpovědnými institucemi pro jejich realizaci v co nejkratších           lhůtách.

Bez usnesení rady kraje, zařazeno přímo na program ZK.

Komentář Ing. Král:

Dosažené výsledky jednání vedení kraje při rozvoji páteřní dopravní infrastruktury (MD, MFin, SFDI, ŘSD, SŽDC)

D3/R3:

Pokračuje výstavba úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí (0307 a 0308) v celkové délce 25,010 km. Na základě požadavku ministerstva dopravy s cílem snížení celkových nákladů stavby je přezkoumávána projektovaná dokumentace stavby úseku Úsilné – Třebonín (0310). V souladu se schváleným rozpočtem SFDI na rok 2012 a střednědobým výhledem na roky 2013 a 2014 (usnesení Parlamentu ČR č. 919 ze dne 14.12.2011) by měl být dále připravován a financován úsek 0308 C Veselí nad Lužnicí – Bošilec ve finančních objemech 2012 - 70 mil. Kč, 2013 - 376,35 mil. Kč a 2014 – 350 mil. Kč.

R4:

Dne 16. 9. 2010 uveden do provozu 6 km úsek  Třebkov – Mirotice. Pokračování výstavby v úseku Čimelice – Mirotice je nyní plánováno v létech  2014 - 2017. V souladu se schváleným rozpočtem SFDI na rok 2012 a střednědobým výhledem na roky 2013 a 2014 (usnesení Parlamentu ČR č. 919 ze dne 14.12.2011) by měl být dále připravován úsek R4 Lety – Čimelice (MÚK Lety) ve finančních objemech 2012 – 10 mil. Kč a 2013 – 50 mil. Kč.

IV.TŽK:

Po výstavbě úseku Tábor – Doubí u Tábora (11,8 km, dokončení 2009) stavba v současné době pokračuje jen ve Středočeském kraji v úseku Votice – Benešov u Prahy (18,5 km, plán. dokončení 2013).

Je realizována stavba v úseku České Budějovice – Nemanice I (2,6 km, plán. dokončení 2013). Další stavbou připravovanou k realizaci je úsek Tábor – Sudoměřice u Tábora (11,4 km, plán. realizace posunuta o 1 rok - na r. 2012 - 2014). Stavba v úseku Horusice – Veselí n/L. (5,0 km) má být realizována v létech 2014-2016, zbývající úseky v Jč. kraji Veselí n/L. – Doubí, Ševětín -  Horusice a Nemanice I- Ševětín  jsou v návrhu Strategie dopravy odsunuty na r. 2016-2019.

Obecně k páteřní dopravní infrastruktuře:

Dne 19. 1. 2011 byl do připomínkového řízení zaslán MD dokument „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025“ („Superstrategie – green paper“). Po jeho schválení ve vládě ČR měly být stanoveny oblasti v investiční výstavbě v jednotlivých oborech dopravní infrastruktury. Další práce na „Superstrategii„ jsou ze strany MD pozastaveny. Rozhodnutím Parlamentu České republiky je schválen rozpočet SFDI na rok 2012 a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014. Usnesení plněno průběžně.

2) Usnesení č. 143/2005/ZK (ZK 17. 5. 2005)

Změna právní formy nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Radě Jihočeského kraje ve funkci Valné hromady Jihočeské nemocnice, a.s. předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

1. návrhy na dispozice s nemovitým majetkem Jihočeské nemocnice, a.s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. podněty na návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady Jihočeské nemocnice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Jihočeské nemocnice, a.s.,

4. návrhy na prodej akcií společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.,

5. návrh na zrušení akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.;

Usnesení rady kraje č. 318/2005/RK ze dne 5. 4. 2005 a komise pro zdravotnictví a sociální věci č. 4/2004/ZK z 22. 4. 2004.

Komentář I. Stráská: Plněno průběžně.

3) Usnesení č.  192/2005/ZK (ZK 21. 6. 2005)

Program obnovy krajských komunikací na léta 2005 – 2008 (P1)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu činnosti směřující k vlastní realizaci Programu obnovy krajských komunikací na léta 2005-2008 (P1) schváleného zastupitelstvem kraje dle části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 549/2005/RK ze dne 7. 6. 2005 a finančního výboru 95/2005 z 13. 6. 2005.

Komentář JUDr. Průša:

Z programu P1, který byl schválen k realizaci na léta 2005 – 2008 nebylo provedeno:

    - II/156 průtah České Budějovice (Novohradská ul.) - nebylo provedeno z toho důvodu, že zde má město České Budějovice plánovanou rekonstrukci inženýrských sítí

    - III/14539 Haklovy Dvory České Budějovice – dokončeno 11/11; zbývající úsek od kruhové křižovatky do Haklových Dvorů – akce byla předána na SÚS Jč. kraje

Plnění usnesení trvá.

4) Usnesení č. 249/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Český Krumlov

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Český Krumlov a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Český Krumlov a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 653/2005/RK ze dne 28. 6. 2005 a finančního výboru č. 129/2005 ze dne 5. 9. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

5) Usnesení č. 250/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Písek

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Písek a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Písek a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Písek, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Písek, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. nebo její části

Usnesení rady kraje č. 655/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn Plnění usnesení trvá.

6) Usnesení č. 251/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Nemocnice Prachatice

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Prachatice a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Prachatice a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Prachatice, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.nebo její části

Usnesení rady kraje č. 656/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Usnesení plněno průběžně.

7) Usnesení č. 252/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Jindřichův Hradec

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 654/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

8) Usnesení č. 253/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Strakonice

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Strakonice a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Strakonice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Strakonice, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 657/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

9) Usnesení č. 254/2005/ZK (ZK 13. 9. 2005)

Změna právní formy Okresní nemocnice Tábor

(doplněno usnesením č. 95/2007/ZK ze dne 17. 4. 2007)

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

a) radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje ke schválení:

1. návrhy představenstva Nemocnice Tábor a.s. na dispozice s nemovitým majetkem této společnosti v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. návrhy personálního obsazení 2/3 členů Dozorčí rady Nemocnice Tábor, a.s.,

3. návrhy změn stanov Nemocnice Tábor, a.s.,

4. návrh na zrušení společnosti Nemocnice Tábor, a.s.,

5. návrhy na prodej akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. nebo její části;

Usnesení rady kraje č. 658/2005/RK ze dne 28. 6. 2005.

Komentář I. Stráská: Na ZK 20. 12. 2005 přijato doplňující usnesení č. 390/2005/ZK (ruší část I. usnesení bod 7) - bod b) splněn. Plnění usnesení trvá.

10) Usnesení č. 307/2006/ZK (ZK 21. 11. 2006)

Návrh seznamu projektů pro přidělení podpory v rámci GS v opatření 3.3 Operačního programu rozvoj lidských zdrojů - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - III. výzva

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. RNDr.  Janu  Zahradníkovi, hejtmanovi kraje,  uzavřít  smlouvy o financování s vybraným příjemci podpory,

2. PhDr. Janu Stráskému, řediteli krajského úřadu, zabezpečení následné administrace průběhu projektů vybraných příjemců podpory.

Usnesení rady kraje č. 991/2006/RK ze dne 7. 11. 2006.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

Komentář JUDr. Průša:  Plnění usnesení trvá.

11) Usnesení č. 52/2007/ZK (ZK 6. 3. 2007)

Schválení výběru projektů v Grantovém programu na podporu zpracování žádostí do budoucích dotačních programů v oblasti dopravní infrastruktury

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 218/2007/RK ze dne 27. 2. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

12) Usnesení č. 221/2007/ZK (ZK 26. 6. 2007)

Opatření Akčního plánu koncepce podpory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Jihočeském kraji pro roky 2007 -  2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

##### JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění jednotlivých úkolů a opatření Akčního plánu.

Usnesení rady kraje č. 577/2007/RK ze dne 5. 6. 2007 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životního prostřední č. 02/2010 ze dne 25. 1. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

13) Usnesení č. 381/2007/ZK (ZK 20. 11. 2007)

Schválení realizace projektu „Healthacross“ jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1023/2007/RK ze dne 30. 10. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Zatím nebyla přijata dotace. Plnění usnesení trvá.

14) Usnesení č. 443/2007/ZK (ZK 11. 12. 2007)

Projekt Orlicko čistější

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit přípravu kroků k podpoře komplexního projektu SORP ke zlepšení životního prostředí a nepříznivého stavu v oblasti Orlické nádrže,

2. informovat průběžně zastupitelstvo o aktuálním vývoji projektu.

Usnesení rady kraje č. 1154/2007/RK ze dne 4. 12. 2007.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

15) Usnesení č. 15/2008/ZK (ZK 29. 1. 2008)

Schválení realizace projektů v oblasti kultury a jejich kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje MSPS, JčM, JVK, MuzJH, ZOO Ohrada, HaP, MuzCK, OKPC

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1150/2007/RK ze dne 4. 12. 2007.

Komentář JUDr. Průša:

Projekt Jihočeského kraje - Krajského úřadu - Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu "Portál jihočeských knihoven" - byl posouzen na RRRSJ a MŠMT ČR. Projekt nebyl doporučen k financování z ROP ani programu individuálních projektů OPVK MŠMT ČR. Ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích se hledá náhradní zdroj financování.  Plnění usnesení trvá.

16) Usnesení č. 146/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „RECOM“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 380/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 a Finančního výboru č. 43/2008 ze dne 7. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša:  Předpokládaná realizace r. 2008 - 2015. Plnění usnesení trvá.

17) Usnesení č. 148/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „Příhraniční silniční spojení L8278 z B41 – státní hranice Höhenberg – Nové Hrady“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 382/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 a Finančního výboru č. 45/2008 ze dne 7. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: V současné době je zpracovávána „Vyhledávací studie nové trasy silnice s propojením silnic I/24 a B41 Jižní Čechy – Dolní Rakousko“. Termín dokončení prodloužen z důvodu koordinace záměrů Obcí na území Rakouska do konce března 2012. Trvá.

18) Usnesení č. 151/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu LABEL (původní název ELLA II) a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje a revokace usnesení 447/2007/ZK a 448/2007/ZK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 292/2008/RK ze dne 25. 3. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt byl prodloužen, konání závěrečné konference se předpokládá v květnu 2012, výstupy JčK v rámci projektu byly dokončeny. Od 15. 11. 2011 probíhá na KÚ putovní výstava k výstupům projektu. Trvá.

19) Usnesení č. 167/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „SoNorA (South-North Axis)“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 417/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt byl leadpartnerem prodloužen do 31. 5. 2012, zvažuje se prodloužení i do 31. 7. 2012. Trvá.

20) Usnesení č. 195/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Program rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 469/2008/RK ze dne 29. 4. 2008 a usnesení Finančního výboru č. 54/2008 ze dne 19. 5. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Realizace PRK trvá do doby platnosti, tj. do konce r. 2013. Plněno průběžně.

21) Usnesení č. 197/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu „Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy – Horní Rakousko – Waldviertel“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 471/2008/RK ze dne 29. 4. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování r. 2008-2012. Plnění usnesení trvá.

22) Usnesení č. 315/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Kofinancování projektu „UNICREDS – University Collaboration in Regional Development Spaces“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 724/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2009-2012. Plnění usnesení trvá.

23) Usnesení č. 317/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 85) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 721/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

24) Usnesení č. 318/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 86) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 722/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt realizován v letech 2008-2015. Plnění usnesení trvá.

25) Usnesení č. 393/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Schválení kofinancování projektu „Léčebné centrum sv. Markéty – Wellness centrum“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 947/2008/RK ze dne 2. 9. 2008 a Finančního výboru č. 82/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Projekt Léčebné centrum sv. Markéty neprošel přijatelností v rámci 5. výzvy ROP JZ. Město Prachatice samo převzalo na sebe část úvazku financování. Trvá.

26) Usnesení č. 394/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektů „Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení a zařízení sociálních služeb“ a jejich předfinancování a kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 830/2008/RK ze dne 29. 7. 2008.

Komentář JUDr. Průša: U žádostí, které obdržely registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP, probíhají výběrová řízení na dodavatele. Trvá.

27) Usnesení č. 395/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Pověření hejtmana Jihočeského kraje schvalováním změn v harmonogramu čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u evropských projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

hejtmanovi Jihočeského kraje pravidelně seznamovat zastupitelstvo kraje s jím schválenými změnami harmonogramů čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u příslušných projektů.

Usnesení rady kraje č. 919/2008/RK ze dne 19. 8. 2008 a Finančního výboru č. 87/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář Mgr. Zimola: Materiál byl předložen na ZK 19. 4. 2011. Předpokládané předložení materiálu v březnu 2012. Plněno průběžně (1x za rok)

28) Usnesení č. 396/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Kofinancování projektu obce Vyšší Brod „Výstavba turistické stezky Radvanov – Rading“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Komentář JUDr. Průša. Předpokládaná realizace v r. 2010-2012. Plnění usnesení trvá.

29) Usnesení č. 397/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR – Jihočeský kraj“ v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

Usnesení rady kraje č. 997/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2015. Plnění usnesení trvá.

30) Usnesení č. 400/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Kofinancování projektu Euroregionu Silva Nortica "Meziregionální mobilita - mobilita bez hranic" z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1035/2008/RK ze dne 16. 9. 2008.

##### Komentář JUDr. Průša: Vyúčtování r. 2012. Plnění usnesení trvá.

31) Usnesení č. 429/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Změna usnesení č. 283/2007/ZK – projekt v rámci FM Norska – „operativní systém dlouhodobého monitoringu těles vodohospodářské soustavy Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 980/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Ministerstvo financí zatím vyčkává se schvalováním závěrečné zprávy projektu. Trvá.

32) Usnesení č. 36/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Navýšení žádosti do Integrovaného operačního programu na projekt „Územně analytické podklady Jihočeského kraje“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení

Usnesení rady kraje č. 57/2008/RK- 3 ze dne 9. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Byla zpracována druhá monitorovací zpráva, která byla podepsána hejtmanem Jihočeského kraje a následně zaslána na CRR v Písku. Monitorovací zpráva je zpracovávána vždy jedenkrát za rok, z důvodu zachování udržitelnosti projektu. Trvá.

33) Usnesení č. 41/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Změna usnesení č. 156/2008/ZK – Realizace projektu „Kulturní most“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 16/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

34) Usnesení č. 45/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Příspěvkový program „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ na rok 2009

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 15/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Vyúčtování projektu. Plnění usnesení trvá.

35) Usnesení č. 46/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 17/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace projektů, jsou administrovány Monitorovací zprávy se žádostmi o proplacení. Plnění usnesení trvá.

36) Usnesení č. 47/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Žádost o Globální grant v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 18/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Průša: Kontrahování ukončeno, začíná realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

37) Usnesení č. 98/2009/ZK (ZK 27. 1. 2009)

# Projekt Integrovaného dopravního systému Jižní Čechy

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 52/2009/RK ze dne 20. 1. 2009.

Komentář JUDr. Průša:  Trvá.

38) Usnesení č. 137/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Vyhlášení 2. výzvy v rámci globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 183/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů potrvá do 30. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.

39) Usnesení č. 148/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Evropský region Dunaj – Vltava“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 205/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2012. Plnění usnesení trvá.

40) Usnesení č. 151/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2010 – 2013“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 207/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace do r. 2012. Plnění trvá.

41) Usnesení č. 193/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Schválení realizace projektu „Přeložka II/157, 1. úsek, část I.2_Č. Budějovice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 335/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace stavby. Plnění usnesení trvá.

42) Usnesení č. 194/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Schválení realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 334/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Zahájeno nové výběrové řízení. Plnění usnesení trvá.

43) Usnesení č. 195/2009/ZK (ZK 7. 4. 2009)

Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu činnosti směřující k vlastní realizaci „Programu modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ schváleného zastupitelstvem kraje dle části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 351/2009/RK ze dne 24. 3. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Dne 28. 2. 2012 bylo schváleno vypsání nového zadávacího řízení na P3 a P4. Trvá.

44) Usnesení č. 252/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Projekty technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – revokace usnesení č. 155/2008/ZK ze dne 15. 4. 2008

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 513/2009/RK ze dne 5. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Závěrečná monitorovací zpráva byla předložena dne 29. 2. 2012. Plnění usnesení trvá.

45) Usnesení č. 272/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice – Grametten“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 442/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2012-2012. Trvá.

46) Usnesení č. 273/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Nová Bystřice – Grametten, II. etapa“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (F. Štangl)

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 565/2009/RK ze dne 19. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2012-2012. Trvá.

47) Usnesení č. 274/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Hluboká – Schaditz“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 443/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2012-2012. Trvá.

48) Usnesení č. 276/2009/ZK (ZK 19. 5. 2009)

Realizace projektu „Zlepšení přístupových komunikací k hr. přechodu Strážný – Philippsreut“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 445/2009/RK ze dne 21. 4. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace v r. 2012-2012. Trvá.

49) Usnesení č. 325/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Vyhlášení 2. výzvy v rámci globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – revokace usnesení č. 137/2009/ZK - 4

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 585/2009/RK ze dne 26. 5. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů do 30. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.

50) Usnesení č. 350/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Změna usnesení č. 310/2008/ZK ve věci „Zrušení části usnesení č. 439/2007/ZK a návrh správce ORJ 20 na přesunutí příslušných projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007-2013“ – změna projektu Ekologizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci Operačního programu Životní prostředí

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 630/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do I. výzvy OPŽP, schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

51) Usnesení č. 363/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Kofinancování projektu „Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji“ z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 658/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša:  Realizace projektu na neinvestiční část ukončena a nyní dochází ke kontrole na RRRSJZ, projekt investiční části bude dle smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTs II Jihozápad a jejího dodatku ukončen do 30. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.

52) Usnesení č. 365/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Realizace projektu „Školní výlety do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 654/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektu během let 2010-2012. Trvá.

53) Usnesení č. 366/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Realizace projektu „Školní výlety do jižních Čech, Šumavy a Dolního Bavorska“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012.

Usnesení rady kraje č. 655/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá závěrečné vyúčtování. Plnění usnesení trvá.

54) Usnesení č. 410/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 969/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

55) Usnesení č. 420/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Radě Jihočeského kraje jako jedinému akcionáři Nemocnice Dačice, a. s. při výkonu působnosti valné hromady předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

a) návrhy na dispozice s nemovitým majetkem společnosti Nemocnice Dačice, a. s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

b) podněty a návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

c) návrhy změn stanov společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

d) návrhy na prodej akcií společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

e) návrh na zrušení společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení nezbytných úkonů potřebných k založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a. s..

Usnesení rady kraje č. 980/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Usnesení plněno průběžně.

56) Usnesení č. 433/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Realizace projektu „Společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 924/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace do r. 2012. Plnění usnesení trvá.

57) Usnesení č. 434/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Realizace projektu „1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 925/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá závěrečné vyúčtování. Plnění usnesení trvá.

58) Usnesení č. 452/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko z OPŽP, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2010

Usnesení rady kraje č. 927/2009/RK ze dne 18. 8. 2009.

Komentář JUDr. Průša: V současné době čekáme na vyjádření SFŽP, zda bude nutné projekt ukončit z důvodu neakceptování doby prodloužení. Plnění usnesení trvá.

59) Usnesení č. 486/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2009 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 1119/2009/RK ze dne 13. 10. 2009 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 33/2009 ze dne 19. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 4 akce – splněny, 3 akce – trvá. Plnění usnesení trvá.

60) Usnesení č. 487/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2009 v rámci dotačního programu Mze „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“(2. část)

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 1151/2009/RK ze dne 27. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: 1 akce – trvá. Plnění usnesení trvá.

61) Usnesení č. 492/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Schválení grantových projektů doporučených k financování ve 2. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1107/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace projektů do 30. 6. 2012. Plnění usnesení trvá.

62) Usnesení č. 493/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usnesení č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1106/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

63) Usnesení č. 494/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Drahonice o prodloužení termínu podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1102/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 bylo usnesením č. 170/2011/ZK-23 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

64) Usnesení č. 495/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Turovec o prodloužení termínu doložení podání žádosti do budoucích dotačních programů a grantů v oblasti výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1103/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 bylo usnesením č. 170/2011/ZK-23 prodlouženo do 31. 12. 2013. Plnění usnesení trvá.

65) Usnesení č. 496/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Žádost obce Paseky o prodloužení termínu realizace projektu „Záměr odkanalizování obce Paseky

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1104/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Trvá.

66) Usnesení č. 497/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

# Žádost městyse Chlum u Třeboně o prodloužení termínu podání žádosti do

# ROP

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1101/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 31. 5. 2011 prodlouženo do 31. 12. 2013. Trvá.

67) Usnesení č. 509/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

# Realizace projektu „Vzdělávání v eGovernmentu“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1152/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Schválení projektu, realizace usnesení (do 14. 9. 2012). Plnění usnesení trvá.

68) Usnesení č. 535/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

##### Memorandum o zajištění financování dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana, zajistit dodržování závazků Jihočeského kraje vyplývajících z Memoranda.

Usnesení rady kraje č. 1196/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář Ing. Král: Plněno průběžně (Memorandum je platné pro r. 2010-2019).

69) Usnesení č. 553/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

Vypořádání poskytnutého příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu „Vytvoření pracovních míst pro začlenění nízkokvalifikovaných a handicapovaných osob do zaměstnání v Jihočeském kraji“ občanské sdružení Koník schváleného v programu MPSV, opatření 2.1 OP RLZ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1195/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Realizace usnesení. Plnění usnesení trvá.

70) Usnesení č. 585/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Zrušení usnesení č. 546/2009/ZK ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III.třídy (P4)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1333/2009/RK-31  ze dne 15. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Dne 28. 2. 2012 rada kraje schválila usn. č. 180/2012/RK-85 vypsání zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. V nejbližší době bude formou „veřejné zakázky malého rozsahu“ vybrán zástupce zadavatele, který otevřené řízení provede. Trvá.

71) Usnesení č. 595/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Částečné předfinancování projektu RERA, a.s. „Innovation for Welfare“

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1285/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Smlouva s RERA,a.s. podepsána. Plnění usnesení trvá.

72) Usnesení č. 598/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1287/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.

73) Usnesení č. 20/2010/ZK-12 (ZK 26. 1. 2010)

Návrh Akčního plánu koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) pro roky 2010 - 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění akčního plánu prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Usnesení rady kraje č. 1362/2009/RK-32  ze dne 22. 12. 2009.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

74) Usnesení č. 53/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usn. č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009 a usn. č. 493/2009/ZK z 27. 10. 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 174/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

75) Usnesení č. 61/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 351/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Modernizace vybavení intenzivní péče“ Nemocnice Tábor, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 202/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dle ÚRR projekt uveden do stavu „Projekt pozastaven“.

76) Usnesení č. 62/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Český Krumlov“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 203/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

77) Usnesení č. 63/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dětské polikliniky a instalace solárního systému pro ohřev TV“ Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., jeho kofinancování a financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 204/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

78) Usnesení č. 64/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 205/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

79) Usnesení č. 67/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a. s. - etapa 2“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 208/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XVI. výzvy OPŽP. Schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

80) Usnesení č. 80/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Návrh Regionální inovační strategie Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah dokumentu dle části I. usnesení při své práci a napomáhat jeho naplnění;

2. JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci dokumentu dle části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 226/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 12/2010 Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

81) Usnesení č. 82/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část I. (příprava)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 250/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace projektu během let 2010 až 2013. Trvá.

82) Usnesení č. 83/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 436/2009/ZK - projekt „Analýza sítí a rozvoje území Evropského regionu Východní Bavorsko/Horní Rakousko/jihozápadní Čechy“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 249/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt byl monitorovacím výborem schválen v červnu 2010; jeho realizace se předpokládá během let 2010-2012. Plnění usnesení trvá.

83) Usnesení č. 88/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II usnesení.

Usnesení rady kraje č. 224/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 11/2010 Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

84) Usnesení č. 93/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Návrh na úpravu smluvních podmínek s ČSOB - běžný účet a kontokorent

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, avizovat předpoklad čerpání kontokorentu Radě Jihočeského kraje a informovat ji o stavu kontokorentu v případě jeho využití na každém jednání.

Usnesení rady kraje č. 228/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010. Usnesení Finančního výboru č. 14/2010 ze dne 8. 3. 2010.

Komentář JUDr. Průša: K 7. 3. 2012 nevznikla potřeba kontokorent čerpat. Plněno průběžně.

85) Usnesení č. 138/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Změna usnesení č. 354/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 358/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XI. výzvy OPŽP – schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

86) Usnesení č. 188/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)

Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2010 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 445/2010/RK-41  ze dne 11. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Osoba, která porušila rozpočtovou kázeň, nyní v postavení dlužníka vůči JčK, své povinnosti neplní a ani nekomunikuje s určeným pracovníkem správce daně, proto byla tato věc-pohledávka (část odvodu a penále) předána 20. 1. 2012 k výkonu rozhodnutí na OLVV, tzn. že právník krajského úřadu postoupí věc k vymáhání formou exekuce k příslušnému exekutorovi. Trvá.

87) Usnesení č. 211/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)

Realizace projektu Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích s pobočkou na Kleti „Jihočeské astronomické centrum“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013.

Usnesení rady kraje č. 499/2010/RK-42  ze dne 25. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt VAVPI byl neúspěšný, bude jednáno s OŠMT. Trvá.

88) Usnesení č. 233/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Závazek veřejné služby v oblasti organizace dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana:

1. předložit k podpisu hejtmanovi kraje v návaznosti na část I. tohoto usnesení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na rok 2010 č. 010/10/093/03/00,

2. předložit radě kraje každoročně po dobu trvání závazku veřejné služby ke schválení ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb jako předběžnou kalkulaci vyrovnávacích plateb z činností v obecném hospodářském zájmu pro příslušný kalendářní rok.

Usnesení rady kraje č. 564/2010/RK-43  ze dne 8. 6. 2010.

Komentář Ing. Král: část 1. – splněno; část 2. předloženo na RK 20. 12. 2011 – splněno pro r. 2012 (dlouhodobý úkol-do r. 2016).

89) Usnesení č. 245/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Jmenování tajemníka Výběrové komise pro Globální granty Jihočeského kraje v rámci prioritní osy 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (3. výzva)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 571/2010/RK-43  ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

90) Usnesení č. 246/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 598/2010/RK-44  ze dne 22. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

91) Usnesení č. 247/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 569/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Plnění usnesení trvá.

92) Usnesení č. 272/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Žádost Svazku obcí regionu Písecko o prodloužení termínu doložení žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 526/2010/RK-42 ze dne 25. 5. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

93) Usnesení č. 273/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 579/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 3 akce – splněny; 3 akce – profinancování příspěvku, 1 akce profinancována (následně sepsán dodatek na základě usn. č. 467/2010/ZK-19). Trvá.

94) Usnesení č. 302/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu odboru evropských záležitostí, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2010

Usnesení rady kraje č. 767/2010/RK-47 ze dne 24. 8. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Všechny schválené příspěvky jsou vyplaceny, v současné době dochází k průběžnému zasílání vyúčtování a k vypořádání poskytnutých příspěvků dle ukončování a proplácení dotací jednotlivým projektům, na jejichž financování byl příspěvek poskytnut. Trvá.

95) Usnesení č. 313/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 864/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Revokováno usnesením č. 30/2012/ZK-29 ze dne 7. 2. 2012. Navrženo k vyřazení ze sledování.

96) Usnesení č. 314/2010/ZK-17 (ZK 21.9.2010)

K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Tábor, a. s. - 2. etapa“, jeho kofinancování a financování části nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 865/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán 07/2010 do programu Zelená úsporám. Plnění usnesení trvá.

97) Usnesení č. 320/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Porta culturae“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 731/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Realizace projektu v letech 2011-2013. Trvá.

98) Usnesení č. 322/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Rožmberkové“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2012

Usnesení rady kraje č. 780/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost opakovaně podána, předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Plnění usnesení trvá.

99) Usnesení č. 323/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Rožmberkové - expozice Vyplacení pasovských žoldnéřů“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 781/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář Ing. Maroš: Plnění usnesení trvá.

100) Usnesení č. 324/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Co jsme četli o rodu Rožmberků“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 782/2010/RK-47 ze dne 24. 8 2010.

Komentář Ing. Maroš: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Trvá.

101) Usnesení č. 326/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Bedekr muzeí Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 837/2010/RK-48 ze dne 7. 9.2010.

Komentář Ing. Maroš: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2012. Plnění usnesení trvá.

102) Usnesení č. 327/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 838/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost zatím nebyla podána, probíhá příprava projektu. Plnění usnesení trvá.

103) Usnesení č. 328/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Kofinancování projektu Jihočeské hospodářské komory „Řemesla bez hranic“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 835/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Žádost zatím nebyla podána, probíhá příprava projektu. Plnění usnesení trvá.

104) Usnesení č. 329/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Předfinancování projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část II (realizace)“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 836/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Realizace do r. 2013. Plnění usnesení trvá.

105) Usnesení č. 330/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Projekt „UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces“ - změna rozpočtu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 867/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Konference v ČB úspěšně proběhla, jednotliví partneři projektu nyní zpracovávají domluvené úkoly, připravuje se červnová a poslední konference na univerzitě ve finském Seinajöki, v říjnu či listopadu 2012 se uskuteční slavnostní ukončení projektu na univerzitě v Cornwallu. Trvá.

- 106) Usnesení č. 334/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 840/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 28/2010 ze dne 6. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 1 akce – splněna, 3 akce – profinancování příspěvku,

1 akce – sepsána smlouvy (následně u jedné smlouvy sepsán dodatek na základě usnesení č. 467/2010/ZK-17). Plnění usnesení trvá.

107) Usnesení č. 350/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Záměr směny pozemků v k. ú. Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr směny dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

2. po splnění části II. 1. připravit materiál na směnu k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 739/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Na LV č. 10819 v odd. C omezení vlastnického práva – nařízení exekuce – zákaz nakládat s majetkem byl zrušen, k výmazu exekuce nedošlo (k 26. 1. 2012 došlo ke změně sídla a názvu správy vojenského bytového fondu na Armádní servisní, p.o.).  Plnění usnesení trvá.

- 108) Usnesení č. 361/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

- K bodu: Bezúplatný převod souboru majetku od ČR-Institutu dětí a mládeže

- MŠMT do vlastnictví Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat žádost navrhovatele pro Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle části I. 1. a 2. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

2. po schválení žádosti Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu,

3. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 849/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a usnesení Finančního výboru č. 70/2010 ze dne 13. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Odeslána urgence dopisem hejtmana kraje dne 6. 2. 2012. Plnění usnesení trvá.

109) Usnesení č. 367/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Memoranda o mnohostranné spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně.

Usnesení rady kraje č. 974/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář Mgr. Zimola: Plnění usnesení trvá.

110) Usnesení č. 372/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Aktualizace programu rozvoje kraje - Kapitola 6 - Zabezpečení realizace a časový harmonogram

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah změněné Kapitoly 6 Programu rozvoje kraje – Zabezpečení realizace a časový harmonogram při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje dle změněné Kapitoly 6 – Zabezpečení realizace a časový harmonogram.

Usnesení rady kraje č. 920/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 43/2010 ze dne 25. 10. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Realizace PRK trvá do doby platnosti, tj. do konce r. 2013. Trvá.

111) Usnesení č. 375/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 3. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 979/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář: JUDr. Průša: Realizace projektů. Trvá.

112) Usnesení č. 389/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Uznání vlastnictví Římskokatolické farnosti v Rudolfově ke gotické plastice Rudolfovské Madony

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 885/2010/RK-49 ze dne 21. 9. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

113) Usnesení č. 391/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 3. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 949/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 41/2010 ze dne 18. 10. 2010.

Komentář JUDr. Průša: 1 akce – sepsána smlouva. Trvá.

114) Usnesení č. 437/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Vyhlášení 2. výzvy v rámci Globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

### oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro Globální granty Jihočeského kraje v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemnice této komise, Ing. Olgu Fraňkovou pak její náhradnicí;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1121/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 51/2010 ze dne 6. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Plnění usnesení trvá.

115) Usnesení č. 458/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Kofinancování projektu „Společně za folklorními tradicemi“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 1035/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Plnění usnesení trvá.

116) Usnesení č. 459/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný - Nové Údolí“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 1036/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování do r. 2012. Plnění usnesení trvá.

117) Usnesení č. 460/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Bez hranic - společná turistická opatření jižní Čechy - Východní Bavorsko“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 1037/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář Ing. Maroš: Plnění usnesení trvá.

118) Usnesení č. 464/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: „Prostředí JVTP - první etapa“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat usnesení uvedené v bodě I.

Usnesení rady kraje č. 1129/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

119) Usnesení č. 467/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část a 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1094/2010/RK-56 ze dne 7. 12. 2010 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 43/2010 ze dne 13. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Město Planá n. Lužnicí-profinancování příspěvku. Trvá.

120) Usnesení č. 470/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování akce - REVITA CZ o.p.s. - niva Volyňky v Mutěnicích

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1126/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí grantu byl podepsán oběma stranami. Závěrečné vyúčtování musí být předloženo nejpozději do 30. 4. 2012. Trvá.

121) Usnesení č. 471/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování akce - Ing. Josef Honz

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1127/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí grantu byl podepsán oběma stranami. Závěrečné vyúčtování musí být předloženo nejpozději do 30. 11. 2012.

122) Usnesení č. 472/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Návrh prodloužení termínu vyúčtování projektů - obec Bušanovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1128/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Průša: Obci Bušanovice byl odeslán dotační dopis s prodloužením termínu pro závěrečné vyúčtování, které musí být předloženo nejpozději do 23. 9. 2012.

123) Usnesení č. 9/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zvýhodněný regionální úvěr pro drobné a malé podnikatele - pokračování v roce 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 35/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 27. 3. 2012 předložen návrh dodatku smlouvy na pokračování projektu v r. 2012. Splněno.

124) Usnesení č. 12/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Vyhlášení 4. výzvy v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 109/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Trvá.

125) Usnesení č. 13/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 438/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č.Budějovicích - 1.etapa, část 1.1 a 1.2“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 107/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Na konci r. 2011 byla proplacena požadovaná dotace za 1. etapu. Trvá.

126) Usnesení č. 14/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 439/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 108/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 28. 2. 2012 rada kraje schválila usn. č. 181/2012/RK-85 vypsání zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. V nejbližší době bude formou „veřejné zakázky malého rozsahu“ vybrán zástupce zadavatele, který otevřené řízení provede. Trvá.

127) Usnesení č. 17/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 282/2008/ZK ve věci realizace projektu „Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jčk

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 111/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša:  Navýšení celkových výdajů projektu. Trvá.

128) Usnesení č. 18/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 283/2008/ZK ve věci realizace projektu „Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a. s.“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JčK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 112/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Navýšení celkových výdajů projektu. Trvá.

129) Usnesení č. 30/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Muzeum mlýnů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 61/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2011-2014. Plnění usnesení trvá.

130) Usnesení č. 32/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 461/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou „ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa“ a nové schválení kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 121/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt je připraven k realizaci. Předpokládané ukončení realizační fáze – červenec 2013. Trvá.

131) Usnesení č. 40/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 73/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 01/2011 ze dne 31. 1. 2011,

Komentář JUDr. Průša: Sepsán dodatek ke smlouvě pro obec Košice. Trvá.

132) Usnesení č. 49/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Záměr prodeje části pozemku v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- 1.	zajistit vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku a znaleckého posudku na ocenění této nemovitosti,

- 2.	zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

- 3.	po splnění části II. 1. a 2. tohoto usnesení připravit materiál k projednání v orgánech kraje.

Usnesení rady kraje č. 1137/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010. Usnesení Finančního výboru č. 10/2011 ze dne 7. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhají nová jednání. Trvá.

133) Usnesení č. 55/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Záměr prodeje objektu a parcely v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit vyhotovení znaleckého posudku a zveřejnit záměr prodeje na úřední desce;

2. po vyhodnocení nabídek záměru předložit samostatný materiál k prodeji uvedeného pozemku.

Usnesení rady kraje č. 118/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Doručeny nabídky. Plnění usnesení trvá.

134) Usnesení č. 67/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 167/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 8/2011 ze dne 7. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Mlýny, Strážný, Val a Velešín byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Město Velešín již předložilo závěrečnou zprávu a byly mu poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

135) Usnesení č. 77/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Bez hranic – společný marketingový program Horní Rakousko - Jižní Čechy 2011-2013“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 184/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

136) Usnesení č. 82/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Studie proveditelnosti souhrnu doporučených opatření a propagace vybraných ptačích oblastí v JčK - schválení evropského projektu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o poskytnutí dotace, smlouvy o přidělení dotace a všech dalších nezbytných úkonů spojených s administrací dotace.

Usnesení rady kraje č. 604/2010/RK-44 ze dne 22. 6. 2010.

Komentář Mgr. Zimola, JUDr. Průša: Dne 15. 7. 2011 byla podána žádost o podporu do osy 6 do XXVII. výzvy. Žádost nebyla SFŽP akceptována. Vzhledem k významu záměru pro další aktivity v rámci péče o ptačí oblasti bude hledán vhodný zahraniční zdroj na realizaci zpracovaného projektového záměru. Trvá.

137) Usnesení č. 84/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II usnesení.

Usnesení rady kraje č. 192/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 08/2011 ze dne 7. 3. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dle jednotlivých opatření budou žadatelé předkládat závěrečné vyúčtování až do konce r. 2013. Trvá.

138) Usnesení č. 111/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Vyhlášení prvních výzev v rámci druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro druhé Globální granty v Prioritní ose 1 a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemníka této komise, náhradnicí pak Ing. Olgu Fraňkovou;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 325/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša:  Předpoklad schválení projektů k realizaci březen 2012. Trvá.

139) Usnesení č. 112/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 268/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011. Usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 15/2011 ze dne 4. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Hornosín, Lažany, Lnáře, Chotýčany, Libín, Nerestce byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

140) Usnesení č. 114/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 318/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

141) Usnesení č. 115/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 320/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá realizace projektů do 29. června 2012. Trvá.

142) Usnesení č. 120/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 315/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

143) Usnesení č. 121/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora terénních sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 314/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládané ukončení do 30. 3. 2012. Trvá.

144) Usnesení č. 122/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jčk v roce 2011, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 313/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládané ukončení do 30. 3. 2012. Trvá.

145) Usnesení č. 124/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 317/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Probíhá vyúčtování již hotových projektů grantu. Trvá.

146) Usnesení č. 125/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 273/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpoklad ukončení březen 2012. Trvá.

147) Usnesení č. 140/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu vyúčtování akce - Domov pro seniory Chýnov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 289/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011. Usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 17/2011 ze dne 4. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt v realizaci. Termín pro závěrečné vyúčtování 10. 6. 2012. Trvá.

148) Usnesení č. 146/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 341/2010/ZK-17 ve věci realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ a nové schválení realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“ včetně souvisejícího kofinancování a předfinancování z rozpočtu JK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 6. 2013;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu pro projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“.

Usnesení rady kraje č. 272/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 5. 3 .2012 bylo CRR – pobočka Jihozápad odevzdáno hlášení o pokroku za období 1.4.2010 – 29.2.2012. Součástí hlášení o pokroku byla i žádost o změnu v projektu č. 5. V rámci změny č. 5 Jihočeský kraj primárně žádá o prodloužení realizační fáze projektu z 31.12.2012 na 30.9.2013. Součástí navrhované změny je i žádost o úpravu rozpočtu projektu, která mění poměr financování v jednotlivých etapách projektu. Vzhledem k uvedenému bude v případě schválení změny č. 5 ze strany MV ČR vydáno změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace a bude nutné zpracovat interní změnový formulář EU. Součástí žádosti o změnu č. 5 je i návrh na rozdělení VZ na „digitalizaci dokumentů kulturního dědictví a pořízení scanovací linky“ na dvě samostatné VZ při zachování režimu realizace VZ a obecná zmínka o tom, že v rámci VZ na identitní systém (IAM) a systémovou sběrnici (ESB) bude nutné vyčlenit část na konektory mezi stávajícími systémy v rámci IS KÚ JK a nově pořizovaným identitním systémem (IAM) a systémovou sběrnicí (ESB) a informačním systémem základních registrů veřejné správy.

V části projektu „technologické centrum kraje“ byl dokončen proces připomínkování návrhu zadání VZ  na „Dodávku HW infrastruktury a síťové infrastruktury TC K včetně stavebních úprav pro záložní TC K, rozšíření kapacit datových úložišť TC K výhradně pro potřebu ukládání dokumentů kulturního dědictví“ s Centrem pro regionální rozvoj – pobočka Jihozápad. Předmětná dokumentace byla pobočkou CRR Jihozápad předána dne 1. 3. 2012 k připomínkování MV ČR (OSF), které dokumentaci následně postoupí ke kontrole MF ČR. Ze strany MV ČR a MF ČR nejsou definovány lhůty pro zpracování připomínek ani to, komu budou tyto sděleny, zda přímo příjemci nebo zda budou sděleny prostřednictvím OSF MV ČR a CRR. Vzhledem k nutnosti dodržet harmonogram projektu bude proto po projednání s příslušným členem RK JK a p. hejtmanem do RK JK dne 13. 3. 2012 předložen materiál se žádostí o schválení dokumentace k předmětné VZ s tím, že tato bude následně případně upravena o připomínky ze strany MF ČR.

V rámci realizace projektu byla dokončena pilotní digitalizace vybraných území v rámci zpracování účelové katastrální mapy.

V části projektu „vnitřní integrace úřadu“ probíhají přípravné práce na návrhu zadání veřejné zakázky na dodávku „IAM a ESB“ a současně práce na technické specifikaci konektorů na stávající informační systémy, které budou navázány na identitní systém (IAM) a systémovou sběrnici (ESB).

Byl dokončen proces hodnocení podlimitní veřejné zakázky na „Externí poradenství, projektové řízení, dohled, administrace VŘ, poradenství v oblasti EU dotací“ v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v JK“. Doporučení hodnotící komise na uzavření smlouvy s uchazečem TECHNISERV IT, spol. s r.o., nabídková cena 1.235.000,-- Kč bez DPH bylo schváleno v RK JK dne 28. 2. 2012 (usnesení č. 186/2012/RK-85).

Ve spolupráci se zástupcem zadavatele probíhají práce na přípravě zadávací dokumentace k VZ na „Pořízení Scanovací linky“.

Dále probíhají přípravné práce na přípravě VZ na „Povinnou publicitu“ v rámci projektu.

Komentář Mgr. Zimola: Jihočeský kraj obdržel dne 8. 8. 2011 listinnou podobu Podmínek Rozhodnutí k projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ (Právní Akt). Dosud provedené změny v projektu neměly dopad do Právního Aktu. Splněno.

149) Usnesení č. 154/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Rozdělování finančních prostředků poskytovaných podle rámcové smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

radu kraje k projednávání Ročního prováděcího plánu podle schválených pravidel.

Usnesení rady kraje č. 311/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář: Plněno průběžně.

150) Usnesení č. 168/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 401/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 22/2011 ze dne16. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Doubravice, Kardašova Řečice a Mirovice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

151) Usnesení č. 170/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro podání žádostí do budoucích dotačních titulů z grantových programů vyhlášených v rámci AP PRK v letech 2007 - 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 1. 2014.

Usnesení rady kraje č. 418/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dodatky uzavřeny, plnění dodatků smluv do 31. 12. 2013, kontrola do 31. 1. 2014. Trvá.

152) Usnesení č. 172/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií a obnova vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 366/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Jeden projekt prodloužen, termín realizace 31. 3. 2012

153) Usnesení č. 178/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku, 1. výzva pro rok 2011 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 419/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

154) Usnesení č. 194/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Přístrojové vybavení - IC Nemocnice Písek, a. s.“ a jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 377/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do 8. výzvy IOP v 03/2011, schválen v rámci výzvy. Trvá.

155) Usnesení č. 195/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Krajský standardizovaný projekt ZZS Jihočeského kraje“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 445/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do 11. výzvy IOP v 06/2011; právní akt podepsán. Trvá.

156) Usnesení č. 206/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Projednání jmenovitých podpor ve veřejném zájmu kraje pro Jihočeskou agenturu pro podporu inovačního podnikání o.p.s. na rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 453/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: JAIP dodal v termínu požadované dokumenty pro právě probíhající kontrolu. Trvá.

157) Usnesení č. 207/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - obec Horosedly

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 449/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 22/2011 ze dne 16. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt v realizaci. Termín pro závěrečné vyúčtování 10. 12. 2012. Trvá.

158) Usnesení č. 222/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Výkup částí pozemků v území vzletových rovin letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 466/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Vlastník se doposud nedostavil k podpisu kupní smlouvy. Trvá.

159) Usnesení č. 225/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Návrh na darování dokumentace pro územní rozhodnutí „Protipovodňová opatření Rožmberk“ Povodí Vltavy, s. p.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 463/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 47/2011 ze dne 19. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Smlouva podepsána, platnost od 1. 3. 2012. Plnění usnesení trvá.

160) Usnesení č. 226/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Koupě pozemku pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 384/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Čeká se na podpis smlouvy ze strany Veterinárního ústavu. Plnění usnesení trvá.

161) Usnesení č. 236/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 2. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 592/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Realizace projektů. Trvá.

162) Usnesení č. 238/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraji

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o realizaci Programu zvýhodněných úvěrů pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraje;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 594/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Do ZK 27. 3. 2012 předložena nová smlouva, která

zajistí funkci dodatku (navýšení finanční alokace) a zároveň program i na obce.

Navrženo k vyřazení ze sledování.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

163) Usnesení č. 239/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: První úplná aktualizace územně analytických podkladů Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic zajistit veškeré další úkony stanovené prováděcím právním předpisem, a to:

1. uložení první úplné aktualizace územně analytických podkladů,

2. provádění pravidelných aktualizací územně analytických podkladů a jejich projednávání Zastupitelstvem Jihočeského kraje,

3. zveřejnění první úplné aktualizace územně analytických podkladů v rozsahu umožňujícím dálkový přístup,

4. zaslání první úplné aktualizace územně analytických podkladů Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu životního prostředí do 6-ti měsíců od pořízení.

Usnesení rady kraje č. 549/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: 1. První úplná aktualizace územně analytických podkladů je uložena v kanceláři 2 041, OREG, průběžné aktualizace budou ukládány tamtéž – úkol trvá.

2. Pravidelné aktualizace datových sad budou prováděny průběžně, jak ukládá stavební zákon č. 183/2006 (jedná se o dlouhodobý úkol). Kartogramy jsou pravidelně aktualizovány i na webových stránkách Jihočeského kraje. Úplné aktualizace budou dle stavebního zákona prováděny jedenkrát za 2 roky – úkol trvá.

3. Územně analytické podklady byly zveřejněny na webových stránkách JČK v sekci územní plánování, aktualizace budou zveřejňovány průběžně po jejich provedení. Dále byly územně analytické podklady předány v digitální podobě na jednotlivé obce s rozšířenou působností. – úkol trvá.

4. Po projednání v zastupitelstvu kraje byly dne 8. 8. 2011 předány územně analytické podklady na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Ministerstvo životního prostředí.- úkol splněn.

164) Usnesení č. 240/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Udělení výjimky z pravidel grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva pro rok 2008

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic realizaci tohoto usnesení formou uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí grantu.

Usnesení rady kraje č. 548/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 27/2011 ze dne 13. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

165) Usnesení č. 241/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 547/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 27/2011 ze dne 13. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Mahouš, Sepekov, Vlastec byla sepsána smlouva o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Vlastec již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Úkol trvá.

166) Usnesení č. 253/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Kofinancování a předfinancování projektů „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část I. (příprava)“ a „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část II. (realizace) z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 564/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Ukončení projektu v r. 2013. Trvá.

167) Usnesení č. 254/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Healthacross in Practice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 566/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2012 –

2015. Trvá.

168) Usnesení č. 255/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Dosažitelnost spojuje“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 565/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2012 –

2015. Trvá.

169) Usnesení č. 259/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro vyúčtování akce - obec Olešná

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 570/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dle schváleného usnesení byl stanoven termín pro závěrečné vyúčtování na 10. 12. 2012. Trvá.

170) Usnesení č. 260/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Optimalizace podmínek pro populace obojživelníků na rybníce Nový u Černoháje - schválení projektu OPŽP, oblast podpory 6.2.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony související s realizací tohoto usnesení;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o poskytnutí dotace, smlouvy o přidělení dotace a všech dalších nezbytných úkonů spojených s administrací dotace.

Usnesení rady kraje č. 600/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář Mgr. Zimola, JUDr. Průša: V měsíci dubnu až květnu 2012 by měl Jihočeský kraj obdržet rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR. Plnění usnesení trvá.

171) Usnesení č. 261/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Ochrana vybraných lokalit NATURA 2000 v Jihočeském kraji prostřednictvím řízené návštěvnosti - schválení evropského projektu LIFE+

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony související s realizací tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 601/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt byl na MŽP schválen a předložen Evropské komisi. Stanovisko Evropské komise by mělo být známo v měsíci dubnu až květnu 2012. Plnění usnesení trvá.

172) Usnesení č. 269/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Nová Ves u Čížové

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po udělení příklepu ve veřejné dražbě změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 578/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011. Usnesení Finančního výboru č. 55/2011 ze dne 20. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Na ZK 27. 3. 2012 předložen návrh na revokaci usnesení. Navrženo k vyřazení ze sledování.

173) Usnesení č. 272/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Výkup lesního pozemku v území vzletových rovin letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 604/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Vlastník požaduje změny v ustanovení kupní smlouvy, které budou zaslány písemně. Trvá.

174) Usnesení č. 273/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Výkup pozemku v území vzletových rovin letiště České Budějovice III

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 605/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Nařízená exekuce. Plnění usnesení trvá.

175) Usnesení č. 282/2011/ZK-25 (ZK 9. 8. 2011)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 702/2011/RK-71 ze dne 9. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: 4 akce – sepsány smlouvy (následně sepsán dodatek na základě usnesení č. 400/2011/ZK-27, profinancování příspěvku). Trvá.

176) Usnesení č. 283/2011/ZK-25 (ZK 9. 8. 2011)

K bodu: Doplnění seznamu staveb a poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 703/2011/RK-71 ze dne 9. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Sepsány smlouvy. Trvá.

177) Usnesení č. 293/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - vydání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Ing. Karlu Vlasákovi, členu rady kraje, zajistit prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu v rámci celkového systému sledování dopadů implementace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje sledovat dopady implementace zásad na životní prostředí a veřejné zdraví a pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu,

2. MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstku hejtmana, prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu zveřejnit na internetových stránkách Jihočeského kraje vyhodnocení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření, námitek a připomínek došlých po celou dobu přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu vyhodnocení.

Usnesení rady kraje č. 740/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 32/2011 ze dne 29. 8. 2011.

Komentář Ing. Král: Splněno.

Komentář Ing. Vlasák: Zásady územního rozvoje nabyly účinnosti, je možno zahájit sledování dopadů. Trvalý úkol.

178) Usnesení č. 295/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 742/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 30/2011 ze dne 29. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Čakov, Hlincova Hora, Krejnice, Kváskovice, Libníč, Lomnice nad Lužnicí, Slaník, Staňkov, Stehlovice, Vlkov, Vlksice byly sepsány smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

179) Usnesení č. 302/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 4. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 814/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekty v realizaci. Trvá.

180) Usnesení č. 303/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Realizace projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 815/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Žádosti jsou v procesu hodnocení. Trvá.

181) Usnesení č. 304/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 755/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.

182) Usnesení č. 307/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 65/2010/ZK-13 a nové schválení realizace projektu „Centrální budova Nemocnice Prachatice, a. s. - snížení energetické náročnosti“ včetně kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 821/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XVI. výzvy OPŽP, schválen k financování. Plnění usnesení trvá.

183) Usnesení č. 323/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Revokace usnesení č. 31/2011/ZK-20 ve věci pozastavení výstavby 2. etapy VTP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 689/2011/RK-70 ze dne 19. 7. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

184) Usnesení č. 324/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Kofinancování projektu „Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna zkušeností a hledání nových cest“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 775/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2012 –

2015. Trvá.

185) Usnesení č. 325/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Předfinancování projektu „Inovační katalyzátor Mühlviertel - jižní Čechy“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 824/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v r. 2012 –

2015. Trvá.

186) Usnesení č. 334/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 2.část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 784/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: 3 akce - sepsány smlouvy. Trvá.

187) Usnesení č. 335/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování akce - obec Radošovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 786/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Termín pro předložení závěrečného vyúčtování dle dodatku dotačního dopisu byl stanoven na 30. 3. 2012. Trvá.

188) Usnesení č. 336/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Změna usnesení č. 394/2010/ZK-18 ve věci realizace projektu „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ a nové schválení jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 827/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Nahrazeno usnesením č. 47/2012/ZK-29 ze dne 7. 2. 2012. Navrženo k vyřazení ze sledování.

189) Usnesení č. 345/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Záměr směny pozemků v k. ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat nabídku bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví kraje dle části I. tohoto usnesení a odeslat ji na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,

2. zveřejnit záměr směny s podmínkou dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

3. po splnění části II. 1. a 2. tohoto usnesení v případě nepřijetí nabídky státem připravit materiál na směnu k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 794/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 65/2011 ze dne 5. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: 1.-2. Splněno. 3. Stát nemá o tyto nemovitosti zájem, předloženo do ZK 27. 3. 2012. Splněno.

190) Usnesení č. 346/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Záměr prodeje pozemku p. č. 1534/12 v k. ú. Třeboň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti,

2. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

3. zajistit zaměření věcného břemene dle části I. tohoto usnesení,

4. po zveřejnění záměru a jeho vyhodnocení předložit samostatný materiál na prodej uvedené nemovitosti.

Usnesení rady kraje č. 795/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 64/2011 ze dne 5. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Záměr zveřejněn na úřední desce dne 24. 10. 2011; probíhá jednání s městem Třeboň. Plnění usnesení trvá.

191) Usnesení č. 362/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 982/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

192) Usnesení č. 366/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 921/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 37/2011 ze dne 24. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: S obcemi Borek, Jivno a Netolice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Krajskému úřadu byla doručena závěrečná zpráva od obce Borek a byl dán pokyn k proplacení přislíbených finančních prostředků. Úkol trvá.

193) Usnesení č. 373/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Změna usnesení č. 66/2010/ZK-13 ve věci schválení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Tábor, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 987/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

194) Usnesení č. 374/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 904/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt bude realizován po dobu 2 let – od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013; ustanovená Krajská koordinační skupina SPRSS JK pracuje dle záměru projektu. Trvá.

195) Usnesení č. 375/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

  - pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a v případě schválení dotace podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení rady kraje č. 988/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Výzva vyhlášena a v březnu 2012 bude specifikace projektu předloženo do RK a ZK. Splněno.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

196) Usnesení č. 393/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Dny otevřených ateliérů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 938/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování 2011-2012. Trvá.

197) Usnesení č. 394/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 880/2011/RK-75 ze dne 27. 9. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Hodnotící komise na svém zasedání dne 6. 2. 2012 vybrala 2 laureáty ceny, návrh prošel RK 28. 2. 2012 a dne 27. 3. 2012 bude předloženo ZK ke schválení. Ceny budou uděleny u příležitosti slavnostního vyhlášení vítězů soutěže „Vesnice roku“. Splněno.

198) Usnesení č. 395/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Vyhlášení Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na přehlídky a soutěže v roce 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: rada kraje únor 2012, zastupitelstvo kraje březen 2012

Usnesení rady kraje č. 940/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář Ing. Štangl: Předloženo na ZK 27. 3. 2012. Splněno.

199) Usnesení č. 396/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Vyhlášení Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, členu rady kraje, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: rada kraje únor 2012, zastupitelstvo kraje březen 2012

Usnesení rady kraje č. 939/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář Ing. Štangl: Předloženo na ZK 27. 3. 2012. Splněno.

200) Usnesení č. 397/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 2012 - 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění koncepce prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Usnesení rady kraje č. 909/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 32/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

201) Usnesení č. 398/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Příspěvky na odměny v soutěži „Jihočeská ratolest“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 993/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

202) Usnesení č. 400/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 992/2011/RK-78 ze dne 8. 11. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Sepsán dodatek ke smlouvě pro Město Vlachovo Březí-profinancování příspěvku. Trvá.

203) Usnesení č. 402/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2012 - 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit v návaznosti na změněné alokace v SRV úpravy zejména časových harmonogramů realizací v něm promítnutých záměrů, případně předložit návrhy revokací usnesení, pokud jsou jimi vázány, a přípravu nových záměrů předkládat výhradně v souladu s alokacemi SRV.

Usnesení rady kraje č. 945/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 70/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Návazně na změněné alokace podle aktuálního SRV dosud ke všem revokacím schválených harmonogramů nedošlo. Jejich úpravy a časový posun budou schvalovány průběžně.

204) Usnesení č. 411/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Záměr prodeje nemovitosti v obci Stráž nad Nežárkou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení připravit materiál k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 911/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 72/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: 1. záměr zveřejněn, nikdo nepodal nabídku. Trvá.

205) Usnesení č. 412/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Záměr prodeje části pozemku v Táboře

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

2. po splnění části II. 1. Tohoto usnesení připravit materiál k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 912/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 71/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Předloženo na ZK 27. 3. 2012. Splněno.

206) Usnesení č. 413/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Revokace usnesení č. 92/2011/ZK-21 - záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 a usnesení č. 220/2011/ZK-23 - prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a v tisku,

- po zveřejnění záměru dle části III. 1. tohoto usnesení a po přijetí nabídek zabezpečit zpracování návrhu pro rozhodnutí orgánů kraje o prodeji předmětných nemovitostí.

Usnesení rady kraje č. 954/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 74/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná nabídka. Plnění usnesení trvá.

207) Usnesení č. 415/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Darování pozemku KN p.č. 202/66 v k.ú. Homole

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

- JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 949/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Návrh na vklad podán na KN, který se vyžádal doplnění informace k dělení lesa. Plnění usnesení trvá.

208) Usnesení č. 429/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Realizace Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 - 2013, dílčí zpráva za rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat záměry Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 – 2013, stanovené pro období kalendářního roku 2012.

Usnesení rady kraje č. 1070/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plněno průběžně.

209) Usnesení č. 430/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Změny ve statutárních orgánech společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. a mimořádná valná hromada

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

            - Ing. Karlu Vlasákovi, jako zástupci Jihočeského kraje, hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. v souladu částí II. usnesení,

            - Mgr. Ivaně Stráské, náhradnici zástupce Jihočeského kraje, hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. v souladu částí II. usnesení,

            - JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje plnou moc pro zástupce Jihočeského kraje příp. jeho náhradnici na mimořádné valné hromadě společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s..

Usnesení rady kraje č. 1114/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář Ing. Vlasák: Mimořádná valná hromada společnosti Jihočeské letiště Č. Budějovice a.s. proběhla 17. 2. 2012. Byla schválena všechna navržená usnesení. Splněno.

Komentář Mgr. Stráská: Splněno.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

210) Usnesení č. 431/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4.etapa“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1111/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Dne 8. 2. 2012 byla stažena projektová žádost tohoto projektu podaného v rámci 18. výzvy. Tento projekt bude opět podán v rámci 20. výzvy. Trvá.

211) Usnesení č. 432/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1056/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 43/2011 ze dne 5. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Byly podepsány smlouvy o poskytnutí grantu s obcemi Bednárec, Cerhonice, Hadravova Rosička, Kamenná, Minice, Osek, Roudné, Velký Ratmírov, Zahájí, Zbytiny. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Úkol trvá.

212) Usnesení č. 433/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Odstoupení od smlouvy č. SON/OGEI/6/2009 - návrh na vydání platebního rozkazu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1065/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

213) Usnesení č. 434/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Vyhlášení 3. výzvy v oblasti podpory 3.2 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1112/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Výzva vyhlášena. Trvá.

214) Usnesení č. 435/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1113/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša:  Plnění usnesení trvá.

215) Usnesení č. 437/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Ekologizace energetického zdroje Nemocnice Český Krumlov, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 1116/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XVII. výzvy OPŽP, schválen k financování. Trvá.

216) Usnesení č. 439/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Návrh Grantového programu Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů, doporučených hodnotící komisí. Termín: podle harmonogramu jednání v roce 2012

Usnesení rady kraje č. 1079/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011.

Komentář Mgr. Stráská: Předloženo na ZK 27. 3. 2012. Splněno.

217) Usnesení č. 447/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Návrh pravidel GP Rozvoj venkova a krajiny 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Karlu Vlasákovi, členu rady kraje, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín dle harmonogramu jednotlivých opatření uvedených v pravidlech.

Usnesení rady kraje č. 1088/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 35/2011 ze dne 12. 12. 2011.

Komentář Ing. Vlasák: Příjem žádostí o poskytnutí grantu probíhal od 9. 1. 2012 do 31. 1. 2012. Zasedání hodnotící komise proběhlo 22. 2. 2012., kde byly doporučeny žádosti ke schválení radou kraje na jednání dne 13. 3. 2012, příp. zastupitelstvem kraje na jednání dne 27. 3. 2012. Splněno.

218) Usnesení č. 448/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Návrh prodloužení termínu pro vyúčtování akce - Český rybářský svaz - místní organizace Protivín

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1120/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Byl vypracován a podepsán dodatek smlouvy. Termín pro předložení vyúčtování byl stanoven na 7. 12. 2012. Trvá.

219) Usnesení č. 451/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Poskytnutí finančních prostředků na úpravu a propagaci lyžařských tras Polánka

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1124/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Finanční prostředky byly vyčleněny v rozpočtu OREG pro rok 2011. OREG vypracoval převody finančních prostředků, které zaslal na OEKO. Trvá.

220) Usnesení č. 455/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Změna usnesení č. 221/2011/ZK-23 po upřesnění výkupu spoluvlastnického podílu k části pozemku v území vzletových rovin letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci změny usnesení č. 221/2011/ZK-23.

Usnesení rady kraje č. 1104/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 80/2011 ze dne 12. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Vyřizováno potvrzení na dělení lesa u orgánů státní správy. Trvá.

221) Usnesení č. 465/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Záštity členů Rady Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1101/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011 a 1155/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

222) Usnesení č. 4/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi kraje, předložit radě a zastupitelstvu kraje k projednání návrh projektů doporučených hodnotící komisí a radou kraje. Termín: 24. 04. 2012 – RK; 15. 05. 2012 – ZK

Usnesení rady kraje č. 12/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Mgr. Zimola: Plnění usnesení trvá.

223) Usnesení č. 5/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Návrh volby přísedící krajského soudu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi kraje, informovat o volbě přísedící předsedu krajského soudu.

Usnesení rady kraje č. 13/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

224) Usnesení č. 7/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna člena a tajemníka výběrové komise 1. výzvy 2. Globálních grantů v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 92/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

225) Usnesení č. 8/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Tajemník výběrové komise 3. výzvy oblasti podpory 3.2 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 93/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

226) Usnesení č. 9/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 16/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Na základě usnesení ZK došlo dne 15. 2. 2012 k vyhlášení příspěvkového programu na financování úroků z úvěru. V současné době dochází ke konzultacím s žadateli a příjímání žádostí do příspěvkového programu. Trvá.

227) Usnesení č. 10/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 91/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: O podpoře projektu se bude rozhodovat na zasedání Monitorovacího výboru 23.-24.5. 2012. Trvá.

228) Usnesení č. 11/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Evropský region Dunaj - Vltava: konkrétně“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 89/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: O podpoře projektu se bude rozhodovat na zasedání Monitorovacího výboru 23.-24.5. 2012. Trvá.

229) Usnesení č. 12/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „ERRAM CZ - AT“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 90/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: O podpoře projektu se bude rozhodovat na zasedání Monitorovacího výboru 23.-24.5. 2012. Trvá.

230) Usnesení č. 13/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Rozvoj JVTP Etapa II A“ a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu zajistit realizaci tohoto usnesení dle bodu I. a II. návrhu materiálu č. 44/ZK/12.

Usnesení rady kraje č. 94/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: V současné době probíhá územní řízení, dále by mělo být zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Plnění usnesení trvá.

231) Usnesení č. 14/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Dodatek č. 6 k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro RRRSJ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 15. 3. 2012;

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem dodatku č. 6 k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje uzavřené mezi Jihočeským krajem a RRRSJ, IČ: 75086999, dle přílohy č. 1 mat. č. 65/ZK/12.

Usnesení rady kraje č. 96/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář Mgr. Zimola: Splněno.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

232) Usnesení č. 15/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna člena představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, 1. náměstkovi hejtmana, předložit návrh dle části I. usnesení radě kraje jako jedinému společníku společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., IČ 2808058 při výkonu působnosti valné hromady společnosti k projednání.

Usnesení rady kraje č. 26/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Štangl: Zapsáno v obchodním rejstříku 6. 3. 2012. Splněno.

233) Usnesení č. 16/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna zástupce Jihočeského kraje v orgánech Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání , o.p.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, 1. náměstku hejtmana, navrhnout na jednání Rady konzultantů Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, o.p.s., Ing. Václava Krále, člena rady kraje, za člena Správní rady Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, o.p.s.

Usnesení rady kraje č. 27/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Štangl: Změna bude provedena po jednání orgánů společnosti. Trvá.

234) Usnesení č. 17/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Žádost o udělení výjimky v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 28/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

235) Usnesení č. 18/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Žádosti o udělení výjimky v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011(2.část)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 95/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

236) Usnesení č. 19/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Odměna nálezci archeologického nálezu souboru fragmentů německých leteckých motorů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení. Termín: 31. 3. 2012.

Usnesení rady kraje č. 24/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Plnění usnesení trvá.

237) Usnesení č. 20/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Nemovité kulturní památky - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, prvnímu náměstku hejtmana, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 30. 6. 2012.

Usnesení rady kraje č. 18/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Štangl: Plnění usnesení trvá.

238) Usnesení č. 21/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, prvnímu náměstku hejtmana, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 30. 6. 2012.

Usnesení rady kraje č. 19/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Śtangl: Plnění usnesení trvá.

239) Usnesení č. 22/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Movité kulturní dědictví - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, prvnímu náměstku hejtmana, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 30. 6. 2012.

Usnesení rady kraje č. 20/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Štangl: Plnění usnesení trvá.

240) Usnesení č. 23/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, prvnímu náměstku hejtmana, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 30. 6. 2012.

Usnesení rady kraje č. 21/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Štangl: Plnění usnesení trvá.

241) Usnesení č. 24/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, prvnímu náměstku hejtmana, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 30. 6. 2012.

Usnesení rady kraje č. 22/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Štangl: Plnění usnesení trvá.

242) Usnesení č. 25/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Vyhlášení Grantového programu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Františku Štanglovi, 1. náměstkovi hejtmana, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 15. 5. 2012.

Usnesení rady kraje č. 17/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Štangl: Plnění usnesení trvá.

243) Usnesení č. 26/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Vyhlášení grantového programu „Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 2012“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Ivaně Stráské, náměstkyni hejtmana, předložit radě a zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 15. 5. 2012

Usnesení rady kraje č. 99/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář Mgr. Stráská: Plnění usnesení trvá.

244) Usnesení č. 29/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s.

Usnesení rady kraje č. 111/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Zvýšení základního kapitálu schválila valná hromada společnosti dne 7. 2. 2012 usnesením č. 111/2012/RK-84. Plnění usnesení trvá.

245) Usnesení č. 30/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení č. 313/2010/ZK-17 ve věci schválení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 100/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Projekt podán do XXXV. výzvy OPŽP. Plnění usnesení trvá.

246) Usnesení č. 33/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 3. 2012.

Usnesení rady kraje č. 74/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Jihočeských krajských programů podpory sportu pro r. 2012 odeslány příjemcům 6.-10.  2. 2012. Splněno.

247) Usnesení č. 34/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 3. 2012.

Usnesení rady kraje č. 73/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro r. 2012 odeslány příjemcům 6.-10. 2. 2012. Splněno.

248) Usnesení č. 37/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Zrušení usnesení ZK ve věci realizace projektu Střední školy, České Velenice předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 75/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

249) Usnesení č. 38/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Návrh Akčního plánu 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

orgánům kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplnění.

Usnesení rady kraje č. 38/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář: Plněno průběžně.

250) Usnesení č. 39/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Postup v projektu Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje:

1. podpisem dopisu, kterým Jihočeský kraj oznamuje zpětvzetí své žádosti do Regionálního operačního programu ve věci projektu Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice,

2. zahájit jednání s příslušnými orgány a organizacemi při hledání strategického partnera na modernizaci a provoz Jihočeského letiště České Budějovice.

Usnesení rady kraje č. 39/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Mgr. Zimola: 1. splněno, žádost stažena; 2. jednání ve věci strategického partnera bylo zahájeno – vypsáno výběrové řízení na spolupráci při zahájení výběru strategického partnera – splněno.

251) Usnesení č. 40/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Návrh změny v dozorčí radě společnosti JIKORD s.r.o.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Václavu Královi, členu rady kraje, předložit návrh dle části I. usnesení radě kraje jako jedinému společníku společnosti JIKORD s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady společnosti k projednání.

Usnesení rady kraje č. 36/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Král: Dne 7. 2. 2012 proběhla valná hromada společnosti, která rozhodla o navržených změnách v dozorčí radě. Splněno.

252) Usnesení č. 41/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna zástupce Jihočeského kraje v dozorčí radě RERA, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

zástupci Jihočeského kraje Ing. Václavu Královi na valné hromadě společnosti RERA, a.s., hlasovat dle bodů II. a III. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 37/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Král: Změna bude provedena po jednání orgánů společnosti. Trvá.

253) Usnesení č. 42/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Václavu Královi, členovi rady kraje, v roce 2012 průběžně předkládat zastupitelstvu kraje radou kraje doporučené návrhy na přidělení dotací obcím s rozšířenou působností.

Usnesení rady kraje č. 42/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Král: Grantový program byl vyhlášen jako průběžný. Do 16. 11. 2012 mohou obce s rozšířenou působností předkládat žádosti o grant na pořízení aktualizace územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností nebo na pořízení potřebného softwaru. Přijaté žádosti budou administrovány průběžně do konce roku 2012. Plnění usnesení trvá.

254) Usnesení č. 43/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Václavu Královi, členovi rady, v roce 2012 průběžně předkládat zastupitelstvu kraje radou kraje doporučené návrhy na přidělení dotací obcím.

Usnesení rady kraje č. 41/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Král: Grantový program byl vyhlášen jako průběžný. Do 16. 11. 2012 mohou obce předkládat žádosti o grant na pořízení územně plánovací dokumentace. Přijaté žádosti budou administrovány průběžně do konce roku 2012. Plnění usnesení trvá.

255) Usnesení č. 44/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 40/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: V současné době jsou připravovány a podepisovány smlouvy o poskytnutí grantu s obcemi Bečice, Nemyšl a Volyně. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Plnění usnesení trvá.

256) Usnesení č. 45/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování doplněného seznamu vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 51/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 7/2012 ze dne 23. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Obec Dříteň – sepsán dodatek ke smlouvě. Trvá.

257) Usnesení č. 46/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna č. 2 usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 52/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 7/2012 ze dne 23. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Obec Ratibořské Hory – sepsán dodatek ke smlouvě. Trvá.

258) Usnesení č. 47/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení č. 336/2011/ZK-26 ve věci realizace projektu „Implementace a péče o územní soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ a nové schválení jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 53/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Dne 6. 1. 2012 byla schválena nová změna na předfinancování a projekt běží dle harmonogramu.

259) Usnesení č. 48/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Žádost Svazku obcí regionu Písecko o opětovné prodloužení termínu doložení žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 54/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 4/2012 ze dne 23. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Sepsán dodatek ke smlouvě. Trvá.

260) Usnesení č. 49/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program na podporu činnosti útulků pro zvířata rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Karlu Vlasákovi, členovi rady kraje, předložit radě a zastupitelstvu návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín: 27. 3. 2012

Usnesení rady kraje č. 103/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář Ing. Vlasák: Předloženo do ZK 27. 3. 2012. Splněno.

261) Usnesení č. 51/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Rozpočtové změny 3/12

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 1/Z a 43/Z – 47/Z.

Usnesení rady kraje č. 57/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení č. 104/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012, usnesení Finančního výboru č. 2/2012 ze dne 30. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

262) Usnesení č. 56/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru darování nemovitostí, uvedených v části I. 1. tohoto usnesení, na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 35/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

263) Usnesení č. 57/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Záměr směny pozemků s Lesy České republiky s.p.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zveřejnit záměr směny pozemků na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

- po zveřejnění a obdržení konkrétních podmínek směny dle znaleckého posudku ze strany ČR připravit materiál na směnu k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 64/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012, usnesení Finančního výboru č. 10/2012 ze dne 30. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Trvá zveřejnění záměru.

264) Usnesení č. 58/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Výkup pozemků v PR Radomilická mokřina

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 66/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 9/2012 ze dne 30. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Příprava smluv k podpisu. Trvá.

265) Usnesení č. 59/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Výkup pozemků v PP Jaroškov a v EVL Lužnice a Nežárka

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 67/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Příprava smluv k podpisu. Trvá.

266) Usnesení č. 60/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Koupě pozemku v k. ú. Bavorov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 68/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Příprava sepsání smlouvy. Trvá.

267) Usnesení č. 61/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Souhlas k odkoupení pozemku v k. ú. Písek fyzickou osobou od ČR - PF ČR a budoucí přijetí daru části předmětného pozemku od této fyzické osoby do vlastnictví Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I., II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 62/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 12/2012 ze dne 30. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Smlouva o budoucí smlouvě darovací je před podpisem. Trvá.

268) Usnesení č. 62/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Demolice budov v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek po realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 63/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 11/2012 ze dne 30. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: Splněno.

269) Usnesení č. 63/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Bezúplatný převod pozemků v PP Mastnice od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 6/2012/RK-82 ze dne 10. 1. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 8/2012 ze dne 30. 1. 2012.

Komentář JUDr. Průša: ÚZSVM připravuje smlouvu o bezúplatném převodu. Trvá.