| Datum jednání: | 15.05.2012 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 166/ZK/12 |
| Název bodu: | Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - REVITA CZ o.p.s. |

| Předkladatel: | Ing. Karel Vlasák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

doporučuje

1. změnit usnesení zastupitelstva č. 470/2010/ZK-19 ze dne 21. 12. 2010 takto: zrušit odstavec I o prodloužení termínu ukončení akce „Revitalizace řeky Volyňky v Mutěnicích“ a závěrečného vyúčtování do 30. 4. 2012,

2. zastupitelstvu kraje schválit prodloužení vyúčtování a ukončení akce „Revitalizace nivy Volyňky v Mutěnicích“ a předložení závěrečného vyúčtování do 6. 12. 2013;

ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Revitalizace nivy Volyňky v Mutěnicích“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 430/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 poskytnutím grantu z Grantového programu na tvorbu krajiny a podporu biodiverzity. Ukončení akce a následné vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, nejpozději do 30. 11. 2010. Usnesením zastupitelstva kraje č. 470/2010/ZK-19 ze dne 21. 12. 2010 byl termín pro vyúčtování prodloužen do 30. 4. 2012 z důvodu zamítnutí žádosti v IX. výzvě OPŽP a podání nové žádosti do následující vyhlášené výzvy OPŽP.

Na základě smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku č. SD/OZZL/631/08 byl

přislíben grant ve výši 413 740,- Kč.

Jihočeský kraj obdržel dne 11. 4. 2012 žádost o prodloužení termínu pro ukončení a předložení závěrečného vyúčtování akce z 30. 4. 2012 na 6. 12. 2013. REVITA CZ o.p.s. podala žádost do XXVII. výzvy OPŽP v červenci 2011. Do 11. 4. 2012, kdy byla Jihočeským krajem obdržena žádost o prodloužení termínu vyúčtování, nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Projekt do OPŽP byl v IX. výzvě zamítnut z důvodu nepodpoření AOPK. Projekt byl přepracován dle požadavků AOPK a byl předložen do další výzvy OPŽP. Ve XXVII. výzvě byl projekt akceptován pod akceptačním číslem 11097246.

Rada doporučila usnesením č. 404/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012 schválit zastupitelstvu prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování a ukončení akce.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Blanka Klímová - OEKO

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL

Termín kontroly: 31.12.2013

Termín splnění: 31.12.2013