| Datum jednání: | 16.05.2013 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 118/ZK/13 |
| Název bodu: | Změny v projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OINF |
| Vedoucí odboru: | Ing. Petr Vobejda |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

zrušuje

usnesení č. 146/2010/ZK-22 ze dne 19. 4. 2011 z důvodu snížení celkových výdajů projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“, změny výše kofinancování a předfinancování projektu a dále z důvodu vzniku dalších nezpůsobilých výdajů přímo souvisejících s projektem dle důvodové zprávy mat. 
č. 118/ZK/13;

schvaluje

1. celkové výdaje projektu ve výši 146.839.165,00 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 144.839.165,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 118/ZK/13;

2. kofinancování projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ ve výši 15 % způsobilých výdajů projektu, tj. 21.725.874,75 Kč;

3. předfinancování projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ ve výši 85 % způsobilých výdajů projektu, tj. 123.113.290,25 Kč;

4. nezpůsobilé výdaje projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ ve výši 2.000.000,00 Kč;

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SK/OINF/030/12 na dodávku HW a síťové infrastruktury TC včetně stavebních úprav pro záložní TC K a rozšíření kapacit datových úložišť TC kraje výhradně pro potřebu ukládání dokumentů kulturního dědictví dle přílohy č. 2 mat. č. 420/RK/13;

bere na vědomí

1. informaci o nutnosti zajištění finančních prostředků na nezpůsobilé (provozní) výdaje projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ v době udržitelnosti projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ minimálně v následující výši:

- 2014 - 2,44 mil. Kč,

- 2015 - 14,22 mil. Kč,

- 2016 - 16,12 mil. Kč,

- 2017 - 17,37 mil. Kč,

- 2018 - 17,37 mil. Kč

vyplývající z povinnosti žadatele o finanční dotaci zajistit udržitelnost projektu minimálně po dobu 5 let od ukončení realizační fáze projektu;

2. informaci o rizicích souvisejících s realizací projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ uvedené ve studii proveditelnosti projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“, uvedené v příloze č. 3 k mat. č. 118/ZK/13;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Odbor informatiky Krajského úřadu Jihočeského kraje předložil Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení realizaci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“  v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osy 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast podpory 2.1. – Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzvy č. 08 na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích.

V této souvislosti Zastupitelstvo Jihočeského kraje přijalo dne 19. 4. 2011 usnesení č. 146/2011/ZK-22:

„Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. ruší

- usnesení č. 341/2010/ZK-17 ze dne 21.9.2010 z důvodu úpravy celkových výdajů projektu, změny výše kofinancování a předfinancování projektu  a dále z důvodu vzniku neuznatelných nákladů přímo souvisejících s projektem dle důvodové zprávy k mat.č. 103/ZK/11;

  - schvaluje

- realizaci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ a podání žádosti o podporu do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast podpory 2.1. – Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzvy č. 08 na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích s celkovými výdaji ve výši 158.839.165,-- z toho způsobilými výdaji v rámci této výzvy ve výši 157.839.165,-- Kč,

- kofinancování projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 23.675.874,75 Kč s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného operačního programu s čerpáním na základě formuláře evropského projektu obsaženého v příloze č. 2 k mat. č. 103/ZK/11,

- předfinancování projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ ve výši 134.163.290,25 Kč s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného operačního programu s čerpáním na základě formuláře evropského projektu obsaženého v příloze č. 2 k mat. č. 103/ZK/11,

- financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ v rámci realizační fáze projektu ve výši 1.000.000,-- Kč dle důvodové zprávy k mat. č. 103/ZK/11 a formuláře evropského projektu obsaženého v příloze č. 2 k mat. č. 103/ZK/11;

  - bere na vědomí

- informaci o nutnosti zajištění finančních prostředků na nezpůsobilé (provozní) výdaje projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ v době udržitelnosti projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ minimálně v následující výši:

- 2013 – 2,44 mil. Kč,

- 2014 – 14,22 mil. Kč,

- 2015 – 16,12 mil. Kč,

- 2016 – 17,37 mil. Kč,

- 2017 – 17,37 mil. Kč

vyplývající z povinnosti žadatele o finanční dotaci zajistit udržitelnost projektu min. po dobu 5 let od ukončení realizační fáze,

- informaci o rizicích souvisejících s realizací projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ uvedené ve studii proveditelnosti projektu “Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“, uvedené v příloze č. 1 k mat. č. 103/ZK/11;

  - ukládá

- JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 30.6. 2013;

  - pověřuje

- Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana Jihočeského kraje, k podpisu rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu pro projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“.

Usnesením č. 330/2012/ZK-33 ze dne 25. 9. 2012 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje prodloužení realizace projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ do 31. 3. 2014. Nutnost prodloužení byla způsobena novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, kdy po určitou dobu nebylo možné vyhlásit žádnou další veřejnou zakázku. Zároveň bylo v důvodové zprávě materiálu uvedeno, že prodloužení bude mít dopad také do osobních nákladů projektu, kdy nezpůsobilé výdaje to ovlivní zejména v položce FSP.

V rámci veřejné zakázky na „Dodávku HW a síťové infrastruktury TC včetně stavebních úprav pro záložní TC K a rozšíření kapacit datových úložišť TC kraje výhradně pro potřebu ukládání dokumentů kulturního dědictví“ byly oceněny stavební úpravy vyšší hodnotou, než bylo plánováno v rozpočtu projektu při podávání žádosti. Dále v průběhu realizace této veřejné zakázky nastala nutnost víceprací, které nebylo možné při zadávání zakázky předvídat, a týkají se také stavebních úprav. V kapitole rozpočtu projektu určené pro stavební práce není dostatek finančních prostředků a přesuny mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu, byť v jiných kapitolách dochází k úsporám, nejsou podle upravených pravidel 
8. výzvy IOP povoleny. Při přípravě a podání projektové žádosti byly v Příručce pro žadatele a příjemce (podkap. 9.1.6) podstatné a nepodstatné změny v rámci položek rozpočtu možné, následně došlo ke zrušení této možnosti. Žádost byla 
v systému Benefit7+  zfinalizována  dne 21. 12. 2010, přičemž ke změně příručky došlo v únoru 2011.

Při podávání projektové žádosti nebylo možné výše uvedené skutečnosti reálně odhadnout, proto je nutné navýšit nezpůsobilé výdaje o 1 mil. Kč, na celkové 
2 mil Kč. Z nezpůsobilých výdajů bude hrazen i externí audit projektu, který je uveden ve Studii proveditelnosti a tato aktivita musí být splněna. Celkové způsobilé výdaje projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace představují částku 157 mil. Kč, přičemž kofinancování způsobilých výdajů je 15 %.

Do současné doby došlo k reálné úspoře způsobilých výdajů (nižší skutečné ceny z již vysoutěžených veřejných zakázek) ve výši cca 13 mil. Kč, přičemž odhad úspor je 20 mil. Kč (úsporu na kofinancování způsobilých výdajů předpokládáme tedy ve výši 3 mil. Kč). Proto by navýšení nezpůsobilých výdajů projektu nemělo mít zásadní dopad do finančního krytí Matice projektů. V souladu s již známou úsporou byl zpracován nový formulář evropského projektu.

Ve formuláři evropského projektu se snižují celkové způsobilé výdaje projektu na částku 144.839.165,00 Kč (původně 157.839.165,00 Kč), kofinancování na 21.725.874,75 Kč (původně 23.675.874,75 Kč), předfinancování na 123.113.290,25 Kč (původně 134.163.290,25 Kč).

Tento materiál projednala rada kraje dne 2. 5. 2013.

Stanoviska, seznam konzultantů: není požadováno

Souhlas správce rozpočtu: Ano

PŘÍLOHY:

Přílohy jsou z důvodu velkého rozsahu pouze v elektronické podobě.

1. Formulář evropského projektu;

2. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. SK/OINF/030/12 na dodávku HW a síťové infrastruktury TC včetně stavebních úprav pro záložní TC K a rozšíření kapacit datových úložišť TC kraje výhradně pro potřebu ukládání dokumentů kulturního dědictví;

3. Studie proveditelnosti.

Zodpovídá: Ing. Petr Vobejda

Termín kontroly: 31. 12. 2013

Termín splnění: 31. 3. 2014