Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

ke dni 14. 10. 2013

1) Usnesení  25/01/ZK (ze dne 10. 4. 2001)

K bodu Dopravní napojení Budějovického kraje na okolní regiony a sousední státy, problematiky D3 a R4

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

orgánům kraje připravovat a projednávat dokumenty potřebné pro výstavbu komunikací D3 a R4 a IV. železničního koridoru a vyvíjet maximální úsilí při jednání s odpovědnými institucemi pro jejich realizaci v co nejkratších lhůtách.

Bez usnesení rady kraje, zařazeno přímo na program ZK.

Komentář Mgr. Bc. Antonín Krák:

Dosažené výsledky jednání vedení kraje při rozvoji páteřní dopravní infrastruktury (MD, MFin, SFDI, ŘSD, SŽDC)

D3/R3:

Výstavba úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí (0307 a 0308) v celkové délce 25,010 km byla dokončena a uvedena do provozu k 27. 6. 2013. V souladu se schváleným rozpočtem SFDI na rok 2013 a střednědobým výhledem na roky 2013 a 2014 (usnesení Parlamentu ČR ze dne 19. 12. 2012) byly vypsány veřejné soutěže na dodavatele staveb úseků 0308 C Veselí nad Lužnicí – Bošilec a 0309-III Borek - Úsilné. Předpokládané dokončení VŘ prosinec 2013.

R4:

Dne 16. 9. 2010 uveden do provozu 6 km úsek  Třebkov – Mirotice. Pokračování výstavby v úseku Čimelice – Mirotice je nyní plánováno v létech  2014 - 2017. V roce 2013 se předpokládá (schváleno v rozpočtu SFDI) zahájení prací na úseku R4 Lety – Čimelice (MUK Lety).

IV.TŽK:

Výstavba úseku v úseku Votice – Benešov u Prahy v celkové délce 18,405 km byla dokončena a uvedena do provozu k 13. 6. 2013.

Je realizována stavba v úseku České Budějovice – Nemanice I (2,6 km, plán. dokončení 01/2014). Další  zahajovanou stavbou v roce 2013 je úsek Tábor – Sudoměřice u Tábora (11,4 km, plán. realizace do 12/2015). Stavba v úseku  Horusice – Veselí n/L. (5,0 km) má  být realizována rovněž v létech 2013-2015 (opakované VŘ),  další úseky v Jč. kraji Veselí n/L. – Doubí, Ševětín -  Horusice mají být realizovány do roku 2016, o realizaci úseku Nemanice I – Ševětín nebylo dosud rozhodnuto.

Obecně k páteřní dopravní infrastruktuře:

Průběžný návrh obsahu dokumentu Dopravní sektorová strategie, II. fáze dokončen. Ze strany Jihočeského kraje vydány zásadní připomínky. Rozhodnutím Parlamentu České republiky ze dne 19. 12. 2012 je schválen rozpočet SFDI na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015. K připomínkám předložen návrh rozpočet SFDI na rok 2014 a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016. Ze strany Jihočeského kraje vydány zásadní připomínky. Usnesení plněno průběžně.

2) Usnesení č. 143/2005/ZK (ZK 17. 5. 2005)

Změna právní formy nemocnic zřizovaných Jihočeským krajem

### Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Radě Jihočeského kraje ve funkci Valné hromady Jihočeské nemocnice, a.s. předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

1. návrhy na dispozice s nemovitým majetkem Jihočeské nemocnice, a.s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

2. podněty na návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady Jihočeské nemocnice, a.s.,

3. návrhy změn stanov Jihočeské nemocnice, a.s.,

4. návrhy na prodej akcií společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.,

5. návrh na zrušení akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.;

Usnesení rady kraje č. 318/2005/RK ze dne 5. 4. 2005 a komise pro zdravotnictví a sociální věci č. 4/2004/ZK z 22. 4. 2004.

Komentář I. Stráská: Usnesení plněno průběžně (obdobná usnesení ze dne 13. 9. 2005 u Nemocnice Č. Krumlov – 249/2005/ZK; Nemocnice Písek – 250/2005/ZK; Nemocnice Prachatice – 251/2005/ZK; Nemocnice Jindřichův Hradec 252/2005/ZK; Nemocnice Strakonice – 253/2005/ZK; Nemocnice Tábor – 254/2005/ZK).

3) Usnesení č. 146/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „RECOM“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 380/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 a Finančního výboru č. 43/2008 ze dne 7. 4. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace r. 2008 - 2015. Trvá.

4) Usnesení č. 167/2008/ZK (ZK 15. 4. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeského kraje „SoNorA (South-North Axis)“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 417/2008/RK ze dne 15. 4. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Byla podána závěrečná zpráva k projektu, zatím nebyla vyplacena dotace z EU (prostřednictvím vedoucího partnera). Trvá.

5) Usnesení č. 195/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Program rozvoje Jihočeského kraje (2008-2013)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 469/2008/RK ze dne 29. 4. 2008 a usnesení Finančního výboru č. 54/2008 ze dne 19. 5. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace PRK trvá do doby platnosti, tj. do konce r. 2013. Je zpracováván návrh nového PRK pro období 2014-2020. Návrh nového PRK pro období 2014-2020 byl dne 18. 4. 2013 projednán radou kraje a vzat na vědomí. Plněno průběžně (viz usnesení č. 372/2010/ZK-18).

6) Usnesení č. 197/2008/ZK (ZK 27. 5. 2008)

Schválení realizace projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu „Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy – Horní Rakousko – Waldviertel“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 471/2008/RK ze dne 29. 4. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování r. 2008-2013. Trvá.

7) Usnesení č. 317/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 85) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 721/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt realizován v letech 2008-2015. Trvá.

8) Usnesení č. 318/2008/ZK (ZK 24. 6. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR (kód 86) – Jihočeský kraj“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

Usnesení rady kraje č. 722/2008/RK ze dne 17. 6. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt realizován v letech 2008-2015. Trvá.

9) Usnesení č. 393/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Schválení kofinancování projektu „Léčebné centrum sv. Markéty – Wellness centrum“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 947/2008/RK ze dne 2. 9. 2008 a Finančního výboru č. 82/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouva o kofinancování byla uzavřena 10. 2. 2009. Projekt Lázně sv. Markéty neprošel přijatelností v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad. Město Prachatice samo převzalo na sebe část úvazku financování, zbytek obstarává konsorcium firem, které by chtělo projekt v omezeném rozsahu realizovat. V současnosti zástupci města jednají s Jihočeským krajem o případném navázání této dotace na jiné veřejné zdroje – mimo ROP, tedy navázání dotace Jihočeského kraje na poskytnutí dotace městem. Trvá.

10) Usnesení č. 395/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Pověření hejtmana Jihočeského kraje schvalováním změn v harmonogramu čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u evropských projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

hejtmanovi Jihočeského kraje pravidelně seznamovat zastupitelstvo kraje s jím schválenými změnami harmonogramů čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje u příslušných projektů.

Usnesení rady kraje č. 919/2008/RK ze dne 19. 8. 2008 a Finančního výboru č. 87/2008 ze dne 8. 9. 2008.

Komentář Mgr. Zimola: Materiál předložen na ZK 7. 3. 2013. Plněno průběžně (1x za rok).

11) Usnesení č. 397/2008/ZK (ZK 16. 9. 2008)

Realizace projektu „Technická pomoc ČR – Jihočeský kraj“ v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení;

Usnesení rady kraje č. 997/2008/RK ze dne 2. 9. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace do r. 2015. Trvá.

12) Usnesení č. 36/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Navýšení žádosti do Integrovaného operačního programu na projekt „Územně analytické podklady Jihočeského kraje“

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení

Usnesení rady kraje č. 57/2008/RK- 3 ze dne 9. 12. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Byla zpracována 3. monitorovací zpráva, která byla podepsána hejtmanem a následně zaslána Centru regionálního rozvoje v Písku. Monitorovací zpráva je zpracovávána vždy jedenkrát za rok, z důvodu zachování udržitelnosti projektu. Trvá.

13) Usnesení č. 41/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Změna usnesení č. 156/2008/ZK – Realizace projektu „Kulturní most“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

Usnesení rady kraje č. 16/2008/RK-2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Zpracována závěrečná zpráva projektu. Finanční prostředky budou vyplaceny do konce r. 2013 či začátkem r. 2014. Trvá.

14) Usnesení č. 46/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 17/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá realizace projektů, jsou administrovány Monitorovací zprávy se žádostmi o proplacení. Trvá.

15) Usnesení č. 47/2008/ZK – 2 (ZK 22. 12. 2008)

Žádost o Globální grant v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 18/2008/RK- 2 ze dne 3. 12. 2008.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Kontrahování ukončeno, realizace projektů. Trvá.

16) Usnesení č. 148/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Evropský region Dunaj – Vltava“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 205/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2013. Trvá.

17) Usnesení č. 151/2009/ZK (ZK 10. 3. 2009)

Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2010 – 2013“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 207/2009/RK ze dne 24. 2. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2013. Trvá.

18) Usnesení č. 350/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Změna usnesení č. 310/2008/ZK ve věci „Zrušení části usnesení č. 439/2007/ZK a návrh správce ORJ 20 na přesunutí příslušných projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007-2013“ – změna projektu Ekologizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci Operačního programu Životní prostředí

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 630/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do I. výzvy OPŽP, schválen k financování, rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno. V r. 2013 ukončení realizace projektu. Trvá.

19) Usnesení č. 363/2009/ZK (ZK 23. 6. 2009)

Kofinancování projektu „Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji“ z rozpočtu Jihočeského kraje

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 658/2009/RK ze dne 9. 6. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouvy o kofinancování projektu mezi Chance in Nature a JčK jsou uzavřeny na obě dvě části projektu (investiční i neinvestiční část). Dle znění smlouvy bude příspěvek poskytnut až po certifikaci výdajů RRRSJ a vyplacení dotace na daný projekt. Poté dojde k vyplacení příslušné části příspěvku na kofinancování. K tomu došlo v případě neinvestiční části projektu: realizace projektu na neinvestiční část byla ukončena, proběhla kontrola na RRRSJZ následně došlo k vyplacení příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu ve výši 124 475,- Kč. Investiční část projektu byla dle smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad a jejího dodatku ukončena 30. 6. 2012. Probíhá kontrola výdajů na RRRSJZ. Příspěvek na kofinancování této investiční části ve výši 205 450,- Kč by měl být proplacen ve 2. pololetí roku 2013. Chance in Nature nepředložilo vyúčtování projektu schválené od RRRSJZ, proto příspěvek zatím nebyl vyplacen. V únoru 2012 přišel na Jčk dopis od Policie ČR týkající se žádosti o dodání podkladů týkající se sdružení Turistika na koni, popř. OS Chance in Nature v oblasti hipostezek - byly poskytnuty kopie smluv. Není znám důvod ani výsledek šetření. Trvá.

20) Usnesení č. 410/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 969/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.

21) Usnesení č. 420/2009/ZK (ZK 15. 9. 2009)

Založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Radě Jihočeského kraje jako jedinému akcionáři Nemocnice Dačice, a. s. při výkonu působnosti valné hromady předkládat Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení:

a) návrhy na dispozice s nemovitým majetkem společnosti Nemocnice Dačice, a. s. v hodnotě nad 2 mil. Kč,

b) podněty a návrhy personálního obsazení členů Dozorčí rady společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

c) návrhy změn stanov společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

d) návrhy na prodej akcií společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

e) návrh na zrušení společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení nezbytných úkonů potřebných k založení akciové společnosti Nemocnice Dačice, a. s..

Usnesení rady kraje č. 980/2009/RK ze dne 1. 9. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Usnesení plněno průběžně.

22) Usnesení č. 493/2009/ZK (ZK 27. 10. 2009)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usnesení č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009

## Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1106/2009/RK ze dne 13. 10. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.

23) Usnesení č. 535/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

##### Memorandum o zajištění financování dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana, zajistit dodržování závazků Jihočeského kraje vyplývajících z Memoranda.

Usnesení rady kraje č. 1196/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář Mgr. Bc. Antonín Krák: Memorandum je platné pro r. 2010-2019. Každoročně uzavírány příslušné dodatky smluv o závazku veřejných služeb. Plněno průběžně.

24) Usnesení č. 553/2009/ZK (ZK 24. 11. 2009)

Vypořádání poskytnutého příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu „Vytvoření pracovních míst pro začlenění nízkokvalifikovaných a handicapovaných osob do zaměstnání v Jihočeském kraji“ občanské sdružení Koník schváleného v programu MPSV, opatření 2.1 OP RLZ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1195/2009/RK-28  ze dne 10. 11. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: V této věci byla vydána Rozhodnutí o odvodu za  porušení rozpočtové kázně společně s platebními výměry na částky 169 573,- Kč a 49 000,- Kč, když tyto pohledávky byly řádně přihlášeny do insolvenčního řízení, kdy se následně Jihočeský kraj v postavení navrhovatele domáhal svým návrhem zjištění, zda dlužník je či není v úpadku. Usnesením Krajského soudu České Budějovice ze dne 29. 4. 2009 zamítl návrh navrhovatele o zjištění úpadku dlužníka. Po zvážení všech skutečností bylo rozhodnuto o odpisu zmíněných pohledávek. Pokud se jedná o prozatím nevymoženou pohledávku ve výši 1 315 125,- Kč též z titulu  Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně společně s platebním výměrem, byl v této věci dle platných předpisů dne 25. 6. 2010 podán návrh na nařízení exekuce pro zaplacení peněžité částky. Exekuce byla následně vykonána. Dne 14. 7. 2011 obdržel KÚ písemné vyrozumění, resp. zprávu o výsledku exekučního řízení, jejíž obsahem jsou informace o nedobytnosti a nemožnosti uplatnit veškeré způsoby exekuce. Dále byla v rovině trestněprávní podána stížnost proti rozhodnutí Policie o odložení věci pro podezření ze spáchání trestného činu úvěrového podvodu, když Policie tuto záležitost uzavřela tím, že po formální a materiální stránce nebyly naplněny zákonné znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu, tedy stížnost byla zamítnuta. Dne 5. 9. 2013 kontaktoval odbor legislativy pro právní jistotu příslušný exekutorský úřad, přičemž obdržel informaci, že s přihlédnutím k výši  exekuované částky nadále probíhají příslušné úkony směřující k uspokojení pohledávky oprávněného. Trvá.

25) Usnesení č. 595/2009/ZK-11 (ZK 15. 12. 2009)

Částečné předfinancování projektu RERA, a.s. „Innovation for Welfare“

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1285/2009/RK-30  ze dne 1. 12. 2009.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouva s RERA, a.s. podepsána. Trvá.

26) Usnesení č. 53/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Globální grant č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vyhlášení výzvy v rámci tohoto Globálního grantu – revokace usn. č. 410/2009/ZK z 15. 9. 2009 a usn. č. 493/2009/ZK z 27. 10. 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 174/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.

27) Usnesení č. 61/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 351/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Modernizace vybavení intenzivní péče“ Nemocnice Tábor, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 202/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Finanční prostředky na předfinancování (návratná finanční výpomoc) na základě smlouvy dle SM/115/RK Jihočeský kraj obdržel, zvýšení základního kapitálu schválila valná hromada společnosti dne 18. 7. 2013 usnesením č. 724/2013/RK-19. Jihočeským krajem byly poskytnuty akciové společnosti schválené finanční prostředky na základě uzavřené smlouvy o upsání kapitálu. Konečný zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku byl proveden. Splněno.

28) Usnesení č. 63/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dětské polikliniky a instalace solárního systému pro ohřev TV“ Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., jeho kofinancování a financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 204/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování, ale dosud nevydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (řeší se otázka týkající se veřejné podpory), na základě kterého by byla uzavřena smlouva o návratné finanční výpomoci dle SM/115/RK mezi nemocnicí a Jihočeským krajem. Trvá.

29) Usnesení č. 64/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 205/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XI. Výzvy OPŽP – schválen k financování, ale dosud nevydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (řeší se otázka týkající se veřejné podpory), na základě kterého by byla uzavřena smlouva o návratné finanční výpomoci dle SM/115/RK mezi nemocnicí a Jihočeským krajem. Trvá.

30) Usnesení č. 67/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a. s. - etapa 2“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 208/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na jehož základě se připravuje uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci dle SM/115/RK mezi nemocnicí a Jihočeským krajem. Trvá.

31) Usnesení č. 80/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Návrh Regionální inovační strategie Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah dokumentu dle části I. usnesení při své práci a napomáhat jeho naplnění;

2. JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci dokumentu dle části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 226/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010 a usnesení č. 12/2010 Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje ze dne 1. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá do doby aktualizace.

32) Usnesení č. 82/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Realizace projektu „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy část I. (příprava)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 250/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Ukončena fyzická realizace projektu. Předložena Závěrečná monitorovací zpráva v centru regionálního rozvoje. Čeká se na vyplacení dotace z ERDF a státní rozpočet. Trvá.

33) Usnesení č. 83/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Změna usnesení č. 436/2009/ZK - projekt „Analýza sítí a rozvoje území Evropského regionu Východní Bavorsko/Horní Rakousko/jihozápadní Čechy“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 249/2010/RK-37  ze dne 16. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt byl schválen na zasedání monitorovacího výboru v červnu 2010, jeho realizace proběhla během let 2010-2012. Aktuálně se čeká na vyplacení dotace. Trvá.

34) Usnesení č. 93/2010/ZK-13 (ZK 16. 3. 2010)

Návrh na úpravu smluvních podmínek s ČSOB - běžný účet a kontokorent

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, avizovat předpoklad čerpání kontokorentu Radě Jihočeského kraje a informovat ji o stavu kontokorentu v případě jeho využití na každém jednání.

Usnesení rady kraje č. 228/2010/RK-36  ze dne 2. 3. 2010. Usnesení Finančního výboru č. 14/2010 ze dne 8. 3. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Ke dni  9. 10. 2013 nevznikla potřeba kontokorent čerpat, ostatní dle aktuálního vývoje financování. Plněno průběžně.

35) Usnesení č. 138/2010/ZK-14 (ZK 27. 4. 2010)

Změna usnesení č. 354/2009/ZK ve věci schválení realizace projektu „Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 358/2010/RK-39  ze dne 13. 4. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá kontrola vyúčtování ze strany OPŽP (ukončení v r. 2014). Trvá.

36) Usnesení č. 188/2010/ZK-15 (ZK 25. 5. 2010)

Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2010 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 445/2010/RK-41  ze dne 11. 5. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Jeden žadatel prostředky nevrátil, zahájeno daňové a vyměřovací řízení; s dlužníkem uzavřen splátkový kalendář, splacena zatím pouze část prostředků, probíhá exekuce, ke dni 29. 8. 2013 došlo k zaplacení dalších finančních částek. Trvá.

37) Usnesení č. 233/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Závazek veřejné služby v oblasti organizace dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, prvnímu náměstku hejtmana:

1. předložit k podpisu hejtmanovi kraje v návaznosti na část I. tohoto usnesení dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na rok 2010 č. 010/10/093/03/00,

2. předložit radě kraje každoročně po dobu trvání závazku veřejné služby ke schválení ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb jako předběžnou kalkulaci vyrovnávacích plateb z činností v obecném hospodářském zájmu pro příslušný kalendářní rok.

Usnesení rady kraje č. 564/2010/RK-43  ze dne 8. 6. 2010.

Komentář Mgr. Bc. Antonín Krák: část 1. – splněno; část 2. předloženo na RK 20. 12. 2012 – usnesení č. 142/2012/RK-3 - splněno pro r. 2013 (dlouhodobý úkol - do r. 2016).

38) Usnesení č. 246/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 598/2010/RK-44  ze dne 22. 6. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.

39) Usnesení č. 247/2010/ZK-16 (ZK 22. 6. 2010)

Schválení grantových projektů doporučených k financování v 1. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 569/2010/RK-43 ze dne 8. 6. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.

40) Usnesení č. 302/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu odboru evropských záležitostí, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2010

Usnesení rady kraje č. 767/2010/RK-47 ze dne 24. 8. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Všechny schválené příspěvky jsou vyplaceny, dochází k průběžnému zasílání vyúčtování a k vypořádání poskytnutých příspěvků dle ukončování a proplácení dotací jednotlivým projektům, na jejichž financování byl příspěvek poskytnut. Trvá.

41) Usnesení č. 320/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Porta culturae“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 731/2010/RK-46 ze dne 27. 7. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektu prodloužena do 30. 6. 2014. Trvá.

- 42) Usnesení č. 334/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

K bodu: Schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 840/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 28/2010 ze dne 6. 9. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 3 akce – splněny (obce Horní Stropnice, Nedabyle, Město Vyšší Brod), Město Borovany, „Borovany-úpravny vody-úprava technologické linky-rekonstrukce“ – proplacení příspěvku, předpokládané ukončení akce říjen 2013. Trvá.

- 43) Usnesení č. 361/2010/ZK-17 (ZK 21. 9. 2010)

- K bodu: Bezúplatný převod souboru majetku od ČR - Institutu dětí a mládeže

- MŠMT do vlastnictví Jihočeského kraje (pozn. týká se DDM Prachatice)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat žádost navrhovatele pro Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dle části I. 1. a 2. tohoto usnesení a předložit ji k podpisu hejtmanovi kraje,

2. po schválení žádosti Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předložit hejtmanovi kraje k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu,

3. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 849/2010/RK-48 ze dne 7. 9. 2010 a usnesení Finančního výboru č. 70/2010 ze dne 13. 9. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1. Splněno; 2. Zatím nedošlo k oboustrannému podpisu dodatku výpůjční smlouvy – výpůjčka byla prodloužena na dalších 8 let; probíhají intenzivní jednání mezi NIDM a Jihočeským krajem o realizaci bezúplatného převodu. Trvá.

44) Usnesení č. 367/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem Memoranda o mnohostranné spolupráci mezi Jihočeským krajem a provincií Henan v Číně.

Usnesení rady kraje č. 974/2010/RK-53 ze dne 2. 11. 2010.

Komentář Mgr. Zimola: Memorandum o spolupráci zatím nepodepsáno. Trvá.

45) Usnesení č. 372/2010/ZK-18 (ZK 2. 11. 2010)

K bodu: Aktualizace programu rozvoje kraje - Kapitola 6 - Zabezpečení realizace a časový harmonogram

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. orgánům Jihočeského kraje respektovat obsah změněné Kapitoly 6 Programu rozvoje kraje – Zabezpečení realizace a časový harmonogram při své práci a napomáhat jeho naplnění,

2. JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajišťovat realizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje dle změněné Kapitoly 6 – Zabezpečení realizace a časový harmonogram.

Usnesení zastupitelstva kraje č. 195/2008/ZK ze dne 27. 5. 2008; Usnesení rady kraje č. 920/2010/RK-51 ze dne 19. 10. 2010 a Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 43/2010 ze dne 25. 10. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace PRK trvá do doby platnosti, tj. do konce r. 2013. Návrh nového PRK pro období 2014-2020 byl 18. 4. 2013 projednán v RK a vzat na vědomí. Trvá.

46) Usnesení č. 437/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Vyhlášení 2. výzvy v rámci Globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.08 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

### oddělení řízení grantů a projektů funkcí sekretariátu Výběrové komise pro Globální granty Jihočeského kraje v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Ing. Jaroslavu Císlerovou funkcí tajemnice této komise, Ing. Olgu Fraňkovou pak její náhradnicí;

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1121/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 51/2010 ze dne 6. 12. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.

47) Usnesení č. 460/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: Realizace projektu „Bez hranic - společná turistická opatření jižní Čechy - Východní Bavorsko“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Petru Marošovi, vedoucímu OEZI, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 1037/2010/RK-55 ze dne 30. 11. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: JCCR (vedoucímu partnerovi v projektu) byla v prosinci 2012 vyplacena první část kofinancování (112 500 Kč) a návratné finanční výpomoci (1 012 500 Kč) dle předloženého vyúčtování. O druhou část (ve stejné výši) měl vedoucí partner žádat v září 2013 a o třetí část (ve stejné výši) v květnu 2014, ale díky problémům s výběrovým řízením bude uzavřen dodatek ke smlouvám o poskytnutí příspěvku na kofinancování a návratné výpomoci na změnu harmonogramu čerpání druhé a třetí části prostředků z rozpočtu JčK. Trvá.

48) Usnesení č. 464/2010/ZK-19 (ZK 21. 12. 2010)

K bodu: „Prostředí JVTP - první etapa“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat usnesení uvedené v bodě I.

Usnesení rady kraje č. 1129/2010/RK-57 ze dne 21. 12. 2010.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt „Prostředí JVTP – první etapa“ je realizován dle schváleného plánu. V roce 2011 byly přístrojově dovybaveny laboratoře JVTP, odkoupena práva k portálu Gate2Biotech v české i anglické verzi a tento portál byl agenturou aktivně spravován.  Jihočeský kraj vyplatil Jihočeské agentuře pro podporu inovačního podnikání o.p.s. v roce 2011 první část finanční výpomoci ve výši 1 630 900,- Kč po prokázání profinancování vlastního podílu kofinancování projektu. Trvá.

49) Usnesení č. 12/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Vyhlášení 4. výzvy v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 109/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Odevzdány závěrečné monitorovací zprávy za globální granty na řídící orgán (MŠMT). Trvá.

50) Usnesení č. 30/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Muzeum mlýnů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 61/2011/RK-59 ze dne 1. 2. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v letech 2011-2014. Trvá.

51) Usnesení č. 32/2011/ZK-20 (ZK 15. 2. 2011)

K bodu: Zrušení usnesení č. 461/2010/ZK-19 ve věci realizace projektu ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou „ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa“ a nové schválení kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 121/2011/RK-60 ze dne 15. 2. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt byl úspěšně realizován a ukončen v červnu 2013. V současnosti probíhá vyúčtování, které je pozdrženo na základě oznámení řídícího výboru ROP z důvodů vyšetřování firmy, která byla vysoutěžena jako zástupce zadavatele, Policií ČR. Protože výběrové řízení v případě ZOO neprobíhalo losováním, ale klasickým způsobem jako otevřená soutěž, předpokládáme, že se v našem případě jedná jen o administrativní záležitost, kdy ZOO doloží skutečný průběh VŘ a vyúčtování bude pokračovat. Trvá.

52) Usnesení č. 67/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 167/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 8/2011 ze dne 7. 3. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D. S obcemi Mlýny, Strážný, Val a Velešín byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Město Velešín, obec Strážný a Val předložily závěrečnou zprávu a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Trvá.

53) Usnesení č. 77/2011/ZK-21 (ZK 22. 3. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Bez hranic – společný marketingový program Horní Rakousko - Jižní Čechy 2011-2013“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 184/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2011-2014. Trvá.

54) Usnesení č. 111/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Vyhlášení prvních výzev v rámci druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 325/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.

55) Usnesení č. 112/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 268/2011/RK-63 ze dne 5. 4. 2011. Usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 15/2011 ze dne 4. 4. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Hornosín, Lažany, Lnáře, Chotýčany, Libín, Nerestce byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obce Nerestce, Hornosín, Lažany, Chotýčany a Lnáře již předložily závěrečnou zprávu a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Trvá.

56) Usnesení č. 154/2011/ZK-22 (ZK 19. 4. 2011)

K bodu: Rozdělování finančních prostředků poskytovaných podle rámcové smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

radu kraje k projednávání Ročního prováděcího plánu podle schválených pravidel.

Usnesení rady kraje č. 311/2011/RK-64 ze dne 19. 4. 2011.

Komentář Mgr. Zimola: Zpracování Ročního prováděcího plánu pro r. 2013 bylo pozdrženo z toho důvodu, že ČEZ do jednotlivých reklamních či darovacích smluv vkládá výslovný souhlas se zveřejněním předmětu plnění a přidělené finanční částky. Aktuálně již bylo tímto mandatorním bodem závěrečného ujednání opatřeno více než 50 nově uzavřených smluv. Plněno průběžně.

57) Usnesení č. 168/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 401/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 22/2011 ze dne16. 5. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Doubravice, Kardašova Řečice a Mirovice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.

58) Usnesení č. 170/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Prodloužení termínu pro podání žádostí do budoucích dotačních titulů z grantových programů vyhlášených v rámci AP PRK v letech 2007 - 2009

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 1. 2014.

Usnesení rady kraje č. 418/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dodatky uzavřeny, plnění dodatků smluv do 31. 12. 2013, kontrola do 31. 1. 2014. Trvá.

59) Usnesení č. 194/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Přístrojové vybavení - IC Nemocnice Písek, a. s.“ a jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2013

Usnesení rady kraje č. 377/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Prodloužení realizace projektu do 31. 7. 2014. Trvá.

60) Usnesení č. 195/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Krajský standardizovaný projekt ZZS Jihočeského kraje“, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 445/2011/RK-66 ze dne 17. 5. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2014. Trvá.

61) Usnesení č. 226/2011/ZK-23 (ZK 31. 5. 2011)

K bodu: Koupě pozemku pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 384/2011/RK-65 ze dne 3. 5. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Zástupce samosprávy bude jednat s ředitelem Státního veterinárního ústavu Č. Budějovice ve věci zajišťování schvalovací doložky MF ČR potřebné pro zápis do katastru nemovitostí. Trvá.

62) Usnesení č. 236/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 2. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 592/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.

63) Usnesení č. 239/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: První úplná aktualizace územně analytických podkladů Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic zajistit veškeré další úkony stanovené prováděcím právním předpisem, a to:

1. uložení první úplné aktualizace územně analytických podkladů,

2. provádění pravidelných aktualizací územně analytických podkladů a jejich projednávání Zastupitelstvem Jihočeského kraje,

3. zveřejnění první úplné aktualizace územně analytických podkladů v rozsahu umožňujícím dálkový přístup,

4. zaslání první úplné aktualizace územně analytických podkladů MMR a MŽP do 6-ti měsíců od pořízení.

Usnesení rady kraje č. 549/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1. První úplná aktualizace územně analytických podkladů je uložena v kanceláři 2 041, OREG, průběžné aktualizace budou ukládány tamtéž – splněno.

2. Pravidelné aktualizace datových sad budou prováděny průběžně, jak ukládá stavební zákon č. 183/2006 (jedná se o dlouhodobý úkol). Kartogramy jsou pravidelně aktualizovány i na webových stránkách JK. Úplné aktualizace budou dle stavebního zákona prováděny jedenkrát za 2 roky – splněno (s odkazem na další aktualizaci pod usnesením č. 211/2013/ZK-5 ze dne 27. 6. 2013).

3. Územně analytické podklady byly zveřejněny na webových stránkách JK v sekci územní plánování, aktualizace budou zveřejňovány průběžně po jejich provedení. Dále byly územně analytické podklady předány v digitální podobě na jednotlivé obce s rozšířenou působností a v září 2011 byly předány na stavební úřady v Jihočeském kraje – splněno.

4. Po projednání v zastupitelstvu kraje byly dne 8. 8. 2011 předány územně analytické podklady na MMR a na MŽP – splněno.

64) Usnesení č. 253/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Kofinancování a předfinancování projektů „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část I. (příprava)“ a „Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část II. (realizace) z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 564/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011; související usnesení zastupitelstva kraje č. 329/2010/ZK-17 ze dne 21. 9. 2010

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část I. (příprava) realizovaný společností Rera a.s., byl ukončen k 31. 3. 2013, doposud ale nebyl finálně vyúčtován. Dle smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci probíhá postupně vracení návratné finanční výpomoci do rozpočtu kraje (termíny splátek: 31. 10. 2012 – 1 250 000 Kč (vráceno), 31. 10. 2013 (1 250 000 Kč), 31. 3. 2014 (1 129 000 Kč).

Projekt Přeshraniční zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část II. (realizace) realizovaný společností Rera, a.s. bude ukončen 1. 12. 2013, s vrácením návratné finanční výpomoci se tedy počítá až v roce 2014 (3 000 000 Kč do 30. 4. 2014, 1 534 Kč do 30. 11. 2014). Trvá.

65) Usnesení č. 254/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Healthacross in Practice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 566/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace projektu včetně

vyúčtování v r. 2012 – 2015. Trvá.

66) Usnesení č. 255/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Dosažitelnost spojuje“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 565/2011/RK-68 ze dne 14. 6. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace projektu (Jikord a.s.)

včetně vyúčtování v r. 2012 – 2015. Trvá.

67) Usnesení č. 260/2011/ZK-24 (ZK 28. 6. 2011)

K bodu: Optimalizace podmínek pro populace obojživelníků na rybníce Nový u Černoháje - schválení projektu OPŽP, oblast podpory 6.2.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony související s realizací tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 600/2011/RK-69 ze dne 28. 6. 2011.

Komentář Mgr. Jiří Zimola, JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dne 6. 9. 2013 byla provedena kontrola na místě se zástupci SFŽP. Stavba byla shledána bez nedostatků. Závěrečné stanovisko AOPK bylo na KÚ zasláno. Byla vygenerována žádost o platbu č. 1, podepsána p. hejtmanem a odeslána na SFŽP. Termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce na SFŽP je stanoven do 31. 10. 2013. Trvá.

68) Usnesení č. 282/2011/ZK-25 (ZK 9. 8. 2011)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 702/2011/RK-71 ze dne 9. 8. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 2 akce – splněno:

- Obec Přeštěnice, „Vodovod Držkrajov“, splněno – doloženo finanční vypořádání a vyúčtování akce (Závěrečné vyhodnocení akce MZe),

- Obec Přeštěnice, „Kanalizace a centrální ČOV v obci Přeštěnice, splněno – doloženo finanční vypořádání a vyúčtování akce (Závěrečné vyhodnocení akce MZe),

1 akce – proplacení příspěvku:

- Městys Radomyšl, „Modernizace čistírna odpadních vod v obci Radomyšl“, předpokládané ukončení akce březen 2014

69) Usnesení č. 293/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje - vydání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Ing. Karlu Vlasákovi, členu rady kraje, zajistit prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu v rámci celkového systému sledování dopadů implementace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje sledovat dopady implementace zásad na životní prostředí a veřejné zdraví a pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu,

2. MUDr. Martinu Kubovi, 1. náměstku hejtmana, prostřednictvím příslušného odboru krajského úřadu zveřejnit na internetových stránkách Jihočeského kraje vyhodnocení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření, námitek a připomínek došlých po celou dobu přípravy koncepce včetně veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu vyhodnocení.

Usnesení rady kraje č. 740/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 32/2011 ze dne 29. 8. 2011.

Komentář Ing. Hana Rodinová, Ph.D.: Hodnocení je možno zahájit až při první aktualizaci ZÚR z toho důvodu, že jinak dopady nelze hodnotit (hodnotit lze pouze realizované záměry). Trvalý úkol závisející na době první aktualizace ZÚR. Trvá.

Komentář Mgr. Bc. Antonín Krák: Splněno.

70) Usnesení č. 295/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 742/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 30/2011 ze dne 29. 8. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Čakov, Hlincova Hora, Krejnice, Kváskovice, Libníč, Lomnice nad Lužnicí, Slaník, Staňkov, Stehlovice, Vlkov, Vlksice byly sepsány smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Hlincova Hora, Kváskovice, Staňkov, Stehlovice, Krejnice a Vlksice již předložily závěrečnou zprávu a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Trvá.

71) Usnesení č. 302/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 4. výzvě v 1. Prioritní ose v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 814/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Odevzdány závěrečné monitorovací zprávy za globální granty na řídící orgán (MŠMT). Trvá.

72) Usnesení č. 303/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Realizace projektů technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 815/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.

73) Usnesení č. 304/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2011

Usnesení rady kraje č. 755/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.

74) Usnesení č. 324/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Kofinancování projektu „Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna zkušeností a hledání nových cest“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 775/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace projektu Jihočeské

univerzity České Budějovice včetně vyúčtování v r. 2012 – 2015. Trvá.

75) Usnesení č. 325/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Předfinancování projektu „Inovační katalyzátor Mühlviertel - jižní Čechy“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 824/2011/RK-74 ze dne 13. 9. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace projektu JAIP včetně

vyúčtování v r. 2012 – 2015. Trvá.

76) Usnesení č. 334/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 784/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1 akce – splněno (Obec Heřmaň),

1 akce - proplacen příspěvek, Obec Mojné, „Vodovod Mojné“, předpokládané ukončení akce říjen 2013

1 akce - sepsána smlouva, Obec Všemyslice, „Výstavba ČOV a přívodního řadu – Neznašov“, předpokládané ukončení akce červenec 2015. Trvá.

77) Usnesení č. 346/2011/ZK-26 (ZK 13. 9. 2011)

K bodu: Záměr prodeje pozemku p. č. 1534/12 v k. ú. Třeboň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti,

2. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

3. zajistit zaměření věcného břemene dle části I. tohoto usnesení,

4. po zveřejnění záměru a jeho vyhodnocení předložit samostatný materiál na prodej uvedené nemovitosti.

Usnesení rady kraje č. 795/2011/RK-73 ze dne 30. 8. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 64/2011 ze dne 5. 9. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhají jednání s městem Třeboň, které se zatím písemně nevyjádřilo. Trvá.

78) Usnesení č. 366/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 921/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 37/2011 ze dne 24. 10. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Borek, Jivno a Netolice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Borek již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Trvá.

79) Usnesení č. 374/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 904/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt byl ukončen k 31. 8. 2013, v současné době probíhá audit projektu a je připravována závěrečná monitorovací zpráva. V září 2013 proběhla kontrola projektu ze strany řídícího orgánu (MPSV ČR), čekáme na zaslání protokolu. Trvá.

80) Usnesení č. 397/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 2012 - 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění koncepce prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Usnesení rady kraje č. 909/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 32/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Úkoly jsou průběžně plněny v rámci pracovní náplně koordinátora EVVO, ve spolupráci OZZL a OŠMT a ve spolupráci s některými externími organizacemi, především se Sdružením Krasec – krajskou sítí environmentálních center v jižních Čechách a Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia v Českých Budějovicích. Trvá.

81) Usnesení č. 411/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Záměr prodeje nemovitosti v obci Stráž nad Nežárkou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení připravit materiál k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 911/2011/RK-76 ze dne 11. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 72/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1. záměr zveřejněn, nikdo nepodal nabídku. Trvá.

82) Usnesení č. 413/2011/ZK-27 (ZK 8. 11. 2011)

K bodu: Revokace usnesení č. 92/2011/ZK-21 - záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 a usnesení č. 220/2011/ZK-23 - prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

- zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a v tisku,

- po zveřejnění záměru dle části III. 1. tohoto usnesení a po přijetí nabídek zabezpečit zpracování návrhu pro rozhodnutí orgánů kraje o prodeji předmětných nemovitostí.

Usnesení rady kraje č. 954/2011/RK-77 ze dne 25. 10. 2011 a usnesení Finančního výboru č. 74/2011 ze dne 31. 10. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě žádosti OKPP, který projevil zájem o využití budovy, byl prodej zatím přerušen. Trvá.

83) Usnesení č. 429/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Realizace Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 - 2013, dílčí zpráva za rok 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, realizovat záměry Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 – 2013, stanovené pro období kalendářního roku 2012.

Usnesení rady kraje č. 1070/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011, usnesení Dopravního výboru č. 28/2013 ze dne 11. 6. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Průběžná informace předložena na ZK 27. 6. 2013 a schválena usnesením č. 214/2013/ZK-5. Plněno průběžně.

84) Usnesení č. 431/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Schválení realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1111/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Byla ukončena zadávací řízení na stavební práce a na Technický dozor investora a koordinátora BOZP. Dne 4. 10. 2013 byla zahájena stavební realizace. Trvá.

85) Usnesení č. 432/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1056/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011, usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 43/2011 ze dne 5. 12. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Byly podepsány smlouvy o poskytnutí grantu s obcemi Bednárec, Cerhonice, Hadravova Rosička, Kamenná, Minice, Osek, Roudné, Velký Ratmírov, Zahájí, Zbytiny. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obce Kamenná, Osek, Cerhonice, Hadravova Rosička, Zahájí a Zbytiny již předložily závěrečné zprávy a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Trvá.

86) Usnesení č. 433/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Odstoupení od smlouvy č. SON/OGEI/6/2009 - návrh na vydání platebního rozkazu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1065/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Přihlášena pohledávka u krajského soudu v Plzni. Projektová dokumentace předána v souvislosti s vyšetřováním Policií ČR. Trvá.

87) Usnesení č. 434/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Vyhlášení 3. výzvy v oblasti podpory 3.2 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 1112/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.

88) Usnesení č. 437/2011/ZK-28 (ZK 20. 12. 2011)

K bodu: Realizace projektu „Ekologizace energetického zdroje Nemocnice Český Krumlov, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 1116/2011/RK-81 ze dne 20. 12. 2011.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dle SM/115/RK proběhne kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů formou zvýšení základního kapitálu (v RK 17. 10. 2013 a v ZK 31. 10. 2013). Valná hromada proběhne v průběhu 11/2013. Trvá.

89) Usnesení č. 10/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 91/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

90) Usnesení č. 11/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Evropský region Dunaj - Vltava: konkrétně“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 89/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace projektu Jihočeského kraje vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

91) Usnesení č. 12/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „ERRAM CZ - AT“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 90/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace projektu Jihočeského kraje vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

92) Usnesení č. 13/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Rozvoj JVTP Etapa II A“ a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu zajistit realizaci tohoto usnesení dle bodu I. a II. návrhu materiálu č. 44/ZK/12.

Usnesení rady kraje č. 94/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: JVTP, a.s. má stavební povolení, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, na základě rozhodnutí o výběru dodavatele stavby podal jeden z uchazečů námitku a následně zahájil ÚOHS šetření. Poté uchazeč požádal o zpětvzetí námitky a ÚOHS vyhověl a zastavil šetření; stavba probíhá dle harmonogramu. Trvá.

93) Usnesení č. 30/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení č. 313/2010/ZK-17 ve věci schválení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 100/2012/RK-84 ze dne 7. 2. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Žádosti podané do srpna 2013 budou hodnoceny koncem roku 2013, otázka přesunu finančních prostředků z os, kde se moc nečerpá; v případě kladného hodnocení proběhne revokace usnesení. Trvá.

94) Usnesení č. 44/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 40/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Bečice, Nemyšl a Volyně byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Nemyšl již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Trvá.

95) Usnesení č. 45/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování doplněného seznamu vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 51/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 7/2012 ze dne 23. 1. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Obec Dříteň, „Velice – ČOV a dostavba kanalizace + pásmo ochrany prostředí Dříteň, Velice“, předpokládané ukončení akce červenec 2014 – profinancování příspěvku. Trvá.

96) Usnesení č. 46/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna č. 2 usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 52/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 7/2012 ze dne 23. 1. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Obec Ratibořské Hory, „Rekonstrukce úpraven vody a výstavba vrtané studny-Ratibořské Hory“, předpokládané ukončení akce listopad 2013 – profinancování příspěvku. Trvá.

97) Usnesení č. 47/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Změna usnesení č. 336/2011/ZK-26 ve věci realizace projektu „Implementace a péče o územní soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji“ a nové schválení jeho předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 53/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012;

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: V současné době je většina prací odevzdána. Žádost o platbu byla podepsána a odeslána na SFŽP. Bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení projektu do 30. 6. 2013 z důvodu realizace požadavků objednatele na doplnění výstupů díla o další podrobnosti. Trvá.

98) Usnesení č. 61/2012/ZK-29 (ZK 7. 2. 2012)

K bodu: Souhlas k odkoupení pozemku v k. ú. Písek fyzickou osobou od ČR - PF ČR a budoucí přijetí daru části předmětného pozemku od této fyzické osoby do vlastnictví Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I., II. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 62/2012/RK-83 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 12/2012 ze dne 30. 1. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Podán návrh na vklad práv z darovací smlouvy do KN. Splněno.

99) Usnesení č. 69/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování v 1. výzvě druhých globálních grantů Jihočeského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 281/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá kontrola průběžných monitorovacích zpráv projektů. Trvá.

100) Usnesení č. 70/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Muzeum koněspřežky – prostor pro společnou historii, setkání a vzdělávání“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 211/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Žádost o podporu projektu Jihočeského muzea byla podána. Trvá.

101) Usnesení č. 71/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Green Jobs“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 212/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace projektu COP VOŠ a SŠ Sezimovo Ústí vč. vyúčtování v r. 2012-2015. Trvá.

102) Usnesení č. 72/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Kofinancování projektu „Poznej svého souseda“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 213/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Připravuje se podání žádosti projektu partnerů Jihočeská Silva Nortica a RRA Šumava. Trvá.

103) Usnesení č. 91/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a. s.“, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Termín: 30. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 222/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt podán do XXXV. výzvy OPŽP, schváleno k financování, po vydání Registračního listu akce odesláno na SFŽP. Trvá.

104) Usnesení č. 93/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Změny v organizaci a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu:

1. zaslat poskytovatelům zdravotních služeb žádost o podílení se na zajištění pohotovostních služeb dle § 45 odst. 2 písm. l),

2. jednat s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem financí ČR o navýšení prostředků na výkon státní správy z titulu úhrady nákladů kraje spojených s organizací a zajištěním pohotovostních služeb a prohlídkami těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Jihočeského kraje v roce 2012.

Usnesení rady kraje č. 282/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1. Zaslány žádosti všem všeobecným praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost. Zubním lékařům zaslány žádosti v souladu se závěrem jednání se zástupci profesních sdružení. Splněno.

2. Trvá.

105) Usnesení č. 95/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Schválení realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

# Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 285/2012/RK-87 ze dne 27. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací bylo dokončeno. Byly podepsány smlouvy o dílo a zahájeny stavební práce. Ukončení stavebních prací 12/2013. Trvá.

106) Usnesení č. 98/2012/ZK-30 (ZK 27. 3. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 242/2012/RK-86 ze dne 13. 3. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Holubov, Krašlovice a Uzenice byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Uzenice již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky. Trvá.

107) Usnesení č. 128/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 – výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 375/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: POV 2012 byl ukončen, probíhají kontroly na místě dle plánu kontrol KÚ na I. a II. pololetí 2013. Trvá.

108) Usnesení č. 153/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 367/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty ukončeny a vyúčtovány. Pouze jeden projekt nebyl stále vyúčtován, žadatel bude pravděpodobně vracet finanční prostředky. Trvá.

109) Usnesení č. 182/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic pořízení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Usnesení rady kraje č. 446/2012/RK-90 ze dne 15. 5. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 4/2012 ze dne 30. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Je zpracováván návrh 1. Aktualizace ZÚR, společné jednání s dotčenými orgány proběhne 13. 11. 2013. Trvá.

110) Usnesení č. 183/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 387/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj JK č. 3/2012 ze dne 30. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Bušanovice, Hlavatce, Omlenice, Prachatice a Vitějovice byly sepsány smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektu bude KÚ doručena závěrečná zpráva vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obce Bušanovice a Vitějovice již předložily závěrečnou zprávu a byly jim poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Trvá.

111) Usnesení č. 187/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Doplnění seznamu staveb a poskytnutí příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2011 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 2. část

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 329/2012/RK-88 ze dne 10. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 2 akce – proplacení příspěvku:

1. Trhové Sviny, „Trhové Sviny - Silnice II/156-ul. Nové Město I. a II. etapa – stavební objekt 04 vodovod“, předpokládané ukončení akce říjen 2013

2. Trhové Sviny, „Trhové Sviny - Silnice II/156-ul. Nové Město I. a II. etapa – stavební objekt 03 jednotná kanalizace“, předpokládané ukončení akce říjen 2013. Trvá.

112) Usnesení č. 189/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - Domov pro seniory Chýnov

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 327/2012/RK-88 ze dne 10. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Prodloužení vyúčtování bylo doporučeno usnesením č. 774/2013/RK-19; žádost o prodloužení schválena na ZK dne 19. 9. 2013 usnesením č. 272/2013/ZK-6. Návrh na vyřazení ze sledování.

113) Usnesení č. 190/2012/ZK-31 (ZK 15. 5. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - REVITA CZ o.p.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 404/2012/RK-89 ze dne 24. 4. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dodatek smlouvy podepsán. Závěrečné vyúčtování nutno předložit do 6. 12. 2013. Trvá.

114) Usnesení č. 209/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ - výzva pro rok 2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 522/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě uzavřených smluv s úspěšnými žadateli došlo k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů a u realizovaných projektů dochází k vyúčtování poskytnutého příspěvku. Trvá.

115) Usnesení č. 212/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Předfinancování projektu „Funding Policies - to bring innovation to finance/market/people (Innofun)“ z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 9. 2015

Usnesení rady kraje č. 519/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace projektu JAIP, o.p.s. včetně vyúčtování v letech 2012-2015. Trvá.

116) Usnesení č. 213/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 521/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace projektu Jihočeského kraje vč. vyúčtování v l. 2012-2014. Trvá.

117) Usnesení č. 214/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Centrum ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 9. 2015

Usnesení rady kraje č. 520/2012/RK-92 ze dne 12. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace projektu SŠ a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Volyně vč. vyúčtování v l. 2012-2015. Trvá.

118) Usnesení č. 216/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2012“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 478/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace projektu Alšovy jihočeské galerie Hluboká n. Vlt. včetně vyúčtování v r. 2012-2013. Trvá.

119) Usnesení č. 229/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ a jeho předfinancování i financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.  Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 595/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uvedený projekt Jihočeského kraje byl v únoru 2013 komisí MPSV ČR schválen k financování a nyní je v realizaci. Projekt bude probíhat do poloviny roku 2015. Trvá.

120) Usnesení č. 239/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P6)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 604/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dne 17. 10. 2013 bude v radě kraje projednáno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací a následně bude formou veřejné zakázky malého rozsahu vybrán zástupce zadavatele. Trvá.

121) Usnesení č. 240/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích – 2. etapa, část 2.2.“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 602/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Byla ukončena zadávací řízení na stavební práce a na Technický dozor investora a koordinátora BOZP. Dne 9. 10. 2013 zahájena stavební realizace předkládkou sítě E.ON. Trvá.

122) Usnesení č. 241/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Kaplice – přeložka silnice II/154, II/158 – I. etapa“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 603/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhají stavební práce. Trvá.

123) Usnesení č. 247/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Bezúplatný převod pozemků státu ve zvláště chráněných územích přírody do majetku Jihočeského kraje - schválení podání žádosti na MŽP

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Lubošovi Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit všechny úkony spojené s plněním bodu č. I. tohoto usnesení. Termín: 31. 08. 2012

Usnesení rady kraje č. 605/2012/RK-93 ze dne 26. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Žádost Jihočeského kraje o převod pozemků byla odeslána na MŽP k rukám ministra životního prostředí. Na MŽP byla doručena dne 16. 10. 2012. Ministr odpověděl dopisem, kterým žádost plně podporuje a předal k vyřízení ředitelství AOPK. Čekáme na kroky ze strany MŽP nebo AOPK. Dle neověřených informací připravuje MŽP zákon o převodu pozemků v ZCHÚ na kraje. Ze strany Jihočeského kraje není zapotřebí v této chvíli žádných úkonů. Trvá.

124) Usnesení č. 248/2012/ZK-32 (ZK 26. 6. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování - Lužnice (svazek obcí)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 488/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012, usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 21/2012 ze dne 11. 6. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dne 18. 6. obdržel OZZL další žádost o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování do 6. 12. 2014. Prodloužení vyúčtování bylo doporučeno usnesením č. 774/2013/RK-19 ze dne 18. 7. 2013, žádost o prodloužení byla schválena na ZK dne 19. 9. 2013. Nahrazeno usnesením č. 272/2013/ZK-6. Návrh na vyřazení ze sledování.

125) Usnesení č. 277/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve 3. výzvě v rámci Globálního grantu Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 3.2

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 846/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.

126) Usnesení č. 278/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Vyhlášení druhých výzev v rámci druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - prioritní osa 1

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2012

Usnesení rady kraje č. 847/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá příprava smluv u projektů doporučených k realizaci. Trvá.

127) Usnesení č. 279/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Podpora odborného technického vzdělávání přes hranice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 718/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace projektu VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice včetně vyúčtování v letech 2013-2015. Trvá.

128) Usnesení č. 283/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Úprava parteru Wortnerova domu v Českých Budějovicích

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení; Termín: duben 2013;

Usnesení rady kraje č. 848/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S projektem Úprava parteru Wortnerova domu v Českých Budějovicích KÚ Jihočeský kraj neuspěl ve 23. výzvě ROP, nadále pokračují přípravy ve smyslu úpravy projektové dokumentace a získání stavebního povolení. Předpokládáme podání projektu do další výzvy ROP na jaře roku 2014. Trvá.

129) Usnesení č. 296/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Realizace projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ a jeho předfinancování i financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.  Termín: 31. 3. 2013

Usnesení rady kraje č. 781/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uvedený projekt Jihočeského kraje byl v únoru 2013 komisí MPSV ČR schválen k financování a nyní je v realizaci. Projekt bude probíhat do poloviny roku 2015. Trvá.

130) Usnesení č. 313/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Zrušení usnesení č. 94/2012/ZK-30 ve věci realizace projektu „Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí“ a nové schválení jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 853/2012/RK-98 ze dne 25. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhají stavební práce. Trvá.

131) Usnesení č. 316/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovacích dokumentací obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 792/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012 a usnesení Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje č. 68/2012 ze dne 10. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi a městy Čestice, Horní Planá, Přechovice, Skály, Slapsko, Šumavské Hoštice, Únice a Vlachovo Březí byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Obec Únice již předložila závěrečnou zprávu a byly jí poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši. Trvá.

132) Usnesení č. 323/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování akce „Veřejný vodovod sídel obce Drhovle“ v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit profinancování příspěvku a věcnou a finanční kontrolu akcí.

Usnesení rady kraje č. 744/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 25/2012 ze dne 10. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Sepsána smlouva – Obec Drhovle, „Veřejný vodovod sídel obce Drhovle, předpokládané ukončení akce duben 2014. Trvá.

133) Usnesení č. 324/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování a snížení navrhovaných finančních prostředků - obec Horosedly

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 745/2012/RK-96 ze dne 28. 8. 2012 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 26/2012 ze dne 10. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě usnesení ZK byl vytvořen dodatek o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování, který byl odeslán příjemci a následně podepsán. Termín pro vyúčtování je stanoven na 10. 12. 2014. Dále na základě celkových způsobilých výdajů projektu byla snížena částka dotace na 394 123,- Kč. Trvá.

134) Usnesení č. 330/2012/ZK-33 (ZK 25. 9. 2012)

K bodu: Informace o projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 706/2012/RK-95 ze dne 7. 8. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dne 29. 3. 2013 vydáno nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky rozhodnutí podepsány hejtmanem kraje. Realizace projektu do 7/2014. Trvá.

135) Usnesení č. 22/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Návrh Akčního plánu 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

orgánům kraje respektovat obsah tohoto dokumentu při své práci a napomáhat jeho naplňování.

Usnesení rady kraje č. 51/2012/RK-2 ze dne 4. 12. 2012.

Komentář: U posledního grantového programu akčního plánu „Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech“ byl termín ukončení příjmu žádostí do 7. 10. 2013. Po vyhodnocení tohoto grantového programu bude předložen materiál pro radu a zastupitelstvo kraje. Trvá.

136) Usnesení č. 26/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech, 1. výzva pro rok 2012 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2013.

Usnesení rady kraje č. 50/2012/RK-2 ze dne 4. 12. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Podepsány smlouvy, příjemcům vyplaceno 70% ze schválené částky, termín podávání závěrečných zpráv a vyúčtování 14. 10. 2013. Trvá.

137) Usnesení č. 43/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 792/2012/RK-97 ze dne 11. 9. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi a městy Bohumilice, Borek, Bošice, Božetice, Branišov, Budíškovice, Čečelovice, Černžšovice, Čížkrajice, Dolní Dvořiště, Doňov, Dub, Horosedly, Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Kvilda, Lažiště, Mečichov, Mirkovice, Modrá Hůrka, Novosedly nad Nežárkou, Opařany, Pohorská Ves, Přešťovice, Rosička, Skály, Soběnov, Vrábče a Zliv jsou sepsány smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.

138) Usnesení č. 46/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování GP RVK - Ing. Josef Honz, Český rybářský svaz - místní organizace Protivín, obec Pracejovice, město Písek

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 914/2012/RK-99 ze dne 9. 10. 2012, č. 17/2012-1 ze dne 27. 11. 2012 a č. 15/2012-1 ze dne 27. 11. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě usnesení ZK byl vytvořen dodatek o prodloužení termínů závěrečného vyúčtování, který byl odeslán příjemcům a následně podepsán. Termíny pro vyúčtování byly stanoveny takto:

Ing. Josef Honz – 17. 6. 2013 ukončena ze strany žadatele smlouva č. SD/OZZL/632/08

Český rybářský svaz – místní organizace Protivín – 7. 12. 2013 - trvá

Obec Pracejovice – 11. 12. 2012 - proplaceno

Město Písek – 18. 12. 2012 - proplaceno

Trvá.

139) Usnesení č. 47/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Žádost Svazku obcí regionu Písecko o opětovné prodloužení termínu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 99/2012/RK-3 ze dne 20. 12. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Sepsán dodatek ke smlouvě, prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2013. Trvá.

140) Usnesení č. 48/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Prodloužení splatnosti smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci podpory zachování hasičského muzea v Bechyni

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 100/2012/RK-3 ze dne 20. 12. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dne 4. 1. 2013 podepsán hejtmanem kraje a p. Žižkou z Hasičského muzea v Bechyni Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci o prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci a to do 31. 12. 2013. Trvá.

141) Usnesení č. 49/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Změna podmínek uvolnění finančních prostředků Jihočeského kraje na projekt kofinancování OPŽP - obec Bušanovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 16/2012/RK-1 ze dne 27. 11. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Obec Bušanovice předložila průběžné vyúčtování akcí na základě materiálů, které prokazují jejich realizaci. Finální ukončení akcí a kontrola vyúčtování proběhne po ukončení akcí ze strany Státního fondu životního prostředí ČR – po 31. 5. 2014. Trvá.

142) Usnesení č. 50/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Návrh pravidel Grantového programu Rozvoj venkova a krajiny 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Václavu Kučerovi, členu rady kraje, předložit radě, případně zastupitelstvu kraje návrh projektů doporučených hodnotící komisí. Termín dle harmonogramu jednotlivých opatření uvedených v pravidlech.

Usnesení rady kraje č. 75/2012/RK-2 ze dne 4. 12. 2012.

Komentář Ing. Hana Rodinová, Ph.D.: OZZL zpracoval pravidla grantového programu Rozvoj venkova a krajiny pro 2013, účinná od 2. 1. 2013. Pravidla jsou platná pro žadatele a příjemce, kterým bude roku 2013 přislíben grant Jihočeského kraje a to až do závěrečného vyúčtování akce. Platí i v případě prodloužení akce do dalších let. Trvá.

143) Usnesení č. 69/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Darování nemovitostí pro HZS Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 26/2012/RK-1 ze dne 27. 11. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Ministerstvo vnitra ČR si vyžádalo doplňující doklady a aktualizaci posudku. Trvá.

144) Usnesení č. 72/2012/ZK-2 (ZK 20. 12. 2012)

K bodu: Odstranění stavby stodoly v k.ú. Bojenice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. Ing. Jiřímu Blížilovi, řediteli Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,

2. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek po realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 941/2012/RK-100 ze dne 23. 10. 2012.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Stavba odstraněna, připravuje se změna evidence v KN. Trvá.

145) Usnesení č. 20/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 140/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

146) Usnesení č. 21/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 141/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

147) Usnesení č. 22/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice Tábor, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 147/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

148) Usnesení č. 23/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 146/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

149) Usnesení č. 24/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 145/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

150) Usnesení č. 25/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice Písek, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 144/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

151) Usnesení č. 26/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 143/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

152) Usnesení č. 27/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby na rok 2013 společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 142/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Uzavřena smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a poskytnuta první část této platby nemocnici. Druhá část bude poskytnuta v říjnu 2013. Trvá.

153) Usnesení č. 37/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, k podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji;

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 174/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář Mgr. Zimola: Dodatek č. 2 podepsán 15. 3. 2013. Splněno.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Program je realizován kontinuálně po celý rok 2013. V současné době se začíná připravovat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji. Trvá.

154) Usnesení č. 39/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vyhlášení 4. výzvy v oblasti podpory 3.2 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 31. 12. 2015

Usnesení rady kraje č. 230/2013/RK-8 ze dne 7. 3. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Jednání výběrové komise se konalo dne 24. 9. 2013. Připraven materiál pro schůzi rady kraje 17. 10. 2013. Trvá.

155) Usnesení č. 43/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“ na rok 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 172/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dne 15. 5. 2013 byl ukončen příjem žádostí do příspěvkového programu. Seznam příjemců a výše příspěvku byl schválen usnesením č. 198/2013/ZK-5 ze dne 27. 6. 2013. Splněno.

156) Usnesení č. 44/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Zrušení usnesení 310/2012/ZK, článku I. bodu 2, ve věci realizace projektu „Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice - budova školy“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje

# Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 231/2013/RK-8 ze dne 7. 3. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá příprava podkladů pro závěrečné vyúčtování akce a následně bude předložena žádost o platbu. Trvá.

157) Usnesení č. 45/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Zrušení usnesení 238/2012/ZK ve věci realizace projektu „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice“ a projednání nového financování z rozpočtu Jihočeského kraje

# Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 232/2013/RK-8 ze dne 7. 3. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá příprava podkladů pro závěrečné vyúčtování akce a následně bude předložena žádost o platbu. Trvá.

158) Usnesení č. 46/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Mizející řemesla a jejich aplikace ve 21. století“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 9. 2015

Usnesení rady kraje č. 170/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v letech 2013-2015. Trvá.

159) Usnesení č. 47/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Přeshraniční vzdělávací středisko pro využití obnovitelných zdrojů a šetrného zacházení se zdroji energií pro oblast stavebnictví a zpracování dřeva “ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 9. 2015

Usnesení rady kraje č. 171/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v letech 2013-2015. Trvá.

160) Usnesení č. 51/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva pro rok 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členovi rady kraje, v roce 2013 průběžně předkládat zastupitelstvu kraje doporučené návrhy na přidělení dotací obcím.

Usnesení rady kraje č. 106/2013/RK-6 ze dne 7. 2. 2013 a usnesení Výboru pro hospodářství a zaměstnanost č. 5/2013-2 ze dne 19. 2. 2013.

Komentář Mgr. Bc. Antonín Krák: V průběhu roku 2013 budou po dobu výzvy vážící se k tomuto grantu předkládány zastupitelstvu kraje návrhy na přidělení grantu obcím, které o tento grant požádají a budou doporučeny ke schválení hodnotící komisí a radou kraje. Trvá.

161) Usnesení č. 52/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Změna usnesení ZK ve věci poskytnutí příspěvku na kofinancování akce „Výstavba ČOV v obci Frahelž“ v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 108/2013/RK-6 ze dne 7. 2. 2013 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 3/2013 ze dne 25. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Proplacení příspěvku - Obec Frahelž, „Výstavba ČOV v obci Frahelž“, předpokládané ukončení akce červenec 2015. Trvá.

162) Usnesení č. 55/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Neinvestiční příspěvek pro Krasec, o.s. - krajskou síť environmentálních center v jižních Čechách v roce 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 189/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 4/2013 ze dne 25. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Vyúčtování příspěvku do 31. 12. 2013. Trvá.

163) Usnesení č. 56/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Grantový program Rozvoj venkova a krajiny - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 234/2013/RK-8 ze dne 7. 3. 2013 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 5/2013 ze dne 25. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Byly schváleny projekty, jejichž závěrečné vyúčtování bylo stanoveno v průběhu r. 2013 a 2014. Trvá.

164) Usnesení č. 63/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II. části usnesení v termínu do 31. 6. 2013.

Usnesení rady kraje č. 196/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Poslední dotace pro město Mirotice byla vyplacena ke dni 18. 9. 2013. Splněno.

165) Usnesení č. 70/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje - I. kolo v roce 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci příspěvků prostřednictvím příslušných gesčních odborů a uvolňování příspěvků kraje žadatelům prostřednictvím odboru KHEJ, v jehož rozpočtu jsou potřebné finanční prostředky na rok 2013 alokovány.

Usnesení rady kraje č. 200/2013/RK-7 ze dne 21. 2. 2013 a usnesení Finančního výboru č. 12/2013 ze dne 25. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Návrhy smluv byly odeslány jednotlivým příjemcům, na základě podpisů ze strany příjemců pak dochází k uvolňování prostředků, v některých případech v závislosti na termínech konání jednotlivých akcí.

V rámci I. kola byla z celkového limitu rozpočtu 2 000 tis. Kč přiznána podpora akcí v souhrnu za 1 820 tis. Kč, zbývající částka 180 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na posílení reprezentace kraje. Z přiznaného objemu je aktuálně vyplaceno určeným příjemcům 1 725 tis. Kč, zbývá vyplatit 95 tis. Kč – vyhlášení vynikajícího pedagoga (25 tis. Kč) proběhlo 1. 10. 2013, připraveno k proplacení, vyhlášení sportovce roku (70 tis. Kč) se koná 17. 12. 2013. Trvá.

166) Usnesení č. 78/2013/ZK-3 (ZK 7. 3. 2013)

K bodu: Koupě pozemku v k. ú. Třeboň od města Třeboň

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2 tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 146/2012/RK-3 ze dne 20. 12. 2012 a usnesení Finančního výboru č. 2/2013 ze dne 25. 2. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Podán návrh na vklad do KN. Splněno.

167) Usnesení č. 94/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 380/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouvy na přidělení dotací byly hejtmanem kraje podepsány a následně odeslány vybraným obcím k podpisu. Finanční prostředky jsou u většiny příjmových obcí vyplaceny. Na základě vyčleněného navýšení vyčleněné částky o 1,0 mil Kč byla tato částka přerozdělena mezi 13 vybraných náhradníků, a to do výše 980,000,- Kč. Dosud nebyla doručena podepsaná smlouva od obce Přeštěnice, která požádala dne 23. 09. o navýšení poskytnuté částky grantu z důvodu souběhu více projektů a nedostatku vlastních prostředků na kofinancování. Trvá.

168) Usnesení č. 116/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Dodatek č. 12 a č. 13 ke zřizovací listině organizace Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Tomeši Vytiskovi, členu rady kraje, realizovat schválené změny ve zřizovací listině.

Usnesení rady kraje č. 483/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Tomeš Vytiska: ZOO Ohrada spravuje majetek Jihočeského kraje rovněž v katastru obce Rozovy, kde je vybudovaná stanice pro handicapované živočichy. Zde stále probíhá digitalizace území a očekáváme další změnu v katastrálních mapách. Na podzim roku 2013 budou předloženy všechny změny do rady kraje a následně dojde k celkovému zapsání do obchodního rejstříku. Trvá.

169) Usnesení č. 121/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Sloučení příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, PhD., řediteli krajského úřadu, zabezpečení nezbytných úkonů souvisejících se sloučením příspěvkové organizace Bobelovka – centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb, IČ: 75011212, se sídlem Otín – Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec s Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec, IČ: 75011191, se sídlem Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II.

Usnesení rady kraje č. 398/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Odeslána informace o sloučení do Ústředního věstníku ČR a schválením změny zřizovací listiny Centra sociálních služeb J. Hradec. Splněno.

170) Usnesení č. 125/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013

K bodu: Grantový program Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva v roce 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín 16. 7. 2013

Usnesení rady kraje č. 394/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Finanční prostředky jsou již u žadatelů dotace a dochází k plnění aktivit podle projektu a smlouvy. Splněno.

171) Usnesení č. 128/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Finanční dar na činnost místních akčních skupin v roce 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 364/2013/RK-11 ze dne 18. 4. 2013 usnesení Výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti č. 12/2013-2 ze dne 30. 4. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Sepsány darovací smlouvy a převedeny prostředky na účty jednotlivých MAS. Trvá.

172) Usnesení č. 129/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Poskytnutí příspěvku na kofinancování akce „Vodovod Zvíkov“ v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 330/2013/RK-10 ze dne 4. 4. 2013 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 11/2013 ze dne 6. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Sepsána smlouva, Obec Zvíkov (u Lišova), „Vodovod Zvíkov“, předpokládané ukončení akce červenec 2014. Trvá.

173) Usnesení č. 132/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Schválení realizace projektu „Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v působnosti Jihočeského kraje“ pro žádost o podporu z programu LIFE+ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, PhD., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2021

- pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o přidělení grantu z programu LIFE+.

Usnesení rady kraje č. 490/2013/RK-13 ze dne 16. 5. 2013 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 14/2013 ze dne 6. 5. 2013.

Komentář Mgr. Jiří Zimola: Trvá.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Pracuje se na dalším zpodrobnění projektového záměru a čeká se na první dotazy ze strany EK, zatím nebyly vzneseny, očekávat je lze pravděpodobně do konce roku 2013. Trvá.

174) Usnesení č. 133/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program na podporu činnosti útulků pro zvířata rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení

Usnesení rady kraje č. 449/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Finanční částky byly převedeny na účty (vyplaceny dotace v celkové částce 456 910 Kč) všem žadatelům, poslední k datu 22. 8. 2013. Nyní probíhá realizace projektů, která musí být hotova dle smluv do 30. 11. 2013. Částka 153 000 Kč byla převedena do GP podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží a návesních rybníčků dne 21. 5. 2013. Trvá.

175) Usnesení č. 134/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 403/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Vyplaceny zálohy ve výši 70% z celkové výše dotace, probíhá realizace projektů. Předpokládané ukončení spolu s konečným vyúčtováním do 11. 11. 2013. Trvá.

176) Usnesení č. 135/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora živé kultury, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 400/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Příjemcům vyplaceno 70% ze schválené částky, termín podávání závěrečných zpráv a vyúčtování 14. 11. 2013. Trvá.

177) Usnesení č. 136/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora venkovského školství, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 401/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Vyplaceny zálohy ve výši 70% z celkové výše dotace, probíhá realizace projektů. Předpokládané ukončení spolu s konečným vyúčtováním do 1. 12. 2013. Trvá.

178) Usnesení č. 137/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 402/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Vyplaceny zálohy ve výši 70% z celkové výše dotace, probíhá realizace projektů. Předpokládané ukončení spolu s konečným vyúčtováním do 15. 12. 2013. Trvá.

179) Usnesení č. 138/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 404/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Podepsány smlouvy o poskytnutí grantu, probíhá postupné vyúčtování realizovaných projektů. Trvá.

180) Usnesení č. 139/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 405/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Vyplaceny zálohy ve výši 70% z celkové výše dotace, probíhá realizace projektů, některé projekty jsou již také zrealizovány a vyúčtovány. Předpokládané ukončení spolu s konečným vyúčtováním do 20. 12. 2013. Trvá.

181) Usnesení č. 140/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky JK v roce 2013, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 406/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Podepsány smlouvy o poskytnutí grantu, vyplaceny 100% zálohy příjemcům. Trvá.

182) Usnesení č. 141/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora terénních sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 407/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Podepsány smlouvy o poskytnutí grantu, vyplaceny 70% zálohy příjemcům, probíhá postupné vyúčtování realizovaných projektů. Trvá.

183) Usnesení č. 142/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 408/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Vyplaceny zálohy ve výši 70% z celkové výše dotace, probíhá realizace projektů, některé projekty jsou již také zrealizovány a vyúčtovány. Předpokládané ukončení spolu s konečným vyúčtováním do 31. 11. 2013. Trvá.

184) Usnesení č. 143/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 409/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Příjemcům vyplaceno 70% ze schválené částky, termín podávání závěrečných zpráv a vyúčtování 14. 11. 2013. Trvá.

185) Usnesení č. 144/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Produkty a služby v cestovním ruchu, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 410/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Podepsány smlouvy o poskytnutí grantu, vyplaceny 70% zálohy příjemcům, probíhá postupné vyúčtování realizovaných projektů. Trvá.

186) Usnesení č. 145/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora veřejných vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 411/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě kontroly závěrečného vyúčtování projektů proplaceny granty. Splněno.

187) Usnesení č. 146/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 412/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektů je stanovena do 30. 9. 2013, na základě zasílaných vyúčtování jsou průběžně vypláceny 30% doplatky. Všechny projekty budou do konce r. 2013 vyúčtovány a ukončeny. Trvá.

188) Usnesení č. 147/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 413/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Vyplaceny zálohy ve výši 70% z celkové výše dotace, probíhá realizace projektů, některé projekty jsou již také zrealizovány a vyúčtovány. Předpokládané ukončení spolu s konečným vyúčtováním do 18. 11. 2013. Trvá.

189) Usnesení č. 148/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 414/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Vyplaceny zálohy ve výši 70% z celkové výše dotace, probíhá realizace projektů, některé projekty jsou již také zrealizovány a vyúčtovány. Předpokládané ukončení spolu s konečným vyúčtováním do 11. 11. 2013. Trvá.

190) Usnesení č. 149/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 415/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektů je stanoveny do 25. 10. 2013. Všechny projekty budou do konce r. 2013 vyúčtovány a ukončeny. Trvá.

191) Usnesení č. 150/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 416/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013 a č. 488/2013/RK-13 ze dne 16. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Realizace projektů je stanovena do 27. 9. 2013, na základě zasílaných vyúčtování jsou průběžně vypláceny 30% doplatky. Všechny projekty budou do konce r. 2013 vyúčtovány a ukončeny. Trvá.

192) Usnesení č. 151/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 362/2013/RK-11 ze dne 18. 4. 2013 usnesení Výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti č. 11/2013-2 ze dne 30. 4. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Průběžně probíhá kontrola dokladů na ORP, vypracování a podpisy smluv, převod peněz, vyúčtování. Trvá.

193) Usnesení č. 152/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Příspěvek na administraci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 obcím s rozšířenou působností

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 363/2013/RK-11 ze dne 18. 4. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Zaslány dotační dopisy a odeslány prostředky na účty jednotlivých ORP. Trvá.

194) Usnesení č. 157/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Prezentace partnerských měst v jižních Čechách a Horním Rakousku“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 419/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v roce 2014. Trvá.

195) Usnesení č. 158/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Prezentace partnerských měst v jižních Čechách a Dolním Rakousku“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 418/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace vč. vyúčtování v roce 2014. Trvá.

196) Usnesení č. 159/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Změny v projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

II. schvaluje

1. celkové výdaje projektu ve výši 146.839.165,00 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 144.839.165,00 Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 118/ZK/13;

2. kofinancování projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ ve výši 15 % způsobilých výdajů projektu, tj. 21.725.874,75 Kč;

3. předfinancování projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ ve výši 85 % způsobilých výdajů projektu, tj. 123.113.290,25 Kč;

4. nezpůsobilé výdaje projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ ve výši 2.000.000,00 Kč;

III. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SK/OINF/030/12 na dodávku HW a síťové infrastruktury TC včetně stavebních úprav pro záložní TC K a rozšíření kapacit datových úložišť TC kraje výhradně pro potřebu ukládání dokumentů kulturního dědictví dle přílohy č. 2 mat. č. 420/RK/13;

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Usnesení rady kraje č. 439/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: bod III. splněn - dodatek č. 1 ke smlouvě č. SK/OINF/030/12 na dodávku HW a síťové infrastruktury TC včetně stavebních úprav pro záložní TC kraje a rozšíření kapacit datových úložišť TC kraje výhradně pro potřebu ukládání dokumentů kulturního dědictví. Realizace projektu do 07/2014. Trvá.

197) Usnesení č. 160/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Přeložka silnic II /156 a II/157 v Českých Budějovicích- 1.etapa, část 1.1“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2015.

Usnesení rady kraje č. 487/2013/RK-13 ze dne 16. 5. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projektová žádost je v procesu hodnocení. Probíhají zadávací řízení na stavební práce a na Technický dozor investora a koordinátora BOZP. Trvá.

198) Usnesení č. 167/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 447/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013 a usnesení Výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti č. 7/2013-2 ze dne 30. 4. 2013.

Komentář JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Pro obce Drážov, Dřešín, Lásenice, Miloňovice, Neplachov, Staré Město pod Landštejnem a Velká Turná jsou uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou KÚ doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.

199) Usnesení č. 173/2013/ZK-4 (ZK 16. 5. 2013)

K bodu: Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zabezpečit provedení potřebných úkonů k realizaci části I. 3. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 446/2013/RK-12 ze dne 2. 5. 2013.

Komentář Ing. Bc. Antonín Krák: V současné době je stará ocelová montovaná hala v Dačicích zlikvidována a probíhá výstavba nové skladovací haly. Staveniště bylo předáno 10. 8. 2013, stavba má být dokončena do 12. 11. 2013. Trvá.

200) Usnesení č. 181/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Informace o řešení červnových povodní 2013 a návrh rozdělení státní dotace MF

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit:

1. rozeslání finančních prostředků jednotlivým postiženým obcím dle návrhu bodu I.

1. usnesení,

2. úhradu nezbytných prvotních nákladů a nezbytných opatření kraje dle návrhu bodu

I. 2 usnesení.

Usnesení rady kraje č. 685/2013/RK-17 ze dne 27. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Proces dokladového odsouhlasení použití poskytnutých finančních prostředků z hlediska účelu užití, na základě zaslaných předběžných vyúčtování, byl již proveden. Příjemci stále zasílají zpět poskytovateli nevyužité finanční prostředky v těch případech, kdy skutečně vyúčtované prvotní náklady byly nižší než původní předpoklad. Celkem je zaznamenáno 79 vratek, z toho 27 bude vynucených vratek z důvodu neuznaných prvotních nákladů - v této fázi jsou zpracovávána doporučení pro příjemce k doložení dokladů, případně vrácení poskytnutých finančních prostředků. Příjemci ale mají možnost využít státní dotaci až do 31. 12. 2013. Z hlediska oprávněnosti užití finančních prostředků byly pracovníky krajského úřadu (OZZL, OREG, ODSH, KHEJ) provedena i namátková fyzická zjištění na místě použití u příjemců příspěvků. Z těchto fyzických zjištění se jeví jako neproblematičtější obec Přední Zborovice, která užila zálohu na prvotní náklady na opravu komunikace, jež po zjištění zástupcem ODSH, nebyla uznána jako prvotní náklad, jedná se o částku více než 700 tis Kč. Trvá.

201) Usnesení č. 186/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s.

Usnesení rady kraje č. 571/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

202) Usnesení č. 187/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

Usnesení rady kraje č. 572/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

203) Usnesení č. 188/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Usnesení rady kraje č. 573/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

204) Usnesení č. 189/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Písek, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Písek, a. s.

Usnesení rady kraje č. 574/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

205) Usnesení č. 190/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Tábor, a. s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/RK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Tábor, a. s.

Usnesení rady kraje č. 576/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

206) Usnesení č. 191/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. tohoto usnesení po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a. s.

Usnesení rady kraje č. 575/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

207) Usnesení č. 193/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Zrušení usnesení č. 17/2011/ZK-20 ve věci projektu „Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s.“ a nové schválení realizace a financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 581/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dochází k realizaci usnesení, konec fyzické realizace 31. 12. 2013 s podáním žádosti o platbu do 25. 1. 2014. Trvá.

208) Usnesení č. 194/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Zrušení usnesení č. 18/2011/ZK-20 ve věci realizace projektu „Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.s.“ a nové schválení realizace a financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. Termín: 30. 12. 2014

Usnesení rady kraje č. 582/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Dochází k realizaci usnesení, konec fyzické realizace 31. 12. 2013 s podáním žádosti o platbu do 25. 1. 2014. Trvá.

209) Usnesení č. 195/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2014 - 2016

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Ivaně Stráské, první náměstkyni hejtmana, přiložit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 – 2016 k souhrnné žádosti o dotace pro Jihočeský kraj v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Usnesení rady kraje č. 579/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář Mgr. Ivana Stráská: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 – 2016 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách kraje. V tištěné podobě bude distribuován na všechny obce s rozšířenou působností v kraji a v rámci dotačního řízení MPSV ČR bude přiložen k souhrnné žádosti o dotace pro Jihočeský kraj. Trvá.

210) Usnesení č. 196/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2013 - 2016

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit plnění cílů a opatření Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím příslušných odborů krajského úřadu.

Usnesení rady kraje č. 580/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách kraje a v tištěné podobě byl rozeslán dotčeným odborům KÚ. V současné době probíhají jednání s předsedkyní Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje ohledně jmenování pracovní skupiny sestavené ze zástupců osob se zdravotním postižením, která by se aktivně podílela na vyhodnocování a aktualizaci plánu. Trvá.

211) Usnesení č. 198/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Příspěvkový program Jihočeského kraje „Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů“  - výzva pro rok 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. Termín: 31. 12. 2013

Usnesení rady kraje č. 610/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S úspěšnými žadateli příspěvkového programu byla uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku na financování úroků z úvěru. Po předložení žádosti dochází k vyplacení příspěvku na financování úroků z úvěru. Trvá.

212) Usnesení č. 199/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Grantové projekty doporučené k financování ve druhé výzvě druhých Globálních grantů Jihočeského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 611/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekty v realizaci. Trvá.

213) Usnesení č. 200/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Analýza potenciálů veřejné dopravy Česká republika – Rakousko“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 7. 2015

Usnesení rady kraje č. 607/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v roce 2014. Trvá.

214) Usnesení č. 201/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace přístupových komunikací od obce Zadov k hraničnímu přechodu Strážný - Philippsreut“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 609/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v roce 2014. Trvá.

215) Usnesení č. 202/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Modernizace silnice II/152 mezi hraničními přechody Slavonice - Fratres a Nová Bystřice - Grametten - 1.etapa“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2015

Usnesení rady kraje č. 608/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Předpokládaná realizace včetně vyúčtování v roce 2014. Trvá.

216) Usnesení č. 205/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Grantový program Nemovité kulturní památky 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 540/2013/RK-14 ze dne 30. 5. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá poskytování grantů schváleným příjemcům. Trvá.

217) Usnesení č. 206/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 539/2013/RK-14 ze dne 30. 5. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá poskytování grantů schváleným příjemcům. Trvá.

218) Usnesení č. 207/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Grantový program Movité kulturní dědictví 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 538/2013/RK-16 ze dne 30. 5. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá poskytování grantů schváleným příjemcům. Trvá.

219) Usnesení č. 208/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 645/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá poskytování grantů schváleným příjemcům. Trvá.

220) Usnesení č. 209/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek 2013 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 536/2013/RK-14 ze dne 30. 5. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Probíhá poskytování grantů schváleným příjemcům. Trvá.

221) Usnesení č. 210/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 604/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013, usnesení Výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti č. 16/2013-4 ze dne 11. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Dobšice, Chlum, Nová Ves u Chýnova a Žárovná jsou uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.

222) Usnesení č. 211/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Druhá úplná aktualizace územně analytických podkladů Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic zajistit veškeré další úkony stanovené prováděcím právním předpisem, a to:

1. uložení druhé úplné aktualizace územně analytických podkladů,

2. zveřejnění druhé úplné aktualizace územně analytických podkladů v rozsahu umožňujícím dálkový přístup,

3. zaslání druhé úplné aktualizace územně analytických podkladů Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu životního prostředí do 6-ti měsíců od pořízení,

4. poskytnutí druhé úplné aktualizace územně analytických podkladů stavebním úřadům s působností na území Jihočeského kraje,

5. provádění pravidelných aktualizací územně analytických podkladů a jejich projednávání zastupitelstvem kraje.

Usnesení rady kraje č. 605/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013, usnesení Výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti č. 15/2013-4 ze dne 11. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.:

- Druhá úplná aktualizace územně analytických podkladů je uložena v kanceláři 
2 041, OREG – splněno.

- Druhá úplná aktualizace územně analytických podkladů je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách JČK http://up.kraj-jihocesky.cz/?2.-aktualizace-rozboru-udrzitelneho-rozvoje-uzemi,229 – splněno.

- Po projednání v zastupitelstvu kraje byla dne 2. 8. 2013 předána druhá úplná aktualizace územně analytických podkladů na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Ministerstvo životního prostředí – splněno.

- Druhá úplná aktualizace územně analytických podkladů byla předána na poradě vedoucích obecných stavebních úřadů a příslušných odborů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které zajišťují pořizování územně plánovací dokumentace (úřady územního plánování) 1. 10. 2013 - splněno.

- Pravidelné aktualizace datových sad budou prováděny průběžně, jak ukládá stavební zákon č. 183/2006 (jedná se o dlouhodobý úkol). Kartogramy jsou pravidelně aktualizovány i na webových stránkách Jihočeského kraje. Úplné aktualizace budou dle stavebního zákona prováděny jedenkrát za 2 roky – trvá.

223) Usnesení č. 213/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Změna č. 7 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

1. JUDr. Milanu Kučerovi, PhD., řediteli krajského úřadu, zajistit vydání úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanické 2133/10, IČ 709 71 641, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu Pr, vložce číslo 173, ve znění změny č. 7 schválené dle odst. I. tohoto usnesení,

2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit uložení platného úplného znění zřizovací listiny ve sbírce listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Usnesení rady kraje č. 596/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Zřizovací listina byla vydána v úplném znění a předána SÚS k dalšímu postupu. Část 1. Splněna. Část 2. Zřizovací listina byla na soud doručena 26. 8. 2013, dne 27. 8. 2013 založena do složky. Splněno.

224) Usnesení č. 220/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. Termín: 31. 12. 2015

Usnesení rady kraje č. 690/2013/RK-17 ze dne 27. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt byl ze strany MŠMT schválen k realizaci s celkovými výdaji projektu ve výši 137 348 023,70 Kč. Začátek realizace projektu srpen 2013. Trvá.

225) Usnesení č. 228/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Revokace usnesení č. 93/2011/ZK-21 a záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Nová Ves u Čížové

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,

2. po splnění části III. 1. tohoto usnesení a po přijetí nabídek připravit návrh na prodej předmětných nemovitostí k projednání v orgánech kraje.

Usnesení rady kraje č. 678/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě zveřejnění záměru na úřední desce nebyla dosud přijata žádná nabídka o koupi nemovitosti. Trvá.

226) Usnesení č. 229/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Záměr prodeje pozemků Římskokatolické farnosti Týn nad Vltavou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje dle části I. tohoto usnesení na úřední desce,

2. zajistit vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku,

3. následně připravit materiál k projednání vlastního prodeje v orgánech kraje.

Usnesení rady kraje č. 671/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Materiál schválen v ZK 19. 9. 2013 usnesením č. 284/2013/ZK-6. Splněno.

227) Usnesení č. 230/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Horní Planá

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr prodeje dle části I. tohoto usnesení na úřední desce,

2. zajistit vypracování znaleckého posudku na změnu ocenění a geometrického plánu na oddělení předmětných pozemků,

3. po zveřejnění záměru a jeho vyhodnocení předložit samotný materiál na prodej uvedených nemovitostí.

Usnesení rady kraje č. 672/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Získány podklady dne 7. 10. 2013 k vyvěšení záměru na úřední desku Jihočeského kraje. Trvá.

228) Usnesení č. 231/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Záměr prodeje dvora Záluží v k.ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

- zveřejnit záměr prodeje na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

- zajistit vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku parcely KN č. 1422,

- následně připravit materiál k projednání vlastního prodeje v orgánech kraje.

Usnesení rady kraje č. 667/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013, usnesení Finančního výboru č. 44/2013 ze dne 17. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: 1. Splněno. 2. Na základě zveřejnění záměru na úřední desce nebyla dosud přijata žádná nabídka o koupi nemovitosti. Trvá.

229) Usnesení č. 232/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. vypracovat nabídku bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví kraje dle části I. tohoto usnesení a odeslat ji na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,

2. zveřejnit záměr prodeje s podmínkou na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

3. zajistit vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku,

4. po splnění části II. 1., 2. a 3. tohoto usnesení v případě nepřijetí nabídky státem připravit materiál na prodej k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 666/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013, usnesení Finančního výboru č. 42/2013 ze dne 17. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Ministerstvo školství ČR nabídku neakceptovalo. Trvá.

230) Usnesení č. 233/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Záměr směny pozemků v k.ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

- vypracovat nabídku bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví kraje dle části I. tohoto usnesení a odeslat ji na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,

- zveřejnit záměr směny s podmínkou dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

- zajistit vypracování geometrického plánu na oddělení pozemků parcely KN č. 1237/2, parcely KN č. 1237/1 a parcely KN č. 1236,

- po splnění části II. 1., 2. a 3. tohoto usnesení v případě nepřijetí nabídky státem připravit materiál na směnu k projednání orgánům kraje.

Usnesení rady kraje č. 668/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013, usnesení Finančního výboru č. 46/2013 ze dne 17. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Ministerstvo školství ČR nabídku neakceptovalo. Trvá.

231) Usnesení č. 234/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Záměr darování pozemku v k.ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

- zveřejnit záměr darování pozemku dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

- následně připravit materiál k projednání vlastního darování v orgánech kraje.

Usnesení rady kraje č. 669/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013, usnesení č. 45/2013 ze dne 17. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Schváleno na ZK dne 19. 9. 2013 usnesením č. 286/2013/ZK-6. Splněno.

232) Usnesení č. 235/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Záměr darování vlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

- zveřejnit záměr darování vlastnických podílů na pozemcích dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

- následně připravit materiál k projednání vlastního darování v orgánech kraje.

Usnesení rady kraje č. 670/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013, usnesení Finančního výboru č. 43/2013 ze dne 17. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Schváleno na ZK dne 19. 9. 2013 usnesením č. 287/2013/ZK-6. Splněno.

233) Usnesení č. 236/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Výkup pozemku v k.ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

- zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

- zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 665/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013, usnesení Finančního výboru č. 48/2013 ze dne 17. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Vklad práva povolen. Trvá.

234) Usnesení č. 237/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Výkup pozemku p.č. 2401/19 v PR Mokřina u Vomáčků

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 664/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013, usnesení Finančního výboru č. 51/2013 ze dne 17. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Kupní smlouva zapsána v KN. Splněno.

235) Usnesení č. 238/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Vzájemné darování pozemků pod stavbami ve vlastnictví Jihočeského kraje a města Tábor

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zveřejnit záměr darování pozemku dle části I. 1. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,

2. po zveřejnění záměru předložit materiál na darování pozemku dle části I. 1. k projednání v orgánech kraje,

3. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 2. tohoto usnesení,

4. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 3. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 674/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013, usnesení Finančního výboru č. 49/2013 ze dne 17. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Darování pozemku městu Tábor schváleno v ZK 19. 9. 2013 usnesením č. 285/2013/ZK-6. Příprava darovacích smluv. Trvá.

236) Usnesení č. 242/2013/ZK-5 (ZK 27. 6. 2013)

K bodu: Záštity členů Rady Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 683/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013 a č. 694/2013/RK-17 ze dne 27. 6. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

237) Usnesení č. 252/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Poskytnutí investičního příspěvku pro Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 859/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Zpracované smlouvy s doprovodnými podklady k poskytnutí investičního příspěvku byly příjemcem podepsány, následně byly smlouvy předány k podpisu hejtmanovi kraje. Převedení finančních prostředků bude provedeno během 2 – 3 říjnového týdne. Trvá.

238) Usnesení č. 253/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Návrh volby přísedících krajského soudu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi kraje, informovat o volbě přísedících předsedu krajského soudu. Termín: 27. 9. 2013

Usnesení rady kraje č. 800/2013/RK-21 ze dne 15. 8. 2013.

Komentář: Mgr. Jiří Zimola: Dopis předsedovi krajského soudu odeslán 8. 10. 2013. Splněno.

239) Usnesení č. 254/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Návrh zástupce kraje do dozorčí rady společnosti Nemocnice Dačice, a. s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Ivaně Stráské, první náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části II. tohoto usnesení radě kraje při výkonu působnosti jediného společníka obchodní společnosti k projednání. Termín: 3. 10. 2013

Usnesení rady kraje č. 868/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: Mgr. Ivana Stráská: Schváleno usnesením č. 980/2013/RK-24. Splněno.

240) Usnesení č. 255/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Zvýšení efektivity a kvality sociálně-právní ochrany dětí v Jihočeském kraji

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 875/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Projekt byl předložen ke schválení na MPSV dne 13. 9. 2013. Schvalovací proces bude trvat nejméně do konce r. 2013. Pokud bude finanční podpořen, je realizace projektu plánována do 30. 6. 2015. Trvá.

241) Usnesení č. 256/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Výstavba Perinatologického centra v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Mgr. Ivaně Stráské, první náměstkyni hejtmana, předložit návrh dle části I. tohoto usnesení k projednání radě kraje jako jedinému akcionáři společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s., při výkonu působnosti valné hromady. Termín: 3. 10. 2013

Usnesení rady kraje č. 725/2013/RK-19 ze dne 18. 7. 2013.

Komentář Mgr. Ivana Stráská: Schváleno usnesením č. 978/2013/RK-24. Splněno.

242) Usnesení č. 259/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014 - návrh

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Jaromíru Slívovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje návrh na přidělení dotace doporučený radou kraje.

Usnesení rady kraje č. 906/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: Ing. Jaromír Slíva: Návrh na rozdělení dotací bude předložen na jednání zastupitelstva kraje na jaře 2014. Trvá.

243) Usnesení č. 260/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Změny v rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 (1. část)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 907/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Nejpozději v průběhu měsíce prosince 2013 musí být s žadateli sepsány smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POV 2013. Trvá.

244) Usnesení č. 261/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Poskytnutí finančních příspěvků obcím a městysům v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 908/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Byly odeslány dotační dopisy oceněným obcím, v průběhu měsíce října 2013 bude proveden převod finančních příspěvků na účty obcí. Trvá.

245) Usnesení č. 262/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Příspěvek pro vítěze soutěže Cena hejtmana Jihočeského kraje v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2013

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 941/2013/RK-23 ze dne 19. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Byly odeslány dotační dopisy oceněným obcím, v průběhu měsíce října 2013 bude proveden převod finančních příspěvků na účty obcí. Trvá.

246) Usnesení č. 263/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Jmenování náhradníků členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Jihočeského kraje v oblasti podpory 3.2 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 24. 9. 2013.

Usnesení rady kraje č. 879/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Výběrová komise proběhla 24. 9. 2013. Splněno.

247) Usnesení č. 264/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Výpověď Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK s nepřímými náklady č. SON/OEZI/807/2012

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 31. 12. 2013.

Usnesení rady kraje č. 880/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Řešeno ve spolupráci s OLVV – příprava výpovědi Smlouvy o realizaci grantového programu. Trvá.

248) Usnesení č. 265/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Realizace projektu „Mezinárodní konference k 60. výročí AJG Hluboká nad Vltavou“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín: 30. 6. 2014

Usnesení rady kraje č. 878/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Došlo k uzavření smlouvy na kofinancování a návratné finanční výpomoci. Po předložení žádosti dojde k vyplacení prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje. Trvá.

249) Usnesení č. 268/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Tomeši Vytiskovi, členovi rady kraje, zajistit podepsání Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se Základní uměleckou školou Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II.

Usnesení rady kraje č. 947/2013/RK-23 ze dne 19. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Tomeš Vytiska: Smlouva podepsána hejtmanem kraje a předána řediteli školy dne 20. 9. 2013. Splněno.

250) Usnesení č. 270/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Grantový program Jihočeského kraje Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2013/2014 - výběr projektů

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 943/2013/RK-23 ze dne 19. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: V současné době jsou podepisovány smlouvy hejtmanem kraje a následně budou odeslány ředitelkám a ředitelům dotčených základních a mateřských škol, aby byly podepsány příjemci příspěvku Jihočeského kraje. Po oboustranném podepsání smluv budou odesílány schválené finanční obnosy příslušným obcím jakožto zřizovatelům vybraných škol na jejich bankovní účty. Zřizovatelům škol a příjemcům finanční podpory Jihočeského kraje budou zaslány dotační dopisy, které poslouží jako instrukce pro převod z bankovních účtů obcí na bankovní účty zřizovaných škol. Od konce měsíce listopadu 2013 budou moci školy finančního prostředku plně využít až do konce školního roku 2013/2014. Trvá.

251) Usnesení č. 271/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr žádostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 909/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013 a usnesení Výboru pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti č. 20/HV/2013-5 ze dne 3. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: S obcemi Roudná, Řípec, Rovná, Tchořovice, Litvínovice, Nová Bystřice, Předmíř, Kluky, Sedlice a Jinín jsou připraveny smlouvy o poskytnutí grantu znějící na částky schválené zastupitelstvem kraje. Po dokončení projektů budou na krajský úřad doručeny závěrečné zprávy vyúčtování grantu a následně budou proplaceny přislíbené finanční prostředky. Trvá.

252) Usnesení č. 272/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Žádost o prodloužení termínu pro závěrečné vyúčtování GP RVK - Domov pro seniory Chýnov, Lužnice (svazek obcí), město Milevsko

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné realizaci I. části usnesení.

Usnesení rady kraje č. 774/2013/RK-19 ze dne 18. 7. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Na základě usnesení ZK byly vytvořeny dodatky o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování, které byly odeslány příjemci a následně podepsány.

1. Domov pro seniory Chýnov - závěrečné vyúčtování je nutno předložit do 6. 12. 2014.

2. Lužnice (svazek obcí) – závěrečné vyúčtování je nutno předložit 30. 6. 2014.

3. Město Milevsko – závěrečné vyúčtování je nutno předložit 13. 12. 2014.

Trvá.

253) Usnesení č. 273/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Příspěvky na hospodaření v lesích - 4. část žádostí k projednání

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 915/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013 a usnesení Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí č. 23/2013/ZV ze dne 9. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Příspěvky vyplaceny ke dni 10. 10. 2013. Splněno.

254) Usnesení č. 275/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Rozpočtové změny 20/13

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 237/Z, 286/Z – 288/Z a 305/Z – 306/Z.

Usnesení rady kraje č. 917/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013 a usnesení č. 944/2013/RK-23 ze dne 19. 9. 2013. Usnesení Finančního výboru č. 53/FV/2013 ze dne 9. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Rozpočtová opatření byla pořízena do ekonomického systému GINIS dne 19. 9. 2013. Splněno.

255) Usnesení č. 278/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru prodeje, darování a směny nemovitostí, uvedených v části I. 1., 2. a), b), c), d), e), f), g), h), k), l) a n) a 3. usnesení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a v případě prodeje a směn uvedených v části I. 1. a 3. též na úředních deskách obcí, do jejichž územní působnosti předmětné nemovitosti náležejí.

Usnesení rady kraje č. 913/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Splněno.

256) Usnesení č. 280/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zabezpečit provedení potřebných úkonů k realizaci části I. 2. usnesení.

Usnesení rady kraje č. 912/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: Mgr. Bc. Antonín Krák: V současné době jsou původní objekty v Mladé Vožici (sociální zařízení, Okal U-050 a kotelna střediska Mladá Vožice) zlikvidovány a probíhá výstavba nového sociálního zařízení. Stavba byla zahájena 5. 8. 2013, dokončena má být do konce ledna 2014. Trvá.

257) Usnesení č. 281/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Výkup pozemků v PR Radomilická mokřina

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 921/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013 a usnesení Finančního výboru č. 62/FV/2013 ze dne 9. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Zpracování kupních smluv. Trvá.

258) Usnesení č. 282/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Výkup pozemků p.č. 1625/22 a p.č. 1637/38 v PR Kozohlůdky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 919/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013 a usnesení Finančního výboru č. 60/FV/2013 ze dne 9. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Příprava kupní smlouvy. Trvá.

259) Usnesení č. 283/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Výkup pozemku p.č. 385/4 v PR Vrbenské rybníky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení;

Usnesení rady kraje č. 920/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013 a usnesení Finančního výboru č. 61/FV/2013 ze dne 9. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Příprava kupní smlouvy. Trvá.

260) Usnesení č. 284/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Prodej pozemků Římskokatolické farnosti Týn nad Vltavou

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 922/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Smlouva odeslána k podpisu Římskokatolické farnosti. Trvá.

261) Usnesení č. 285/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Darování pozemku pod stavbou městu Tábor

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 923/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Příprava darovací smlouvy. Trvá.

262) Usnesení č. 286/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Darování pozemku v k.ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

- zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

- zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 924/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Materiál bude projednáván v Zastupitelstvu města Tábor. Trvá.

263) Usnesení č. 287/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Darování vlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Měšice u Tábora

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:

- zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,

- zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 925/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Zpracovává se vlastní smlouva. Trvá.

264) Usnesení č. 288/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Bezúplatný převod souboru majetku od ČR-NIDM MŠMT do vlastnictví kraje II ( pozn. týká se  Prachatického muzea)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 926/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Bezúplatný převod nebyl ze strany MŠMT dosud schválen - zatím došlo k oboustrannému podpisu dodatku výpůjční smlouvy - výpůjčka byla prodloužena na dalších 8 let; probíhají intenzivní jednání mezi NIDM a Jihočeským krajem o realizaci bezúplatného převodu. Trvá.

265) Usnesení č. 290/2013/ZK-6 (ZK 19. 9. 2013)

K bodu: Záštity členů Rady Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení.

Usnesení rady kraje č. 939/2013/RK-22 ze dne 5. 9. 2013 a usnesení Finančního výboru č. 59/FV/2013 ze dne 9. 9. 2013.

Komentář: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.: Plnění usnesení trvá.