| Datum jednání: | 24.04.2014 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 172/ZK/14 |
| Název bodu: | Revitalizace Světského rybníka - schválení projektu OPŽP, oblast podpory 6.4. |

| Předkladatel: | Ing. Hana Rodinová, Ph.D. |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Revitalizace Světského rybníka“ z OPŽP, oblast podpory 6.4, s celkovými způsobilými výdaji 9.128.000,- Kč s DPH,

2. kofinancování projektu „Revitalizace Světského rybníka“ z OPŽP, oblast podpory 6.4. Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2.738.400,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu životní prostředí (vyjma výdajů na přípravu projektu) - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 172/ZK/14,

3. předfinancování projektu „Revitalizace Světského rybníka“ z OPŽP, oblast podpory 6.4. Jihočeským krajem maximálně do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, 6.389.600,- Kč, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 172/ZK/14;

II. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony související s podáním žádosti a následnou administrací projektu „Revitalizace Světského rybníka“ do OPŽP, oblast podpory 6.4.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Právní rámec

Projekt je připravován v souladu se směrnicí Rady Jihočeského kraje SM/115/RK ze dne 23.1.2014. Jihočeský kraj je vlastníkem stavbou dotčených pozemků. Žádost a podklady jsou připravovány s podmínkami LVIII. výzvy OPŽP (směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2, Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze účinná od 18.3.2014, Implementační dokument z 30.12.2013).

Východiska a stručný popis projektu

Dne 28.2.2014 byla vyhlášena LVIII. výzva OPŽP (Operační program Životní prostředí). Termín uzávěrky pro podávání žádostí byl stanoven na 15.4.2014. Tato výzva je otevřena pro oblasti podpory 1.3.,2.2.,4.1.,4.2. a celou osu 6, tedy konkrétně:

Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity

Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur

Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny

Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny

Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Jihočeský kraj prostřednictvím OZZL průběžně připravuje projekty do OPŽP osy 6. LVIII. výzvy OPŽP. Výzva je otevřena velmi krátce a podrobné podmínky podávání žádostí byly známy až při jejím zveřejnění. Bohužel termíny zasedání ZK neumožňují projednání před uzávěrkou podání žádostí. Realizace projektu je podmíněna schválením v ZK a přidělením dotace ze ERDF a SFŽP.

Rybník se nachází v katastrálním území Libějovice a je součástí soustavy rybníků ve vlastnictví Jihočeského kraje. Plocha rybníka je 3,4509 ha, objem vody při normální hladině činí 35.167 m3, retenční rezerva je poměrně vysoká o hodnotě 33.272 m3. Vlastníkem rybníka je Jihočeský kraj, správcem Školní rybářství Protivín. Rybník potřebuje opravu hráze, výpustního zařízení a bezpečnostního přelivu včetně odbahnění a vegetačních úprav na hrázi i ve výtopě rybníka. Situace pro žádost do osy 6.4. je příznivá z toho důvodu, že rybník se nachází v lokálním biocentru ÚSES, památkové zóně a ochranném pásmu PR Libějovický park. Rybník po rekonstrukci má téměř dvojnásobnou retenční schopnost vzhledem ke svému objemu zadržené vody při normální hladině.

Cílový stav, časový rámec projektu

Cílovým stavem má být revitalizované vodní dílo s vysokou mírou bezpečnosti stavby, účelovým chovem ryb a vysokou retencí vody při bleskových povodních (transformace povodňové vlny). Cílem revitalizace je také obnovení krajinářských a ekologických funkcí rybníka (průhledy do krajiny, rozvoj mokřadního a vodního ekosystému, zlepšení kvality vody). Předpokládaný termín realizace s ohledem na požadavky SFŽP musí být směřován do roku 2014 (čerpání alespoň 60%), dokončení stavby 2015, závěrečné vyhodnocení pak do konce roku 2015.

Očekávaná rizika a další souvislosti:

Projekt je předkládán do VLIII. Výzvy OPŽP s uzávěrkou dne 15.4.2014. Tento termín nekoresponduje se zasedáním ZK. Výzva byla otevřena 28.2.2014, proto nebylo možné projednat v ZK dříve. Návrh usnesení je proto podmíněn přidělení dotace z OPŽP. Pokud by ZK nechválilo projekt, bude žádost o přidělení dotace stažena. Do doby zasedání ZK 24.4.2014 nebudou ze strany SFŽP rozhodnuto o registraci žádosti. Projekt vyřešil veškeré souvislosti s dotčenými pozemky, uložení sedimentu, kácení stromů. Rizikem nepřidělení dotace z ERDF a SFŽP je skutečnost, že jsou ne zcela jasná pravidla pro žadatele, která předpokládají, že je-li vydáno ÚR, není zapotřebí mít doloženo stavební povolení v právní moci. Tato stavba nevyžaduje ÚR, které je nahrazeno stanoviskem stavebního úřadu Vodňany dle §15 zákona, protože se jedná o stávající stavbu povolovanou speciálním stavebním úřadem. Stavební řízení bude teprve zahájeno. V případě přísného posouzení může být riziko vyřazení projektu, to by v praxi znamenalo pouze to, že bude požádáno v další výzvě po vydání stavebního povolení. Rybník Světský je využíván k rybochovným účelům, ale pouze extenzivní formou, není rybářsky příliš atraktivní. Technický stav hráze a bezpečnostního přelivu nezajišťuje dostatečnou bezpečnost vodního díla. Zřizované organizace ŠR Protivín stav na rybníce doposud nijak neřešilo. Rybník se nachází v památkové zóně Lomecko-Libějovicko.

Finanční nároky a krytí:

Celkem 9.128.000,- Kč vč. DPH dle projektu, kofinancování JčK max. 2.738.400,- Kč, krytí 70% z ERDF a SFŽP, 30% z rozpočtu JčK (výše kofinancování se velmi pravděpodobně sníží výběrovým řízením na dodavatele stavby), předfinancování ve výši 6.389.600,- Kč je navrženo pouze z toho důvodu, aby nebyl problém se splatností faktur, která by podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU neměla přesahovat 30 dnů; tento termín je formou průběžné platby nerealizovatelný, předfinancování se týká pouze po dobu cca 2-3 měsíce.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím - Přestože projekt není zahrnut v rozpočtu roku 2014 ani v SRV na rok 2015 OEKO souhlasí s jeho financováním, a to z důvodu příjmů z předfinancování ve stejném roce jako budou uskutečněné výdaje a kofinancování bude pokryto z neuskutečněných výdajů na projekt Jčk "Optimalizace zajištění managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v působnosti Jihočeského kraje", které se v roce 2014 neuskuteční a budou realizovány později.

Stanoviska, seznam konzultantů

Materiál byl projednán v RK dne 10.4.2014 a ZK doporučen ke schválení. Dne 14.4.2014 byl materiál projednán ve Výboru pro zemědělství a životní prostředí ZK. Záměr je projednán s obcí Libějovice, se kterou existuje písemná dohoda dle nového občanského zákoníku o udržitelnosti projektu po dobu 10-ti let, která je přílohou žádosti do OPŽP.

V materiálu jsou použity následující zkratky:

PR – přírodní rezervace

ZCHÚ – zvláště chráněné území

ÚSES – územní systém ekologické stability

ERDF – Evropský rozvojový fond

SFŽP – Státní fond životního prostředí

ÚR – územní rozhodnutí

SP – stavební povolení

PŘÍLOHY:

- Formulář evropského projektu k materiálu č. 172/ZK/14 příloha č. 1

Zodpovídá: Ing. Karel Černý

Termín kontroly: 15.5.2014

Termín splnění: 30.4.2014