| Datum jednání: | 24.04.2014 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 174/ZK/14 |
| Název bodu: | Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji II. etapa 2014-2017 - schválení projektu OPŽP, oblast podpory 6.1. |

| Předkladatel: | Ing. Hana Rodinová, Ph.D. |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa 2014-2015“ z OPŽP, oblast podpory 6.1, s celkovými způsobilými výdaji 13.085.000,- Kč s DPH,

2. předfinancování projektu „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa 2014-2015“ z OPŽP, oblast podpory 6.1. Jihočeským krajem maximálně do výše 100% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 13.085.000,- Kč, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 174/ZK/14;

II. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony související s podáním žádosti a následnou administrací projektu „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa 2014-2015“ do OPŽP, oblast podpory 6.1.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Právní rámec

Projekt je připravován v souladu se směrnicí Rady Jihočeského kraje SM/115/RK ze dne 23.1.2014. Jihočeský kraj je příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. Žádost a podklady jsou připravovány s podmínkami LVIII. výzvy OPŽP (směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2, Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze účinná od 18.3.2014, Implementační dokument z 30.12.2013). Seznam EVL je stanoven Nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Kraje vykonávají působnost při vyhlašování ZCHÚ v kategorii PP a PR dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochrany přírody a krajiny v platném znění, a to konkrétně dle §77a odst. 2. Postup při vyhlašování je stanoven §40 ZOPK. Ochrana EVL a postupy k jejímu zajištění jsou stanoveny §45c ZOPK.

Východiska a stručný popis projektu

28.2.2014 byla vyhlášena LVIII. výzva OPŽP (Operační program Životní prostředí). Termín uzávěrky pro podávání žádostí byl stanoven na 15.4.2014. Tato výzva je otevřena také pro oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000.

14.10.2013 vyšlo ve Sbírce zákonů Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Tímto nařízením se vymezují nové EVL a doplňují předměty ochrany do stávajících EVL a ZCHÚ. Jihočeský kraj je ze zákona povinen připravit a vyhlásit tyto EVL v zákonném termínu (první vlna dokončena v lednu 2014). Realizace NV je pro JčK zákonnou povinností, proto náklady na implementaci by vznikaly i bez ohledu na schválení projektu.

OZZL proto připravuje projektový záměr a žádost o podporu do LVIII. výzvy OPŽP. Výzva je otevřena velmi krátce a podrobné podmínky podávání žádostí byly známy až při jejím zveřejnění. Bohužel termíny zasedání ZK neumožňují projednání před uzávěrkou podání žádostí. Realizace projektu je podmíněna schválením v ZK a přidělením dotace ze ERDF prostřednictvím SFŽP.

Navrhovaný projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa 2014-2015 navazuje na již realizovaný a dokončovaný projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji. Podmínky tohoto projektu již byly z drtivé většiny splněny, dotace z ERDF a SFŽP uhrazeny, zbývají pouze některé reklamované opravy a drobné dokončovací práce.

Příprava projektu zahrnuje zpracování projektového záměru, žádosti do OPŽP a zadávací dokumentaci, tyto náklady mohou být součástí způsobilých výdajů projektu.

Obsahem vlastního projektu je identifikace vlastníků, inventarizační průzkumy pro jednotlivé EVL, resp. předměty ochrany EVL a další předměty ochrany, které se v lokalitách vykytují. Tyto podklady slouží pro zpracování plánů péče, které jsou povinnou součástí návrhu na vyhlášení. Další aktivitou je zpracování návrhů na vyhlášení, povinná publicita a propagace.

Předmětem projektu není geodetické měření a značení hranic v terénu, jako bylo v předchozím projektu z toho důvodu, že je na realizaci jednak velmi krátký čas a jednak proto, že po zkušenostech je zapotřebí nejprve lokality připravit a vyhlásit na základě digitálních dat v prostředí GIS. Teprve po vypořádání námitek, úpravě hranic a vyhlášení dokončit povinné zaměření, a to formou na skutečný stav, a označení hranic dle příslušné vyhlášky. S těmito činnostmi je možné počítat do dalšího projektu z OPŽP v již novém programovacím období 2014 – 2020.

Seznam lokalit dle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., které je nutno řešit, uvádí následující tabulka:

| Název EVL | Rozloha (ha) |
| --- | --- |
| Dvořiště | 25,50 |
| Hadí vrch | 12,10 |
| Klokočínské louky | 29,70 |
| Koštěnický potok | 29,60 |
| Králek | 3,80 |
| Libín | 132,60 |
| Mnišský rybník | 25,70 |
| Nerestský lom | 5,30 |
| Osika | 67,40 |
| Pastvina u Přešťovic | 1,30 |
| Pastvina u Zahorčic | 1,60 |
| Pláničský rybník - Bobovec | 407,20 |
| Pohoří na Šumavě | 156,90 |
| Rašeliniště u Suchdola | 7,80 |
| Rybník Brand | 34,90 |
| Rybník Motovidlo | 11,60 |
| Rybník Růže | 2,10 |
| Ryšovy | 35,40 |
| Tejmlov - Nad Zavírkou | 17,80 |
| Údolí Lužnice a Vlásenického potoka | 152,60 |
| Velký a Malý Kamýk | 447,40 |
| Velký Hodonický rybník | 2,80 |
| Vltava Rožmberk - Větřní | 129,60 |
| Vosecký rybník | 7,10 |
| Výří skály nad Otavou | 6,00 |
| Zelendárky | 38,50 |
| Zlatý potok v Pošumaví | 95,90 |
| celkem 27 lokalit | 1 888,20 |

Cílový stav, časový rámec projektu

Cílovým stavem je získání veškerých potřebných podkladů pro vyhlášení nově definovaných EVL, doplněných v národním seznamu a jejich vyhlášení za ZCHÚ a naplnění povinnosti Jihočeského kraje.

Očekávaná rizika a další souvislosti:

Projekt je předkládán do VLIII. Výzvy OPŽP s uzávěrkou dne 15.4.2014. Tento termín nekoresponduje se zasedáním ZK. Výzva byla otevřena 28.2.2014, proto nebylo možné projednat v ZK dříve. Návrh usnesení je proto podmíněn přidělení dotace z OPŽP. Pokud by ZK nechválilo projekt, bude žádost o přidělení dotace stažena. Do doby zasedání ZK 24.4.2014 nebudou ze strany SFŽP rozhodnuto o registraci žádosti. U tohoto projektu existuje vysoké riziko, že nebude splněn navržený harmonogram ze dvou důvodů. Prvním důvodem je skutečnost, že při výběrovém řízení na zhotovitele bude s vysokou pravděpodobností rozhodnutí zadavatele napadáno a v konečném důsledku postoupeno na ÚOHS. Tato zkušenost vychází z předchozího projektu, zejména s aktuálního působení firem na trhu a jejich předvídatelného chování v případě, že nezískají zakázku. Druhým rizikem je časové hledisko, zejména s ohledem na nezbytný čas k provádění terénních prací. Ty jsou vázány na vegetační sezónu a průběh počasí, stejně jako kapacity kvalitních specialistů, kterých na trhu není příliš. Tato rizika mohou významně posunout termín plnění a trvání projektu. Tuto situaci ale nemůžeme zohlednit s ohledem na požadavky maximálního čerpání z ERDF pro končící rozpočtové období. V případě, že projekt bude schválen a rizika se naplní, bude požádáno o změnu projektu – prodloužení. V takto odůvodněných a individuálních případech většinou SFŽP vyhoví. Dalším rizikem projektu je vznik nezpůsobilých výdajů, jejichž posouzení závisí na výkladu posuzovatelů na AOPK a následně manažerů projektu na SFŽP. V případě, že některé položky projektu budou zařazeny jako nezpůsobilé výdaje, je možnost je hradit z vlastních zdrojů (kofinancování) popř. hledat takové řešení, které umožní požádat o změnu projektu a vypuštění těchto položek. Vzhledem k výši financování 100% v oblasti podpory 6.1. je případné malé kofinancování projetu pořád výhodné.

Finanční nároky a krytí:

Celkem 13.085.000,- Kč vč. DPH dle projektu, kofinancování JčK 0,- Kč. Krytí ve výši 100% z ERDF a SFŽP (pouze při posouzení s některými nezpůsobilými výdaji by bylo nutno řešit aktualizaci usnesení). Předfinancování ve výši 13.085.000,- Kč je navrženo pouze z toho důvodu, aby nebyl problém se splatností faktur, která by podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU neměla přesahovat 30 dnům, v odůvodněných případech 60 dnů. Tento termín je formou průběžné platby vysoce rizikový, předfinancování se týká pouze doby cca 2-3 měsíce.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO) - Souhlasím - Přestože projekt není zahrnut v rozpočtu roku 2014 ani v SRV na rok 2015 OEKO souhlasí s jeho financováním, a to z důvodu příjmů z předfinancování, které tvoří 100% hodnoty projektu, ve stejném roce jako budou uskutečněné výdaje.

Stanoviska, seznam konzultantů

Materiál byl projednán v RK dne 10.4.2014 a ZK doporučen ke schválení. Dne 14.4.2014 byl materiál projednán ve Výboru pro zemědělství a životní prostředí ZK. Záměr byl předběžně konzultován s AOPK, střediskem České Budějovice, dne 10.4.2014, které je sběrným místem žádostí osy 6 a posuzuje jejich věcnou správnost.

V materiálu jsou použity následující zkratky:

PP – přírodní památka

PR – přírodní rezervace

ZCHÚ – zvláště chráněné území

EVL – evropsky významná lokalita

ZOPK – zákon o ochraně přírody a krajiny v platném znění

ERDF – Evropský rozvojový fond

SFŽP – Státní fond životního prostředí

PŘÍLOHY:

- Formulář evropského projektu k materiálu č. 174/ZK/14 příloha č. 1

Zodpovídá: Ing. Karel Černý

Termín kontroly: 15.5.2014

Termín splnění: 30.4.2014