| Datum jednání: | 18.12.2014 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 460/ZK/14 |
| Název bodu: | Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na akci „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta - II fáze“ |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na akci „modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa - úsporná varianta - II. fáze dle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, které je přílohou č. 1 mat. 
č. 460/ZK/14.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro provádění stavby „Modernizace Letiště České Budějovice – 2. etapa – úsporná varianta“. Projektová dokumentace bude zpracována jako jeden celek, dělený na 2 fáze (časově i finančně) tak, aby budoucí stavební práce na sebe stavebně i technologicky navazovaly. Tato druhá fáze zahrnuje přípravu území, vnitroareálové a veřejné komunikace, výstavbu terminálu a odbavovací haly, rekonstrukci a rozšíření odbavovací plochy, venkovní osvětlení, letištní radionavigační a světelné vybavení, technologická zařícení a další stavební a jiné práce v prostoru Jihočeského letiště České Budějovice a.s.  Kompletní dokumentace pro provedení stavby bude předána Jihočeskému kraji v prosinci 2014.

V současné době se probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací na I. fázi výše uvedeného projektu. Předpokládané náklady na II. fázi projektu jsou cca 398,5 mil. Kč bez DPH.  V době konání zastupitelstva kraje bude známa přesná částka za 2. fázi dostavby letiště a předkladatel materiálu ji sdělí na jednání ZK. Jedná se tedy dle § 16 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, o významnou zakázku, jejíž odůvodnění podléhá schválení zastupitelstvu kraje (§ 156 odst. 4 zákona). Schválení ZK je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení. Aby stavební práce mohly být zahájeny v průběhu roku 2015, je nutné předložení a případné schválení odůvodnění této veřejné zakázky v tomto zasedání zastupitelstva kraje. Dokončení stavby se předpokládá do konce roku 2016. Doba vedení zadávacího řízení je v případě otevřeného řízení cca 6 měsíců.

V roce 2015 je v rozpočtu alokováno na dostavbu letiště 180 592 500, - Kč (stavba + technický dozor + koordinátor BOZP) tzn., že z 2. fáze projektu bude profinancováno cca 40,5 mil. Kč (v I. fázi projektu bude profinancováno cca 
140 mil. Kč).

Finanční nároky a krytí: rozpočet JčK na rok 2015

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Stanislav Bůžek - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: konzultováno s Jihočeským letištěm a.s.

PŘÍLOHY:

Odůvodnění VZ (ZK141218_460_pr1.docx)

Zodpovídá: Ing. Luboš Průcha, pověřen vedením OREG

Termín kontroly: 30. 4. 2015

Termín splnění: 30. 4. 2015