| Datum jednání: | 05.02.2015 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 22/ZK/15 |
| Název bodu: | Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti obcí Hlavatce a Chyšky o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy |

| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádosti obcí Hlavatce a Chyšky o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy k vyúčtování grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí – výzva pro rok 2012;

  - schvaluje

- uzavření dodatků na prodloužení lhůty pro podání závěrečné zprávy k vyúčtování grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí – výzva pro rok 2012

- obci Hlavatce		do 31. 12. 2015

- a obci Chyšky		do 06. 03. 2016;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V souladu s Pravidly Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – výzva pro rok 2012 byly žádosti obcí Hlavatce a Chyšky o přidělení grantu na pořízení územně plánovací dokumentace v roce 2012 posouzeny hodnotící komisí a přiznání dotace bylo následně schváleno zastupitelstvem kraje.

Dle grantových pravidel Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – výzva pro rok 2012 byla stanovena lhůta pro ukončení projektu 24 měsíců.

Důvodem nemožnosti dodržení původního termínu bylo v případě obce Hlavatce složité dohodovací řízení, což obec dále vysvětluje v žádosti, která je přílohou návrhu usnesení. Zdržení v projednání územního plánu Chyšky bylo způsobeno pozastavením činností z důvodu čekání na výsledek projednání 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Obec Chyšky rovněž popisuje svou situaci v přiložené žádosti.

Finanční nároky a krytí:

Finanční nároky:  	    0,-

Finanční krytí:

Hlavatce 	    	76 760,- (schváleno ZK 15. 5. 2012, usnesení č. 183/2012/ZK-31)

Chyšky             	66 960,- (schváleno ZK 20. 12. 2012, usnesení č. 43/2012/ZK-2)

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Kateřina Francová - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím -

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: nebylo požadováno

PŘÍLOHY:

Hlavatce_žádost o dodatek (Hlavatce_žádost.jpg)

Hlavatce_návrh dodatku (Grantová smlouva_Hlavatce_dodatek_č.2.docx)

Chyšky_žádost o dodatek (Chyšky_žádost.jpg)

Chyšky_návrh dodatku (Grantová smlouva_Chyšky_dodatek_č.1.docx)

Zodpovídá: Ing. Luboš Průcha, pověřen vedením OREG

Termín kontroly: po skončení projektu

Termín splnění: dle uzavřené smlouvy o poskytnutí grantu