| Datum jednání: | 17.12.2015 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 413/ZK/15 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Most ev.č. 135-008 Vlastiboř - změna zábradlí“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

- 1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Most. ev. č. 135-008 Vlastiboř – změna zábradlí“ a podání žádosti o podporu do průběžné výzvy č. 1 specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 24 386 874,44 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 20 362 674,44 Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 2 036 267,44 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 413/ZK/15,

- 3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 18 326 407,00 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 413/ZK/15,

- 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 4 024 200,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 413/ZK/15;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31. 12. 2016

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OREG předpokládá předložení projektové žádosti projektu s názvem „Most. ev. č. 135-008 Vlastiboř – změna zábradlí“ do průběžné výzvy č. 1 IROP specifického cíle č. 1.1 v měsíci únoru 2016.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 10. 12. 2015 č. mat. 1317/2015/RK.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu spočívající v sanaci nosné konstrukce a spodní stavby a dále v kompletní výměně vozovky mostu, říms, zábradlí, chodníků, svodidel, odvodnění a dilatačních závěrů mostu. Zároveň dojde k zvýšení únosnosti mostu.

Celkové stavební výdaje jsou ze strany projektanta oceněny na celkovou částku 19 342 514,04 Kč včetně DPH. Dalšími způsobilými činnostmi projektu budou předpokládané výdaje na technický dozor investora za 500 000,00 Kč vč. DPH, výdaje na koordinátora BOZP za 100 000,00 Kč vč. DPH, výdaje na autorský dozor za 60 500,00 Kč vč. DPH, výdaje na projektovou dokumentaci pro provádění stavby za 240 548,00 Kč vč. DPH, výdaje za překládku sítí Telefónica O2 za 82 812,4 Kč vč. DPH a výdaje za studii proveditelnosti za 36 300,00 Kč vč. DPH. Způsobilé výdaje za činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP jsou prozatím odhadnuty v nízké částce z důvodu nutnosti rozdělení způsobilých výdajů na hlavní a vedlejší výdaje v % rozdělení 85 % a 15% a nemožnosti překročení 15% podílu dle podmínek IROP. Po dokončení všech zadávacích řízení na způsobilé výdaje bude výše všech způsobilých činností upravena dle aktuálních cen a podmínek rozdělení těchto výdajů na hlavní a vedlejší výdaje.

Nezpůsobilé výdaje v celkové částce 4 024 200,00 Kč jsou tvořeny výdajem za zpracovatele projektové žádosti ve výši 24 200,00 Kč vč. DPH a dále je zde rezerva pro případné nezpůsobilé výdaje na základě zrealizovaných zadávacích řízení a nutnosti dodržení pravidla rozdělení hlavních výdajů projektů do minimální výše 85% z celkových způsobilých výdajů a maximálně 15% z celkových způsobilých výdajů na vedlejší výdaje projektu. V rámci IROP je financování způsobilých výdajů rozděleno do následujících poměrů – 85% z prostředků EU, 5 % z národních zdrojů (podíl státního rozpočtu) a zbývajících 10% hradí Jihočeský kraj jako žadatel.

Finanční nároky a krytí: EFRR + SR + JčK

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím - Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Projekt je zahrnut v návrhu SRV a je s ním též v rezervě projektů EU počítáno do rozpočtu Jčk na rok 2016.

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: nevyžadují se

PŘÍLOHY:

- Formulář evropského projektu (ZK171215_413_př. 1.xls)

Zodpovídá:		Ing. Luboš Průcha - pověřen vedením OREG

Termín kontroly:	31. 12. 2016

Termín splnění:	31. 12. 2016