| Datum jednání: | 17.12.2015 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 452/ZK/15 |
| Název bodu: | Změny u akcí v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 (4. část) |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha, pověřen vedením |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

neschvaluje

prodloužení termínu ukončení akce „Výstavba chodníku“ v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 u obce Čejkovice, IČO 00244724;

ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obec Čejkovice podala v řádném termínu 2 žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015, a to na akci „Výstavba chodníku“ a na akci „Oprava komunikace“.  Žádost na akci „Výstavba chodníku“ zvolila obec jako prioritní.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 78/2015/ZK-16                   ze dne 16. 4. 2015 o podpoře akce „Výstavba chodníku“ dotací ve výši 170 tis. Kč, druhá žádost nebyla podpořena.

Obec požádala dne 1. 12. 2015 o prodloužení termínu ukončení akce „Výstavba chodníku“ do 15. 2. 2016, neboť akci do konce roku nestihne zrealizovat.

Členové Krajské výběrové komise POV posoudili žádost obce a nedoporučují ji Radě a Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení.

Finanční nároky a krytí: usnesení č. 78/2015/ZK-16 ze dne 16. 4. 2015, §3639, pol. 6341, UZ 711, ORJ 653, ORG 9001011011

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Kateřina Francová - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím -

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

- Žádost obce (žádost Čejkovice.pdf)

Zodpovídá: Ing. Luboš Průcha

Termín kontroly: 31. 1. 2016

Termín splnění: 31. 12. 2015