| Datum jednání: | 25.02.2016 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 38/ZK/16 |
| Název bodu: | Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – 2. etapa a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Ing. Hana Tůmová, Ph.D. |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – 2. etapa“ a podání žádosti o podporu do Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4., specifický cíl „4.2 Posílit biodiverzitu“ (dále jen OPŽP) s celkovými způsobilými výdaji ve výši 7 450 000,- Kč včetně DPH,

2. kofinancování projektu „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – 2. etapa“ Jihočeským krajem ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 117 500,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 38/ZK/16,

3. předfinancování projektu „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – 2. etapa“ Jihočeským krajem maximálně do výše 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, 6.332.500,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 38/ZK/16;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit úkony nezbytné k realizaci bodu I. tohoto usnesení.

T: 15. 12. 2016

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Název, charakteristika, právní rámec: Projekt „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – 2. Etapa“ je připravován v souladu se směrnicí Rady Jihočeského kraje SM/115/RK ze dne 23. 1. 2014. Jihočeský kraj je vlastníkem stavbou dotčených pozemků. Žádost a podklady jsou připravovány s pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020 (verze 2 účinná od 14. 5. 2015). Jihočeský kraj je ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zajišťuje péči o přírodní památky a přírodní rezervace v jeho správním obvodu. K těmto územím patří také přírodní památka (PP) „Tůně u Špačků“. V rámci realizovaných komplexních pozemkových úprav byly pozemky v ploše PP převedeny do majetku Jihočeského kraje. V lokalitě je zpracován a schválen plán péče, který řeší revitalizaci tůní po etapách.

Zhodnocení současného stavu a jeho analýza: První etapa projektu byla realizována v období od 2. 12. 2010 do 22. 6. 2011. Celkové způsobilé výdaje první etapy projektu činily 2 669 326,- Kč včetně DPH. Po úspěšné realizaci první etapy byla připravena projektová dokumentace na etapu druhou. Projektovou dokumentaci zpracoval ateliér 3E projektování ekologických staveb s.r.o. v roce 2013. Ta se týká další skupiny tůní, které nebyly realizovány v první etapě včetně té hlavní, které je součástí EVL (evropsky významné lokality). EVL je plošně menší než vlastní území PP (přírodní památky). Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje, ve správě Krajského školního hospodářství. Princip projektu spočívá v odbahnění tůní, likvidaci staré skládky. Údržba zeleně byla již na části území realizována v roce 2014-2015. Zájmová lokalita se nachází v jižním cípu Českých Budějovic, cca 2,5 km od centra Starých Hodějovic, v nivě podél pravého břehu řeky Malše. Jižní část území je zbytkem původního meandrujícího koryta řeky Malše, severní část je tvořena menšími zatopenými pískovnami. V současnosti se zde nachází systém mokřadních biotopů lemovaných hustým doprovodným porostem listnatých stromů a keřů. Lokalita leží v nadmořské výšce cca 390 m n.m. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v příměstské krajině, ležící v blízkosti lidských sídel jsou tůně ležící na okraji PP U Špačků poznamenány lidskou nezodpovědností – nacházejí se zde černé skládky vyplněné jak biologickým rozložitelným odpadem, tak i nerozložitelným velkoobjemovým odpadem (lina, plastové nádoby, pytle, koberce, pneumatiky apod.). Princip projektu spočívá v odbahnění tůní, likvidaci staré skládky. Stavba je členěna na 7 stavebních objektů, objekty 1-3 výstavba nových tůní 1470 m2 s objemem vody 600m3, objekt 4 oprava hlavní tůně odtěžení 1779 m3, objekt 5 obnova tůně a likvidace skládky plocha 1150 m2, objekt 6 obnova tůně a likvidace skládky 2316 m2, objekt 7 propojení tůní realizovaných v první etapě.

Cílový stav, časový rámec projektu: Cílovým stavem má být revitalizovaná soustava vybraných tůní včetně zlikvidované černé skládky. Cílem revitalizace je také obnovení krajinářských a ekologických funkcí území (rozvoj mokřadního a vodního ekosystému, zlepšení kvality vody). Předpokládaný termín realizace s ohledem na požadavky SFŽP a předpoklad vypsání výzev bude rok 2017 s dokončením v roce 2018 (čerpání cca 50% v roce 2017), dokončení stavby 2018, závěrečné vyhodnocení pak do konce roku 2018.

Finanční nároky a krytí: Celkem 7 250 000,- Kč vč. DPH stavební části dle projektu, kofinancování JčK max. 1 087 500,- Kč. TDI do 3% z rozpočtu stavby (kalkulováno 200 000,- Kč), celková cena tedy 7 450 000,- Kč vč. DPH, vlastní podíl max. 1 117 500,- Kč vč. DPH, krytí 85% z ERDF a SFŽP, 15% z rozpočtu JčK (výše kofinancování se velmi pravděpodobně sníží výběrovým řízením na dodavatele stavby), předfinancování ve výši 6 332 500,- Kč je navrženo pouze z toho důvodu, aby nebyl problém se splatností faktur, která by podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU neměla přesahovat 30 dnů; tento termín je formou průběžné platby nerealizovatelný, předfinancování se týká pouze po dobu cca 3 měsíce. Nejedná se o veřejnou podporu.

Očekávaná rizika a další souvislosti: V současné době není v OPŽP zveřejněn harmonogram výzev ani otevřena výzva, která by umožňovala podat uvedený projekt Jihočeskému kraji. Je otevřena průběžná výzva 4.1, ale ta je určena pouze pro žadatele AOPK a národní parky, kraje jsou naprosto nelogicky v této výzvě vynechány. Předpokládáme, že bude otevřena nová výzva také pro kraje do poloviny roku 2016. Protože však nejsou známé podmínky výzev, je proto nezbytné uvažovat s využitím specifického cíle 4.2. Pokud umožní výzva zařadit projekt do specifického cíle 4.1, bude žádost podána do tohoto cíle, kde je možnost plnění až 100% způsobilých výdajů. Následně by pak byla předložena ke schválení RK a ZK aktualizace projektu.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím - Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Souhlas je vyjádřen za podmínky zahrnutí projektu do návrhu SRV na roky 2017-2018 a následně do rozpočtů Jihočeského kraje na příslušné roky.

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: Materiál byl projednán dne 8.2.2016 ve Výboru pro zemědělství a životní prostředí ZK, kterým byl doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení. Materiál byl projednán dne 11. 2. 2016 radou kraje a jejím usnesením č. 104/2016/RK-81 doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení.

PŘÍLOHY:

- Formulář evropského projektu k materiálu č. 38/ZK/16 příloha č. 1 (ZK160225_038_pril.1.xlsx)

Zodpovídá: vedoucí OZZL - Ing. Karel Černý

Termín kontroly: 15.12.2016

Termín splnění: 25.3.2016