| Datum jednání: | 25.02.2016 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 39/ZK/16 |
| Název bodu: | Regenerace hrázových porostů na vybraných rybničních soustavách Jihočeského kraje - etapa Sudoměř a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Ing. Hana Tůmová, Ph.D. |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Regenerace hrázových porostů na vybraných rybničních soustavách Jihočeského kraje – etapa Sudoměř“ a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4., specifický cíl „4.3 posílit přirozené funkce krajiny“ (dále jen OPŽP) s celkovými způsobilými výdaji ve výši 5 766 000,- Kč včetně DPH,

2. kofinancování projektu „Regenerace hrázových porostů na vybraných rybničních soustavách Jihočeského kraje – etapa Sudoměř“ Jihočeským krajem ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 864 900,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 39/ZK/16,

3. předfinancování projektu „Regenerace hrázových porostů na vybraných rybničních soustavách Jihočeského kraje – etapa Sudoměř“ Jihočeským krajem maximálně do výše 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, 4 901 100,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 39/ZK/16;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit úkony nezbytné k realizaci bodu I. tohoto usnesení.

T: 15. 12. 2016

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Název, charakteristika, právní rámec: Projekt „Regenerace hrázových porostů na vybraných rybničních soustavách Jihočeského kraje – etapa Sudoměř“ je připravován v souladu se směrnicí Rady Jihočeského kraje SM/115/RK ze dne 23. 1. 2014. Jihočeský kraj je vlastníkem projektem dotčených pozemků. Žádost a podklady jsou připravovány s pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020 (verze 2 účinná od 14. 5. 2015). Lokalita je součástí rozsáhlého nadregionálního biocentra Řežabinec ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, vymezeném v platných Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje. K realizaci akce musí být vydána závazná stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků a povolení ke kácení a ořezu stromů, která budou vyžádána u příslušných orgánů ochrany přírody.

Zhodnocení současného stavu a jeho analýza: V oblasti péče Jihočeského kraje o krajinu je připravena projektová dokumentace „Regenerace hrázových porostů na vybraných rybničních soustavách Jihočeského kraje“. Jihočeský kraj vlastní 240 rybníků, na nichž zajišťuje hospodaření příspěvková organizace Krajské školní hospodářství. Rybníky neplní jen funkce hospodářské (výrobní), ale také funkce celospolečenské, zejména jako nositelé biologické a krajinné diverzity a mají také významný rekreační potenciál. Hráze rybníků jsou porostlé mohutnými hrázovými porosty s převahou dubu. Péče o rybniční hráze byla dlouhodobě zanedbávána či minimálně podhodnocena, většinou se řešily jen akutní případy. Z hlediska bezpečnosti, vitality a dlouhodobé perspektivy je nezbytné zajistit kromě běžné údržby také regenerační (revitalizační) zásahy většího rozsahu, opakované v odstupech cca 10-15 let. Hrázové porosty vytvářejí významné krajinné dominanty a jsou nositeli významné části biodiverzity ve volné krajině. V současné jsou připraveny projekty na rybniční soustavu Sudoměř, v jejímž srdci stojí pomník slavného husity Jana Žižky, připomínající jeho slavné vítězství nad Zikmundem na bojišti u Sudoměře, a na rybniční soustavu Černoháj. Na rybniční soustavě Sudoměř je řešeno celkem 10 rybníků (řešeno 873 stromů) a na soustavě Černoháj 4 rybníky (řešeno 300 stromů). Na realizaci projektů je možné využití prostředků OPŽP, konkrétně prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl „4.3 posílit přirozené funkce krajiny“, aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020 počítají s podporou navržených opatření. V současné době není vyhlášena výzva ani zveřejněn harmonogram výzev, ale je zapotřebí mít připravené veškeré podklady pro podání žádosti tak, až bude výzva zveřejněna, aby bylo možné v termínu podat žádost. Po zkušenostech s hodnocením projektů na AOPK nelze předjímat, že projekty budou podpořeny v navržený výši či vůbec. Prioritně bude proto podán projekt na etapu A. rybniční soustava Sudoměř.  Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2015 firmou bo tree zahradní ateliér s.r.o., Planá 7, zodpovědný projektant Ing. Bohdana Škodová. V rámci projektu bylo provedeno geodetické zaměření jednotlivých kosterních stromů na hrázích spolu s identifikací vlastnických vztahů. Umístění jednotlivých stromů je uvedeno ve výkresové části projektu. Byl proveden dendrologický průzkum. Návrh zásahu u jednotlivých stromů je popsán v tabulkové části. Položkový rozpočet byl zpracováván dle ceníku ÚRS.  Pod těmito hrázovými porosty vedou asfaltové komunikace nebo cyklotrasy. Území jsou hojně navštěvována místním obyvatelstvem i turisty.

Cílový stav, časový rámec projektu: Cílovým stavem má být regenerovaná (revitalizovaná) soustava hrázových porostů na rybnících v okolí Sudoměře, konkrétně rybníky Prostřední, Kobylí Drač, Markovec, Mlýnský, Nadvesný, Nerabov, Potočný, Prostřední, Šilhavý a Škaredý. Na rybniční soustavě je řešeno celkem 10 hrází 9 rybníků s 873 stromy. Podklady jsou zpracovány tak, aby bylo možno následně realizovat ošetření hrázových porostů na jednotlivých rybnících samostatně. Zároveň jsou tyto opatření včetně rozpočtu sumarizovány do jednotlivých rybničních soustav. Projektová dokumentace je rovněž zpracována z pohledu naléhavosti zásahu. V případě nedostatku finančních prostředků je nutno provést především tzv. akutní zásahy – zde hrozí riziko z prodlení a mohlo by dojít k ohrožení života či způsobení škody na majetku. Dále je potřeba provést naléhavé zásahy, které je nutno realizovat v první etapě prací. Dalšími stupni navržených opatření jsou „střední naléhavost“ nebo „malá naléhavost“, které snesou určitý časový odklad. V případě dostatku finančních prostředků je nejekonomičtější provádět zásahy kompletně po jednotlivých rybnících. Tento projekt je aktuální pouze v střednědobém časovém horizontu. Doporučená doba další revize stavu stromů na hrázích je deset let. Realizací navrhovaných opatření dojde k zlepšení zdravotního stavu stromů a zároveň je nastaven začátek pravidelné péče o tyto porosty. Předpokládaný termín realizace s ohledem na požadavky SFŽP a předpoklad vypsání výzev bude rok 2017 s dokončením v roce 2018 (čerpání cca 50% v roce 2017), dokončení akce 2018, závěrečné vyhodnocení pak do konce roku 2018.

Finanční nároky a krytí: Celkem 5 598 000,- Kč včetně DPH realizační části projektu, kofinancování JčK max. 839 700,- Kč. TDI do 3% z rozpočtu stavby (kalkulováno 168 000,- Kč), celková cena tedy činí 5 766 000,- Kč vč. DPH, vlastní podíl celkem max. 864 900,- Kč vč. DPH, krytí 85% z ERDF a SFŽP, 15% z rozpočtu JčK (výše kofinancování se velmi pravděpodobně sníží výběrovým řízením na dodavatele prací), předfinancování ve výši 4 901 100,- Kč je navrženo pouze z toho důvodu, aby nebyl problém se splatností faktur, která by podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU neměla přesahovat 30 dnů; tento termín je formou průběžné platby nerealizovatelný, předfinancování se týká pouze po dobu cca 3 měsíce. Nejedná se o veřejnou podporu.

Očekávaná rizika a další souvislosti: V současné době není v OPŽP zveřejněn harmonogram výzev ani otevřena výzva, která by umožňovala podat uvedený projekt Jihočeskému kraji. Předpokládáme, že bude otevřena nová výzva do poloviny roku 2016. Protože však nejsou známé podmínky výzev, je proto nezbytné uvažovat s využitím specifického cíle 4.3, který podle pravidel OPŽP umožňuje čerpat dotace na uvedený účel.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím. Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Souhlas je vyjádřen za podmínky zahrnutí projektu do návrhu SRV na roky 2017-2018 a následně do rozpočtů Jihočeského kraje na příslušné roky.

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: Materiál bude projednán dne 8.2.2016 ve Výboru pro zemědělství a životní prostředí ZK. Materiál byl projednán dne 11. 2. 2016 radou kraje a jejím usnesením č. 105/2016/RK-81 doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení.

PŘÍLOHY:

- Příloha č. 1: Formulář evropského projektu (ZK160225_039_pril.1.xlsx)

Zodpovídá: Ing. Karel Černý

Termín kontroly: 15.12.2016

Termín splnění: 25.3.2016