| Datum jednání: | 19.05.2016 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 205/ZK/16 |
| Název bodu: | Částečná demolice a výstavba nového depozitárního objektu Ledenice |

| Předkladatel: | JUDr. Tomeš Vytiska |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OKPP |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Patrik Červák |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích „Částečná demolice a výstavba nového depozitárního objektu Ledenice“ a podání žádosti o podporu do výzvy č. 21 – Integrovaný regionální operační program, specifického cíle SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví s celkovými výdaji ve výši 25 400 000,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 25 000 000,- Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 2 500 000,- Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 205/ZK/16,

- 3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 22 500 000,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 205/ZK/16;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (dále jen Jčm) je sbírkotvorná organizace, která dle zákona 122/2000 Sb. je povinna se starat dle schválených standardů o své sbírky a řádně je zabezpečit proti degradaci a zcizení. K tomuto účelu má Jčm ve správě několik depozitárních budov, které postupně rekonstruuje. K těmto objektům patří i depozitář v Ledenicích, který byl rekonstruován jen v zadní části a to v letech 2005-2006. Přední část zůstala bez stavebně technického zásahu, a to i vlivem velké investice do rekonstrukce hlavní budovy v Dukelské ulici, která si vyžádala veškerý finanční a pracovní potenciál organizace v průběhu několika posledních let. Z výše uvedených důvodů došlo k statickým poruchám v objektu v Ledenicích, které vedly k částečnému zřícení 1/3 stropu. Sbírky z objektu byly přesunuty do jiných prostor a celý objekt byl vyklizen. Na základě posouzení statikem došlo k rozhodnutí o demolici celého objektu mimo čelní strany, která je součástí zástavby historických domů v ulici. Následně byla vybrána projekční firma a byl vyhotoven projekt nového depozitáře.

Stav připravenosti

Dokumentace pro realizaci stavby je hotova. Stavební povolení je vydáno stavebním úřadem v Ledenicích (březen 2016).

Náklady rekonstrukce jsou dle projektové dokumentace 25 000 tis. Kč s DPH.

Rada kraje projednala tento návrh na své schůzi dne 5. 5. 2016.

Finanční nároky a krytí: Financování výdajů projektu bude hrazeno z ORJ 20 - Strukturální fondy EU na základě smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Projekt není dosud zahrnut v návrhu SRV. Pro rok 2016 bude částka kryta z rezervy projektů EU na úkor jiných projektových záměrů, které nebudou realizovány. Při aktualizaci SRV je nutné jej zahrnout do financování roku 2017 a následně též do rozpočtu.

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: nebyl vyžádán

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (IROP_JčM_LEDENICE_Formulář evropského projektu.xls)

Žádost (LEDENICE.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OKPP – Mgr. Patrik Červák

Termín kontroly: 31. 10. 2016

Termín splnění: 31. 10. 2016