| Datum jednání: | 21.09.2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 344/ZK/17 |
| Název bodu: | Žádosti o změnu realizace projektu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. žádost příjemce dotace obce Plavsko, Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou, o změnu projektu „Pořízení nového dopravního automobilu DA-L1Z pro obec Plavsko“, reg. č. 399-01-21/16,

2. žádost příjemce dotace obce Malšín, Malšín 24, 382 73 Vyšší Brod, o prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování ÚP Malšín“, reg. č. 25-025/14,

3. žádost příjemce dotace Martina Komárka, ****** o prodloužení termínu realizace projektu „Havlíčkova 12, 387 32 Sedlice – výměna střešní krytiny, laťování a klempířských prvků (obytná a hospodářská část), oprava komínů na obytném objektu, parc. č. st. 17 v k. ú. Sedlice u Blatné, MPZ Sedlice“, reg. č. 457-03-005/2017,

4. žádost příjemce dotace obce Olešnice, Olešnice 226, 373 31, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava návesního rybníčku v k. ú. Lhotka u Třebče“, reg. č. 423-02-012/17,

5. žádost příjemce dotace města Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, o prodloužení termínu realizace a zároveň o změnu položek rozpočtu projektu „Turistické propagační materiály Města Suchdol nad Lužnicí“, reg. č. 33-02-022/17,

6. žádost příjemce dotace města Sedlice, náměstí T. G. Masaryka 28, 387 32 Sedlice, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce oken v budově SDH Sedlice“, reg. č. 453-01-035/17,

7. žádost příjemce dotace Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z.s., Lidická 1291/235, 370 07 České Budějovice, o změnu názvu a účelu a prodloužení termínu realizace projektu „Obnova sportovního zařízení - pořízení posilovacího stroje“, reg. č. 16-03-038,

8. žádosti příjemce dotace obce Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, o změnu a o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce fary na startovací byty - 1. etapa“, reg. č. 39-01-002/16,

9. žádost příjemce dotace Mgr. Šárky Novotné Čalounové, ****** o prodloužení termínu realizace projektu „Rodinný dům, Havlíčkova 176, 387 32 Sedlice – střešní krytina, parc. č. 203/2 v k. ú. Sedlice, MPZ Sedlice“, reg. č. 457-03-016/2017,

10. žádost příjemce dotace obce Dasný, Dasný 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou, o prodloužení termínu realizace projektu „Dasný - oprava kanalizace PVC DN300“, reg. č. 434-01-011/17,

11. žádost příjemce dotace obce Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov, o změnu projektu „Oprava místní komunikace Předbořice - Jalovčí“, reg. č. 459-005/17,

12. žádost příjemce dotace městyse Malšice, Malšice 131, 391 75, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava nádrže Všechlapy“, reg. č. 423-02-008,

13. žádost příjemce dotace Aleny Reindlové, ****** o prodloužení termínu realizace projektu „Vydání monografie jihočeského grafika Miloslava Nováčka“, reg. č. 428-01-106/2017,

14. žádost příjemce dotace města Nové Hrady, náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, o prodloužení termínu realizace projektu „Zásahový oděv pro hasiče“, reg. č. 453-01-41/17,

15. žádost příjemce dotace města Nové Hrady, náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava komunikací Nové Hrady – Zahradní II – 1. etapa“, reg. č. 459-035/17,

16. žádost příjemce dotace města Borovany, Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany, o prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úpravy čp. 102 Borovany – bezbariérový přístup“, reg. č. 442-01-003/17,

17. žádost příjemce dotace obce Novosedly nad Nežárkou, Novosedly nad Nežárkou 182, 378 17, o změnu projektu „Oprava místní komunikace 10c“, reg. č. 459-004/17;

  - schvaluje

- 1. žádost příjemce dotace obce Plavsko, Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou, o změnu projektu „Pořízení nového dopravního automobilu DA-L1Z pro obec Plavsko“, reg. č. 399-01-21/16, a to změnu spočívající v zahrnutí nákladního požárního přívěsu do předmětu realizace projektu,

- 2. žádost příjemce dotace obce Malšín, Malšín 24, 382 73 Vyšší Brod, o prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování ÚP Malšín“, reg. č. 25-025/14, a to do 31. 10. 2018 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 11. 2018,

- 3. žádost příjemce dotace Martina Komárka, ****** o prodloužení termínu realizace projektu „Havlíčkova 12, 387 32 Sedlice – výměna střešní krytiny, laťování a klempířských prvků (obytná a hospodářská část), oprava komínů na obytném objektu, parc. č. st. 17 v k. ú. Sedlice u Blatné, MPZ Sedlice“, reg. č. 457-03-005/2017, a to do 30. 11. 2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 12. 2017,

- 4. žádost příjemce dotace obce Olešnice, Olešnice 226, 373 31, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava návesního rybníčku v k. ú. Lhotka u Třebče“, reg. č. 423-02-012/17, a to do 20. 11. 2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 28. 11. 2017,

- 5. žádost příjemce dotace města Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, o prodloužení termínu realizace a zároveň o změnu položek rozpočtu projektu „Turistické propagační materiály Města Suchdol nad Lužnicí“, reg. č. 33-02-022/17, a to do 30. 11. 2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 12. 2017 a zároveň navýšení položky Grafická příprava z 12 000,- Kč na 30 000,- Kč a snížení položky Tisk z 48 000,- Kč na 30 000,- Kč,

- 6. žádost příjemce dotace města Sedlice, náměstí T. G. Masaryka 28, 387 32 Sedlice, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce oken v budově SDH Sedlice“, reg. č. 453-01-035/17, a to do 31. 10. 2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 11. 2017,

- 7. žádost příjemce dotace Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z.s., Lidická 1291/235, 370 07 České Budějovice, o změnu názvu a účelu a prodloužení termínu realizace projektu „Obnova sportovního zařízení - pořízení posilovacího stroje“, reg. č. 16-03-038, a to změnu názvu a účelu projektu na „Obnova sportovního zařízení – pořízení olympijské činky s příslušenstvím“ a prodloužení termínu realizace projektu do 14. 10. 2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 27. 10. 2017,

- 8. žádost příjemce dotace obce Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, o změnu a prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce fary na startovací byty - 1. etapa“, reg. č. 39-01-002/16, a to změnu celkových uznatelných výdajů projektu z 5 793 713,- Kč na 3 437 474,- Kč, změnu podílu obce z 4 793 713,- Kč na 2 437 474,- Kč, změnu procentuálních podílů obce z 82,74% na 70,91% a Jihočeského kraje z 17,26% na 29,09%, a dále prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2017 s termínem podání závěrečné zprávy rovněž do 31. 12. 2017,

- 9. žádost příjemce dotace Mgr. Šárky Novotné Čalounové, ****** o prodloužení termínu realizace projektu „Rodinný dům, Havlíčkova 176, 387 32 Sedlice – střešní krytina, parc. č. 203/2 v k. ú. Sedlice, MPZ Sedlice“, reg. č. 457-03-016/2017, a to do 30. 11. 2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 12. 2017,

- 10. žádost příjemce dotace obce Dasný, Dasný 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou, o prodloužení termínu realizace projektu „Dasný - oprava kanalizace PVC DN300“, reg. č. 434-01-011/17, a to do 30. 11. 2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 12. 2017,

- 11. žádost příjemce dotace obce Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov, o změnu projektu „Oprava místní komunikace Předbořice - Jalovčí“, reg. č. 459-005/17, a to změnu procentuálních podílů uvedených v žádosti o dotaci z 17,74% Jihočeský kraj a 82,25% příjemce na podíly 31,72% Jihočeský kraj a 68,28% příjemce, čímž se změní finanční podíl příjemce  z 4 636 935,- Kč na 2 152 489,- Kč a tedy i celkové uznatelné výdaje projektu z 5 636 935,- Kč na 3 152 489,- Kč,

- 12. žádost příjemce dotace městyse Malšice, Malšice 131, 391 75, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava nádrže Všechlapy“, reg. č. 423-02-008, a to do 22. 11. 2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 30. 11. 2017,

- 13. žádost příjemce dotace Aleny Reindlové, ****** o prodloužení termínu realizace projektu „Vydání monografie jihočeského grafika Miloslava Nováčka“, reg. č. 428-01-106/2017, a to do 28. 2. 2018 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 3. 2018,

- 14. žádost příjemce dotace města Nové Hrady, náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, o prodloužení termínu realizace projektu „Zásahový oděv pro hasiče“, reg. č. 453-01-41/17, a to do 30. 11. 2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 10. 12. 2017,

15. žádost příjemce dotace města Nové Hrady, náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava komunikací Nové Hrady – Zahradní II – 1. etapa“, reg. č. 459-035/17, a to do 31. 12. 2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 10. 1. 2018,

16. žádost příjemce dotace města Borovany, Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany, o prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úpravy čp. 102 Borovany – bezbariérový přístup“, reg. č. 442-01-003/17, a to do 30. 11. 2017,

17. žádost příjemce dotace obce Novosedly nad Nežárkou, Novosedly nad Nežárkou 182, 378 17, o změnu projektu „Oprava místní komunikace 10c“, reg. č. 459-004/17, a to změnu procentuálních podílů uvedených v žádosti o dotaci z 30,12% Jihočeský kraj a 69,88% příjemce na podíly 43,62% Jihočeský kraj a 56,38% příjemce, čímž se změní finanční podíl příjemce  z 2 211 625,- Kč na 1 232 292,- Kč a tedy i celkové uznatelné výdaje projektu z 3 164 890,- Kč na 2 185 557,- Kč;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. předloženého usnesení.

T: 31. 12. 2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 172/2016/ZK-23 ze dne 19.5.2016  byla obci Plavsko schválena dotace ve výši 300 000,- Kč na realizaci projektu „Pořízení dopravního automobilu DA-L1Z pro obec Plavsko“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 30.6.2017.

Obec Plavsko žádá o zahrnutí požárního přívěsu do předmětu dotace z důvodu jeho potřebnosti pro přepravu hasebních prostředků. Pořízený dopravní automobil slouží výhradně k převozu osob. Při případné potřebě přepravy hasební techniky a vybavení by technika nemohla být převezena do místa zásahu, protože by došlo k překročení celkové maximální hmotnosti automobilu. Z tohoto důvodu se obec rozhodla pro pořízení požárního nákladního přívěsu. Obec vysoutěžila v rámci výběrového řízení za nižší cenu nejen automobil, ale i přívěsný vozík, a proto žádá o jeho zařazení k původnímu projektu, který počítal jen s pořízením vozidla. Nákup hasebního přívěsu je v souladu s pravidly dotačního programu Jihočeského kraje Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016. V první polovině měsíce července 2016 byla obci vyplacena záloha dotace 210 000,- Kč. Výše doplatku dotace bude v případě zahrnutí požárního přívěsu do předmětu dotace  26 617,- Kč, v opačném případě by obec Plavsko musela ze zálohy vrátit Jihočeskému kraji 11 498,- Kč.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 100/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014 byla obci Malšín, Malšín 24, 382 73 Vyšší Brod, schválena dotace ve výši 66 000,- Kč na realizaci projektu „Zpracování územního plánu Malšín“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 5. 2016. Usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2016/ZK-21 ze dne 25. 2. 2016 byl s obcí uzavřen dodatek smlouvy týkající se prodloužení realizace do 31. 12. 2017. Vzhledem k časové náročnosti jednotlivých fází projektu žádá obec Malšín znovu o prodloužení termínu realizace projektu. Nyní je projekt ve fázi veřejného projednání, a tudíž je zřejmé, že do 31. 12. 2017 nebude územní plán schválen. Obec žádá o prodloužení termínu do 31. 10. 2018.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 106/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017 byla panu M. Komárkovi, Českomalínská 528/13, 160 00 Praha 1 – Bubeneč, schválena dotace ve výši 150 000,- Kč na realizaci projektu „Havlíčkova 12, 387 32 Sedlice – výměna střešní krytiny, laťování a klempířských prvků (obytná a hospodářská část), oprava komínů na obytném objektu, parc. č. st. 17 v k. ú. Sedlice u Blatné, MPZ Sedlice“. S příjemcem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31.10.2017. Předmětem žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace projektu a to do 30. 11. 2017 s datem vyúčtování nejpozději do 14. 12. 2017. U objektu, který je předmětem realizace, je v období 1. 7. 2017 – 5. 11. 2017 uzavřena jediná přístupová místní komunikace z důvodu opravy a tím nebude umožněn přístup pro zásobování pro realizaci opravy v daném objektu.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 176/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017 byla obci Olešnice, Olešnice 226, 373 31, schválena dotace ve výši 150 000,- Kč na realizaci projektu „Oprava návesního rybníčku v k. ú. Lhotka u Třebče“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace do 2.10.2017. Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 28.11.2017 z důvodů možnosti zaorání vytěženého sedimentu do polí v rámci podzimních prací.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 179/2017/ZK-6 ze dne 11.5.2017 byla Městu Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, schválena dotace ve výši 30 000,- Kč na realizaci projektu „Turistické propagační materiály Města Suchdol nad Lužnicí“. S městem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 30.9.2017. Město žádá o prodloužení tohoto termínu do 30.11.2017 s termínem podání závěrečné zprávy do 14.12.2017. Důvodem prodloužení je nemožnost dodavatelů splnit zakázky v daném termínu. Dále město žádá o změnu dvou položek v rozpočtu projektu. V jednom případě se jedná o snížení položky Tisk z 48 000,- na 30 000,-, ve druhém pak o navýšení druhé položky Grafická příprava z 12 000,- Kč na 30 000,- Kč. Důvodem je chyba při vyplnění a podání žádosti o dotaci.

Usnesením zastupitelstva kraje č.175/2017/ZK-6 ze dne 11.5.2017  byla městu Sedlice schválena dotace ve výši 200 000,- Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce oken v budově SDH Sedlice“. S městem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 29.9.2017. Město Sedlice žádá o prodloužení termínu realizace projektu z dotačního programu jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje z důvodu nemožnosti garance dodavatelů splnění termínu ukončení realizace projektu ve smluvním termínu. Město žádá posunutí termínu realizace projektu do 31.10.2017 s konečným vyúčtováním nejpozději do 14.11.2017.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 104/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017 byla Sportovnímu klubu JUDO České Budějovice, z.s., Lidická 1291/235, 370 07 České Budějovice, schválena dotace ve výši 20 000,- Kč na realizaci projektu „Obnova sportovního zařízení – pořízení posilovacího stroje“. S příjemcem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na pořízení posilovacího stroje s termínem ukončení realizace projektu do 31.8.2017. Sportovní klub žádám o změnu na nákup olympijské činky s příslušenstvím (závaží, zarážky, držáky závaží). V době podpisu smlouvy o poskytnutí dotace při jednání se sponzorem jim byl posilovací stroj poskytnut bezplatně k užívání a z tohoto důvodu není prioritou nákup druhého posilovacího stroje, ale stává se jí po vyhodnocení ke zkvalitnění cvičení členů oddílu nákup olympijské činky s příslušenstvím. Finanční částka se nemění včetně finančního podílu žadatele. V souvislosti s termínem posouzení a schválení žádá příjemce zároveň o posunutí termínu realizace projektu do 14. 10. 2017.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 164/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 byla obci Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, schválena dotace ve výši 1 000 000,- Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce fary                      na startovací byty - 1. etapa“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace do 31.3.2017. Na žádost obce ze dne 27.1.2017 byl usnesením zastupitelstva kraje č. 88/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017 prodloužen termín ukončení realizace projektu do 31.8.2017 a s obcí byl poté uzavřen dodatek smlouvy. Obec nyní žádá o změnu celkových uznatelných výdajů projektu z 5 793 713,- Kč na 3 437 474,- Kč a tím i o změnu podílu obce z 4 793 713,- Kč na 2 437 474,- Kč a tedy i procentuálních podílů obce z 82,74% na 70,91% a Jihočeského kraje z 17,26% na 29,09% při zachování výše dotace 1 000 000,- Kč. Dále pak obec žádá o další prodloužení realizace projektu, a to do 31.12.2017. Důvodem je zdržení prací vzhledem k nutnému zhotovení nové projektové dokumentace na základě zjištění nových skutečností při zahájení stavby a nereálnost realizovat projekt do konce roku v původním finančním rozsahu. Podmínky dotačního programu budou i nadále dodrženy.

Usnesením zastupitelstva č. 106/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017 byla paní Mgr. Š. Novotné Čalounové,  Dvořákova 1715/27, 301 00 Plzeň, schválena dotace ve výši 45 000,- Kč na realizaci projektu „Rodinný dům, Havlíčkova 176, 387 32 Sedlice – střešní krytina, parc. č. 203/2 v k. ú. Sedlice, MPZ Sedlice“. S příjemkyní byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31.10.2017. Předmětem žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace projektu a to do 30. 11. 2017 s datem vyúčtování nejpozději do 14. 12. 2017. U objektu, který je předmětem realizace, bude v období 1. 7. 2017 – 5. 11. 2017 uzavřena jediná přístupová místní komunikace z důvodu opravy a tím nebude umožněn přístup pro zásobování pro realizaci opravy v daném objektu.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 99/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017 byla obci Dasný, Dasný 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou schválena dotace ve výši 710 000,- Kč na realizaci projektu „Dasný - oprava kanalizace PVC DN300“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 6.10.2017. Obec žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30.11.2017, důvodem podání žádosti je pozdní podepsání smlouvy o poskytnutí dotace a zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby vzhledem k nemoci starostky a současně potřeba zajištění souhlasu správce komunikace dotčené stavbou.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 247/2017/ZK-7 ze dne 22.6.2017 byla obci Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov, schválena dotace ve výši 1 000 000,- Kč na realizaci projektu „Oprava místní komunikace Předbořice - Jalovčí“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s celkovými uznatelnými výdaji 5 636 935,- Kč a podílem obce 4 363 935,- Kč, což činí 82,25% z celkových uznatelných výdajů projektu. Z důvodu vysoutěžení realizace projektu za nižší částku celkových uznatelných výdajů 3 152 489,- Kč žádá obec o změnu procentuálních podílů uvedených ve smlouvě z 17,74% Jihočeský kraj a 82,25% obec na podíly 31,72% Jihočeský kraj a 68,28% obec, čímž se změní finanční podíl příjemce  z 4 636 935,- Kč na 2 152 489,- Kč a tedy i celkové uznatelné výdaje projektu z 5 636 935,- Kč na 3 152 489,- Kč. Podmínky dotačního programu budou i nadále dodrženy.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 176/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017 byla městysu Malšice Malšice 131, 391 75, schválena dotace ve výši 150 000,- Kč na realizaci projektu „Oprava nádrže Všechlapy“. S městysem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace do 2.10.2017. Městys žádá o prodloužení termínu realizace do 22.11.2017  z důvodů technické náročnosti stavební akce.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 107/2017/ZK-4 ze dne 23.3.2017 byla Aleně Reindlové, Lipová 66/42, 373 71 Rudolfov, schválena dotace ve výši 30 000,- Kč na realizaci projektu „Vydání monografie jihočeského grafika Miloslava Nováčka“. S příjemcem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31.10.2017. Příjemce žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 28.2.2018 z důvodu osobních komplikací zpracovatelky grafického návrhu knihy. Vzhledem k rozpracovanosti díla není již možné pověřit dokončením jiného grafika.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 175/2017/ZK-6 ze dne 11.5.2017  byla městu Nové Hrady, náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, schválena dotace ve výši 175 000,- Kč na realizaci projektu „Zásahový oděv pro hasiče“. S městem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 29.9.2017. Město žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30.11.2017 s termínem zasláním závěrečné zprávy do 10.12.2017. Důvodem je nedodržení termínu dodání zásahových obleků od dodavatele.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 247/2017/ZK-7 ze dne 22.6.2017 byla městu Nové Hrady, náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, schválena dotace ve výši 398 000,- Kč na realizaci projektu „Oprava komunikací Nové Hrady – Zahradní II – 1. etapa“. S městem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do  17.11.2017 a s termínem podání závěrečné zprávy rovněž do 17.11.2017. Z důvodu zjištění havarijního stavu kanalizace a vodovodu v průběhu realizace projektu město žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31.12.2017 a rovněž o prodloužení termínu podání závěrečné zprávy do 10.1.2017.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 167/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017 byla městu Borovany, Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany, schválena dotace ve výši 200 000,- Kč na realizaci projektu „Stavební úpravy čp. 102 Borovany – bezbariérový přístup“. S městem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace do 13. 10. 2017. Město Borovany provedlo výběrové řízení a uzavřelo s dodavatelem smlouvu o dílo. Podle výsledků výběrového řízení a následně smluvních podmínek plynoucích z uzavřené smlouvy o dílo je dokončení stavebních úprav naplánováno do 30. 11. 2017. Z tohoto důvodu žádá město Borovany o prodloužení termínu realizace projektu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1606/17 a to do 30. 11. 2017 s termínem podání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace nejpozději do 14. 12. 2017.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 247/2017/ZK-7 ze dne 22.6.2017 byla obci Novosedly nad Nežárkou, Novosedly nad Nežárkou 182, 378 17, schválena dotace ve výši 953 265,- Kč na realizaci projektu „Oprava místní komunikace 10c“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s celkovými uznatelnými výdaji 3 164 890,- Kč a podílem obce 2 211 625,-Kč, což činí 69,88% z celkových uznatelných výdajů projektu. Z důvodu vysoutěžení realizace projektu za nižší částku celkových uznatelných výdajů 2 185 557,- Kč žádá obec o změnu procentuálních podílů uvedených ve smlouvě z 30,12% Jihočeský kraj a 69,88% obec na podíly 43,62% Jihočeský kraj a 56,38% obec, čímž se změní finanční podíl příjemce  z 2 211 625,- Kč na 1 232 292,- Kč a tedy i celkové uznatelné výdaje projektu z 3 164 890,- Kč na 2 185 557,- Kč. Podmínky dotačního programu budou i nadále dodrženy.

Rada kraje svým usnesením č. 960/2017/RK-22 ze dne 7.9.2017 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II., odst. 1. – 14. v předloženém znění.

Rada kraje svým usnesením č. 964/2017/RK-22 ze dne 7.9.2017 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II., odst. 15. v předloženém znění.

Usnesení část II. odst. 16. a 17. je předloženo s podmínkou doporučení radou kraje z jednání dne 19.9.2017.

Finanční nároky a krytí:

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 100/2014/ZK-10 ze dne 24.4.2014

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2016/ZK-21 ze dne 25.2.2016

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 164/2016/ZK-23 ze dne 19.5.2016

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 172/2016/ZK-23 ze dne 19.5.2016

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 99/2017/ZK-4 ze dne 23.3.2017

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 104/2017/ZK-4 ze dne 23.3.2017

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 106/2017/ZK-4 ze dne 23.3.2017

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 107/2017/ZK-4 ze dne 23.3.2017

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 167/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017.

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 175/2017/ZK-6 ze dne 11.5.2017

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 176/2017/ZK-6 ze dne 11.5.2017

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 179/2017/ZK-6 ze dne 11.5.2017

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 247/2017/ZK-7 ze dne 22.6.2017

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Návrh nemá přímý dopad do rozpočtu kraje.

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

            - Žádost Plavsko

            - Žádost Malšín

            - Žádost M. Komárek

            - Žádost Olešnice

            - Žádost Suchdol nad Lužnicí

            - Žádost Sedlice

            - Žádost SK JUDO Č. Budějovice

            - Žádost Mišovice - prodloužení termínu

            - Žádost Mgr. Š. Novotná Čalounová

            - Žádost Dasný

            - Žádost Kovářov

            - Žádost Malšice

            - Žádost A. Reindlová

            - Žádost Mišovice - změna projektu

            - Žádost Nové Hrady - hasiči

            - Žádost Nové Hrady  - prodloužení

            - Žádost Borovany

            - Žádost Novosedly nad Nežárkou

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 30.6.2018

Termín splnění: 31.12.2018