| Datum jednání: | 21.09.2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 384/ZK/17 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení č. 274/2016/ZK-24 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování, kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium, Třeboň |

| Předkladatel: | Mgr. Zdeněk Dvořák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSMT |
| Vedoucí odboru: | Ing. Hana Šímová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 274/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – GY, Třeboň“;

schvaluje

a) realizaci projektu „Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň“ (žadatel: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308) z Integrovaného regionálního operačního programu s celkovými výdaji ve výši 31 999 896,86 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 24 999 896,86 Kč,

b) kofinancování projektu „Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 499 989,69 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 384/ZK/17,

c) předfinancování projektu „Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 22 499 907,17 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 384/ZK/17,

d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň“ Jihočeským krajem v celkové výši 7 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 384/ZK/17;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 30. 9. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

OŠMT předkládá materiál v souladu se Směrnicí pro přípravu a realizaci evropských projektů (SM/115/ZK). Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 274/2016/ZK-24 realizaci projektu „Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben“ (žadatel: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu s celkovými výdaji ve výši 25 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 25 000 000 Kč, kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 500 000 Kč a předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 22 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

V červnu 2017 začal řídící orgán IROP vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro úspěšné projekty ve 33. výzvě IROP (výzva určená výhradně pro ORP se sociálně vyloučenou lokalitou). Jihočeským krajem zřizované organizace předložily celkem 39 projektových žádostí, z nichž 38 žádostí bylo úspěšných a 1 žádost je stále ve fázi hodnocení. Podle Centra pro regionální rozvoj (CRR administrátor IROP) se jedná o nejlepší výsledek škol ve 33. výzvě IROP v mezikrajském srovnání (v celé ČR bylo úspěšných celkem 234 projektů, podíl JčK na počtu úspěšných projektů tedy činí 16 %, výše čerpání je také v rámci ČR nejvyšší).

Oproti původnímu předpokladu, kdy IROP oznámil vyhlášení dvou výzev v letech 2016 a 2017, však byly alokace obou výzev spojeny v jednu, a to až v průběhu vyhlášení 33. výzvy IROP. Pokud nedojde k realokaci mezi specifickými cíli IROP nebo mezi jednotlivými operačními programy EU, potom už nelze očekávat vyhlášení žádných dalších výzev IROP na podporu SŠ.

Návrhy projektů do ZK a jejich očekávané celkové výdaje byly stanoveny na základě studií proveditelnosti. Při zpracování projektových žádostí a zejména při zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení došlo u některých projektů k navýšení výdajů nad rámec původně schválených prostředků v ZK. Dalším důvodem pro navýšení výdajů, byla potřeba zahrnutí nových aktivit nad rámec původního projektového záměru, které byly povinně stanoveny výzvou (nejčastěji povinné zajištění bezbariérového přístupu). Povinné aktivity stanovené výzvou a další požadavky výzvy nebyly školám v celém rozsahu známy při tvorbě návrhů usnesení ZK o spolufinancování projektu z rozpočtu JčK.

Školy si z vlastních zdrojů hradily výdaje na zpracování projektové žádosti včetně projektové dokumentace stavebních prací. OŠMT předpokládá reálné čerpání všech úspěšných projektů na úrovni cca 90 % z celkových schválených výdajů projektů. K desetiprocentnímu snížení dochází obecně ve všech realizovaných projektech zejména díky snížení pořizovacích cen oproti předpokládaným hodnotám v žádostech.

OŠMT doporučuje schválit navýšení spolufinancování z rozpočtu JčK u úspěšných projektů ve 33. výzvě IROP. Celkové výdaje 39 úspěšných projektů ve 33. výzvě IROP činí 521 504 660 Kč. Dle návrhu OŠMT činí spolufinancování z rozpočtu JčK 78 814 386 Kč, tedy 15,11% (z toho kofinancování 48 389 444 Kč a financování nezpůsobilých výdajů 30 424 942 Kč). Dotace z rozpočtu EU činí 436 001 580 Kč. Školy si hradí z vlastních zdrojů nezpůsobilé výdaje ve výši 6 633 518 Kč.

V případě Gymnázia, Třeboň se jedná o navýšení nezpůsobilých výdajů souvisejících s dopracováním stavební dokumentace do vyššího stupně a vzniku zásadních i dílčích úprav krovu (částečné napadení hnilobou, únikové schodiště aj.) Krov bude ponechán ve středové části, zbylá část bude demontována a nahrazena novou konstrukcí. Způsobilé výdaje projektu se snižují na 24 999 896,86 Kč, kofinancování z rozpočtu JčK se revokací usnesení snižuje o 10,31 Kč. Nezpůsobilé výdaje hrazené z rozpočtu JčK nově činí 7 000 000,00 Kč. Celková spoluúčast z rozpočtu JčK se u projektu zvyšuje o 6 999 989,69 Kč.

OŠMT prověřil v souladu s čl. 3 směrnice SM/115/ZK možnou míru zapojení vlastních zdrojů organizace. Uvedená organizace je součástí veřejného vzdělávacího systému a u předloženého projektu se nejedná o veřejnou podporu.

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 274/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016

Název bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – GY, Třeboň

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

1. realizaci projektu „Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben“ (žadatel: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu s celkovými výdaji ve výši 25 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 25 000 000 Kč,

2. kofinancování projektu „Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 290/ZK/16,

3. předfinancování projektu „Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 22 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 290/ZK/16;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.

T: červenec 2016

Finanční nároky a krytí: má nároky na rozpočet kraje, viz vyjádření správce rozpočtu

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Filip Hudák - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Souhlasíme s předloženým materiálem, a s navýšením nezpůsobilých výdajů nad rámec původně schválených částek a změnou struktury výdajů. U tohoto projektu dochází k poměrně výraznému navýšení ceny, které je ospravedlňováno nezbytnými stavebními změnami, které nebyly v původním materiálu uvažovány. Rozpočet roku 2017 nebude tímto navýšením zatížen. Pozitivně lze vnímat vysoký podíl financování způsobilých výdajů ze zdrojů EU (či SR) ve výši 90%. Lze předpokládat, že konečná výše nákladů hrazená ze zdrojů JčK bude snížena na základě uskutečněných výběrových řízení. Projekt je zahrnut v SVR na rok 2018-19. Vzhledem k vyšší než předpokládané míře úspěšnosti projektů JčK v 32. a 33. výzvě IROP budou muset být částky aktualizovány v přípravě rozpočtu roku 2018 a SVR následujícího období.

Návrh projednán (stanoviska): OREG, OEZI, VVVZ dne 5. 9. 2017 (usnesení č. 32/2017/VVVZ-05), RK dne 7. 9. 2017 (usnesení č. 989/2017/RK-22)

PŘÍLOHY: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová

Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová

Termín kontroly: 30. 9. 2017

Termín splnění: 30. 9. 2017