| Datum jednání: | 21.09.2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 392/ZK/17 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení č. 226/2017/ZK-7 a realizace projektu předkládaného do OPŽP, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Krajské školní hospodářství |

| Předkladatel: | Mgr. Zdeněk Dvořák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSMT |
| Vedoucí odboru: | Ing. Hana Šímová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 226/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017 ve věci „Realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – KŠH Č. Budějovice“;

schvaluje

a) realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka“ (žadatel: Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 19 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 9 300 000 Kč,

b) kofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka“ Jihočeským krajem ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 5 580 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 392/ZK/17,

c) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 9 700 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 392/ZK/17;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 30. 9. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

OŠMT předkládá materiál v souladu se Směrnicí pro přípravu a realizaci evropských projektů (SM/115/ZK). Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 226/2017/ZK-7 realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka“ (žadatel: Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2) a podání žádosti o podporu do OPŽP s celkovými výdaji ve výši 13 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 10 500 000 Kč, kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6 300 000 Kč a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 2 500 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP. Dotace byla stanovena ve výši 4 200 000,00 Kč. Celkové výdaje z rozpočtu JčK tedy byly schváleny ve výši 8 800 000,00 Kč (kofinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů).

Po schválení tohoto usnesení došlo při zpracování stavebního projektu před podáním žádosti do výzvy OPŽP k upřesnění částek výdajů projektu a především k identifikaci z technického hlediska nutných dodatečných nezpůsobilých výdajů. Jedná se o vyšší náklady související s potřebou výměny dožilého kotle na dřevní štěpku (ta je zdrojově dostupná) – při rekonstrukci vytápění se předpokládá zrušení centrálního vytápění bytového domu, ten by byl vytápěn vlastním kotlem na štěpku, dále dojde k instalaci nové otopné soustavy (toto řešení je výhodné z hlediska regulace při odlišném provozu administrativní budovy a bytového domu, odpadnou také značné ztráty v rozvodu). Vzhledem ke stávajícímu zdroji na OZE jsou tyto náklady nezpůsobilé. Rekonstrukce kotle na štěpku by musela být řešena v budoucnu z vlastních zdrojů, v projektu OPŽP lze řešit komplexně i s dimenzováním výkonu na zateplenou budovu. Další výdaje nad rámec maximálních limitů způsobilosti OPŽP se vztahují k nové střeše s hromosvodem a zateplení suterénu.

Předpokládaná celková výše uvedených položek činí po úpravě rozpočtu projektu 19 000 000,00 Kč s DPH (navýšení o 6 mil. Kč). Kofinancování způsobilých výdajů z rozpočtu se snižuje o 720 000 Kč a financování nezpůsobilých výdajů se zvyšuje o 7 200 000 Kč – z rozpočtu JčK tedy celkem navýšení o 6 480 000 Kč.

Z důvodu navýšení částek kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu navrhuje OŠMT schválit v souladu se SM/115/ZK návrh na změnu usnesení č. 226/2017/ZK-7. Oproti původně schválenému usnesení ZK dochází k navýšení výdajů z rozpočtu JčK o 6 480 000,00 Kč (původně 8,8 mil. Kč; nově 15,28 mil. Kč).

OŠMT prověřil v souladu s čl. 3 směrnice SM/115/ZK možnou míru zapojení vlastních zdrojů školy. Organizace si hradí z vlastních prostředků náklady na projektovou dokumentaci pro podání do OPŽP, a v případě schválení projektu se tyto výdaje stanou způsobilými. OŠMT posoudil ve spolupráci s OREG vhodnost předložení projektového záměru do výzvy OPŽP.

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 226/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017

Název bodu: „Realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – KŠH Č. Budějovice“

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

1. realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka“ (žadatel: Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 13 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 10 500 000 Kč,

2. kofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka“ Jihočeským krajem ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6 300 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 280/ZK/17,

3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 2 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 280/ZK/17;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.

T: 30. 6. 2017

Finanční nároky a krytí: má nároky na rozpočet kraje, viz vyjádření správce rozpočtu

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Dagmar Pindurová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Projekt je zahrnut v SVR ORJ 20 na rok 2019. Z důvodu navýšení financování projektu o cca 6,5 mil. Kč a realizaci projektu v roce 2018 je nutné při aktualizaci SVR zohlednit tento aktuální požadavek na rok 2018.

Návrh projednán (stanoviska): OREG, OEZI, VVVZ dne 5. 9. 2017 (usnesení č. 32/2017/VVVZ-05), RK dne 7. 9. 2017 (usnesení č. 982/2017/RK-22)

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK170921_392_Př_1_Formulář projektu_KŠH.xlsx)

Žádost o poskytnutí dotace (ZK170921_392_Př2_žádost_KŠH.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová

Termín kontroly: 30. 9. 2017

Termín splnění: 30. 9. 2017