| Datum jednání: | 14. 12. 2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 506/ZK/17 |
| Název bodu: | Žádost o prodloužení termínu realizace akce „Investiční rekonstrukce hasičského muzea v Bechyni“ |

| Předkladatel: | Mgr. Ivana Stráská |
| --- | --- |
| Zpracoval: | KHEJ |
| Vedoucí odboru: | Ing. Milan Nebesář |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

prodloužení termínu realizace akce „Investiční rekonstrukce hasičského muzea v Bechyni“ do 30. 6. 2018 a podání závěrečné zprávy včetně vyúčtování akce do 15. 7. 2018,

dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě SDO/KHEJ/105/17 o poskytnutí investiční dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů Jihočeského kraje ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 506/ZK/17;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. 2. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo Jihočeského kraje podle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytování dotací nad 200 tis. Kč právnickým a fyzickým osobám
v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 61/2017/ZK-4 ze dne 23. 03. 2017 byla pro SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje (dále jen „Krajské sdružení hasičů“) schválena, mimo jiné, investiční dotace ve výši 3 000 000,0 Kč na rekonstrukci hasičského muzea v Bechyni. Krajské sdružení hasičů žádá

o prodloužení termínu realizace akce z důvodu, že předmětem činností jsou rekonstrukční stavební práce památkově chráněné budovy hasičského muzea v Bechyni. Jejich průběh je ovlivněn nejen klimatickými podmínkami a dalšími okolnostmi, které obecně souvisejí se stavebními činnostmi, které není možné zcela měnit (dodržování staveních postupů a norem), ale také nutností zajištění odpovídajícího projektování. Krajské sdružení hasičů bylo nuceno v zájmu zajištění maximálně hospodárného vynaložení finančních prostředků při současném dosažení schválené účelu akce také zadat nové zpracování kompletní projektové dokumentace jiné projekční kanceláři. Tato skutečnost, kterou nebylo možné předvídat, rovněž do značné míry zpozdila včasnou realizaci akce ve smlouvou stanoveném termínu do 31. prosince 2017. Krajské sdružení hasičů proto požádalo dopisem ze dne 15. 11. 2017 o prodloužení termínu realizace akce nejpozději do 30. června 2018. Dle písemné žádosti, která je uvedena v příloze č. 2, je předpoklad, že posunutí termínu zajistí maximálně hospodárné dokončení všech plánovaných rekonstrukčních prací hasičského muzea při dodržení správných postupů, norem a lhůt.

Dle článku XI. smlouvy lze provádět změny a doplňky této smlouvy pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Návrh dodatku číslo 1 k předmětné smlouvě je uveden v příloze č. 1 návrhu č. 506/ZK/17. Rada kraje projednala materiál na jednání dne 7. 12. 2017.

Finanční nároky a krytí: změna termínu realizace akce nemá nároky na rozpočet kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: nevyžaduje se.

Návrh projednán (stanoviska): JUDr. Lukáš Glaser - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV): Souhlasím.

PŘÍLOHY:

- Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě SDO/KHEJ/105/17 (SDO_105_rekonstrukce_hasič.muzea_Bechyně_dodatek_č. 1_2017.docx)

Žádost Krajského sdružení hasičů o prodloužení termínu realizace akce (Krajské sdružení hasičů_žádost o prodloužení termínu realizace akce.pdf)

Zodpovídá: vedoucí KHEJ -  Ing. Milan Nebesář.

Termín kontroly: 14. 12. 2017

Termín splnění:  15. 07. 2018