| Datum jednání: | 22.02.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 13/ZK/18 |
| Název bodu: | Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. žádost příjemce dotace obce Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“, reg. č. 425-01-006/16, v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016,

2. žádost příjemce dotace města Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Volary“, reg. č. 425-01-008/16, v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016,

3. žádost příjemce dotace obce Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, IČO 00511722, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty – 2. etapa“, reg. č. 39-01-002/17, v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017;

schvaluje

1. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“, reg. č. 425-01-006/16, pro příjemce dotace obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212, a to do 31. 12. 2019,

2. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Volary“, reg. č. 425-01-008/16, pro příjemce dotace město Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, a to do 31. 5. 2020,

3. prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty – 2. etapa“, reg. č. 39-01-002/17, pro příjemce dotace obec Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, IČO 00511722, a to do 31. 10. 2018;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 30. 4. 2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 byla obci Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212, schválena dotace ve výši 108 900,- Kč na realizaci projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 5. 2018. Vzhledem k důvodům uvedeným v žádosti obce Zlatá Koruna, které se týkají náročnosti projednávání návrhu územního plánu, žádá obec Zlatá Koruna o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2019 a následně podání závěrečné zprávy nejpozději do 15. 1. 2020.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 byla městu Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, schválena dotace ve výši 220 000,- Kč na realizaci projektu „Územní plán Volary“. S městem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 5. 2018. Vzhledem k důvodům uvedeným v žádosti města Volary a to především k nutnosti zapracovat četné připomínky občanů v rámci návrhu územního plánu pro společné jednání, žádá město Volary o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2020 a následně podání závěrečné zprávy nejpozději do 15. 6. 2020.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 171/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017 byla obci Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, IČO 00511722, schválena dotace ve výši 970 000,- Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty – 2. etapa“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 3. 2018. Vzhledem k důvodům uvedeným v žádosti obce Mišovice, zejména k nutnému přerušení rekonstrukce v zimních měsících vzhledem ke stáří budovy, žádá obec o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2018 a následně podání závěrečné zprávy nejpozději do 15. 11. 2018.

Finanční nároky a krytí: 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016,

2. usnesení zastupitelstva kraje č. 171/2017/ZK 6 ze dne 11. 5. 2017.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Prostředky rozpočtované pro obce v roce 2017 a 2018 musí být převedeny rozpočtovým opatřením do rozpočtu roku 2018 a 2019.

Návrh projednán (stanoviska):

Rada kraje usnesením č. 74/2018/RK-32 ze dne 25. 1. 2018 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

PŘÍLOHY:

Žádost obce Zlatá Koruna (zadost_o_prodlouzeni_terminu_realizace_dotace.pdf)

Žádost města Volary (žádost_JČK_Volary.pdf)

Žádost obce Mišovice (Žádost obce Mišovice.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 30. 4. 2018

Termín splnění: 30. 4. 2018