| Datum jednání: | 05.04.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 125/ZK/18 |
| Název bodu: | Zrušení části usnesení č. 323/2017/ZK-8 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování, kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ řemeslná a ZŠ, Soběslav |

| Předkladatel: | Mgr. Zdeněk Dvořák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSMT |
| Vedoucí odboru: | Ing. Hana Šímová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

II. část usnesení č. 323/2017/ZK-8 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování, kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ řemeslná a ZŠ, Soběslav“;

schvaluje

1. realizaci projektu „Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469“ (žadatel: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405) z Integrovaného regionálního operačního programu s celkovými výdaji ve výši 38 853 752,98 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 34 991 173,98 Kč,

2. kofinancování projektu „Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 3 499 117,40 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 125/ZK/18,

3. předfinancování projektu „Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 31 492 056,58 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 125/ZK/18,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469“ Jihočeským krajem v celkové výši 3 462 108,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 125/ZK/18;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 30. 4. 2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

OŠMT předkládá materiál v souladu se Směrnicí pro přípravu a realizaci evropských projektů (SM/115/ZK). Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 323/2017/ZK-8 realizaci projektu „Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů“ (žadatel: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu s celkovými výdaji ve výši 36 453 281,98 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 34 991 173,98 Kč, kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 3 499 117,40 Kč, předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 31 492 056,58 Kč a financováním nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1 462 108,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav, Wilsonova 405 (SŠŘ Soběslav) v současné době realizuje stavbu „Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469“. Stavební práce provádí firma Spilka a Říha s.r.o. s celkovými náklady ve výši 29 750 000,- Kč bez DPH, tj. 35 997 500,- Kč vč. DPH. Projekt je financován z evropských prostředků - IROP č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565. V době zpracování prováděcí projektové dokumentace hala plně sloužila k účelům výuky, tudíž se při jejím zpracování vycházelo pouze z původní projektové dokumentace a viditelného stavu objektu.

Práce byly zahájeny v 11/2017 a v průběhu prací se vyskytly nepředvídané skutečnosti, které měly vliv na postup prací a nebyly součástí prováděcí dokumentace. Jedná se o následující vícepráce a méněpráce (detailní popis prací je řešen v samostatném návrhu pro RK):

- při provádění pilot pro založení jeřábové dráhy bylo zjištěno nevhodné podloží

- původní kotvení ocelových sloupů k základové konstrukci dle PD je degradované a staticky nestabilní

- zdivo, které mělo být dle PD zachováno, je provedeno z různých druhů materiálu bez řádného provázání a statické stability ve vztahu k ostatním konstrukcím a není založeno na plnohodnotných základech – na základě statického posudku je navrženo stávající zdivo odstranit a nahradit novým zdivem s odpovídající únosností a stabilitou zajištěnou ukotvením do ocelové sloupové konstrukce

- původní projektová dokumentace řešila tepézový plech v rovině střešní konstrukce, který tvoří vodorovné ztužení haly, malou vlnou 63 mm, vzhledem ke složitému geologickému podloží statik rozhodl vyztužit nosnou konstrukci haly ve vodorovném směru zesílením vlnitých plechů v rovině střešní zvýšením výšky vlny z 63 na 130 mm

- ocelová konstrukce sloupů a vazníků je zkorodovaná, ocelové sloupy jsou hladké bez kotevních prvků pro zdivo, do kterého jsou zakomponovány - dojde k opravě sloupů vyvařením, navařením kotev, provedením nátěru apod.

- původně byl plynovod dle PD zavěšen na stěně, která měla být ponechána - z důvodu nutnosti zbourání stěny musí být plynovod přeložen

Celkově po započtení víceprací (2 563 005,- Kč bez DPH) a méněprací (579 144,- Kč bez DPH) se cena stavby navyšuje o 1 983 861,- Kč bez DPH, tj. 2 400 471,- Kč s DPH, což činí navýšení o 6,67 %. Vícepráce nepřevyšují původní hodnotu zakázky o více než 15 %, tedy se dle §222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejedná o podstatnou změnu závazků ze smlouvy.

Nutno konstatovat, že se jedná o takové vícepráce, jejichž neprovedení by mělo zásadní vliv na budoucí bezpečný provoz školy a je potřeba jejich provedení.

Celkové navýšení akce činí tedy 2 400 471,- Kč, z toho 2 mil. Kč bude hrazeno z rozpočtu JčK a zbylých 400 471,- Kč pak z rozpočtu SŠŘ Soběslav. Tyto částky jsou zakomponovány v návrhu tohoto usnesení, kdy se celkové výdaje projektu oproti usnesení č. 323/2017/ZK-8 zvyšují o částku 2 400 471,- Kč na 38 853 752,98  Kč, nezpůsobilé výdaje se zvyšují o částku 2 400 471,- Kč na 3 862 108,- Kč, z toho část ve výši 2 000 000,- hradí JčK a zbylých 400 471,- Kč SŠŘ Soběslav.

OŠMT prověřil v souladu s čl. 3 směrnice SM/115/ZK možnou míru zapojení vlastních zdrojů organizace. Uvedená organizace je součástí veřejného vzdělávacího systému a u předloženého projektu se nejedná o veřejnou podporu.

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 323/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - ruší

usnesení č. 288/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ řem. a ZŠ, Soběslav“;

  - schvaluje

a) realizaci projektu „Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469“ (žadatel: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405) z Integrovaného regionálního operačního programu s celkovými výdaji ve výši 36 453 281,98  Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 34 991 173,98 Kč,

b) kofinancování projektu „Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 3 499 117,40 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 389/ZK/17,

c) předfinancování projektu „Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 31 492 056,58 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 389/ZK/17,

d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469“ Jihočeským krajem v celkové výši 1 462 108,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 389/ZK/17;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 30. 9. 2017

Finanční nároky a krytí: viz vyjádření správce rozpočtu

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Dagmar Pindurová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. OEKO souhlasí s navýšením nezpůsobilých výdajů ve výši 2 mil. Kč ze zdrojů JčK z důvodu provedení nezbytných nepředvídaných víceprací ve vztahu ke skutečnému stavebně technickému stavu budov. Financování této částky, nad úroveň původní alokace, bude kryto z úspor při realizaci jiných projektů spolufinancovaných EU (rezervy ORJ 20) případně z prostředků Fondu rezerv a rozvoje.

Návrh projednán (stanoviska): OEZI, OVZI, VVVZ dne 20. 3. 2018 (usnesení č. 57/2018/VVVZ-09), RK dne 22. 3. 2018 (usnesení č. 339/2018/RK-36)

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK180405_125_Př 1_Formulář projektu_SŠ řem. a ZŠ, Soběslav.xlsx)

Žádost školy o poskytnutí dotace (ZK180405_Př2__125_žádost školy_SŠ řem. a ZŠ, Soběslav.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová

Termín kontroly: 30. 4. 2018

Termín splnění: 30. 4. 2018