| Datum jednání: | 21.06.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 250/ZK/18 |
| Název bodu: | Změny u dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádosti obcí Rodvínov, Katov a Slavče o změnu ve schválených dotacích v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 podle příloh návrhu č. 250/ZK/18;

schvaluje

1. změnu využití schválené dotace ve výši 230 000 Kč obci Rodvínov, IČO 00247375, na akci „Lávka                 přes Hamerský potok v Jindřiši“ v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018                         na realizaci nové akce „Místní komunikace Rodvínov 2C“ a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy s ohledem na tuto změnu,

2. změnu výše dotace z 85 000 Kč na dotaci ve výši 190 000 Kč obci Katov, IČO 00582808, na akci „Oprava místní komunikace“ v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy s ohledem na tuto změnu,

3. změnu účelu dotace s novým názvem akce „Oprava MK č.3c a ÚK 1 ve Lništích“ při zachování schválené dotace ve výši 230 000 Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 u obce Slavče, IČO 00245429, a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy s ohledem na tuto změnu;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části   II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením č. 337/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017 byl Zastupitelstvem Jihočeského kraje vyhlášen Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 (dále jen „POV 2018“) s termínem zveřejnění výzvy dne                22. 9. 2017, s termínem zahájení podávání žádostí dne 23. 10. 2017 a termínem ukončení podávání žádostí dne 31. 12. 2017. Zároveň byla schválena Pravidla POV 2018 včetně všech příloh. Jednou ze schválených příloh je vzor návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

Usnesením č. 429/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017 byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválena alokace na POV 2018 ve výši 100 000 000 Kč.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 17. 5. 2018 usnesením č. 139/2018/ZK-13 poskytnutí dotací v rámci POV 2018 v celkové výši 99 895 tis. Kč. Nerozděleno je z celkové alokace 105 000 Kč.

Obec Rodvínov požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 250 tis. Kč v rámci POV 2018 na akci „Lávka přes Hamerský potok v Jindřiši“ s předpokládaným rozpočtem akce 1 300 tis. Kč. Rozhodnutím zastupitelstva kraje usnesením č. 139/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018 byla obci schválena dotace ve výši 230 tis. Kč na tuto akci. Obec Rodvínov požádala dne 29. 5. 2018 o změnu využití schválené dotace. V žádosti uvádí, že obec provedla opakovaně výběr dodavatele, ale vždy byla nucena výběrové řízení zrušit, neboť nebyla doručena žádná nabídka. Dále uvádí, že opakované zrušení výběrového řízení na předmětnou zakázku bylo způsobeno aktuální situací na trhu specializovaných stavebních činností, několik firem se písemně omluvilo z důvodu naplnění svých kapacitních možností.

Obec Rodvínov tak z výše uvedených důvodů požádala o přesunutí schválené dotace ve výši 230 tis. Kč                na jinou akci, týkající se rovněž dopravní infrastruktury, konkrétně akci s názvem „Místní komunikace Rodvínov 2C“. Jde o investiční akci s výdaji ve výši 1 313 795,85 Kč bez DPH. Bližší popis akce je uveden v příloze č. 2 tohoto návrhu. Na tuto akci již byl proveden výběr dodavatele a stavební práce byly zahájeny. Obec má tuto akci zařazenou v místním rozvojovém dokumentu v souladu s Pravidly POV 2018.

Obec Katov požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 210 tis. Kč v rámci POV 2018 na akci „Oprava místních komunikace“ (název dle Pravidel POV 2018 převzat z předložené žádosti). V bližším popisu účelu akce je uvedeno, že se jedná o opravu asfaltového povrchu na parc. čísle 879/11 a 879/22. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením 139/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018 o podpoře předložené žádosti ve výši 85 tis. Kč. Obec Katov požádala dne 6. 6. 2018 v souladu s Pravidly POV 2018                         před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace o navýšení schválené dotace na původní požadovanou částku 210 tis. Kč na opravu místní komunikace. Předpokládaný rozpočet celé akce je 420 tis. Kč, akci nelze dle vyjádření pana starosty rozdělit na etapy. Obec nemá ve svém rozpočtu zajištěn dostatečný vlastní podíl, aby mohla realizovat akci v plném rozsahu. V návrhu usnesení tohoto materiálu je u obce Katov název akce upraven na „Oprava místní komunikace“ a původní schválená dotace navýšena o nerozdělenou částku z celkové alokace, tj. o částku ve výši 105 tis. Kč. Celkem je tak obci Katov navržena dotace ve výši 190 tis. Kč.

Obec Slavče požádala v řádném termínu o dotaci ve výši 250 tis. Kč v rámci POV 2018 na akci „Oprava MK č.3c a ÚK 15 ve Lništích“ s předpokládaným rozpočtem akce 595 tis. Kč. Rozhodnutím zastupitelstva kraje usnesením č. 139/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018 byla obci schválena dotace ve výši 230 tis. Kč na tuto akci. Obec Slavče požádala dne 21. 5. 2018 o změnu názvu akce na nový název „Oprava MK č.3c a ÚK 1 ve Lništích“. V původním názvu došlo k překlepu a označení komunikace ÚK 15 místo správného označení dané komunikace ÚK 1.

Finanční nároky a krytí:

Financování ve výši 100 mil. Kč zajištěno z rozpočtu OREG 2018 (§3639, pol. 5321, UZ 710, ORJ 653 s následným rozdělením dle správné rozpočtové skladby).

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Kateřina Francová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím - z hlediska rozpočtového krytí.

Návrh projednán (stanoviska): nebylo požadováno

PŘÍLOHY:

Žádost o změnu Rodvínov 1 (Rodvínov1_Žádost_POV_2018.pdf)

Žádost o změnu Rodvínov 2 (Rodvínov2_Doplnění_žádosti_o_změnu_předmětu_projektu_POV_2018. pdf)

Žádost o změnu Rodvínov 3 (SoD_MK Rodvinov_podepsana.pdf)

Žádost o změnu Katov (Katov_žádost_o_navýšení_dotace_(3684088).odt)

Žádost o změnu Slavče 1 (Slavče - změna názvu.pdf)

Žádost o změnu Slavče 2 (Pasport komunikací Lniště.pdf)

Zodpovídá: vedoucí odboru OREG – Ing. Luboš Průcha

Termín kontroly: 30. 11. 2018

Termín splnění: 30. 11. 2018