| Datum jednání: | 18.10.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 220/ZK/18 |
| Název bodu: | Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2018 |

| Předkladatel: | Bc. Jiří Švec |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jiří Klása |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2018, uvedený v příloze návrhu č. 220/ZK/18.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předložený materiál navrhuje úpravy „Programu investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje“, schváleného Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 263/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017.

Celková délka silnic II. a III. třídy činí 5 445,100 km z celkové délky 6 252,820 km dálnic a silnic na území kraje. V souvislosti se snahou optimalizovat rozvoj a výdaje do silniční infrastruktury kraje nechal krajský úřad zpracovat v roce 2011 strategický materiál „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“. Hlavním cílem projektu bylo optimalizovat vynakládání finančních prostředků do dopravní infrastruktury a plánovaných investic za současné koordinace rozvoje dopravní infrastruktury v souladu s územně plánovací dokumentací a „Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje“. S ohledem na to bylo snahou projektu, aby hlavní dopravní koridory byly plánovány s ohledem na širší územní vazby, s ohledem na předpokládaný rozvoj v řešeném území a ochranu životního prostředí, potřebu změn v území za současného respektování nezvratných územních vazeb a daností (hospodářský a sociální vývoj, stav osídlení, předpokládaný rozvoj území a jeho urbanizace). Konečným cílem je vytvoření kvalitní dopravní infrastruktury.

V rámci aktualizace byly z „Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2018“ vyňaty již dokončené akce. Současně byly aktualizovány technické specifikace jednotlivých akcí a byly aktualizovány údaje, které se týkají zpracované projektové dokumentace. V sekci mostů bylo aktualizováno pořadí všech mostů a to na základě provedených hlavních prohlídek a aktuálního stavebně technického stavu mostů. Současně byly doplněny další mosty, které bylo nutné zařadit do programu z důvodů jejich nevyhovujícího stavebně technického stavu. U všech akcí byly aktualizovány údaje o zpracované projektové dokumentaci v různých stupních.

###### Silnice II. třídy

Investiční opatření na silnicich II. třídy:

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy jsou zařazeny do opatření akce na páteřní a základní silniční síti, které vycházejí z priorit stanovených v rámci „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“. Akce jsou rozděleny dle priorit do tří oddílů a to akce s vysokou prioritou, se střední prioritou a s nízkou prioritou.

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy byly vyřazeny 2 akce a to „Zanádražní kom. - Přeložka sil. II/156+II/157, 3. etapa, část 3.1 - zanádražní“, která byla sloučena s částí 3.2 a dokončená akce „Sil. II/141 Vodňany - průtah“.

Na žádost Správy a údržby silnic Jihočeského kraje bylo do investičních akcí na silnicích III. třídy nově zařazeno celkem 31 akcí, které jsou umístěny na páteřní a základní silniční síti a na které je nutné zpracovat příslušnou projektovou dokumentaci. Jedná se o tyto akce zařazené do oddílu s nízkou prioritou:

„Sil. II/141 Bavorov-průtah“, „Sil. II/105 Milevsko průtah, Veselíčko průtah, zeď Veselíčko“, „Sil. II/156 Trhové Sviny, Trocnovská ulice“, „Sil. II/135 Vesce průtah“, „Sil. II/135 Svinky průtah“, „Sil. II/135 Vlastiboř průtah“, „Sil. II/135 Záluží průtah“, „Sil. II/159 Paseky – Albrechtice“, „Sil. II/152 a sil. II/406 Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr Rakousko“, „Sil. II/123 II/123 Jistebnice, úprava tělesa vozovky“, „Sil. II/159 Stabilizace svahu - opěrná zeď Dráchov“, „Sil. II/161 a sil. II/163 Rekonstrukce silnice II/161 v průtahu města Vyšší Brod“, „Sil. II/151 a sil. II/406 rek. Palackého náměstí v Dačicích“, „Sil. II/122, úprava průtahu Senožaty“, „Sil. II/155 Strážkovice“, „Sil. II/152 v průtahu St. Město pod Land.“, „Rek. Sil. II/141 u Dřemlinského rybníka“, „Opěrná zeď podél komunikace II/161 u Vyššího Brodu“, „Odvodnění a oprava OZ podél silnice II/163 Vyšší Brod“, „Přeložka silnice II/164 Lomy“, „Úprava křiž. II/141, III/12243 a ulic Staropoštovská, A. Křížka a Tylova ve Vodňanech“, „Sil. II/603 a sil. II/146 U Chotýčan nepřehledná křižovatka“, „Sil. II/156 Nová Ves“, “Sil. II/154 Průtah Kaplice“, „Sil. II/161 Zabezpečení svahu II/161 Studánky“, „Rekonstrukce křižovatky II/105 Hluboká nad Vltavou“, „Přeložka silnice II/151 Kunžak“, „Sil. II/142 Čepřovice průtah“, „Sil. II/170 Čestice průtah“, „Sil. II/157 Ledenice OK III/14611“ a „Sil. II/141 Vodňany průtah“.

V oddíle s vysokou prioritou je uvedeno celkem 16 akcí, z toho v současné době probíhá stavební realizace 1 akce, celkem 13 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená, že na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále jsou zde uvedeny 2 akce bez stanoveného pořadí, na které není zpracována žádná dokumentace.

V oddíle se střední prioritou je celkem uvedeno 49 akcí; z toho v současné době probíhá stavební realizace 3 akcí, celkem 21 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, s uvedením příslušných stupňů zpracované projektové dokumentace. Dále tento oddíl obsahuje celkem 25 akcí bez stanoveného pořadí, u kterých není zpracována jakákoliv projektová dokumentace.

V oddíle s nízkou prioritou je uvedeno celkem 47 akcí, z toho v současné době probíhá stavební realizace 1 akce a 1 akce je připravena k zahájení realizace v roce 2018. Dále je zde uvedeno 27 akcí se stanoveným pořadím dle příslušného stupně zpracované projektové dokumentace. Ostatních 18 akcí je uvedeno bez stanoveného pořadí, opět z důvodů, že na tyto akce není doposud zpracována žádná projektová dokumentace.

V rámci investičních akcí na silnicích II. třídy je tedy celkem uvedeno 112 akcí, z toho v současné době probíhá stavební realizace 5 akcí a 1 akce je připravena ke stavební realizaci v roce 2018, u 61 akcí je zpracována projektová dokumentace v různých stupních a 45 akcí nemá jakoukoliv projektovou dokumentaci zpracovánu.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Opravy silnic II. třídy páteřní a základní silniční sítě:

Na základě výstupů tzv. malého systému hospodaření s vozovkou, který zavedla a průběžně aktualizuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, je aktualizována i tato část programu týkající se oprav silnic II. třídy páteřní a základní silniční sítě ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Páteřní silniční síť – tvoří síť dálnic, silnic I. třídy a dopravně významných silnic II. třídy, které zajišťují základní dopravní obslužnost území celého kraje bez dopravních omezení s přeshraničními vazbami na země Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Svobodný stát Dolní Bavorsko a vazbu na silniční síť hraničních krajů Plzeňského, Středočeského, Jihomoravského a Vysočiny

Základní silniční síť – tvoří síť významných silnic II. a III. třídy navazující a doplňující páteřní silniční síť pro zajištění lokální dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje.

V předkládané aktualizaci je část programu oproti poslední platné verzi zásadně přepracována. Jsou zde zařazené akce - úseky silnic III. tříd, u kterých byl v roce 2016 resp. v roce 2017 při vyhodnocování aktuálního stavu odbornou firmou zjištěn stavební stav 4 (nevyhovující) nebo 5 (havarijní) a to za použití TP 82 – katalog poruch netuhých vozovek. Jednotlivé akce jsou rozděleny dle lokalizace, tzn. dle území okresů resp. závodů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Pořadí v rámci území okresů / závodů je z důvodu nastavení maximální objektivity stanoveno na základě multikriteriálního hodnocení podle dalších sedmi doplňujících hodnotících kritérií. Podklady ke kritériím hodnocení jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu.

Silnice III. třídy

Investiční opatření na silnicích III. třídy:

V rámci investičních akcí na silnicích III. třídy byly zařazeny do opatření akce na páteřní a základní silniční síti, které vycházejí z priorit stanovených v rámci „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“. Akce jsou rozděleny dle priorit také do tří oddílů a to akce s vysokou prioritou, se střední prioritou a s nízkou prioritou.

V rámci investičních akcí na silnicích III. třídy byla vyřazena 1 akce a to „Sil. III/10579 Rekultivace Mydlovary, obchvat Zahájí“ z důvodů koordinace s výstavbou nové spalovny. Tím důvody na rekonstrukci sil. III/10579 odpadly.

Na žádost Správy a údržby silnic Jihočeského kraje byly do investičních akcí na silnicích III. třídy nově zařazeny celkem 3 akce, které jsou umístěny na páteřní a základní silniční síti a na které je nutné zpracovat příslušnou projektovou dokumentaci. Jedná se o tyto akce zařazené do oddílu s nízkou prioritou: „Rekonstrukce silnice III/14611 Dobrá Voda“, „Homogenizace silnice III/10575 Hluboká – Hrdějovice“, „Sil. III/14322 Č. Budějovice Branišovská ul.“.

V oddíle s vysokou prioritou jsou uvedeny celkem 2 akce dle stupně připravenosti, u obou akcí probíhá stavební realizace.

V oddíle se střední prioritou jsou celkem uvedeny 2 akce, z toho je uvedena 1 akce v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená, že na tuto akci je zpracována projektová dokumentace v určitém stupni. Dále tento oddíl obsahuje celkem 1 akci bez stanoveného pořadí, u které není zpracována jakákoliv projektová dokumentace.

V oddíle s nízkou prioritou je uvedeno celkem 13 akcí, z toho u 3 akcí probíhá stavební realizace a dále jsou zde uvedeny 4 akce se stanoveným pořadím dle příslušného stupně zpracované projektové dokumentace. Ostatních 6 akcí je uvedeno bez stanoveného pořadí, opět z důvodů, že na tyto akce není doposud zpracována žádná projektová dokumentace.

V rámci investičních akcí na silnicích III. třídy je tedy celkem uvedeno 17 akcí, z toho v současné době probíhá stavební realizace 5 akcí, u 5 akcí je zpracována projektová dokumentace v různých stupních a 7 akcí nemá jakoukoliv projektovou dokumentaci zpracovánu.

U akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, název, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Opravy silnic III. třídy páteřní a základní silniční sítě:

Na základě výstupů tzv. malého systému hospodaření s vozovkou, který zavedla a průběžně aktualizuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, je aktualizována i tato část programu týkající se oprav silnic III. třídy páteřní a základní silniční sítě ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Páteřní silniční síť – tvoří síť dálnic, silnic I. třídy a dopravně významných silnic II. třídy, které zajišťují základní dopravní obslužnost území celého kraje bez dopravních omezení s přeshraničními vazbami na země Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Svobodný stát Dolní Bavorsko a vazbu na silniční síť hraničních krajů Plzeňského, Středočeského, Jihomoravského a Vysočiny

Základní silniční síť – tvoří síť významných silnic II. a III. třídy navazující a doplňující páteřní silniční síť pro zajištění lokální dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje

V předkládané aktualizaci je část programu oproti poslední platné verzi zásadně přepracována. Jsou zde zařazené akce - úseky silnic III. tříd, u kterých byl v roce 2016 resp. v roce 2017 při vyhodnocování aktuálního stavu odbornou firmou zjištěn stavební stav 4 (nevyhovující) nebo 5 (havarijní) a to za použití TP 82 – katalog poruch netuhých vozovek. Jednotlivé akce jsou rozděleny dle lokalizace, tzn. dle území okresů resp. závodů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Pořadí v rámci území okresů / závodů je z důvodu nastavení maximální objektivity stanoveno na základě multikriteriálního hodnocení podle dalších sedmi doplňujících hodnotících kritérií. Podklady ke kritériím hodnocení jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu.

# Investiční akce a opravy na silnicích II. a III. třídy  -  mosty:

Evidence akcí pro mosty byla oproti minulému „Programu“ kompletně upravena a bylo stanoveno jednotné pořadí všech mostů, a to na základě provedených hlavních prohlídek všech mostů ve vlastnictví Jihočeského kraje v roce 2016 a 2017 a posouzení jejich stavebně technického stavu. Hlavní prohlídky jako majetkový správce zajišťovala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Z evidencí mostů bylo vyřazeno celkem 24 akcí dokončených v roce 2017.

Jedná se o tyto dokončené mosty:

Most 137-014	Most Švehlův v Táboře

Most 169-026	Most přes Kvildský potok před Kvildou

Most 13518-3	Most přes Blatskou stoku u myslivny Jitra před Mažicemi

Most 13518-5	Most přes místní stoku v Mažicích

Most 154-004	Most u Ličova

Most 124-006a	Most přes potok ve Staniměřicích

Most 163-024	Most za Vyšším Brodem

Most 12860-1	Hradiště

Most 152-007	přes M. Dyji před S. Hobzím

Most 140-012	Most přes potok u Ražic

Most 138-012	Most přes potok v Chřešťovicích

Most 14136-2	Most přes náhon - Blažejovický mlýn

Most 14136-3	Most přes Blanici - Blažejovický mlýn

Most 167-013	Most přes potok u Račí

Most 14515-1	Most přes potok Spůlka u Zdíkovce

Most 12243-3	Most před Vodňany

Most 125-002	Most přes potok u Mladé Vožice

Most 173-001	Most Strakonice

Most 145-019	Most přes Luční potok za Zdíkovcem

Most 135-016	Most přes potok za obcí Dvorce

Most 10576-2	Most přes potok Kyselá Voda za obcí Úsilné

Most 10558-1	Most ve Slabčicích

Most 1359-2	Most přes potok v obci Ústrašice

Most 1233-2a	Most přes přepad z rybníka před obcí Liderovice

Na základě zjištěného nevyhovujícího stavebně technického stavu při hlavních prohlídkách bylo zařazeno do evidence celkem 28 nových mostních objektů.

Jedná se o tyto nové mosty:

Most 13711-3	Most řetězový z Podolska za obcí Stádlec

Most 156-008	Most přes potok za obcí Nová Ves

Most 128-024	Most na hrázi rybnika u Potočné

Most 146-003	Most přes potok za obcí Hluboká nad Vltavou

Most 146-004	Most přes železnici u Dobřejovic

Most 157-013	Most přes potok v obci Trhové Sviny

Most 603-060	Most přes přepad z rybníku Jordán v Táboře

Most 10579-1	Most přes přepad rybníka Peňský před obcí Munice

Most 157-012	Most přes Svinenský potok v obci Trhové Sviny

Most 17210-3	Most před Kozlovem

Most 12128-2	Most za obcí Přeštěnice

Most 14712-1	Most přes stoku před obcí Sedlíkovice

Most 00354-7	Most přes potok za obcí Rančice

Most 14125-1	Most přes přepad rybníka - Dub

Most 12128-1	Most přes říčku Smutnou za obcí Přeštěnice

Most 14111-1	Most přes potok v Zaboří

Most 02025-4	Most přes potok ve Vrcovicích

Most 00426-2	Most u obce Brloh

Most 1464-1	Most přes potok v obci Dobřejovice

Most 1567-4	Most přes Pašinovický potok za obcí Něchov

Most 14513-1	Most přes potok u Husince

Most 145-015	Most přes Jáchymovský potok před Stachy

Most 1439-3	Most na konci Holubova

Most 12227-3	Most přes stoku u elektrárny Mydlovary

Most 12227-4	Přes vlečku do dolu u obce Mydlovary

Most 12256-1	Most přes potok před obcí Holubovská Bašta

Most 410-011	Most v obci Budeč

Most 409-018	Most za křižovatkou se silnicí II/151 směr Č. Rudolec

Z důvodu naléhavosti řešit stavebně technický stav je v evidenci oprav a rekonstrukcí mostních objektů, případně nových mostů, uvedeno celkem 250 akcí, z toho u 38 akcí probíhá realizace v roce 2018. Dále je zde uvedeno celkem 98 akcí s uvedením pořadí dle stupně připravenosti, to znamená na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Následuje celkem 114 akcí, na které není zatím zpracována žádná projektová dokumentace. Všechny tyto opravy mostů byly zařazeny do prioritního řazení z důvodu zjištěného nevyhovujícího stavebně technického stavu při hlavní prohlídce uvedených mostních objektů a jejich pořadí bylo určeno dle projektové připravenosti jednotlivých akcí.

U akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující jejich název, realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technický stav mostních objektů.

Rada kraje doporučila svým usnesením č. 1183/2018/RK-50 ze dne 4. 10. 2018 zastupitelstvu kraje schválit Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2018.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a IIII. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2018 (Příloha 1_BK Jčk_aktualizace_2018.xls)

Postup sestavení Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a IIII. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2018 (Příloha 2_Postup sestavení BK Jčk.docx)

Páteřní a základní dopravní síť - stav 2010 (Příloha 3_páteřní a základní síť_stav_2010.pdf)

Páteřní a základní dopravní síť - výhled (Příloha 4_páteřní a základní síť _vyhled.jpg)

Doplňující hodnotící kritéria silnic II. a III. třídy pro vozovky v nevyhovujícím stavebním stavu (4) a v havarijním stavebním stavu (5) (Příloha 5_doplňující_hodnotící kritéria.xlsx)

Vyhodnocení stavu silnic_TP 82_okres ČB (Příloha 6_mapa_okres_CB_stav_silnic_A1.jpg)

Vyhodnocení stavu silnic_TP 82_okres ČK (Příloha 7_mapa_okres_CK_stav_silnic_A1.jpg)

Vyhodnocení stavu silnic_TP 82_okres PT (Příloha 8_mapa_okres_PT_stav_silnic_A1.jpg)

Vyhodnocení stavu silnic_TP 82_okres ST (Příloha 9_mapa_okres_ST_stav_silnic_A2.jpg)

Vyhodnocení stavu silnic_TP 82_okres TA (Příloha 10_mapa_okres_TA_stav_silnic_A2.jpg)

Vyhodnocení stavu silnic_TP 82_okres JH (Příloha 11_mapa_okres_JH_stav_silnic_A1.jpg)

Vyhodnocení stavu silnic_TP 82_okres PI (Příloha 12_mapa_okres_PI_stav_silnic_A2.jpg)

Seznam památek UNESCO a NKP (Příloha 13_UNESCO a NKP_seznam.doc)

Mapa_NKP a ZZS_okres ČB (Příloha 14_mapa_okres_CB.jpg)

Mapa_NKP a ZZS_okres ČK (Příloha 15_mapa_okres_CK.jpg)

Mapa_NKP a ZZS_okres PT (Příloha 16_mapa_okres_PT.jpg)

Mapa_NKP a ZZS_okres ST (Příloha 17_mapa_okres_ST.jpg)

Mapa_NKP a ZZS_okres TA (Příloha 18_mapa_okres_TA.jpg)

Mapa_NKP a ZZS_okres PI (Příloha 19_mapa_okres_PI.jpg)

Mapa_NKP a ZZS_okres JH (Příloha 20_mapa_okres_JH.jpg)

Rozdělení finančních prostředků - podíl silnic ve stavu 4 a 5 k celkovému rozsahu silniční sítě v okrese a váha (Příloha 21_Vyhodnocení BK_2018.xlsx)

Přílohy č. 3, 4, 6 – 12, 14 – 20 jsou pouze v elektronické podobě. Jedná se o mapové podklady, které nelze v listinné podobě prezentovat ve formátu A4 a taktéž z důvodu velikosti datového souboru jsou případně k nahlédnutí u předkladatele.

Zodpovídá: vedoucí ODSH – Ing. Jiří Klása