| Datum jednání: | 27. 06. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 250/ZK/19 |
| Název bodu: | Financování nezpůsobilých výdajů projektu Muzea středního Pootaví Strakonice „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OKPP |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Patrik Červák |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

mění

usnesení č. 432/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 ve věci realizace projektu Muzea středního Pootaví Strakonice „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ takto:

1. v části I. „schvaluje“ v bodě I/1. tak, že původní text se nahrazuje textem: „realizaci projektu Muzea středního Pootaví „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ specifický cíl SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva Revitalizace vybraných památek II, s celkovými výdaji ve výši 131 714 719 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 120 055 331 Kč vč. DPH“,

2. část I. tohoto usnesení se doplňuje o bod I/4. ve znění: „financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 11 659 388 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 250/ZK/19“;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Muzeum středního Pootaví (dále jen „MSP“) sídlí v areálu strakonického hradu, který je velkou částí v majetku Jihočeského kraje, svěřeného do správy MSP. V  roce 2015 přikoupil Jihočeský kraj část hradu, která do té doby byla v majetku římsko-katolické církve. Tím došlo k vyřešení problémů se složitým dispozičním uspořádáním jednotlivých výstavních sálů a zázemí pro návštěvníky. Části hradu, které má v majetku Město Strakonice a využívá je MSP, jsou řešeny nájemními smlouvami.

MSP v současné době realizuje projekt financovaný EU s názvem „PROJEKT OBNOVY VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NKP HRAD STRAKONICE“, IROP 2. výzva – Revitalizace vybraných památek, která je zaměřená na NKP. V rámci IROP se jedná o prioritní osu: PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí a specifický cíl: SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Cílem projektového záměru je vybudovat v objektu strakonického hradu odpovídající prostory pro realizaci dlouhodobého záměru zřizovatele, kterým je vybudování jedinečných expozic dud a dudáctví, historie textilní výroby, zbraní a motocyklů značky ČZ a suverénního řádu maltézských rytířů, se zajištěním návštěvnických standardů. Součástí projektu je rovněž záchrana poškozených unikátních nástěnných maleb z počátku 14. stol. v kapitulní síni a v ambitu a otevření dosud veřejnosti nepřístupných prostor v nejstarší části hradu, v bývalé řádové komendě. Dalším záměrem je vybudování výtahu.

Realizace projektu byla schválena usnesením ZK č. 432/2016/ZK-25 dne 22. 9. 2016 s celkovými náklady ve výši 123 000 000 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 432/2016/ZK-25

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

1. realizaci projektu Muzea středního Pootaví „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ a podání žádosti o podporu z IROP, specifický cíl SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva Revitalizace vybraných památek II, s celkovými výdaji ve výši 123 000 000,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 122 800 000,- Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 12 280 000,- Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 435/ZK/16,

- 3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 110 520 000,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 435/ZK/16;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Tato částka byla snížena na základě skutečné výše přiznané dotace z IROP, která činí 108 049 797,90 Kč, a celková výše projektu včetně kofinancování je 120 055 331 Kč.

V rámci tohoto schváleného financování byla upravena studie proveditelnosti, která se skládá ze 4 základních částí:

1) Zhotovení stavební dokumentace, archeologické průzkumy, TDI, BOZP, řízení projektu, zpracování studie proveditelnosti atd. Tato část představuje 9 738 508 Kč vč. DPH dle rozpočtu.

2) Revitalizace všech hradních prostor zahrnující veškeré stavební úpravy a vybudování výtahu. Na tuto část bylo alokováno v rámci studie 57 016 823 Kč vč. DPH.

3) Vytvoření a vybavení nových expozic souvisejících s cílem projektu, jak bylo uvedeno výše. Na tuto část jsou předpokládané náklady 34 300 000 Kč vč. DPH.

4) Restaurování nástěnných maleb v kapitulní síni a ambitu, dále dřevných renesančních stropů v Jelence a Malém rytířském sále a všech kamenných portálů. Předpokládané náklady 9 500 000 Kč, včetně DPH.

Projekt byl zahájen dne 20. 6. 2016. Stavební projekt byl předán dne 25. 10. 2017. Následně bylo vypsáno VŘ na zhotovitele. Ve VŘ uspěla firma POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky s nabídkovou cenou 61 442 154 Kč vč. DPH. Stavba byla zahájena v červenci 2018. Do současné doby byly zjištěny nepředvídatelné závady v odkrytých konstrukcích objektu včetně havarijního stavu nosných dřevěných konstrukcí, které vyžadují vícenáklady v úhrnné výši 11 659 388 Kč vč. DPH.

V případě projektu „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ je nově finanční rámec upraven takto:

- celkové výdaje ve výši 131 714 719 Kč vč. DPH, z toho schválené způsobilé výdaje ve výši 120 055 331 Kč vč. DPH

- financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 11 659 388 vč. DPH, které budou hrazeny

z Jihočeského kraje.

Přestože uvedené náklady stavebních prací jsou uznatelné v rámci projektu IROP, nemůžeme předpokládat, že v druhé části projektu obsahující vybudování nových expozic, dojde k tak významným úsporám, aby náklady nepřekročily výše uvedený finanční rámec ve výši 120 055 331 Kč vč. DPH. Proto předkládáme návrh na navýšení celkového finančního rámce projektu o částku 11 659 388 Kč vč. DPH, o kterou bude nutné navýšit stavební práce.

Po schválení zvýšeného finančního rámce projektu bude tento rozdíl hrazen z rezervy matice projektů na úkor nerealizovaných ostatních projektů.

Návrh financování nezpůsobilých výdajů projektu Muzea středního Pootaví „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ z rozpočtu Jihočeského kraje byl předložen radě kraje na jednání dne 20. 06. 2019 s tím, že doporučuje zastupitelstvu kraje změnu a doplnění usnesení č. 432/2016/ZK-25 dne 22. 9. 2016.

Finanční nároky a krytí: Financování výdajů projektu bude hrazeno z ORJ 20 – Strukturální fondy EU na základě smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Stanislav Bůžek - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Zvýšené nároky finančního krytí projektu z hlediska podílu kraje na financování nezpůsobilých výdajů bude nutné v ORJ 20 řešit v rámci přípravy rozpočtu kraje pro rok 2020 a ve výhledu rozpočtu pro rok 2021 na úkor jiných projektů či zvýšeným zapojením FRR.

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (11_6_Formulář evropského projektu - IROP_MSP_hrad.xls)

Žádost financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jčk (Žádost_nezpůsobilé výdaje z rozpočtu Jčk.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OKPP – Mgr. Patrik Červák

Termín kontroly: 31. 12. 2019

Termín splnění: 30. 6. 2021