| Datum jednání: | 27. 06. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 269/ZK/19 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení 187/2018/ZK-14 a ve věci realizace projektu „ Modernizace komunikací P 10 G“ a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Aleš Mik |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 187/2018/ZK-14  ze dne 21. 6. 2018 ve věci realizace projektu „Modernizace komunikací P 10 G“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje;

  - schvaluje

- 1. nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Modernizace komunikací P 10 G“, s celkovými výdaji ve výši 48 769 981,06 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 23 268 911,62 Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 2 326 891,16 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 269/ZK/19,

- 3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 20 942 020,46 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 269/ZK/19,

- 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 25 501 069,44 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 269/ZK/19;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31. 12. 2019

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předložil projektovou žádost projektu s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P10 G“ do průběžné výzvy č. 70 IROP specifického cíle č. 1.1 v měsíci prosinci 2018. Tato projektová žádost má od 27. 5. 2019 vydán právní akt, což znamená, že je podpořena.

V rámci projektu byla jeho realizace schválena v červnu 2018 na původní cenu z uzavřené smlouvy o dílo s firmou Robstav k.s. /smlouva o dílo uzavřena dne 9. 8. 2017/. V letošním roce před zahájením samotné stavební realizace požadoval zhotovitel prostřednictvím písemného požadavku ze dne 28. 5.2019 navýšení ceny z uzavřené smlouvy o dílo o 69%. Toto nemohl Jihočeský kraj akceptovat s ohledem na veřejnou zakázku na stavební práce, proto na základě usnesení č. 670/2019/RK-69 ze dne 6. 6. 2019 smlouvu ukončil.

Odbor OVZI předpokládá zahájení nového zadávacího řízení na stavební práce na konci června 2019. S ohledem na aktualizaci rozpočtu k tomuto projektu na cenovou úroveň roku 2019 došlo k navýšení předpokládané ceny o 24 482 919,44 Kč s DPH, což představuje nezpůsobilé výdaje projektu. Zároveň dochází k navýšení celkových výdajů projektu o 25 482 919,44 Kč – viz. formulář evropského projektu, který je uveden v příloze č. 1 toto návrhu.

Stavební realizace by měla být zahájena nejpozději v září 2019 a ukončena na konci listopadu 2019. Termín ukončení projektu bude prodloužen z plánovaného 30. 9. 2019 na 31. 12. 2019.

Jedná se o modernizaci 7 úseků v okresech Strakonice a České Budějovice. Jmenovitě se jedná o jeden úsek na komunikaci II/138 a 6 úseků na komunikaci II/141. Celková délka těchto komunikací je 7,381 km.

Jejich podrobnější popis je obsažen v příloze č. 2 tohoto návrhu.

Projekt bude nastaven jakou jednoetapový s termínem ukončení k 31. 12. 2019. Způsobilé výdaje skládají z částky za stavební práce v předpokládané výši 22 383 060,13 Kč s DPH, dále z částky za výkon technického dozoru stavebníka v předpokládané výši 602 000,00 Kč s DPH, z částky za projektovou dokumentaci ve skutečné částce 223 351,49 Kč s DPH a z předpokládané částky za studii proveditelnosti ve výši 60 500 Kč s DPH, která je součástí projektové žádosti do dotačního titulu. Nezpůsobilé výdaje ve výši 25 501 069,44 Kč vč. DPH představují nezpůsobilé výdaje za stavební práce ve výši 24 482 919,44 Kč s DPH, částku ve výši 18 150 Kč vč. DPH za zpracování projektové žádosti do dotačního titulu a dále finanční rezervu na možné vícepráce stavebních výdajů ve výši 1 000 000,00 Kč s DPH.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 20. 6. 2019 č. návrhu 837/2019/RK.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 48 769 981,06 Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 23 268 911,62 Kč, z toho:

- 10% kofinancování 2 326 891,16 Kč,

- 90% předfinancování 20 942 020,46 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 25 501 069,44 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Dagmar Pindurová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Zvýšené nároky finančního krytí projektu bude nutné řešit po vyhodnocení celé 70. výzvy IROP na úkor jiných projektů v rámci ORJ 20 či zvýšeným zapojením FRR.

Návrh projednán (stanoviska):	nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK190627_269_př. 1.xls)

Přehled stavebních výdajů (ZK190627_269_př. 2.xlsx)

Zodpovídá:	Mgr. Aleš Mik - pověřen vedením OVZI

Termín kontroly:	31. 12. 2019

Termín splnění:		31. 12. 2019