| Datum jednání: | 19. 09. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 347/ZK/19 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“ - změna financování |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Aleš Mik |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 186/2018/ZK-14 ze dne 21. 06. 2018 ve věci realizace projektu s názvem „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“;

schvaluje

- nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“, s celkovými výdaji ve výši 15 300 000,00 Kč vč. DPH, a to z rozpočtu Jihočeského kraje;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31. 12. 2019

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předložil projektovou žádost k projektu s názvem „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“ do průběžné výzvy č. 40 IROP specifického cíle č. 1.1 v návaznosti na průběžnou výzvu operačního programu Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice, prioritní oblast 1, opatření 1.2.1 v březnu 2019 a v červenci 2019 musel projektovou žádost stáhnout, jelikož při hodnocení této projektové žádosti došlo ke zjištění, že zpracovaná projektová dokumentace k této komunikaci nenaplňuje v celém úseku prvky modernizace dle platné příručky. To znamená, že v souladu s principem modernizace nedochází k navýšení stávající nivelity o 1 cm – nelze vzhledem k umístění stavby v intravilánu krajského města. Další možností bylo výměna kompletně všech konstrukčních vrstev, k čemuž v rámci tohoto projektu nedochází. Z tohoto důvodu není možné projektovou žádost na tuto komunikaci podat a je nutné financovat tuto modernizaci (resp. dle zjištěných informací částečnou „opravu“) z rozpočtu Jihočeského kraje. Možné způsobilé výdaje by činili zhruba 2 000 000 Kč s DPH. Na základě doporučení poskytovatele dotace a SM Č. Budějovice došlo ke stažení projektové žádosti již v červenci 2019, avšak z důvodu absence ZK v průběhu letních měsíců dochází k předložení materiálu ve věci změny financování až nyní. Na čerpání alokovaných fin. prostředků IPRU nemá toto rozhodnutí vliv – tyto fin. prostředky budou využity v rámci jiných projektů předložených JčK (Strážkovice, Jižní Tangenta – I. etapa).

Stavební realizace byla zahájena v květnu 2019 a s největší pravděpodobností bude dokončena k 16. 9. 2019, což je o 1 měsíc dříve, než bylo uvedeno v harmonogramu stavebních prací. Uvedené celkové výdaje zahrnují skutečné výdaje za stavební práce v celkové částce 14 454 783,82 Kč s DPH (smlouva, vč. dodatku č. 1  a dodatku č. 2), výdaje za projektovou dokumentaci ve výši 482 790,00 Kč s DPH, výkon autorského dozoru projektanta ve výši 36 300,00 Kč s DPH, výkon technického dozoru stavebníka ve výši 114 090,90 Kč s DPH, výkon BOZP ve výši 15 609,00 Kč s DPH, výdaje za projektovou žádost včetně studie proveditelnosti ve výši 78 650,00 Kč a náklady související s připojením k distribuční soustavě ve výši 3 200,00 Kč. Celková částka zahrnuje navíc finanční rezervu ve výši 114 576,28 Kč pro případné vyrovnání výměr po skutečném zaměření stavby. Smlouva o dílo na stavební práce byla uzavřena dne 4. 4. 2019, dodatek č. 1 byl uzavřen dne 10. 7. 2019, dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo bude předložen k projednání radě kraje dne 5. 9. 2019.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 15 300 000,00 Kč. Financování akce v r. 2019 navrhuje OVZI zajistit z úspor v rámci realizovaných akcí - Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí (10 mil. Kč), Most ev. č. 122-011 Židova Strouha (5,3 mil. Kč). Rozdělení dle charakteru dotace (opravy/investice) bude řešeno individuálně rozpočtovým opatřením dle skutečných výdajů projektu.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Kateřina Francová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska rozpočtového krytí.

Návrh projednán (stanoviska): nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Zodpovídá: pověřen vedením OVZI - Mgr. Aleš Mik

Termín kontroly:	30. 09. 2019

Termín splnění:		31. 12. 2019