| Datum jednání: | 20. 02. 2020 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 32/ZK/20 |
| Název bodu: | Informace o využití krizové rezervy JčK na řešení následků výbuchu bytového domu v obci Lenora dne 3.10.2019 |

| Předkladatel: | Mgr. Ivana Stráská |
| --- | --- |
| Zpracoval: | KHEJ |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Petr Soukup |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

informaci o využití krizové rezervy Jihočeského kraje na odstraňování následků výbuchu bytového domu v obci Lenora dne 3. 10. 2019.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dne 3.10.2019 v ranních hodinách zdemoloval výbuch bytový dům s č.p. 31 nacházející se v obci Lenora na Prachaticku. Bytový dům o 3 nadzemních podlažích a 6 bytových jednotkách byl přímo zasažen výbuchem, požárem a následným hasebním zásahem jednotek požární ochrany. Objekt byl v havarijním stavu s neopravitelně poškozenými nosnými konstrukcemi ohrožující životy a zdraví. Poškozeny byly i dva přilehlé bytové domy č.p. 32 a č.p. 33. Neštěstí si vyžádalo jeden lidský život, pravděpodobně se jedná o majitele bytu podezřelého z trestného činu zavinění zničení domu, dva obyvatelé byli zraněni těžce a dalších sedm obyvatel bylo zraněno lehce. Ze zasažených bytových domů bylo evakuováno celkem 19 osob.

Základní data z řešení mimořádné události:

- první nahlášení události na tísňovou linku PČR 3.10.2019 ve 4:08 hodin;

- příjezd na místo události první jednotky SDH Lenora 4:18 hodin;

- vyhlášen III. stupeň poplachu;

- spolupráce složek IZS u zásahu: HZS JčK a Záchranný útvar HZS ČR Zbiroh a Jihlava, PČR, ZZS JčK vč. letecké záchranné služby, neziskové organizace ADRA, Diecézní Charita, ČČK, jednotky SDH obcí Lenora, Volary, Horní Vltavice;

- ukončení zásahu složek IZS: 4.10. 2019 ve 13:13 hodin;

- hejtmance kraje událost oznámena ředitelem HZS JčK 3.10. 2019 v cca 7:00 hodin, aktivní činnost Jihočeského kraje na pomoc starostovi obce a postiženým občanům s řešením následků události zahájena v 8:15 hodin.

Dne 4.10.2019 bylo radou kraje projednáno a schváleno k řešení následků výbuchu bytového domu v obci Lenora použití krizové rezervy kraje, kterou disponuje do částky 5 000 000,00 Kč hejtmanka kraje, a to ve výši do 2 000 000,00 Kč (usnesení č. 1121/2019/RK-79). Vzhledem k prvotnímu odhadu nákladů na provedení demolice (4 840 000,- Kč vč. DPH) bylo zastupitelstvem kraje, usnesením č. 329/2019/ZK-24 dne 31.10.2019 projednáno a schváleno navýšení krizové rezervy pro případ, že by i po výběrovém řízení cena překročila radou kraje uvolněnou částku a nedošlo k dalšímu prodlení s provedením demolice z důvodu chybějících finančních prostředků.

Přehled čerpání krizové rezervy

- Provizorní zabednění rozbitých oken a dveří bytových domů č.p. 32 a č.p. 33 z důvodu zamezení dalších škod poškozených bytových jednotek.

- Oplocení zničeného bytového domu č.p. 31 k zabránění vstupu osob z důvodu možného ublížení na životech a zdraví s ohledem na havarijní stav objektu.

- Posouzení statiky a zpracování technologického postupu provedení demolice

- Zpracování BOZP a koordinátora BOZP a provedení technického dozoru stavby při provedení demolice zničeného bytového domu č.p. 31.

- Provedení demolice zničeného bytového domu č.p. 31 vč. odvozu sutin s ohledem na zajištění finančních prostředků, snížení ceny výběrovým řízením, rychlost odstranění stavby, zátěž PČR při střežení zničeného bytového domu č.p. 31 k zajištění bezpečnosti nad rámec běžného výkonu služby, navýšení nákladů za pronájem oplocení i psychického zatížení obyvatel jak zničené, tak sousedních bytových jednotek i obyvatel obce Lenora. K zajištění provedení demolice byla podepsána příkazní smlouva mezi Jihočeským kraje a předsedou SVJ – Lenora č.p. 31.

Z pojistného plnění SVJ-Lenora č.p. 31 byly Jihočeskému kraji pojišťovnou Allianz vyplaceny zachraňovací náklady ve výši 499 000,-Kč za provedení demolice. Toto pojistné plnění je pojišťovnou vyplaceno pouze na skutečně provedené práce, tzn. po doložení faktury. K přímé úhradě na konto Jihočeského kraje byla doložena příkazní smlouva, rozhodnutí stavebního úřadu Volary k neodkladnému odstranění stavby a znalecký posudek statika vč. plné moci SVJ k přímé úhradě na konto Jihočeského kraje.

| Uvolněná krizová rezerva kraje na řešení následků výbuchu bytového domu v obci Lenora |
| --- |
| Částka uvolněná na řešení následků výbuchu bytového domu v obci Lenora | RK 4.10.2019 | 2 000 000,00 Kč |  |
| Zvýšení částky na provedení demolice | ZK 31.10.2019 | 2 300 000,00 Kč | nepoužito, vráceno do rozpočtu |
| Čerpání z krizové rezervy |
| Provizorní zabednění oken/dveří u bytových domů č.p. 32 a č.p. 33 | Karel Koral | 65 000,00 Kč | není plátce DPH |
| Posouzení statiky + technologický postup provedení demolice | Ing. Daniel Horák | 15 800,00 Kč | není plátce DPH |
| Oplocení výbuchem zničeného bytového domu č.p. 31 - montáž, demontáž a pronájem za období 7.10.-3.12. | SABIA s.r.o. | 109 207,00 Kč | vč. DPH |
| Plán BOZP, koordinátor BOZP+TDS | Ing. Petr Skutil | 58 503,50 Kč | vč. DPH |
| Provedení demolice vč. odvozu sutin | VITAS Tábor s.r.o. | 1 149 258,00 Kč | vč. DPH |
| CELKEM z krizové rezervy uhrazeno |  | 1 397 768,50 Kč |  |
| Vyplacení pojistného plnění za zachraňovací náklady (za demolici) | Allianz | 499 000,00 Kč |  |
| Celkové náklady JčK na řešení události v Lenoře |  | 898 768,50 Kč |  |

V současné době jsou v řešení škody vzniklé při zásahu složek IZS, kdy došlo k poškození chodníku. Škody vzniklé při zásahu jsou řešeny na základě §30 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy stát odpovídá za škodu způsobenou právnických a fyzickým osobám, vzniklou v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi prováděnými podle výše uvedeného zákona. Peněžní náhradu poskytuje stát prostřednictvím krajského úřadu, v jehož správním obvodu při provádění záchranných a likvidačních prací škoda či újma vznikla. K rozšíření poškození chodníku došlo i při provádění demolice, po vyčíslení výše škod bude rozhodnuto, jakým způsobem bude provedena úhrada. Žádost obce Lenora o úhradu škody bude na krajský úřad podána po provedení opravy chodníku.

Veřejná sbírka Jihočeského kraje vyhlášená 5.10.2019 na „získávání a shromažďování peněžitých prostředků na zmírňování a odstraňování následků výbuchu plynu v obytném domě v obci Lenora dne 3. 10. 2019“ bude ukončena ke dni 31.3.2020. Po ukončení veřejné sbírky budou finanční prostředky v návaznosti na získaný objem rozděleny podle radou kraje stanovených pravidel v průběhu měsíce dubna 2020. Ke dni 6. 2. 2020 bylo na účet zasláno celkem 730 645,44 Kč, z toho bylo začátkem listopadu loňského roku vyplaceno 540 000 Kč.

Finanční nároky a krytí: bez nároku na finanční krytí

Vyjádření správce rozpočtu: není požadováno

Návrh projednán (stanoviska): není požadováno

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: vedoucí KHEJ – Mgr. Petr Soukup

Termín kontroly: 20. 2 .2020

Termín splnění: 20. 2. 2020