| Datum jednání: | 21. 05. 2020 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 154/ZK/20 |  |  |
| Název bodu: | Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 B - 1“ a jeho financování z rozpočtu JK |  |  |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Aleš Mik |

NÁVRH USNESENÍ

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

- 1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. tříd P 12 B - 1“ a podání žádosti o podporu do průběžné 91. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 93 183 010,15 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 91 726 840,15 Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 36 690 736,06 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 154/ZK/20,

- 3. předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 55 036 104,09 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 154/ZK/20,

- 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1 456 170,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 154/ZK/20;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31. 12. 2020

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předložil 8 projektových žádostí do 91. výzvy IROP v listopadu 2019, z nichž jedna žádost je projekt s názvem „Modernizace komunikací II. tříd P 12 B - 1“. Podání projektových žádostí do 91. výzvy IROP bylo schváleno zastupitelstvem kraje pod č. usnesení 337/2019/ZK-24 dne 31.10.2019. Projekt má v současné době vydáno rozhodnutí o přidělení dotace na uvedené způsobilé výdaje projektu.

Projekt představuje modernizaci komunikací II. tříd v rámci okresu České Budějovice a to jmenovitě na komunikacích II/159, II 147 a II/122. Celková délka těchto komunikací je 5,773 km. Celkový přehled modernizovaných komunikací je uveden v příloze č. 2 návrhu č. 537/RK/20.

Projekt je nastaven jako jednoetapový s termínem ukončení k 30. 9. 2021, ale bude požádáno o jeho zkrácení termínu ukončení k 30. 9. 2020, tak aby požadovaná dotace přišla ještě v letošním roce.

Způsobilé výdaje projektu přestavují částku za stavební práce ve výši 90 749 906,60 Kč vč. DPH /uvedené v projektové žádosti/, částku za výkony technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP ve výši 700 000,00 Kč vč. DPH, částku za projektovou dokumentace včetně provedených diagnostik ve výši 276 933,55 Kč vč. DPH. Všechny částky za výše uvedené výdaje /mimo částky za projektovou dokumentaci včetně diagnostik/ jsou částkami předpokládanými. Skutečné částky budou známy po realizaci zadávacích řízení na jaře roku 2020. Nezpůsobilé výdaje představují stavební výdaje ve výši 359 370,00 Kč vč. DPH, dále výdaje za zpracování projektové žádosti včetně studie proveditelnosti ve výši 96 800,00 Kč vč. DPH a finanční rezervu ve výši 1 000 000,00 Kč vč. DPH na případné stavební vícepráce.

Skutečná předpokládaná celková částka za stavební práce je v současné době ve výši 63 875 610,52 Kč s DPH a to na základě úpravy projektové dokumentace spočívající ve změně technologie. Původní projektová dokumentace předpokládala odvoz nevhodného odfrézovaného materiálu na skládku ve výši cca 1/3 celkové ceny na stavební práce. Upravená projektová dokumentace obsahuje změnu technologie s využitím nevhodného odfrézovaného materiálu do recyklace za studena a tím pádem dojde k úspoře částky za skládkovné. Tato technologická změna je v současné době projednávána s poskytovatelem dotace. O výsledku této změny bude následně informována porada vedení Jihočeského kraje. Touto změnou dojde nejen k úspoře stavebních výdajů, ale i k menším příjmům u tohoto projektu v rámci následně obdržené dotace.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 14. 5. 2020 č. návrhu 537/RK/20.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 93 183 010,15 Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 91 726 840,15 Kč, z toho:

- 40% kofinancování 36 690 736,06 Kč,

- 60% předfinancování 55 036 104,09 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 1 456 170,00 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Nicola Kratochvílová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Požadovaná částka je alokována ve schváleném rozpočtu roku 2020 na ORJ 20 v rezervě na nové projekty. Souhlas je vyjádřen za podmínky schválení  v IROP.

Návrh projednán (stanoviska):	nevyžadují se

PŘÍLOHY:

- Formulář evropského projektu (ZK200521_154_př. 1.xls)

- Přehled modernizovaných úseků (ZK200521_154_př. 2.xlsx)

Zodpovídá:	vedoucí OVZI – Mgr. Aleš Mik

Termín kontroly:	31. 12. 2020

Termín splnění:		31. 12. 2020