| Datum jednání: | 21. 05. 2020 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 155/ZK/20 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa“ a jeho financování z rozpočtu JK |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Aleš Mik |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa“ a podání žádosti o podporu do průběžné 91. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 35 328 590,96 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 26 295 465,62 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 10 518 186,25 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 538/RK/20,

3. předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 15 777 279,37 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 538/RK/20,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 9 033 125,34 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 538/RK/20;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2022

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předložil 8 projektových žádostí do 91. výzvy IROP v listopadu 2019, z nichž jedna žádost je projekt s názvem „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa“. Podání projektových žádostí do 91. výzvy IROP bylo schváleno zastupitelstvem kraje pod č. usnesení 337/2019/ZK-24 dne 31.10.2019. Projekt má v současné době vydáno rozhodnutí o přidělení dotace na uvedené způsobilé výdaje projektu.

Projekt představuje novostavbu přeložky silnice II. třídy II/157 v katastrálním území města České Budějovice a obce Srubec. Realizací projektu bude vybudováno celkem 327 m nové komunikace II. třídy, prostřednictvím které dojde k propojení uvedené silnice s dálnicí D3. Projekt řeší území s ohledem na vazby automobilové dopravy, pěších i cyklistů. Z pohledu dopravní infrastruktury projekt plně navazuje na stavbu přeložky s označením „Přeložka II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část IIb, která je podpořena v rámci 70. výzvy IROP.

Projekt je nastaven jako jednoetapový s termínem ukončení k 30. 9. 2021, ale je možné, že stavební realizace bude přesunuta do roku 2022 z důvodu zdržení probíhajících stavebních prací na dálnici D3. Stavební realizace obou uvedených přeložek se předpokládá najednou a prostřednictvím jednoho zhotovitele. Posun stavební realizace do roku 2022 bude odsouhlasen poradou vedení ještě v letošním roce.

Způsobilé výdaje projektu přestavují částku za stavební práce ve výši 24 975 515,62 Kč vč. DPH /uvedené v projektové žádosti/, částku za výkony technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP ve výši 660 500,00 Kč vč. DPH, částku za projektovou dokumentace ve výši 617 100,00 Kč vč. DPH, částku za studii proveditelnosti ve výši 42 350,00 Kč s DPH. Všechny částky za výše uvedené výdaje /mimo částky za projektovou dokumentaci/ jsou částkami předpokládanými. Skutečné částky budou známy po realizaci zadávacích řízení na jaře roku 2021. Nezpůsobilé výdaje představují stavební výdaje ve výši 6 027 075,34 Kč vč. DPH, dále výdaje za zpracování projektové žádosti ve výši 6 050,00 Kč vč. DPH a finanční rezervu ve výši 3 000 000,00 Kč vč. DPH na případné stavební vícepráce.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 14. 5. 2020 č. návrhu 538/RK/20.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 35 328 590,96 Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 26 295 465,62 Kč, z toho:

- 40% kofinancování 10 518 186,25 Kč,

- 60% předfinancování 15 777 279,37 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 9 033 125,34 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Nicola Kratochvílová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Požadovaná částka je alokována ve schváleném SVR 2021-2022 na ORJ 20 v rezervě na nové projekty. Souhlas je vyjádřen za podmínky schválení v IROP.

Návrh projednán (stanoviska):	nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK200521_155_př. 1.xls)

Zodpovídá:	vedoucí OVZI – Mgr. Aleš Mik

Termín kontroly:	31. 12. 2020

Termín splnění:		31. 12. 2020