| Datum jednání: | 21. 05. 2020 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 86/ZK/20 |
| Název bodu: | Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. žádost příjemce dotace města Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Volary“, reg. č. 425-01-008/16, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016,

2. žádost příjemce dotace obce Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hosín“, reg. č. 425-01-010/16, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016,

3. žádost příjemce dotace města Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, o prodloužení termínu realizace projektu „Příprava projektové dokumentace pro provedení stavby startovacích bytů pro město Volary“, reg. č. 439-03-002/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019,

4. žádost příjemce dotace Studio JR s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501, o prodloužení termínu realizace projektu „Slavnostní krajská konference – 2. ročník“, reg. č. 428-01-020/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019,

5. žádost příjemce dotace obce Zbytiny, Zbytiny 3, 384 41 Zbytiny, IČO 00250864, o prodloužení termínu realizace projektu „Zastřešení venkovních prostor sálu KD Zbytiny“, reg. č. 439-02-008/19, podpořeného v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019;

schvaluje

1. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Volary“, reg. č. 425-01-008/16, příjemce dotace město Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, a to do 31. 5. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 6. 2022,

2. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hosín“, reg. č. 425-01-010/16, příjemce dotace obec Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, a to do 30. 6. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2021,

3. prodloužení termínu realizace projektu „Příprava projektové dokumentace pro provedení stavby startovacích bytů pro město Volary“, reg. č. 439-03-002/19, příjemce dotace město Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, a to do 31. 7. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 8. 2020,

4. prodloužení termínu realizace projektu „Slavnostní krajská konference – 2. ročník“, reg. č. 428-01-020/19, příjemce dotace Studio JR s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 11. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 11. 12. 2020,

5. prodloužení termínu realizace projektu „Zastřešení venkovních prostor sálu KD Zbytiny“, příjemce dotace obce Zbytiny, Zbytiny 3, 384 41 Zbytiny, IČO 00250864, reg. č. 439-02-008/19, podpořeného v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 6. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2020;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 8. 2020

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 bylo městu Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, schváleno poskytnutí dotace ve výši 220 000 Kč na realizaci projektu „Územní plán Volary“ s termínem ukončení realizace do 31. 5. 2018. Následně dodatkem č. 1 byl termín smlouvy prodloužen na 31. 5. 2020 dle usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 28/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018. Důvodem žádosti opětovného prodloužení je časové zdržení při zpracovávání jednotlivých částí územního plánu. Obec žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2022.

2. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 bylo obci Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937, schváleno poskytnutí dotace ve výši 175 450 Kč na realizaci projektu „Územní plán Hosín“ s termínem ukončení realizace do 31. 5. 2018. Dodatkem č. 1 a 2 byl termín smlouvy prodloužen na 30. 6. 2020 dle usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 158/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019. Důvodem žádosti opětovného prodloužení je stále přetrvávající nedořešené soudní jednání o posunutí trasy koridoru. Obec žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2021.

3. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 164/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019 bylo městu Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, schváleno poskytnutí dotace ve výši 441 065 Kč na realizaci projektu „Příprava projektové dokumentace pro provedení stavby startovacích bytů pro město Volary“ s termínem ukončení realizace do 31. 3. 2020. Důvodem žádosti o prodloužení je nutnost získat vyjádření od Městského úřadu v Prachaticích – Odbor stavebně právní a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje a památkové péče, které je nezbytné pro získání stavebního povolení, kde byla zjištěna reálná doba vyřízení 3 až 4 měsíce od podání žádosti. Obec žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 7. 2020.

4. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 94/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo Studiu JR s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501, schváleno poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč na realizaci projektu „Slavnostní krajská konference – 2. ročník“ s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2019. Dodatkem č. 1 byl termín realizace projektu usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 226/2019/ZK-22 ze dne 15. 6. 2019 prodloužen do 30. 4. 2020. Vzhledem k současným opatřením Vlády České republiky k šíření epidemie koronaviru byl příjemce dotace nucen akci zrušit a přesunout na nový termín. Proto žádá o prodloužení termínu realizace.

5. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva kraje č. 164/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019 bylo obci Zbytiny, Zbytiny 3, 384 11 Zbytiny, IČO 00250864, schváleného poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč na realizaci projektu „Zastřešení venkovních prostor sálu KD Zbytiny“, s termínem ukončení realizace do 31. 3. 2020. Důvodem žádosti o prodloužení termínu realizace projektu je probíhají epidemie a sní spojená opatření, která mají zásadní vliv na výrobu, montáž či nákup materiálu potřebného pro dokončení stavby. Obec žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2020.

Rada kraje svými usneseními č. 325 a 326/2020/RK-94 ze dne 9. 4. 2020 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

Finanční nároky a krytí:

Finanční prostředky UZ 425 jsou součástí Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje a budou nárokovány na základě předloženého vyúčtování dotace.

Finanční prostředky UZ 428 a UZ 439 jsou součástí upraveného rozpočtu ORJ 1453 pro rok 2020.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Souhlasím z hlediska rozpočtu.

Návrh projednán (stanoviska): - nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY:

Žádost města Volary_ÚPD (Volary_prodloužení_územní_plán_2.pdf)

Žádost obce Hosín (Žádost_o_prodloužení_termínu_3.pdf)

Žádost města Volary_HSO (Žádost o prodloužení termínu_Volary_HSO.pdf)

Žádost JR Studio (žádost o prodloužení č. 2.pdf)

Žádost obce Zbytiny (Žádost Zbytiny.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 8. 2020

Termín splnění: 30. 6. 2022