| Datum jednání: | 24. 09. 2020 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 306/ZK/20 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení č. 347/2018/ZK-17 ve věci realizace projektu „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ a jeho nové financování z rozpočtu JčK |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Aleš Mik |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 347/2018/ZK-17 ze dne 16. 11. 2018 ve věci realizace projektu „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje;

schvaluje

1.nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“

s celkovými výdaji ve výši 145 959 392,82 Kč s DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 71 123 201,18 Kč s DPH,

2.kofinancování projektu ve výši 10 % způsobilých výdajů projektu, tj. 7 112 320,12 Kč s DPH,

s podmínkou přidělení dotace z IPRÚ s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 306/ZK/20,

3.předfinancování projektu ve výši 90 % způsobilých výdajů projektu, tj. 64 010 881,06 Kč s DPH,

s podmínkou přidělení dotace z IPRÚ s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 306/ZK/20,

4.financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 74 836 191,64 Kč vč. DPH s čerpáním na základě

Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 306/ZK/20;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistil realizaci uvedeného usnesení

T: 31. 12. 2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI podal v listopadu 2018 projektovou žádost s názvem „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ do 70. výzvy IROP specifického cíle č. 1.1. Realizace tohoto projektu byla schválena zastupitelstvem kraje pod č. usnesení 347/2018/ZK-17 dne 16. 11. 2018, kde byly uvedeny předpokládané částky za všechny činnosti projektu dle projektové žádosti. Tento projekt však nebyl ze strany poskytovatele dotace podpořen.

Proto Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předloží v září 2020 novou žádost projektu s názvem „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ do 40. výzvy IROP v návaznosti na 37. výzvu IPRÚ města České Budějovice. Jelikož mezi schválenými materiály na realizaci tohoto projektu došlo k upřesnění celkových výdajů např. za technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, k přefakturaci výdajů za výkupy pozemků od SUS JK na Jihočeský kraj a dopracování PD s názvem „Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice“ (která je nedílnou součástí zadávacího řízení na stavební práce a tyto náklady budou nezpůsobilými výdaji projektu), tyto upřesněné částky mají dopad na snížení celkových výdajů projektu. Zároveň dochází ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu vlivem maximální možné alokace 37. výzvy IPRÚ pro projekty Jihočeského kraje, která je ve výši 71 123 201,18 Kč s DPH.

Předmětem projektu je novostavba obchvatu obce Strážkovice na komunikaci II/156. Jedná se o přeložku silnice II/156, dvoupruhové obousměrné komunikace, odpovídající kategorii S 7,5/60. Trasa přeložky se nachází v nezastavěném území. Jedná se o stavbu přeložky silnice II/156 v délce 2,12737km. Šířkové uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 7,5/60 dle ČSN 736101. Vozovka je tvořena dvěma jízdními pruhy šířky 3.00m a stoupajícím pruhem, na který navazuje vodící proužek šířky 0,25m, nezpevněná část krajnice šířky 0,50m a směrový sloupek šířky 0,25m. Začátek stavby je před stávajícím pravostranným obloukem silnice II/156 ve směru do obce Strážkovice. Konec stavby je v místě stávající odpočívky podél silnice II/156 ve směru na Trhové Sviny.  Tento projekt byl vysoutěžen o celkové hodnotě 103 687 330,21 Kč s DPH (výběr zhotovitele je samostatný materiál).

S výše uvedenou přeložkou komunikace budou provedeny stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice. Tyto stavební úpravy nesplňují podmínky pro poskytnutí dotace, budou v rámci projektu hrazeny jako nezpůsobilý výdaj ve výši 11 110 856,61 Kč s DPH.

Jedná se o stávající průtah silnice II/155, který bude směrově a výškově upraven tak, aby umožnil bezpečný a plynulý průjezd obcí. Po dostavbě obchvatu silnice II/156 bude průtah silnice II/155 upraven jako hlavní komunikace. Celková délka úpravy je 202,45m. Začátek úpravy je v křižovatce s místní komunikací vedoucí od obecního úřadu. Konec úpravy plynule naváže na úpravu komunikace v rámci úprav souvisejících s připravovaným obchvatem obce. Jedná se tedy o průtah silnice II/155 v kategorii MS2 7,5/50 (šířka silnice mezi obrubami 6,5m [v obloucích rozšířena], návrhová rychlost 50km/h). Vozovka je tvořena dvěma jízdními pruhy šířky 3.00m, na které navazuje vodící a odvodňovací proužek šířky 0,25m.

Předpokládaná částka za způsobilé výdaje projektu se skládá z částek za stavební práce (obchvat) včetně publicity ve výši 60 484 971,00 Kč s DPH, z části za překládku sítí E-On ve výši 479 010,18 Kč, za technický dozor stavebníka ve výši 1 597 805,00 Kč s DPH, za výkon koordinátora BOZP ve výši 137 940,00 Kč s DPH a výkupy pozemků ve výši 8 423 475,00 Kč. Celkové způsobilé výdaje představují částku ve výši

71 123 201,18 Kč s DPH.

Předpokládaná částka za nezpůsobilé výdaje projektu se skládá z částek za projektovou dokumentaci ve výši 2 755 049,00 Kč s DPH, za rozdělení stavebního rozpočtu na způsobilé a nezpůsobilé výdaje ve výši 21 296,00 Kč s DPH, za překládku sítí České telekomunikační infrastruktury ve výši 248 760,00 Kč, za zpracování projektové žádosti do dotačního titulu ve výši 30 250 Kč s DPH, za studii proveditelnosti ve výši 108 900 Kč s DPH, za výkup pozemků a související náklady s výkupem ve výši 1 482 865,00 Kč, z části za překládku sítí E-On ve výši 875 855,82 Kč, za stavební práce „Obchvat silnice II/156 Strážkovice“ ve výši 43 202 359,21 Kč s DPH, za stavební práce „Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice“  ve výši 11 110 856,61 Kč s DPH a dále finanční rezervu ve výši 15 000 000,00 Kč s DPH na možné vícepráce. Celkem nezpůsobilé výdaje představují částku ve výši 74 836 191,64 Kč s DPH.

Projekt bude nastaven jako tříetapový s termínem ukončení pro 1. finanční etapu k 30. 9. 2021, termínem ukončení pro 2. finanční etapu k 30. 9. 2022 a termínem ukončení projektu k 30. 06. 2023.

Realizace uvedeného projektu byla odsouhlasena RK dne 27. 8. 2020 pod č. usnesení 872/2020/RK -104.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 145 959 392,82 Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 71 123 201,18 Kč s DPH, z toho:

- 10% kofinancování 7 112 320,12 Kč s DPH,

- 90% předfinancování 64 010 881,06 Kč s DPH,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 74 836 191,64 Kč s DPH.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Nicola Kratochvílová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Souhlas je vyjádřen za podmínky schválení  v IPRÚ. Požadovaná částka je alokována ve schváleném rozpočtu na rok 2020 a v SVR na roky 2021-2022 na ORJ 20 - SFEU v rezervě na nové projekty.

Návrh projednán (stanoviska): nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK200910_306_př  1.xls)

Zodpovídá: Mgr. Aleš Mik – vedoucí OVZI

Termín kontroly: 31. 12. 2020

Termín splnění: 31. 12. 2023