| Datum jednání: | 24. 09. 2020 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 307/ZK/20 |
| Název bodu: | Smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem Strakonice |

| Předkladatel: | Mgr. Zdeněk Dvořák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSMT |
| Vedoucí odboru: | Ing. Hana Šímová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

návrh Smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem Strakonice dle přílohy návrhu č. 307/ZK/20.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Materiál je předkládán v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kdy rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva.

Na základě několika jednání zástupců vedení kraje se zástupci města Strakonice (ještě v tomto volebním období) o projektu výstavby sportovní haly ve Strakonicích na pozemcích ve vlastnictví Jihočeského kraje a ve správě Gymnázia, Strakonice, Máchova 174, došlo k zahájení finálních jednání nad konkrétní smlouvou o spolupráci v měsících červnu až srpnu 2020. Na základě vzájemného připomínkování několika návrhů smluv byla svolána schůzka na krajském úřadu za přítomnosti pana starosty a místostarosty města Strakonice, ředitele Gymnázia ve Strakonicích s vedením kraje za přítomnosti paní hejtmanky a zástupců OLVV a OŠMT na 19. 8. 2020. Na této schůzce došlo k dohodě obou stran o koncipování základních parametrů smlouvy a zároveň tato spolupráce byla vyhodnocena jako výhodná pro tři zúčastněné strany (Jihočeský kraj, město Strakonice, gymnázium Strakonice), kdy multifunkční sportovní hala bude odpovídat parametrům příslušných ligových soutěží (florbal, házená) a dlouholeté potřebě tělocvičny pro gymnázium. Takto koncipovaná hala bude celotýdenně využita a na základě tohoto konceptu bude možné financovat její provozní náklady a bude v majetku Jihočeského kraje. Tato investiční akce byla původně zařazena do plánu FRŠ v předcházejících letech i pro rok 2020, ale v rámci úpravy rozpočtu roku 2020 byla vyřazena do doby získání doplňujících informací ke stavbě tělocvičen a sportovních hal v rámci ČR, po vzniku nové sportovní agentury, která převzala uvedené aktivity po MŠMT (Národní sportovní agentura, dále jen „NSA“).

Město Strakonice deklaruje svůj zájem usnesením zastupitelstva č. 197/ZM/2020 ze dne 17.6.2020.

Gymnázium má již dlouhodobě zpracovanou projektovou studii pro výstavbu nové tělocvičny (nově sportovní haly), která by vznikla ze stávajícího nevyužívaného objektu bývalého energocentra (výměníku) na pozemku v areálu školy. Dispozičně by byla sportovní hala využita k provozování veškerých sportů – volejbal, basketbal, florbal, házená, dále pro povinnou výuku tělesné výchovy ve školách, volnočasové aktivity, pronájmy.

Za každý kalendářní rok zaplatí gymnázium v současné době cca 350 tis. Kč na pronájmech v zastaralých objektech tělovýchovných jednot ve Strakonicích. Škola má cca 600 žáků a prostor sportovní haly by mohl být dělen pro 3 samostatné skupiny na výuku TV (předělovací stěnou v hale).

Pokud nebude mít škola zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni alespoň pro stavební povolení, není možné se ucházet o případnou programovou dotaci v rámci vyhlášených výzev NSA pro rok 2021 a následující. V současné době neznáme přesné podmínky výzvy NSA pro rok 2021. Poslední informace byly sděleny na setkání s předsedou NSA panem Milanem Hniličkou dne 17. 8. 2020 v Č. Budějovicích, kdy NSA připravuje investiční i neinvestiční programy, které chtějí zveřejnit během srpna a září pro rok 2021 v níže uvedených intencích.

Investiční programy, které chce NSA podporovat:

1. Oblast Kabina – rozvoj sportovišť, jen pro obce do 3 tis obyvatel. Kompletní přestavby a úpravy objektů, zázemí, povrchů atd, pro každou obec mají připraveno minimálně 800 tis Kč. Budou podporovat až 80 % a stačí 20% spoluúčast (obce, kluby, jiné subjekty). Tato výzva bude dlouhodobá a plánovaná je i víceletá realizace,

2. Oblast Regionální sportovní infrastruktura – výstavba nových sportovišť, technické zhodnocení, dotace 50 % - 60 % na projekt, minimálně 800 tis Kč. Opět víceletá výzva a dvouletá realizace,

3. Oblast Krajská sportovní infrastruktura – výstavba profi sportovišť v každém kraji pro cca 3 tis diváků a více. Víceletá realizace až 3 roky. V každém kraji plánují sportoviště pro většinu sportů, aby byla připravena na možná konání akcí světového významu,

4. Oblast Univerzitní sportovní infrastruktura – výstavba sportovišť VŠ.

OŠMT doporučuje v případě schválení orgány kraje a vyhlášení jakékoli programové výzvy zpracovat PD ve stupni pro provedení stavby a s ohledem na současnou legislativu již v režimu nízkoenergetické budovy.

V současné době předpokládáme získání dotace (z programu NSA) ve výši 50 % způsobilých nákladů (stejný podíl jako v programu MŠMT v roce 2019 a 2020), kde dotace byla „zastropována“                            na max. 40 mil. Kč. Zároveň předpokládáme, že JčK by celou akci předfinancoval včetně nákladu na zpracování projektové dokumentace v rámci rozpočtu FRŠ.

Výši předfinancování je nutno upravit dle harmonogramu stavby pro příslušné roky v rámci SVR. Předpokládaný náklad pro výstavbu sportovní haly je 90 mil. Kč s DPH a náklad na PD pro realizaci stavby včetně zpracování žádosti a podkladových materiálů do příslušného programu odpovídá cca 4-5 % z celkové ceny díla, tedy cca 3,6 až 4,5 mil. Kč. OŠMT by doporučoval v případě schválení vyhlásit VZ na projektovou dokumentaci ještě v roce 2020, neboť se jedná o velkou investici s územním a stavebním řízením a celou řadou povolovacích stanovisek správních úřadů. PD bude povinnou přílohou žádosti o dotaci.

Návrh smlouvy byl vypracován OLVV ve spolupráci s OŠMT a smlouva po vypořádání všech připomínek je přílohou tohoto materiálu.

Zásadní principy smlouvy:

1. Obě strany v případě obdržení dotace se budou dělit o zbylé náklady rovným dílem 50:50.

2. Třetí smluvní stranou je Gymnázium Strakonice, které bude jako správce příslušného majetku také stavebníkem a bude poskytovat ve sportovní hale veřejnou službu v oblasti sportu a tělovýchovy mládeže v době po vyučování na gymnáziu (v době vyučování bude budova k dispozici školní výuce žáků gymnázia), kdy bude po dohodě s městem Strakonice hala k dispozici veřejnosti (např. sportovním oddílům, spolkům), a to se započtením nájemného sjednaného v jednotlivých nájemních smlouvách pro město Strakonice nebo jeho organizace. Nájemné se proti podílu města Strakonice na stavbě haly bude počítat maximálně 20 let od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu nebo do celkové výše podílu města Strakonice na stavbu haly podle toho, jaká skutečnost nastane dříve. Cena nájemného bude sjednávána jako obvyklá cena nájmu tělocvičen v zařízeních města. Ostatní náklady související s nájemným (např. energie, vodné, stočné apod.) budou uvedené subjekty hradit.

3. Město Strakonice se dále zavazuje v případě poskytnutí dotace provést na své náklady výstavbu další nutné infrastruktury na okolních pozemcích města (parkoviště nebo navýšení parkovacích míst), odpočinkové zóny apod.

4. V případě, že na stavbu haly nebude poskytnuta dotace, tak se město Strakonice zavazuje uhradit Jihočeskému kraji polovinu nákladů na zpracování PD pro provedení stavby, tato úhrada bude realizována jako plnění ve prospěch gymnázia a bude provedena formou zápočtu na nájemné, které hradí a bude hradit gymnázium městu.

5. V případě, že nebude Jihočeskému kraji přiznána dotace z národního financování nebo z peněžních prostředků Evropské unie a Jihočeský kraj neobdrží do 31. 12. 2023 rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude tato smlouva ukončena dnem 31. 12. 2023.

OŠMT promítne do návrhu SVR na roky 2022 a 2023 jako akci hrazenou z FRŠ výdaje v objemu 90 mil. Kč, současně s předpokladem příjmu dotace od NSA v objemu 40 mil. Kč (max.50 % ve výzvě vymezených způsobilých výdajů, včetně zastropování na max. 40 mil. Kč) a dotaci od města Strakonice v objemu 25 mil. Kč podle předpokládaného harmonogramu stavby a rozložení v letech 2022 a 2023.

Finanční nároky a krytí: návrh SVR 2022 a 2023

Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Blanka Klímová - Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím - z hlediska rozpočtového krytí za předpokladu promítnutí financování a schválení akce v SVR na roky 2022 a 2023. Zároveň je potřeba schválit úprava rozpočtu roku 2020 na úhradu potřebné projektové dokumentace.

Návrh projednán (stanoviska): PV 3. 8. 2020; VVVZ 2. 9. 2020; RK 27. 8. 2020 usnesení č. 905/2020/RK-104

JUDr. Lukáš Glaser - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV): Souhlasím

PŘÍLOHY:

Smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem Strakonice

Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová

Termín kontroly: 30. 9. 2020

Termín splnění: nejdéle do 31. 12. 2023