Smlouva č. ……..........

**Smlouva o spolupráci**

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

při přípravě a realizaci akce

**„Vltavská cyklostezka“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Jihočeský kraj** |  |
| sídlo: | U Zimního stadiónu 1952/2, 370 76 České Budějovice |
| IČO: | 70890650 |
| DIČ: | CZ70890650, plátce DPH |
| zastoupený: | Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních:  telefon:  e-mail: | Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje  +420  [klasa@kraj-jihocesky.cz](file:///C:\Users\Jaroslav.Moravek\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\4PUGJNCA\klasa@kraj-jihocesky.cz) |
| (dále jen „**kraj**“) |

a

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Obec Nová Pec** |  |
| sídlo: | Nové Chalupy 43, 384 62 Nová Pec |
| IČO: | 00250619 |
| zastoupená: | Martinem Hrbkem, starostou obce |
| telefon: | +420 |
| e-mail: |  |
| a   1. **Město Horní Planá** |  |
| sídlo: | Náměstí 54, 382 26 Horní Planá |
| IČO: | 00245895 |
| zastoupená: | Bc. Jiřím Hůlkou, starostou města |
| telefon: | +420 |
| e-mail: |  |
| a   1. **Obec Černá v Pošumaví** |  |
| sídlo: | Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví |
| IČO: | 00245828 |
| zastoupená: | Irenou Pekárkovou, starostkou obce |
| telefon: | +420 |
| e-mail: |  |
| a   1. **Městys Frymburk** |  |
| sídlo: | Náměstí 78, 382 79 Frymburk |
| IČO: | 00245861 |
| zastoupená: | Oto Řezáčem, starostou městyse |
| telefon: | +420 606190190 |
| e-mail: | [starosta@frymburk.info](file:///C:\Users\veleba\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\G6EOSTEA\starosta@frymburk.info) |
| a   1. **Obec Přední Výtoň** |  |
| sídlo: | Přední Výtoň 30, 382 73 Vyšší Brod |
| IČO: | 00246085 |
| zastoupená: | Janem Bittnerem, starostou obce |
| telefon: | +420 602160626 |
| e-mail: | [starosta@prednivyton.cz](file:///C:\Users\veleba\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\G6EOSTEA\starosta@prednivyton.cz) |
| a   1. **Obec Lipno nad Vltavou** |  |
| sídlo: | Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou |
| IČO: | 00245976 |
| zastoupená: | Ing. Zdeňkem Zídkem, starostou obce |
| telefon: | +420 380 736 113 |
| e-mail: | <ou.lipno@lipensko.cz> |
| a   1. **Obec Loučovice** |  |
| sídlo: | Loučovice 51, 382 76 Loučovice |
| IČO: | 00245984 |
| zastoupená: | Ing. Janem Kubíkem, starostou obce |
| telefon: | +420 |
| e-mail: |  |
| a   1. **Město Vyšší Brod** |  |
| sídlo: | Míru 250, 382 73 Vyšší Brod |
| IČO: | 00246191 |
| zastoupená: | Ing. Milanem Zálešákem, starostou města |
| telefon: | +420 724190333 |
| e-mail: | <starosta@mestovyssibrod.cz> |
| a   1. **Obec Dolní Dvořiště** |  |
| sídlo: | Dolní Dvořiště 62, 382 72 Dolní Dvořiště |
| IČO: | 00245844 |
| zastoupená: | Ivanem Kůtou, starostou obce |
| telefon: | +420 |
| e-mail: |  |
| a   1. **Město Rožmberk nad Vltavou** |  |
| sídlo: | Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou |
| IČO: | 00246115 |
| zastoupená: | Mgr. Lenkou Schwarzovou, starostkou města |
| telefon: | +420 |
| e-mail: | [ourozmberk@ck.ipex.cz](file:///C:\Users\veleba\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\G6EOSTEA\ourozmberk@ck.ipex.cz) |
| a   1. **Obec Rožmitál na Šumavě** |  |
| sídlo: | Rožmitál na Šumavě 131, 382 92 Rožmitál na Šumavě |
| IČO: | 00245895 |
| zastoupená: | Alenou Ševčíkovou, starostkou obce |
| telefon: | +420 |
| e-mail: |  |
| a   1. **Obec Větřní** |  |
| sídlo: | Na Žofíně 191, 382 11 Větřní |
| IČO: | 00246182 |
| zastoupená: | Mgr. Bc. Antonínem Krákem, starostou obce |
| telefon: | +420 |
| e-mail: |  |
| a   1. **Město Český Krumlov** |  |
| sídlo: | náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov |
| IČO: | 00245836 |
| zastoupená: | Mgr. Daliborem Cardou, starostou města |
| telefon: | +420 |
| e-mail: |  |
| a   1. **Městys Přídolí** |  |
| sídlo: | Přídolí 1, 381 01 Český Krumlov |
| IČO: | 00246093 |
| zastoupená: | Ing. Vítězslavem Jílkem, starostou městyse |
| telefon: | +420 |
| e-mail: |  |
| a   1. **Obec Přísečná** |  |
| sídlo: | Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov |
| IČO: | 00246 107 |
| zastoupená: | Jaroslavem Beranem, starostou obce |
| telefon: | +420 |
| e-mail: |  |
| a   1. **Obec Zlatá Koruna** |  |
| sídlo: | Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov |
| IČO: | 00246212 |
| zastoupená: | Milanem Štindlem, starostou obce |
| telefon: | +420 |
| e-mail: |  |
| a   1. **Obec Holubov** |  |
| sídlo: | Holubov 242, 382 03 Křemže |
| IČO: | 00245879 |
| zastoupená: | Romanem Kudláčkem, starostou obce |
| telefon: | +420 602305953 |
| e-mail: | [starosta@holubov.cz](file:///C:\Users\veleba\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\G6EOSTEA\starosta@holubov.cz) |
| a   1. **Městys Křemže** |  |
| sídlo: | Náměstí 35, 382 03 Křemže |
| IČO: | 00245950 |
| zastoupená: | Ing. Josefem Troupem, starostou městyse |
| telefon: | +420 |
| e-mail: |  |
| a   1. **Obec Vrábče** |  |
| sídlo: | Ves – Na Návsi 33, 370 01 České Budějovice |
| IČO: | 00581941 |
| zastoupená: | Františkem Ohrazdou, starostou obce |
| telefon: | +420 602 175 701 |
| e-mail: | [ou.vrabce@volny.cz](file:///C:\Users\veleba\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\G6EOSTEA\ou.vrabce@volny.cz) |
| a   1. **Obec Boršov nad Vltavou** |  |
| sídlo: | Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou |
| IČO: | 00244694 |
| zastoupená: | Mgr. Janem Zemanem, starostou obce |
| telefon: | +420 734 385 498 |
| e-mail: | [starosta@borsovnvlt.cz](file:///C:\Users\veleba\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\G6EOSTEA\starosta@borsovnvlt.cz) |
| a   1. **Obec Planá**   sídlo:  IČO:  zastoupená:  telefon:  e-mail:  a   1. **Statutární město České Budějovice** | Planá 59, 370 01 České Budějovice  00581852  Ing. Tomášem Pintérem, starostou obce  +420 777 089 194  [starosta@obecplana.cz](mailto:starosta@obecplana.cz) |
| sídlo: | nám. Přemysla Otakara II, č. p.1/1, PSČ 370 92 České Budějovice |
| IČO: | 00244732 |
| zastoupená: | Ing. Jiřím Svobodou, primátorem |
| telefon: | +420 |
| e-mail: |  |
| a   1. **Město Hluboká nad Vltavou** |  |
| sídlo: | Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou |
| IČO: | 00244899 |
| zastoupená: | Ing. Tomášem Jirsou, starostou města |
| telefon: | +420 |
| e-mail: |  |
| a   1. **Město Týn nad Vltavou** |  |
| sídlo: | Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou |
| IČO: | 00245585 |
| zastoupená: | Ing. Ivo Machálkem, starostou města |
| telefon: | +420  385 772 200 |
| e-mail: | [posta@tnv.cz](file:///C:\Users\veleba\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\G6EOSTEA\posta@tnv.cz) |

(dále jen **„obce“)**

**Článek II.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany s ohledem na společný zájem na socioekonomickém rozvoji území Jihočeského kraje spočívající v podpoře turistického ruchu a s ohledem na vytváření příznivého enviromentálního prostředí pro své obyvatelstvo uzavírají tuto smlouvu za účelem realizace akce „**Vltavská cyklostezka**“ (dále také jen „cyklostezka“).
2. Rozhodnutím Centrální komise ministerstva dopravy byl dne 28. 4. 2020 záměr projektu „Vltavská cyklostezka“ schválen k finanční podpoře z prostředků SFDI. Oficiální schvalovací doložka projektu byla Jihočeskému kraji doručena dne 12. 5. 2020. Pro vlastní realizaci projektu je nezbytné pro každý jednotlivý úsek cyklostezky žádat o dotační prostředky formou příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro jednotlivé roky výstavby. Získání zdrojů financování je nutnou podmínkou pro realizaci cyklostezky.
3. Aktuální stav přípravy, resp. realizace jednotlivých dílčích úseků či jejich částí projektu Vltavská cyklostezka je následující:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Stezka - úsek** | | **Délka úseku v km** | **Předpokládaná cena realizace v Kč** | **Předpokládaná cena projektové přípravy v Kč** | **Stav** |
| **1.** | **Nová Pec - Lipno n/ Vlt. (hráz)** | | **70,8** |  |  |  |
|  | 1.1. | Nová Pec Horní Planá - Jenišov | 8,5 | 33 000 000 | 1 400 000 | 6,0 km realizováno, 2,5 km bez PP |
|  | 1.2. | Jenišov - Hůrka | 4,9 | 35 000 000 | 1 600 000 | 4,9 km bez PP |
|  | 1.3. | Hůrka - Černá v Pošumaví | 1,9 | 0 | 0 | 1,9 km realizováno |
|  | 1.4. | Černá v Pošumaví - Frymburk | 11,5 | 20 000 000 | 1 500 000 | 8,0 km realizováno, 3,5 km PP DUR |
|  | 1.5. | Frymburk - Lipno nad Vltavou | 9,5 | 0 | 0 | 9,5 km realizováno |
|  | 1.6. | Nová Pec - Bližší Lhota | 5,5 | 41 000 000 | 3 400 000 | 5,5 km bez PP |
|  | 1.7. | Bližší Lhota - Frýdava | 20 | 30 000 000 | 1 500 000 | 16,0 km realizováno, 4,0 km bez PP |
|  | 1.8. | Frýdava - Lipno nad Vltavou (hráz) | 9 | 49 000 000 | 2 000 000 | 5,5 km realizováno, 3,5 km PP DUR |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Lipno nad Vltavou (hráz) - Český Krumlov** | | **43,1** |  |  |  |
|  | 2.1. | Lipno nad Vltavou (hráz) - Vyšší Brod | 8,8 | 60 000 000 | 2 500 000 | 8,8 km PP DUR/DSP |
|  | 2.2. | Vyšší Brod - Rožmberk nad Vltavou | 9,8 | 80 000 000 | 3 000 000 | 6,9 km bez PP, 2,9 km PP DUR |
|  | 2.3. | Rožmberk nad Vltavou - Český Krumlov | 24,5 | 200 000 000 | 6 500 000 | 24,1 km bez PP, 0,4 km v realizaci |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Český Krumlov - Zlatá Koruna** | | **12,9** |  |  |  |
|  | 3.1. | Český Krumlov - Zlatá Koruna | 12,9 | 70 000 000 | 2 800 000 | 12,9 km bez PP |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Zlatá Koruna - České Budějovice (Dlouhý Most)** | | **23,2** |  |  |  |
|  | 4.1. | Zlatá Koruna - Boršov nad Vltavou | 14,7 | 100 000 000 | 3 800 000 | 14,7 km bez PP |
|  | 4.2. | Boršov nad Vltavou - České Budějovice (Dlouhý Most) | 8,5 | 25 000 000 | 1 240 000 | 4,25 km realizovaná, 3,0 km PP SP, 1,25 km bez PP |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **České Budějovice - Hluboká nad Vltavou** | | **9,4** |  |  |  |
|  | 5.1. | České Budějovice (Dlouhý Most) - Hluboká nad Vltavou | 9,4 | 0 | 0 | 9,4 km realizováno (po obou březích) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Hluboká nad Vltavou - Týn nad Vltavou (soutok Vltavy a Lužnice)** | | **29,0** |  |  |  |
|  | 6.1. | Hluboká nad Vltavou - Purkarec | 12,1 | 0 | 0 | 12,1 km realizovaná |
|  | 6.2. | Purkarec - Týn nad Vltavou | 14,4 | 75 000 000 | 3 000 000 | 3,5 km realizováno, 10,9 km bez PP |
|  | 6.3. | Týn nad Vltavou - Soutok Vltavy a Lužnice | 2,5 | 12 000 000 | 680 000 | 0,6 km realizováno, 1,9 km bez PP |

Délka úseků bez projektové přípravy je uváděna jako délka předpokládaná a může být v závislosti na výsledku projektování po dohodě s dotčenou obcí upravena s ohledem na optimalizaci vedení cyklostezky.

**Článek III.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů smluvních stran při jejich spolupráci za účelem zajištění realizace cyklostezky za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Obsahem této smlouvy je zejména úprava následujících záležitostí týkajících se realizace cyklostezky, a to:
   1. postavení smluvních stran a jejich práva a povinnosti,
   2. financování,
   3. majetkoprávní vztahy,
   4. správa a údržba cyklostezky.
3. Cyklostezka bude postavena jako místní komunikace IV. třídy.

**Článek IV.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Smluvní strany se dohodly, že realizace cyklostezky se uskuteční za podmínky, že kraj získá příspěvek z rozpočtu SFDI na realizaci cyklostezky.
2. Smluvní strany se dohodly a obce výslovně zplnomocňují kraj k tomu, aby vystupoval v pozici žadatele a příjemce příspěvku z rozpočtu SFDI, aby stavbu cyklostezky zrealizoval a následně provedl majetkové vypořádání vybudované cyklostezky ve vztahu k obci v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Kraj se zavazuje zejména k zajištění těchto činností a z nich vyplývajících povinností při realizaci cyklostezky:
   1. zadání dalších stupňů projektových dokumentací, které doposud nebyly ve smyslu tabulky uvedené v čl. II odst. 2 zadány a získání příslušných správních rozhodnutí podmiňujících realizaci cyklostezky na základě těchto projektových dokumentací;
   2. informovat nejméně jednou za šest měsíců obce o celkovém postupu prací;
   3. zajištění majetkoprávního vypořádání těch nemovitostí dotčených stavbou cyklostezek, které nebyly ke dni uzavření této smlouvy dosud vykoupeny případně jinak majetkoprávně vypořádány, a tyto cyklostezky nejsou doposud ve výstavbě;
   4. zpracování a podání projektových žádostí;
   5. řízení a administrace akce včetně zpracování a předložení závěrečných vyhodnocení akce SFDI;
   6. příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení v rámci akce;
   7. informování obcí o výsledku přidělení příspěvku z rozpočtu SFDI a o podmínkách jeho přidělení;
   8. předání jednotlivých úseků cyklostezky do vlastnictví, do správy a údržby obcí, a to vždy v rozsahu jejich katastrů.
4. Obce se zavazují zejména k zajištění těchto činností a z nich vyplývajících povinností při realizaci cyklostezky:
   1. spolupráce a koordinace s krajem při zajišťování činností souvisejících s přípravou a realizací akce;
   2. poskytování informací souvisejících s realizací akce na žádost kraje;
   3. vytvoření podmínek k provedení kontroly a poskytování součinnosti všem osobám oprávněným k provádění kontroly v rámci akce;
   4. poskytování další nezbytné součinnosti požadované krajem včetně poskytnutí nezbytných údajů pro podání projektové žádosti a administraci akce;
   5. převzetí cyklostezky do vlastnictví, správy a údržby;
   6. od převodu vlastnického práva na obec až do uplynutí doby udržitelnosti akce plnění veškerých povinností souvisejících s přidělením příspěvku z rozpočtu SFDI; mezi tyto povinnosti patří také skutečnost, že v případě živelné události mající za následek poškození nebo zničení vybudované cyklistické stezky je obec povinna uvést ji nejpozději do jednoho roku do původního stavu, v jakém byla před živelnou událostí;
   7. podání návrhu na zařazení předávaného úseku cyklostezky v rámci katastru obce jako místní komunikace IV. třídy příslušnému silničnímu správnímu úřadu.
5. Obec má zejména právo:
   1. na informace týkající se projektové přípravy a výstavby cyklostezky, podávání podnětů a připomínek k průběhu projektové přípravy a realizace akce;
   2. odsouhlasit projektové řešení cyklostezky;
   3. podílet se spolu s krajem na kontrolách průběhu výstavby cyklostezky;
   4. zúčastnit se spolu s krajem předávání cyklostezky zhotovitelem.

**Článek V.**

**Financování**

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady spojené se zajištěním projektové přípravy, majetkoprávním vypořádáním pozemků a realizací cyklostezky, včetně nákladů na zpracování projektové žádosti a administraci akce, vzniklé po datu uzavření této smlouvy, ponese kraj, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
2. V případě úseků, které jsou ke dni uzavření této smlouvy již ve výstavbě, ponese finanční náklady na jejich dokončení a majetkoprávní vypořádání příslušná obec v postavení investora a zadavatele stavby.
3. Výstavba cyklostezky bude financována z finančních prostředků SFDI, z prostředků kraje a případně i z jiných zdrojů.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady spojené s udržitelností akce, včetně nákladů na provoz a údržbu cyklostezky v době udržitelnosti akce, ponesou obce.

**Článek VI.**

**Majetkoprávní vztahy**

1. Smluvní strany se zavazují vypořádat majetkové vztahy k cyklostezce, resp. jejím úsekům v souladu s podmínkami poskytnutého příspěvku SFDI.
2. Smluvní strany se dohodly, že cyklostezka, resp. její úsek bude nejdéle do 6 měsíců po právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. kolaudačního souhlasu, vydaného příslušným stavebním úřadem na stavbu cyklostezky, převedena bezúplatně krajem na obec, v jejímž katastru byla vybudována, samostatnou smlouvou. Majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami před zahájením realizace stavby předávaného úseku budou řešeny vzájemnými dvoustrannými dohodami smluvních stran, v jejichž rámci bude kromě převodu cyklostezky resp. jejího úseku obci, řešeno také užívání pozemků ve vlastnictví obce v rámci realizace stavby a přechod práv z již vydaných správních rozhodnutí a uzavřených smluvních vztahů s vlastníky pozemků, v nichž jako investor stavby vystupovala obec. Užívání pozemků v majetku obcí v rámci realizace cyklostezky bude zesmluvněno pro Jihočeský kraj vždy bezúplatně.
3. Kraj se zavazuje v rámci převodu vlastnického práva k cyklostezce, resp. jejího úseku na obec převést i veškerá práva týkající se záruk uvedených ve smlouvě uzavřené mezi krajem a zhotovitelem či zhotoviteli cyklostezky a předat obci dokumentaci, kterou v souvislosti s realizací akce kraj získal a kterou je oprávněn předat obci.
4. Strany se dohodly na tom, že v průběhu realizace akce do doby převodu vlastnického práva ke zbudované cyklostezce může některá ze stran vyvolat jednání o úpravě podmínek a práv sjednaných v této smlouvě, která mohu vést ke změně obsahu této smlouvy formou dodatku. Strany se zavazují poskytnout si vzájemně potřebnou součinnost při změně této smlouvy.

**Článek VII.**

**Správa a údržba cyklostezky**

1. Smluvní strany se dohodly, že správu a údržbu cyklostezky bude provádět na své náklady obec, na jejímž katastru cyklostezka resp. její úsek leží, v souladu s podmínkami poskytnutého příspěvku SFDI.
2. Obec se zavazuje udržovat cyklostezku v provozně a technicky vyhovujícím stavu umožňujícím zamýšlený účel užívání a odstraňovat vady a nedostatky uvedením do původního stavu.
3. Obec je povinna zajistit, aby byla cyklostezka v období od převodu vlastnického práva na obec až do uplynutí doby udržitelnosti akce zařazena do majetku obce a užívána k určenému účelu tedy jako místní komunikace IV. třídy.

**Článek VIII.**

**Závěrečná ujednání**

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou k úkonům podle této smlouvy jménem kraje oprávněny kontaktní osoby. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis případných dodatků k této smlouvě.
2. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
3. V případě, že do 31.12.2025 kraj nezíská příspěvek z rozpočtu SFDI na realizaci cyklostezky, tato smlouva zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Pokud by jedno nebo vícero ustanovení této smlouvy bylo či se stalo kompletně či částečně neúčinným, neplatným nebo jinak neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Totéž platí, pokud se zjistí, že smlouva je neúplná. Místo neúčinného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení platí jako dohodnutá úprava, která je právně možná a nejvíce se přibližuje tomu, čeho se strany snažily dosáhnout neúčinným, neplatným nebo neproveditelným ustanovením (popř. neúčinnou, neplatnou nebo neproveditelnou částí).
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvaceti šesti stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží kraj a jeden stejnopis obdrží každá obec.
6. Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami.
7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru smluvních stran smluvní strany svým podpisem této smlouvy si vzájemně udělují svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
9. Strany jsou si vědomy toho, že tato smlouva podléhá uveřejnění na úřední desce umožňující dálkový přístup.
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu beze zbytku porozuměly a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

**Doložka podle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Jihočeského kraje v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dne usnesením č.

**Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Nová Pec v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Horní Planá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Černá v Pošumaví v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem městyse Frymburk v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Přední Výtoň v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Lipno nad Vltavou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Loučovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Vyšší Brod v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Dolní Dvořiště v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Rožmberk nad Vltavou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Rožmitál na Šumavě v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Větřní v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Český Krumlov v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem městyse Přídolí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Přísečná v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne

……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Zlatá Koruna v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Holubov v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem městyse Křemže v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Vrábče v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Planá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem statutárního města České Budějovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Hluboká nad Vltavou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi

konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Týn nad Vltavou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na schůzi konané dne ……………………. usnesením č. ………………………………

V Českých Budějovicích V Nové Peci

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------

**Mgr. Ivana Stráská Martin Hrbek**

hejtmanka Jihočeského kraje starosta obce Nová Pec

V Horní Plané V Černé v Pošumaví

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------

**Bc. Jiří Hůlka Irena Pekárková**

starosta města Horní Planá starostka obce Černá v Pošumaví

Ve Frymburku V Přední Výtoni

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------

**Oto Řezáč Jan Bittner**

starosta městyse Frymburk starosta obce Přední Výtoň

V Lipně nad Vltavou V Loučovicích

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------

**Ing. Zdeněk Zídek Ing. Jan Kubík**

starosta obce Lipno nad Vltavou starosta obce Loučovice

Ve Vyšším Brodu V Dolním Dvořišti

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------

**Ing. Milan Zálešák Ivan Kůta**

starosta města Vyšší Brod starosta obce Dolní Dvořiště

V Rožmberku nad Vltavou V Rožmitále na Šumavě

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------

**Mgr. Lenka Schwarzová Alena Ševčíková**

starostka města Rožmberk nad Vltavou starostka obce Rožmitál na Šumavě

Ve Větřní V Českém Krumlově

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------

**Mgr. Bc. Antonín Krák Mgr. Dalibor Carda**

starosta obce Větřní starosta města Český Krumlov

V Přídolí V Přísečné

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------

**Ing. Vítězslav Jílek Jaroslav Beran**

starosta městyse Přídolí starosta obce Přísečná

Ve Zlaté Koruně V Holubově

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------

**Milan Štindl Roman Kudláček**

starosta obce Zlatá Koruna starosta obce Holubov

V Křemži Ve Vrábči

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------

**Ing. Josef Troup František Ohrazda**

starosta městyse Křemže starosta obce Vrábče

V Boršově nad Vltavou V Plané

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------

**Mgr. Jan Zeman Ing. Tomáš Pintér**

starosta obce Boršov nad Vltavou starosta obce Planá

V Českých Budějovicích V Hluboké nad Vltavou

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------

**Ing. Jiří Svoboda Ing. Tomáš Jirsa**

primátor SM České Budějovice starosta města Hluboká nad Vltavou

V Týně nad Vltavou

---------------------------------------------------

**Ing. Ivo Machálek**

starosta města Týn nad Vltavou