| Datum jednání: | 24. 09. 2020 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 318/ZK/20 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení 137/2018/ZK-13 ve věci realizace projektu „Modernizace komunikací P 11 C“ a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Aleš Mik |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 137/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018 ve věci Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P11 C“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje;

  - schvaluje

- 1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy (P11) C“ a podání žádosti o podporu do průběžné výzvy č. 91 specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 102 895 588,95 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši

- 95 753 649,26 Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 38 301 459,70 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 218/ZK/20,

- 3. předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 57 452 189,56 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 218/ZK/20,

- 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 7 141 939,69 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 218/ZK/20;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31. 12. 2021

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předložil 8 projektových žádostí do 91. výzvy IROP v listopadu 2019, z nichž jedna žádost je projekt s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P11 C“. Podání projektových žádostí do 91. výzvy IROP bylo schváleno zastupitelstvem kraje pod č. usnesení 337/2019/ZK-24 dne 31. 10. 2019. Projekt má v současné době vydáno rozhodnutí o přidělení dotace na uvedené způsobilé výdaje projektu.

Jedná se o modernizaci 1 úseku komunikace v okrese Písek a 3 úseků komunikací II. třídy v okrese Tábor. Jmenovitě se jedná o komunikace II/105, II/137 a II/603. Celková délka těchto komunikací je 7,505 km. Přehled komunikací včetně jednotlivých předpokládaných částek výdajů je uveden v příloze č. 2 návrhu 318/ZK/20.

Projekt je nastaven jako jednoetapový s termínem ukončení k 31. 08. 2021. Způsobilé výdaje přestavují částku za stavební práce ve výši 93 540 858,76 Kč vč. DPH, částku za výkon technický dozor stavebníka ve výši 500 000 Kč vč. DPH, koordinátora BOZP ve výši 300 00,00 Kč s DPH, částku za výkon AD ve výši 43 560,00 Kč s DPH a částku za projektovou dokumentaci ve výši 1 369 230,50 Kč vč. DPH. Nezpůsobilé výdaje představují částku za finanční rezervu na stavební vícepráce ve výši 5 000 000 Kč vč. DPH, částku za stavební práce 2 105 639,69 Kč s DPH a částku za zpracování projektové žádosti do dotačního titulu ve výši 36 300 Kč vč. DPH /která je nezpůsobilých výdajem projektů dle podmínek IROP/.

Částka za stavební práce je částkou předpokládanou vycházející z projektové dokumentace a částka za technický dozor investora a koordinátora BOZP jsou předpokládanými částkami vycházejícími ze zkušeností již zrealizovaných projektů. Všechny tyto částky budou upřesněny po realizaci zadávacích řízení na tyto činnosti.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 3. 9. 2020 č. návrhu 1019/RK/20.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 102 895 588,95 Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 95 753 649,26 Kč, z toho:

- 40% kofinancování 38 301 459,70 Kč,

- 60% předfinancování 57 452 189,56 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 7 141 939,69 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Návrh projednán (stanoviska): nevyžadují se

Ing. Stanislav Bůžek - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  souhlasím s přeschválením projektu podle částek přiznaného právního aktu řídícím orgánem, nicméně tento způsob financování se stane součástí návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu, při jehož balancování spolu s ostatními evropskými projekty bude nutné případně reagovat na případně jiné rozložení v čase návazně na alokaci rozpočtových zdrojů kraje.

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK200910_318_př. 1.xls)

Přehled komunikací a výdajů (ZK200910_318_př. 2.xlsx)

Zodpovídá: vedoucí OVZI – Mgr. Aleš Mik

Termín kontroly: 31.12.2020

Termín splnění:  31.12.2021