| Datum jednání: | 17. 12. 2020 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 390/ZK/20 |
| Název bodu: | Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje č. SDO/OEZI/2576/19 a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje č. SFV/OEZI/1968/20 |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na kofinancování projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně“ (č. smlouvy SDO/OEZI/2576/19), uzavřené mezi Jihočeským krajem a Střední uměleckoprůmyslovou školou, Bechyně, Písecká 203, 
IČO 60061880, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 390/ZK/20,

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně“ (č. smlouvy SFV/OEZI/1968/20), uzavřené mezi Jihočeským krajem a Střední uměleckoprůmyslovou školou, Bechyně, Písecká 203, IČO 60061880, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 390/ZK/20;

II.	ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

T: 31. 1. 2021

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt Střední uměleckoprůmyslové školy, Bechyně, Písecká 203 (dále SUPŠ Bechyně) s názvem „Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně“ (CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006725) byl na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 131/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016 podán v roce 2017 do 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále OP ŽP). Celkové způsobilé výdaje projektu dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011152 ze dne 17. 4. 2018 činily 29 957 180,- Kč, dotace 
z OP ŽP byla schválena ve výši 40 %, tj. 11 982 872,- Kč. Poskytnutí zbývající částky kofinancování ve výši 60 % bylo na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 131/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016 schváleno z rozpočtu kraje. Po zahájení aktivit projektu ale bylo zjištěno, že by projekt mohl získat v rámci 121. výzvy OP ŽP vyšší dotaci,  čímž by došlo k úspoře financování z rozpočtu kraje. Z tohoto důvodu bylo poradou vedení Jihočeského kraje ze dne 23. 9. 2019 a následně usnesením zastupitelstva kraje č. 342/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019 rozhodnuto, že ačkoliv už je projekt SUPŠ Bechyně, schválený v 70. výzvě OP ŽP, v realizaci, bude od něj odstoupeno a bude za výhodnějších podmínek podán znovu (se stejnými aktivitami) do 121. výzvy OP ŽP. Protože ale stavební práce probíhaly již od září 2019, bylo nutné poskytnout škole finanční prostředky dle původně schváleného spolufinancování z rozpočtu kraje v rámci usnesení zastupitelstva kraje č. 131/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016. Proto byla se SUPŠ Bechyně dne 
3. 10. 2019 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na kofinancování projektu č. SDO/OEZI/2576/19 (viz příloha č. 3 tohoto návrhu) a v říjnu 2019 byla SUPŠ Bechyně vyplacena z rozpočtu kraje schválená dotace na kofinancování ve výši 17 974 308,- Kč.  Protože z projektu podaného do 70. výzvy OP ŽP nebylo možné vzhledem k podání nového projektu ve 121. výzvě čerpat dotaci z OP ŽP, a využít tak průběžné financování, byla z důvodu zajištění plynulé realizace prací uzavřena následně dne 4. 8. 2020 na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 342/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019 se SUPŠ Bechyně i smlouva poskytnutí o návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje č. SFV/OEZI/1968/20 (viz příloha 
č. 4 tohoto návrhu), na jejímž základě byla z rozpočtu kraje vyplacena částka návratné finanční výpomoci ve výši 11 982 872,- Kč.

Projekt, podaný do 121. výzvy OP ŽP pod názvem „5.1a Snížení energetické náročnosti budov školy SUPŠ Bechyně“, byl schválen k realizaci 14. 7. 2020 pod novým registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011269. Příslušné Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316012281 bylo vydáno 26. 10. 2020, a to s celkovými způsobilými výdaji ve výši 33 382 195,50 Kč a s dotací z OP ŽP ve výši 50 %, tj. 16 691 097,75 Kč. V souvislosti s novým projektem došlo současně usnesením zastupitelstva kraje č. 223/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 k revokaci usnesení č. 131/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016 tak, že kofinancování projektu z rozpočtu kraje bylo sníženo z původně schválených 17 974 308,- Kč na 16 630 184,17 Kč. Nová částka kofinancování z rozpočtu kraje musela být z časových důvodů (realizace projektu končí 31. 12. 2020) schválena zastupitelstvem kraje na jednání 24. 9. 2020, tedy ještě před vydáním finálního Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro nový projekt, proto je částka kofinancování schválená z rozpočtu kraje nižší, než částka povinného spolufinancování příjemce dotace dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316012281. Vzniklý rozdíl ve výši 60 913,58 Kč uhradí SUPŠ Bechyně ze svého rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že projekt SUPŠ Bechyně je ve 121. výzvě OP ŽP schválen a realizován s upraveným názvem, pod jiným registračním číslem a dle samostatného Rozhodnutí o poskytnutí dotace s novým identifikačním číslem, přičemž tyto údaje se vždy promítají do smluv o poskytnutí dotace na kofinancování a smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje, je nutné příslušné změny zohlednit v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace na kofinancování projektu č. SDO/OEZI/2576/19 i ve smlouvě 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje č. SFV/OEZI/1968/20, a to uzavřením dodatků 
č. 1 k oběma smlouvám dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto návrhu.

O uzavření dodatků k uvedeným smlouvám rozhoduje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění zastupitelstvo kraje, neboť dodatky svým rozsahem přesahují rámec ustanovení Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje.

Uzavření dodatků dle příloh č. 1 a 2 tohoto návrhu projednala rada kraje na svém jednání dne 3. 12. 2020, která svým usnesením č. 147/2020/RK-3 doporučila zastupitelstvu kraje uzavření dodatků v předloženém znění schválit.

Finanční nároky a krytí: Usnesení zastupitelstva kraje č. 223/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020. Financování probíhá z ORJ 20 – Strukturální fondy EU.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Stanislav Bůžek - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím

Návrh projednán (stanoviska):

JUDr. Lukáš Glaser - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV): Souhlasím

Ing. Hynek Čížek, Ph.D. (OŠMT) - Konzultant: Souhlasím

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 k návrhu č. 390_ZK_20_Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na kofinancování_SDO_OEZI_2576_19.doc)

Příloha č. 2 (Příloha č. 2 k návrhu č. 390_ZK_20_ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. SFV_OEZI_1968_20.doc)

Příloha č. 3 (Příloha č. 3 k návrhu č. 390_ZK_20_Smlouva o poskytnutí dotace na kofinancování SDO_OEZI_2576_19 (1).pdf)

Příloha č. 4 (Příloha č. 4 k návrhu č. 390_ZK_20_Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci SFV_OEZI_1968_20.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 15. 2. 2021

Termín splnění: 31. 1. 2021