| Datum jednání: | 18. 03. 2021 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 56/ZK/21 |
| Název bodu: | Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ |

| Předkladatel: | Mgr. František Talíř |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Zdeněk Klimeš |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost příjemce dotace obce Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné, IČO 00245020, o prodloužení termínu realizace akce „Kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice“, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;

schvaluje

prodloužení termínu realizace akce „Kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice“, příjemce dotace obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné, IČO 00245020, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 8. 2021;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 298/2019/ZK-23 ze dne 19. 9. 2019 byla obci Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné, IČO 00245020, schválena dotace ve výši 3 715 800,00 Kč na realizaci akce „Kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ s termínem ukončení realizace akce do 31. 3. 2021. Předmětem žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 8. 2021 z důvodu epidemie Covid – 19, která omezila práce na stavbě kanalizace a ČOV, což zapříčinilo skluz v harmonogramu stavebních prací. Termín realizace 31. 8. 2021 je shodný s termínem realizace stanovený Rozhodnutím Ministerstva zemědělství.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Jana Rodová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  nemá dopad do rozpočtu kraje

Návrh projednán (stanoviska): Materiál byl projednán radou Jihočeského kraje a doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení (usnesení č. 179/2021/RK-10 ze dne 25. 2. 2021).

PŘÍLOHY:

Žádost o prodloužení obec Jankov

Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš

Termín kontroly: 30. 6. 2022

Termín splnění: 30. 6. 2022