| Datum jednání: | 29. 04. 2021 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 160/ZK/21 |
| Název bodu: | Podání žádosti Krajského školního hospodářství do dotačního programu Ministerstva zemědělství – rekonstrukce rybníka Dobevský |

| Předkladatel: | Mgr. Pavel Klíma |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSMT |
| Vedoucí odboru: | Ing. Hana Šímová |

NÁVRH USNESENÍ

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

spolufinancování 20 % celkových nákladů akce v předpokládané výši 18 358 839 Kč bez DPH v případě přiznání dotace na „Rekonstrukci výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)“.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 (KŠH), využilo možnost čerpat dotační podporu Ministerstva zemědělství (MZe) a v lednu 2021 podalo žádost do Programu 129 280 Podpora a retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže na dotační akci Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění). Na MZe žádost úspěšně prošla prvním kolem posouzení. V současné době je žádost posuzována externím auditem MZe (posouzení stavební dokumentace, ekonomické náročnosti, vodohospodářských opatření atd.).

MZe stanovuje v pravidlech pro poskytování dotací okruh žadatelů, kteří musí splňovat řadu podmínek, aby se mohli stát příjemci dotace. KŠH je v pravidlech napsáno jako možný příjemce dotace jmenovitě, což je celkem ojedinělé.

Popis a účel projektu:

Rybník Dobevský se nachází v blízkosti obce Dobev v okrese Písek. Jedná se o průtočný rybník, kterým protéká Brložský potok. Délka hráze – 360 m, zatopená voda při normální hladině – 29,89 ha, objem vody při normální hladině – 567 800 m3, celková plocha povodí, ze kterého přitéká voda do rybníka – 116,23 km2.

Rybník je v současné době značně zanesen nežádoucími sedimenty, celková kubatura sedimentu činí 238 545 m3. Hrazený bezpečnostní přeliv, který je opatřen pěti dřevěnými stavidly, je v havarijním stavu. Při povodni není umožněn přístup ke stavidlům a rovněž samotná manipulace se stavidly je velmi obtížná z toho důvodu, že ovládací mechanismus je pouze u jednoho stavidla.

Dobevský rybník je opatřen celkem 2 výpustnými zařízeními, ani jedno z nich není ve vhodném technickém stavu. Stávající výpustné zařízení č. 1 je ve špatném stavu, protože nebylo vždy úplně zatopeno vodou. Výpustné zařízení č. 1 je tvořeno dvěma dřevěnými rourami, přičemž s dřevěnými lopatami nelze provádět běžnou manipulaci s vodou. Stávající vedlejší výpust č. 2 se z důvodu obtížné manipulace s vodou nepoužívá a je provizorně zaslepená jílovitou zeminou.

Stávající hráz rybníka Dobevský je sypaná, zemní, pravděpodobně homogenní v převážné části hráze. V rámci geologického vrtu byly zjištěny horizontálně proměnlivé vrstvy, které svědčí o postupném navyšování hráze místně dostupnými zeminami. Koruna hráze a vzdušní líc jsou v celé délce porostlé vzrostlými stromy a náletem keřů. Hráz je nepravidelná šířkou i výškově. V důsledku nedostatečného zpevnění hráze vznikl na návodní straně hráze pod korunou abrazní srub.

Účelem rekonstrukce rybníka Dobevský je obnova jeho základní vodohospodářské funkce, kterou je akumulace vody po odstranění značných nánosů rybničních sedimentů. Rekonstrukcí rybníka (spodní výpusti, bezpečnostního přelivu a hráze) dojde k celkovému zvýšení bezpečnosti rybníka a jeho protipovodňové funkce.

Předpokládané finanční náklady včetně kalkulace výdajů a výše požadované dotace

Finanční náklady stavby: 91 794 196,27 Kč bez DPH, 111 070 977, 49 Kč s DPH

Požadovaná výše dotace: 73 435 357 Kč bez DPH

Dle pravidel MZe lze získat až 80 % požadovaných finančních prostředků, pokud bude dodržena struktura projektu tak, aby veškeré výdaje byly způsobilé v 80% výši.

Požadovaná výše kofinancování z rozpočtu kraje: 18 358 839,- Kč bez DPH

Stavební práce dle stavebních objektů (SO) – hráz, vedlejší spodní výpust, bezpečnostní přeliv, přístupové cesty, sediment – 91 794 196, 27 Kč bez DPH

Investiční finanční výdaje celkem – 31 783 191,15 Kč bez DPH

SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady – 3 670 000,00 Kč bez DPH

SO 01 Hráz – 8 155 376,52 Kč bez DPH

Hráz bude v koruně a na návodní straně opravena v dohodnutém rozsahu. Bude provedeno výškové dorovnání koruny hráze a její zpevnění zahutněným štěrkem. Dojde k vyspravení nátrží a strmých sklonů na návodním líci hráze.

SO 02 Vedlejší spodní výpust – 558 921,43 Kč bez DPH

Vedlejší výpust č. 2 bude ponechána. Pouze před přívodním potrubím bude odstraněna betonová a kamenná zeď, čestle a pohoz. Potrubí před a za spodní výpustí bude zaslepené popílkocementovou výplní. Spodní část požeráku bude zaslepena betonovou plombou. Následně bude návodní svah před spodní výpustí č. 2 dosypán nepropustnou hlínou a zpevněn štěrkodrtí a lomovým kamenem.

SO 03 Bezpečnostní přeliv – 19 398 893,20 Kč bez DPH

Stávající bezpečnostní přeliv bude odstraněn a místo něj bude navržen kašnový bezpečnostní přeliv s uzavřenou hrázovou částí. Bezpečnostní přeliv je navržen na převedení požadovaného průtoku Q200. Odpouštěcím objektem u bezpečnostního přelivu bude možné v případě požadavku provést odpuštění vody.

Neinvestiční finanční výdaje celkem – 60 011 005,12 Kč bez DPH

SO 04 Přístupové cesty – 570 703,60 Kč bez DPH

Přístupové cesty jsou zemní, převážně nezpevněné, pouze místy zpevněné kamennou a cihelnou sutí. V zemních úsecích jsou vyježděné prohlubně. Cesty budou lokálně vyspraveny zeminou a štěrkem.

SO 05 Sediment – 59 440 301,52 Kč bez DPH

Bude odtěžen sediment o celkové kubatuře 238 545 m3. Po kontrolním měření a přepočtu je celková kubatura materiálu 255 000 m3. MZe vždy provádí před vypsáním výběrového řízení kontrolní měření na vypuštěném rybníce, který je cca měsíc bez vody. Z důvodu seschnutí sedimentu tedy byla kubatura stažena o cca 7 % (na finálních 238 545 m3). Dle pravidel MZe se náklady na odbahnění počítají jako výsledné množství x 250 Kč/m3.

V těchto nákladech 250 Kč/m3 musí být zahrnuty veškeré náklady na odtěžení, odvoz, uložení a rozhrnutí. Celková částka pouze za těžení sedimentu byla stanovena takto:

238 545 m3 x 250,- Kč = 59 440 000,- Kč bez DPH. Tím byla dodržena i další podmínka MZe, že náklady na odbahnění na 1 ha nepřesáhnou 2 000 000,- Kč bez DPH (jinak by projekt byl nezpůsobilý).

Poznámka: V současné době je realizována „Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobevský“. Účelem stavby je výstavba nové spodní výpusti, která je navržena v místě původní dřevěné výpusti. Rekonstrukce za 8 999 999,00 Kč bez DPH je hrazena z Fondu rozvoje školství.

Způsob financování rybníka Dobevský

Financování bylo konzultováno s referenty MZe. Dle jejich zkušeností je nejjednodušší postup takový, při kterém je nejprve vyčerpána dotace z MZe v plné výši – dotace, která bude po soutěži a podpisu smlouvy o dílo alokována. Nejprve tedy bude čerpána dle vystavených faktur dotace a až poté budou faktury hrazeny z prostředků vlastní spoluúčasti ve výši 20 % smluvní ceny.

Příklad: Zhotovitelem bude vystavena faktura na 10 000 000,- Kč bez DPH. Obratem bude podána žádost o platbu na MZe. Splatnost faktury bude 30 dnů, během kterých MZe stihne zadministrovat platbu, kterou zašle KŠH jako investorovi na účet a KŠH ji následně zašle zhotoviteli dle smlouvy o dílo a vystavené faktury. Časově to vše lze stíhat v nastavené splatnosti 30 dnů. Takto bude postupováno až do vyčerpání alokované dotace. Po vyčerpání alokovaná dotace bude KŠH hradit faktury z 20% podílu.

Vzhledem k tomu, že žádost bude administrována v dotačním titulu MZe, pak výdaje na projektovou dokumentaci, autorský a technický dozor jsou výdaji nezpůsobilými. Tyto náklady budou hrazeny z finančních prostředků KŠH.

V rámci letošních příprav je projekt ve stadiu stavebního povolení na odtěžení sedimentu (stavební povolení na investiční akci je již vydáno).

KŠH ve spolupráci s odborem hospodářské a majetkové správy (OHMS) řeší odkup pozemku pod bezpečnostním přelivem tak, aby bylo možné doložit tento právní stav na vyžádání MZe. Provedení díla je dle dotačních podmínek možné realizovat pouze na pozemcích, které jsou ve vlastnictví žadatele o dotaci, proto OHMS předložilo odkup k projednání orgánům kraje – RK 15. 4. 2021, ZK 29. 4. 2021. Majitelka pozemku s odkupem souhlasí, finanční náklady budou hrazeny z prostředků KŠH.

DPH nebude zajištěno financováním z rozpočtu kraje.

Finanční nároky a krytí: Pro rok 2022 není akce zahrnuta do rozpočtu FRŠ, bude nutné ji financovat z rozpočtu kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Blanka Klímová – Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím – OEKO potvrzuje, že za podmínky úspěšnosti při dotačním řízení na MZe podle výše uvedených finančních parametrů projektu zařadí zvýšený příděl do FRŠ z rozpočtu kraje v předpokládané výši 18 358 839 Kč do návrhu rozpočtu na rok 2022.

Návrh projednán (stanoviska): jednání RK 8. 4. 2021, usnesení č. 351/2021/RK-14.

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová

Termín kontroly: 31. 12. 2022

Termín splnění: 31. 12. 2022